HRVATSKE VODE

Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Obrada podataka i izrada analitičkog izvještaja vezanog za stanje poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj – tehnički i okolišni podaci. (2013.-2015.).

Obrada podataka i izrada analitičkog izvještaja vezanog za stanje poslovanja isporučitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj – podaci o poslovanju (2013.-2015.).

U SVRHI IZRADE:

Godišnjeg izvještaja o stanju poslovanja JIVU u RH po financijsko ekonomskim pokazateljima i varijablama.

OBJEDINJENO ZAVRŠNO IZVJEŠĆE

prosinac 2016. - konačna verzija

# PREDGOVOR

Sektor vodnog-gospodarstva od presudne je važnosti za Republiku Hrvatsku i društvo u cjelini.

Ispravan razvitak društva mora riješiti dostupnost usluga opskrbe pitkom vodom i usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u cjelini. Dostupnost usluga mora biti u skladu sa prihvatljivim normama koje se odnose na kvalitetu za pruženu uslugu uvažavajući stvarne ekonomske mogućnosti krajnjih potrošača.

Sustav vodnog gospodarstva proteže se na više razina od razine Vlade, odnosno nadležnog ministarstva, preko Hrvatskih voda, pravne osobe za upravljanje vodama, do jedinica lokalne samouprave, odnosno tvrtki osnovanih od strane jedinica lokalne samouprave, registriranih za obavljanje poslova javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje, odnosno prema Zakonu o vodama (NN 153/09, 130/11, 53/13 i 14/14) definiranih kao Javni isporučitelji vodne usluge.

Hrvatske vode i Jedinica za provedbu projekta zaštite od onečišćenja u priobalnim gradovima u suradnji sa Sektorom razvitka, u rujnu 2014. započeli su provedbu Projekta „Prilagodba i proširenje postojećeg sustava praćenja usporedbe poslovanja za Javne isporučitelje vodnih usluga“. Tim sustavom praćenja i uspoređivanja pokazatelja poslovanja obuhvaćeni su svi isporučitelji vodnih usluga na području Republike Hrvatske.

U trajanju od godine dana (od 16. rujna 2014 – 16. rujna 2015.) projekt je proveden u suradnji s izabranim konzultantom GWCC-INTERIVAL ZT GmbH, Beč, Austrija. Projekt je dovršen u rujnu 2015. godine i sustav implementiran putem Sigma3 mrežne aplikacije kojoj ovlaštene osobe JIVU pristupaju putem svojih pristupnih podataka.

Uspostavom ovog sustava Hrvatske vode i nadležno ministarstvo za vode (u razdoblju provedbe projekta Ministarstvo poljoprivrede) dobili su važan analitički alat za praćenje i analize javnih isporučitelja vodnih usluga i usporedbu pokazatelja učinkovitosti njihovog poslovanja cjelovito na razini Republike Hrvatske. Ove analize stvaraju temelj za definiranje najboljih praksi poslovanja JIVU-e, a namjera korištenja je, sektorski promatrano, provoditi sustavna poboljšanja i unaprjeđenja poslovanja JIVU-e kroz optimizaciju poslovanja, te jednako tako bitno provoditi sustavno praćenje planskih obveza vezanih na vodno-komunalni sektor, proizišlih iz preuzetih obveza Republike Hrvatske ulaskom u članstvo Europske unije.

Predviđeno je da se rezultat analiza iskazuje u godišnjim izvještajima o stanju javnog vodno-komunalnog sektora u Republici Hrvatskoj, a od kojih se također očekuje da će potaknuti suradnju između javnih isporučitelja vodnih usluga (u daljem tekstu JIVU) u svrhu unaprjeđenja kvalitete javnih usluga vodoopskrbe i odvodnje te razmjene znanja.

Konzultanti – Izrađivači objedinjenog završnog izvješća:

- Gordan Vukelić, dipl.ing.građ. – Ekonomsko Tehnički Projekt d.o.o.

- Ines Rožanić, dipl.oec., MBA – Dvokut-ecro d.o.o.

# ULAZNI PODACI

Prema Projektnom zadatku, za predmetni ugovor Obrada podataka i izrada analitičkog izvještaja vezanog za stanje poslovanja isporučitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj – tehnički i okolišni podaci (2013. – 2015.) u svrhu izrade Godišnjeg izvještaja o stanju poslovanja JIVU-e u Republici Hrvatskoj po tehničkim pokazateljima i varijablama Konzultantu su na raspolaganje dani podaci prikupljeni kroz mrežnu aplikaciju SIGMA 3.

Osnovna svrha mrežne aplikacije SIGMA 3 je prikupljanje i obrada podataka vezanih na tehničke i ekonomske pokazatelje JIVU-e. Uspostavom sustava Hrvatske vode i nadležno ministarstvo uspostavljaju bazu podataka koja je važan analitički alat, za analizu poslovanja vodno komunalnog sektora. Odnosno korištenjem prikupljenih podataka omogućena je usporedba učinkovitosti poslovanja JIVU-e kroz usporedbu pokazatelja poslovanja, kroz direktno prikupljene varijable te kroz određene računski dobivene parametre temeljem unesenih varijabli prema IWA metodologiji bilanciranja potrošnje i gubitaka vode.

Korišteni su slijedeći podaci koji su prikupljeni putem mrežne aplikacije SIGMA 3, u smislu tehničkih, okolišnih i drugih podataka:

- 36 pokazatelja (indikatora) podijeljenih u grupe: financijski, ljudski resursi, operativni, kvaliteta usluge i okoliš

- 129 varijabli i 24 kontekstualne (odnosno tekstualne) informacije

- u sustav je uvedeno 164 javnih isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje

- prikupljeni su podaci za 2013., 2014. i 2015. godinu

Tijekom detaljne obrade podataka utvrđeno je da baza podataka, varijabli i indikatora sadrži neočekivano veliki broj grešaka, odnosno krivih podataka, što je kroz radne sastanke bilo detaljno razjašnjeno. Greške su se očitovale kao jednostavno uočljive pogreške nastale prilikom unosa podataka pa do velikog broja krivo unesenih podataka u smislu da podaci uopće nisu odgovarali unosu u predmetnu varijablu ili čak u velikom broju slučajeva nije se prilikom unosa podataka obraćala pažnja na mjerne jedinice. Kako bi se pripremilo analitičko izvješće, baza podataka je dopunjena i dorađena. Prilikom pripreme izvješća korišteni su i podaci o potrošnji i gubicima vode, koji su prikupljeni u Sektoru za korištenje voda (tzv. ATHENA izvještaj), koji su, također, dopunjeni i korigirani.

Skup financijsko-ekonomskih podataka sastoje se od 43 varijable i 15 pokazatelja koji se odnose na financijsko-ekonomske aspekte poslovanja svih 164 JIVU-e u Republici Hrvatskoj. Financijski podaci odnose se na poslovanje javnih isporučitelja za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, javne odvodnje. Svi prihodi i troškovi izraženi su u hrvatskim kunama (HRK).

Dostupni su bili i podaci o opskrbljenom stanovništvu, duljini vodoopskrbne i kanalizacijske mreže, kao i godišnji podaci o količini prodaje prikupljeni su za sve JIVU u Republici Hrvatskoj. U analizi i interpretaciji financijskih podataka pretežito su korišteni pokazatelji poslovanja (PI – Performance Indicators) kao relevantna mjera učinkovitosti i djelotvornosti pružanja usluga od strane isporučitelja vodnih usluga. Oni se sastoje od vrijednosti (koja je rezultat računskih operacija na nekoliko varijabli) i ocjene kvalitete, koja izražava kvalitetu podataka predstavljenih pokazateljem (indikatorom). Pokazatelji poslovanja izraženi su u relativnim (%) ili u apsolutnim jedinicama (npr. HRK, m³).

Svrha pokazatelja financijske uspješnosti poslovanja je usporedba vrijednosti s prethodnim vrijednostima istog pokazatelja i time utvrdio trend uspješnosti poslovanja JIVU ili usporedba sa drugim isporučiteljima vodnih usluga i time dobio uvid u kvalitetu i uspješnost poslovanja u odnosu na poslovni sektor u cjelini. Iz tog razloga jasno su definirana pravila obrade varijabli za svaki pokazatelj što je uređeno programskim paketom koji je stavljen na raspolaganje svim JIVU koji su bili zaduženi za unos varijabli i opisnih informacija uz automatski izračun pokazatelja poslovanja (Performance indicators).

Međutim, uslijed određenog broja pogrešnih unosa varijabli u bazu, pojedini pokazatelji i/ili JIVU-e su u pojedinom slučaju isključeni iz analize kao očigledno nereprezentativni.

Provjera financijskih tokova vezanih uz pružanje vodnih usluga obavljena je uz pomoć podataka evidentiranih u službenim financijskim izvještajima koje su javni isporučitelji vodnih usluga prema posebnim zakonima dužni dostaviti Poreznoj upravi i FINA-i, i koji se javno objavljuju. Osnovu izvješća čine račun dobiti i gubitka te bilanca.

Dodatno su korišteni i podaci prikupljeni od isporučitelja vodnih usluga za potrebe izrade Studije reforme vodno-komunalnog sektora, Analiza kvalitete poslovanja isporučitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj, financijsko-ekonomski pokazatelji poslovanja (prosinac 2014., izrađivač: Interexpert-Zagreb d.o.o. za reviziju, računovodstvo i savjetovanje; Naručitelj; Hrvatske vode), naročito u dijelovima koji se odnose na razdvajanje troškova i prihoda od vodnih usluga i drugih usluga koje su isporučitelji vodnih usluga (ili komunalna društva) obavljali u 2013. godini.

Izdvajanje djelatnosti vodnih usluga od drugih komunalnih djelatnosti kako je propisano Zakonom o vodama je većinom provedeno do 2014. godine, nakon čega isporučitelji obavljaju isključivo usluge javne vodoopskrbe, i javne odvodnje i imaju definirano „mjesto nastanka troška odnosno prihoda“.

Sadržaj

1	Regulatorni, planski i provedbeni okvir	10

1.1	Općenito	10

1.2	Okvir za upravljanje vodama	11

2	Analiza podataka	13

2.1	Količine proizvedene vode i vode dobavljene u sustav	13

2.2	Količine prodane (fakturirane) vode	16

2.3	Analiza JIVU-A po količinama Dobavljene vode u sustav i podjela u klastere	25

2.4	Gubici	29

2.4.1	IWA metodologiji bilanciranja potrošnje i gubitaka vode	29

2.4.2	Rezultati analize gubitaka prema IWA metodologiji temeljem korigirane baze podataka SIGMA 3	33

2.4.3	Ostali pokazatelji i varijable	45

3	Analiza financijsko-ekonomskih podataka sektora vodoopskrbe i odvodnje u RH	51

3.1	Financijsko-ekonomski normativi poslovanja JIVU	52

3.1.1	Ukupni troškovi vodoopskrbe i odvodnje	52

3.1.2	Tekući troškovi vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja	56

3.1.3	Struktura troškova JIVU-e	60

3.1.4	Analiza prihoda	64

3.2	Analiza financijske stabilnosti JIVU	67

3.2.1	Imovina i vlasnički kapital JIVU	67

3.2.2	Financijski pokazatelji	69

3.3	Analiza pokrivenosti troškova JIVU	72

3.3.1	Financijska uspješnost JIVU	73

3.3.2	Pokrivenost troškova	75

3.4	Dostupnost vodnih usluga prosječnom domaćinstvu	79

3.4.1	Cijene vodnih usluga	79

3.4.2	Dostupnost vodnih usluga	81

4	Zaključci o provedenoj analizi	85

4.1	Benchmarking sustav	85

4.1.1	Provedene aktivnosti	85

4.1.2	Zaključno o uspostavljenom Benchmarking sustavu	86

4.2	Količine voda, Podjela na klastere i kategorizacija sustava prema IWA metodologiji	88

4.3	Ostali pokazatelji	89

4.4	OPĆA Ocjena stanja sektora javnih usluga vodoopskrbe i odvodnje u REPUBLICI HRVATSKOJ	91

5	Osvrt na program mjera definiranih Planom upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.	93

5.1	Izvadak iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.	93

5.1.1	Program mjera	93

5.1.2	Osnovne mjere	98

5.1.2.1	„5.2.1. Mjere povrata troškova vodnih usluga i poticanje učinkovitog korištenja voda“	98

5.1.2.2	„5.2.2. Mjere zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju“	99

5.1.2.3	„5.2.3. Mjere kontrole zahvaćanja vode“	100

5.1.2.4	5.2.5. Mjere kontrole točkastih izvora onečišćenja	102

5.1.2.5	5.2.6 Mjere kontrole raspršenih izvora onečišćenja	103

5.1.2.6	5.2.9 Mjere zabrane direktnog ispuštanja onečišćenja u podzemne vode	104

5.1.2.7	5.2.11 Mjere prevencije akcidentnih onečišćenja	105

5.2	Procjena stanja provedbe mjera temeljem provedene analize Benchmarking sustava	107

6	Prilog 1: Varijable i pokazatelji uključeni u financijsko-ekonomsku analizu	120

7	Prilog 2: Popis aglomeracija većih od 2.000 es prema višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina	122

8	Prilog 3: Tablični iskaz JIVU-e sa najbitnijim podacima – korigirana baza podataka – 2013. – 2015.	134

POPIS TABLICA

Tablica 1 Količine dobavljene vode u sustav po županijama za 2013., 2014. i 2015. godinu	13

Tablica 2 Količine proizvedene vode po županijama za 2013., 2014. i 2015. godinu	14

Tablica 3 Količine prodane (fakturirane) vode po županijama za 2013., 2014. i 2015. godinu	16

Tablica 4 dobavljenih, proizvedenih i prodanih količina vode po Uslužnim područjima kako ih definira Uredba (NN broj 67/2014) za 2013. godinu	19

Tablica 5 dobavljenih, proizvedenih i prodanih količina vode po Uslužnim područjima kako ih definira Uredba (NN broj 67/2014) za 2014. godinu	20

Tablica 6 dobavljenih, proizvedenih i prodanih količina vode po Uslužnim područjima kako ih definira Uredba (NN broj 67/2014) za 2015. godinu	21

Tablica 7 Ukupan broj JIVU-e po klasterima, sa prikazom postotnog udjela u ukupnom broju JIVU-e	27

Tablica 8 Opće bilance vode prema IWA metodologiji	29

Tablica 9 Tablica sa primjerom preporučenih postotnih vrijednosti za izračun gubitaka prema IWA metodologiji	30

Tablica 10 Tablica kategorizacije sustava prema IWA metodologiji	32

Tablica 11 Iskaz postotnih udjela Ovlaštene potrošnje i Gubitaka vode u ukupnoj količini Dobavljene vode u sustav za 2013., 2014. i 2015. godinu po klasterima	38

Tablica 12 Matrica za 2013. godinu po klasterima i kategorizaciji sustava, s iskazom pripadnih količina Dobavljene vode, Ovlaštene potrošnje i Gubitaka vode	40

Tablica 13 Matrica za 2014. godinu po klasterima i kategorizaciji sustava, s iskazom pripadnih količina Dobavljene vode, Ovlaštene potrošnje i Gubitaka vode	40

Tablica 14 Matrica za 2015. godinu po klasterima i kategorizaciji sustava, s iskazom pripadnih količina Dobavljene vode, Ovlaštene potrošnje i Gubitaka vode	41

Tablica 15 Broj JIVU-e prema IWA kategorizaciji sustava po vodnim područjima	41

Tablica 16 Broj JIVU-e prema IWA kategorizaciji sustava po VGO	41

Tablica 17 Broj JIVU-e prema kategorizaciji sustava po Uslužnim područjima	42

Tablica 18 Broj JIVU-e prema kategorizaciji sustava po Županijama	42

Tablica 19 Količine Prihodovane i Neprihodovane vode po klasterima za 2013., 2014. i 2015. godinu	43

Tablica 20 Specifična potrošnja (l/st/dan) – osrednjena za sve tri analizirane godine, prikazana po Uslužnim područjima, Županijama, VGO i Vodnim područjima	45

Tablica 21 Iskaz interno provedenih ispitivanja ukupno za sve tri godine (2013., 2014. i 2015.)	46

Tablica 22 Iskaz izvršenih ispitivanja u ovlaštenom laboratoriju ukupno za sve tri godine (2013., 2014. i 2015.)	47

Tablica 23 Iskaz broja priključaka i broja ugovora za 2013., 2014. i 2015. godinu	49

Tablica 24 Broj individualnih priključaka i udio broja individualnih priključaka u ukupnom broju ugovora na razini RH za 2013., 2014. i 2015. godinu	50

Tablica 25 Grafikon sa prikazom ukupnih troškova vodoopskrbe i odvodnje u RH po županijama	53

Tablica 26 Ukupni troškovi za djelatnost odvodnje u HRK/m³ tretirane ispuštene količine	54

Tablica 27 ILI koeficijenti i kategorizacija sustava	83

Tablica 28 pokrivenosti operativnih troškova i prosjeka od udjela mjesečnog računa za vodne usluge u mjesečnom prihodu kućanstva po vrsti djelatnosti i kategorizaciji sustava temeljem rezultata ILI koeficijenta	83

Tablica 29 Specifični gubici	89

Tablica 29 Specifična potrošnja električne energije u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje	89

Tablica 29 – Tab. B.1 Mjere koje se provede i kroz Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem	94

Tablica 30 - Tab. B.2 Pregled mjera upravljanja stanjem voda predviđenih Programom mjera sistematiziran prema djelatnostima na koje se mjere odnose	95

Tablica 31 - Tab. B.3 Pregled mjera upravljanja stanjem voda predviđenih Programom mjera sistematiziran prema institucijama nadležnim za njihovu provedbu	96

Tablica 32 Tablica sa iskazom samo onih mjera koje se odnose na JIVU-e	98

Tablica 33 Program mjera i procjena stanja provedbe mjera definiranih Planom upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.	107

Tablica 34 Popis varijabli – SIGMA 3	120

Tablica 35 Popis indikatora (pokazatelja) – SIGMA 3	121

Tablica 36 Popis aglomeracija većih od 2.000 ES	122

Tablica 37 Prijedlog realizacije ulaganja u javnu odvodnju po Uslužnim područjima	128

Tablica 38 Tablični iskaz JIVU-e sa najbitnijim podacima – korigirana baza podataka – 2013. – 2015.	134

POPIS SLIKA

Slika 1 Grafikon količina dobavljene vode u sustav po županijama za 2013., 2014. i 2015. godinu	14

Slika 2 Grafikon količina proizvedene vode po županijama za 2013., 2014. i 2015. godinu	15

Slika 3 Grafikon količina prodane/fakturirane vode po županijama za 2013., 2014. i 2015. godinu	17

Slika 4 Grafikon količina prodane (fakturirane) vode po županijama za 2013. godinu, sa vizualnim prikazom udjela količina prodane vode po županijama na ukupnoj razini za RH	17

Slika 5 Grafikon količina prodane (fakturirane) vode po županijama za 2014. godinu, sa vizualnim prikazom udjela količina prodane vode po županijama na ukupnoj razini za RH	18

Slika 6 Grafikon količina prodane (fakturirane) vode po županijama za 2015. godinu, sa vizualnim prikazom udjela količina prodane vode po županijama na ukupnoj razini za RH	18

Slika 7 Grafikoni količina dobavljenih, proizvedenih i prodanih (fakturiranih) količina vode po VGO-a i vodnim područjima za 2013. godinu	19

Slika 8 Grafikoni količina dobavljenih, proizvedenih i prodanih (fakturiranih) količina vode po VGO-a i vodnim područjima za 2014. godinu	20

Slika 9 Grafikoni količina dobavljenih, proizvedenih i prodanih (fakturiranih) količina vode po VGO-a i vodnim područjima za 2015. godinu	21

Slika 10 Grafikon količina dobavljenih, proizvedenih i prodanih količina vode po vodnim područjima i ukupno za RH za 2013., 2014. i 2015. godinu	22

Slika 11 Količine proizvedene vode u RH, po VGO za 2013., 2014. i 2015. godinu	23

Slika 12 Količine proizvedene vode u RH, po vodnim područjima za 2013., 2014. i 2015. godinu	24

Slika 13 Karta Uslužnih područja	26

Slika 14 Klaster podjela JIVU-e po nazivima i graničnim vrijednostima količina dobavljene vode	26

Slika 15 Broj JIVU-e po klasterima po vodnim područjima	27

Slika 16 Broj JIVU-e po klasterima po VGO	27

Slika 17 Broj JIVU-e po klasterima po županijama	28

Slika 18 Prikaz vrsti neizbježnih gubitaka vode	31

Slika 19 Grafikoni količine Dobavljene vode kroz količine i postotne udjele po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po vodnim područjima za 2013., 2014. i 2015. godinu	33

Slika 20 Grafikon količine Dobavljene vode kroz količine voda po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po županijama za 2013. godinu	34

Slika 21 Grafikon količine Dobavljene vode kroz količine voda po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po županijama za 2014. godinu	35

Slika 22 Grafikon količine Dobavljene vode kroz količine voda po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po županijama za 2015. godinu	36

Slika 23 Grafikon količine Dobavljene vode kroz količine voda po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po klasterima za 2013. godinu	37

Slika 24 Grafikon količine Dobavljene vode kroz količine voda po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po klasterima za 2014. godinu	37

Slika 25 Grafikon količine Dobavljene vode kroz količine voda po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po klasterima za 2015. godinu	37

Slika 26 Grafikoni sa prikazom broja i postotnog udjela JIVU-e prema kategorizaciji sustava sistematiziranih po klasterima	39

Slika 27 Sveukupne količine Prihodovane i Neprihodovane vode u RH za 2013., 2014. i 2015. godinu	43

Slika 28 Količine Prihodovane i Neprihodovane vode po klasterima i kategorijama sustava prema IWA metodologiji za 2013., 2014. i 2015. godinu	44

Slika 29 Grafikon ukupnih troškova vodoopskrbe po m³ ovlaštene potrošnje prema klasterima	54

Slika 30 Grafikon ukupnih troškova odvodnje po m³ tretirane otpadne vode prema klasterima	55

Slika 31 Jedinični tekući troškovi vodoopskrbe i odvodnje prema klasterima za 2015. godinu (samo za JIVU-e koji imaju UPOV)	56

Slika 32 Ovisnost jediničnih troškova o terenskoj konfiguraciji uslužnog područja	57

Slika 33 Grafikon jediničnih tekućih troškova u ovisnosti o starosti sustava	58

Slika 34 Grafikon odnosa jediničnih troškova odvodnje i pročišćavanja sa pokrivenošću UPOV-ima	59

Slika 35 Grafikon udjela pojedinih vrsta troškova u tekućim troškovima JIVU-e koji imaju integrirane djelatnosti	60

Slika 36 Grafikon udjela pojedinih vrsta troškova u tekućim troškovima JIVU-e prema veličini poduzeća kroz godine	60

Slika 37 Grafikon ovisnosti ILI pokazatelja i iznosa troškova električne energije vodoopskrbe; podjela prema klasterima za 2013.-2015.g.	61

Slika 38 Grafikon ovisnosti ILI pokazatelja i udjela troškova električne energije u tekućim troškovima poslovanja; podjela prema klasterima za 2013.-2015.g.	62

Slika 39 Grafikon potrošnje električne energije u vodoopskrbi i odvodnji s pročišćavanjem za razdoblje 2013.-2015.g.	62

Slika 40 Grafikon usporedbe ILI pokazatelja i ES prema klasterima	63

Slika 41 Grafikon ukupnih prihoda iz djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje ostvareni u RH u 2015. godini	64

Slika 42 Grafikon ukupnih prihoda u vodoopskrbi i odvodnji za JIVU-e u RH po klasterima	65

Slika 43 Grafikon usporedbe prihoda od vodoopskrbe i odvodnje po djelatnostima	65

Slika 44 Usporedba jediničnog prihoda prema veličini i djelatnosti JIVU-e	66

Slika 45 Grafikon s prikazom strukture imovine prema veličini JIVU-e u RH	67

Slika 46 Grafikon s prikazom strukture vlasničkog kapitala prema veličini JIVU-e u RH	67

Slika 47 Struktura vlasničkog kapitala prema vrsti djelatnosti JIVU-e u RH	68

Slika 48 Grafikon sa prikazom koeficijenta pokrića otplate duga u 2015. godini prema veličini JIVU	69

Slika 49 Grafikon sa prikazom obrtaja imovine JIVU-e po klasterima	70

Slika 50 Grafikon sa prikazom postotka naplate JIVU-e u 2015. godini po klasterima	70

Slika 51 Grafikon sa prikazom postotka naplate JIVU-e u 2015. godini po djelatnostima	70

Slika 52 Grafikon sa prikazom stupnja zaduženosti JIVU-e za period 2013. – 2015. po klasterima	71

Slika 53 Grafikon sa prikazom stupnja zaduženosti JIVU-e za period 2013. – 2015. po djelatnostima	71

Slika 54 Grafikon ukupnih jediničnih troškova vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja prema djelatnosti (samo JIVU-e koji imaju uređaje za pročišćavanje)	73

Slika 55 Grafikon povezanosti uspješnosti pokrivanja troškova prihodom s izgrađenošću vodne infrastrukture	74

Slika 56 Grafikon sa prikazom odnosa operativnog prihoda i pokrivenosti troškova (prema klasterima* po veličini JIVU u 2015.g.)	75

Slika 57 Grafikon odnosa prosječnog ukupnog troška i njegovog pokrivanja cijenom vodnih usluga	75

Slika 58 Grafikon odnosa prosječnog ukupnog troška i njegovog pokrivanja cijenom vodnih usluga – vremenski prikaz kroz tri godine (2013.-2015.)	76

Slika 59 Grafikon odnosa prosječnog troška amortizacije u vodoopskrbi i odvodnji (s pročišćavanjem) i njegovog pokrivanja fiksnim udjelom cijene vodnih usluga –tri godine (2013.-2015.)	76

Slika 60 Grafikon s prikazom pokrivenosti ukupnih troškova JIVU-e kroz podjelu na JIVU-e sa udjelom turizma većim od 30% ukupnog opterećenja i ostale po klasterima	77

Slika 61 Grafikon s prikazom pokrivenosti operativnih i ukupnih troškova za JIVU-e s udjelom turizma većim od 30% ukupnog opterećenja*	77

Slika 62 Grafikon sa prikazom pokrivenosti operativnih i ukupnih troškova u % po vrsti djelatnosti	78

Slika 63 Grafikon sa prikazom pokrivenosti operativnih i ukupnih troškova u % po VGO	78

Slika 64 Grafikon sa prikazom ukupnog fiksnog i varijabilnog dijela cijene vodne usluge po županijama	80

Slika 65 Grafikon sa prikazom ukupnog fiksnog i varijabilnog dijela cijene vodne usluge po klasterima	80

Slika 66 Razina dostupnosti vodnih usluga prema udjelu prosječnog mjesečnog računa u prosječnom mjesečnom prihodu kućanstva po županijama za 2015. godinu	81

Slika 67 Razina dostupnosti vodnih usluga prema udjelu prosječnog mjesečnog računa u prosječnom mjesečnom prihodu kućanstva po VGO za 2015. godinu	82

Slika 68 Grafikon sa prikazom pokrivenosti operativnih troškova i prosjeka od udjela mjesečnog računa za vodne usluge u mjesečnom prihodu kućanstva po vrsti djelatnosti	84

Slika 69 Grafikon sa prikazom pokrivenosti operativnih troškova i prosjeka od udjela mjesečnog računa za vodne usluge u mjesečnom prihodu kućanstva po klasterima	84

Slika 70 Klaster podjela JIVU-e po nazivima i graničnim vrijednostima količina dobavljene vode	88

Slika 70 - Sl. B.3 Pregled nadležnosti nad provedbom mjera upravljanja stanjem voda	94

# Regulatorni, planski i provedbeni okvir

## Općenito

Komunalno upravljanje javnim sustavom vodoopskrbe i javnim sustavom odvodnje i pročišćavanja, institucionalno se unaprjeđuje prvenstveno kroz razvoj regulatornog i plansko-programskog okvira.

Nastavno ja dana shematska piramida organizacijskog ustroja u vodno – komunalnom sektoru.

Plan upravljanja vodnim područjima je glavni instrument za upravljanje vodama i ostvarivanje ciljeva zaštite voda određene u Zakonu o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i Uredbi o standardu kakvoće voda („Narodne novine“, br. 73/13 i 151/14). Radi se o obvezama Republike Hrvatske prenijetim iz Okvirne direktive o vodama Europske unije o postupnom:

- dostizanju najmanje dobrog ekološkog i kemijskog stanje svih vodnih tijela površinskih voda,

- dostizanju najmanje dobrog količinskog i kemijskog stanja svih vodnih tijela podzemnih voda i

- ispunjavanju dodatnih standarda kakvoće za sva zaštićena područja te

- sprječavanju pogoršanja već dostignutog stanja bilo kojeg vodnog tijela površinskih i podzemnih voda.

Plan upravljanja vodnim područjima sadrži program mjera koje je potrebno provesti kako bi se postigli prethodno navedeni ciljevi. U dijelu koji se odnosi na smanjenje negativnih utjecaja zahvaćanja voda za potrebe vodoopskrbe te ispuštanja (ne)pročišćenih otpadnih voda na stanje voda, aktivnosti iz programa mjera se odnose  na cijelu organizacijsku piramidu vodno-komunalnog sektora, do u konačnici razine Jedinica lokalne samouprave, odnosno JIVU-a kao tvrtki registriranih za poslove javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja. Na razini JIVU-a, to podrazumijeva provedbu niza administrativnih, ekonomskih i investicijskih mjera.

Programi tehničkih mjera kojima su obuhvaćeni JIVU-e, odnosno JLS, Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. detaljnije su utvrđeni Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina (Narodne novine, broj 117/15). Mjere obuhvaćaju:

- mjere unapređenja institucionalnog ustroja

- mjeru proglašenja uslužnih područja

- građevinske mjere i

- drugo

Višegodišnji program gradnje kroz investicijske mjere objedinjuju obveze iz brojnih direktiva Europske unije, a specifično vezano na djelatnosti JIVU-a:

- Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998.) i

- Direktiva Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 135, 30.5.1991.)

Višegodišnjim programom su utvrđeni pojedinačni projekti, način i razdoblje njihove provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori sredstava, red prvenstva u provedbi te praćenje provedbe. Daljnja studijska i projektna razrada vodnih sustava i građevina te priprema odgovarajuće dokumentacije za ne-građevinske mjere nužan su preduvjet za prijavu takvih projekata za sufinanciranje od strane europskih fondova.

## Okvir za upravljanje vodama

Teritorij Republike Hrvatske hidrografski pripada slivu Jadranskog mora i slivu Crnog mora i prema članku 31. Zakona o vodama tako je podijeljen na dva vodna područja:

- vodno područje rijeke Dunav (VPD) i

- jadransko vodno područje (JVP).

Granica između vodnih područja na teritoriju Republike Hrvatske prati prirodnu hidrografsko- hidrogeološku vododijelnicu (odnosno razvodnicu) između jadranskog i crnomorskog sliva. Podjela teritorija Republike Hrvatske na vodna područja definirana je Odlukom o granicama vodnih područja (NN 79/10).

Pravilnikom o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 89/2010) vodna područja se dijele na:

- Vodno područje rijeke Dunav (VPD)

  - Područje podsliva rijeke Save (PS Sava)

  - Područje podsliva rijeka Drave i Dunava (PS Drava)

- 34 područja malih slivova

Sukladno podjeli teritorija na vodna područja, Hrvatske vode u funkciji pravne osobe za upravljanje vodama podijeljene su na teritorijalne jedinice u upravljanja vodama - šest vodnogospodarskih odjela (VGO) u čijem sastavu su vodnogospodarske ispostave.

VGO-i na području RH su:

- VGO za srednju i donju Savu,

- VGO za gornju Savu,

- VGO za Muru i gornju Dravu,

- VGO za Dunav i donju Dravu,

- VGO za slivove sjevernog Jadrana i

- VGO za slivove južnog Jadrana.

Granice nadležnosti VGO ne prate hidrografski podjelu dvaju vodnih područja, već prati administrativne granice jedinica lokalnih samouprava JLS-a. VGO za slivove sjevernog Jadrana i VGO za slivove južnog Jadrana pokrivaju nadležnost.

Analizom će se sumarno promatrati prethodno navedene podjele na vodna područja i VGO-e.

# Analiza podataka

Osnovu za analizu čini baza podataka softverskog rješenja SIGMA 3 koja sadrži informacije i podatke:

- u 2013. godini za 127 JIVU

- u 2014. godini za 144 JIVU i

- u 2015. godini za 125 JIVU,

od ukupno 164 JIVU.

Bitno za istaknuti je da cca. 30% ukupnog broja tvrtki u Bazi SIGMA 3 nema iskazane sve pokazatelje po svim godinama unosa, budući da ne postoji zakonska obveza o suradnji JIVU-e po pitanju dostave ovakve vrste podataka. Stoga je konzultant je kombinirao podatke sa dobivenim podacima Sektora za korištenje voda Hrvatskih voda, kako bi mogao za područje javne vodoopskrbe prikazati godišnje sumarne veličine količina proizvedene i isporučene vode stanovništvu, na razini:

- Županija

- Uslužnih područja

- Vodnogospodarskih odjela (VGO) i

- Vodnih područja.

## Količine proizvedene vode i vode dobavljene u sustav

Narednom tablicom prikazane su podaci o količinama dobavljene vode (varijable A03 dobavljena voda) za 2013., 2014. i 2015. godinu. Redoslijed podataka prema županijama sortiran je od manjih prema većim vrijednostima.

Tablica 1 Količine dobavljene vode u sustav po županijama za 2013., 2014. i 2015. godinu

| Županije | Dobavljena voda u sustav [m³/god] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013. | 2014. | 2015. |
| 10_Virovitičko-podravska | 4.633.299 | 4.359.545 | 4.384.441 |
| 11_Požeško-slavonska | 4.703.578 | 4.882.322 | 4.657.115 |
| 06_Koprivničko-križevačka | 4.847.439 | 4.759.465 | 4.729.314 |
| 07_Bjelovarsko-bilogorska | 5.143.764 | 4.998.424 | 5.005.643 |
| 20_Međimurska | 6.864.393 | 6.342.844 | 6.670.028 |
| 12_Brodsko-posavska | 8.164.303 | 8.611.046 | 8.500.408 |
| 02_Krapinsko-zagorska | 8.770.310 | 8.989.055 | 8.522.489 |
| 05_Varaždinska | 13.017.689 | 12.175.648 | 11.309.818 |
| 09_Ličko-senjska | 12.188.794 | 12.466.905 | 12.553.037 |
| 16_Vukovarsko-srijemska | 13.301.289 | 13.736.731 | 14.346.249 |
| 04_Karlovačka | 15.603.761 | 13.999.349 | 14.767.867 |
| 03_Sisačko-moslavačka | 20.010.518 | 19.570.211 | 19.775.092 |
| 15_Šibensko-kninska | 20.433.451 | 20.294.515 | 21.585.868 |
| 19_Dubrovačko-neretvanska | 23.493.165 | 21.352.151 | 21.784.440 |
| 14_Osječko-baranjska | 21.897.057 | 21.296.060 | 21.999.117 |
| 01_Zagrebačka | 30.417.388 | 27.162.255 | 25.460.752 |
| 18_Istarska | 31.196.310 | 28.999.816 | 31.856.391 |
| 08_Primorsko-goranska | 39.920.591 | 37.244.676 | 38.148.662 |
| 13_Zadarska | 37.031.325 | 38.954.901 | 38.286.385 |
| 17_Splitsko-dalmatinska | 77.021.915 | 73.939.036 | 71.173.029 |
| 21_Grad Zagreb | 115.548.887 | 112.523.704 | 116.667.523 |
| UKUPNO: | 514.209.226 | 496.658.658 | 502.183.668 |

Slika 1 Grafikon količina dobavljene vode u sustav po županijama za 2013., 2014. i 2015. godinu

Narednom tablicom prikazane su podaci o količini proizvedene vode (varijabla A06 proizvedena voda) za 2013., 2014. i 2015. godinu. Redoslijed podataka sortiran je od manjih prema većim vrijednostima prema referentnoj 2015. godini.

Količine proizvedene vode su sveukupno manje od količina dobavljene vode u sustav, kako su u količine dobavljene vode uračunate i količine prodane vode (drugim sustavima) i količine kupljene vode (iz drugih sustava).

Tablica 2 Količine proizvedene vode po županijama za 2013., 2014. i 2015. godinu

| Županije | Proizvedena voda [m³/god] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013. | 2014. | 2015. |
| 10_Virovitičko-podravska | 4.582.828 | 4.316.166 | 4.336.271 |
| 06_Koprivničko-križevačka | 4.682.093 | 4.622.273 | 4.591.375 |
| 11_Požeško-slavonska | 4.703.578 | 4.583.737 | 4.657.115 |
| 07_Bjelovarsko-bilogorska | 5.093.239 | 4.941.678 | 4.942.594 |
| 20_Međimurska | 6.864.393 | 6.192.145 | 6.670.028 |
| 12_Brodsko-posavska | 8.069.992 | 8.403.783 | 7.959.247 |
| 02_Krapinsko-zagorska | 8.545.633 | 8.385.527 | 8.326.204 |
| 09_Ličko-senjska | 9.732.234 | 9.829.549 | 10.036.417 |
| 05_Varaždinska | 13.017.689 | 12.173.648 | 11.309.818 |
| 16_Vukovarsko-srijemska | 13.252.268 | 13.678.492 | 14.051.130 |
| 03_Sisačko-moslavačka | 14.223.267 | 12.908.962 | 14.338.922 |
| 04_Karlovačka | 15.308.344 | 13.671.262 | 14.371.265 |
| 01_Zagrebačka | 24.465.790 | 21.376.038 | 19.811.603 |
| 14_Osječko-baranjska | 20.518.557 | 20.218.645 | 20.727.455 |
| 19_Dubrovačko-neretvanska | 22.604.350 | 20.578.136 | 20.914.437 |
| 15_Šibensko-kninska | 20.433.451 | 20.294.515 | 21.585.863 |
| 18_Istarska | 27.193.129 | 25.286.209 | 27.492.520 |
| 08_Primorsko-goranska | 32.173.450 | 30.028.043 | 30.669.878 |
| 13_Zadarska | 30.914.796 | 33.165.410 | 34.417.600 |
| 17_Splitsko-dalmatinska | 74.200.540 | 71.314.207 | 68.604.808 |
| 21_Grad Zagreb | 115.548.887 | 112.523.704 | 116.667.523 |
| UKUPNO: | 476.128.508 | 458.492.129 | 466.482.073 |

Podaci pokazuju da nema specifičnog trenda porasta ili smanjenja ukupnih količina dobavljene vode u sustav.

Za prikazane tri godina, 2015. godina statistički predstavlja medijan sve tri godine, sa time da su u 2013. godini količine veće za 2,39%, a u 2014. manje za 1,10% od medijana (2015. godina).

Slika 2 Grafikon količina proizvedene vode po županijama za 2013., 2014. i 2015. godinu

Proizvedene količine također ne pokazuju trend porasta ili smanjenja ukupnih količina. Za prikazane tri godina, 2015. godina također statistički predstavlja medijan sve tri godine, sa time da su u 2013. godini količine veće za 2,07%, a u 2014. manje za 1,71% od medijana (2015. godina).

Redoslijed iskazanih količina po županijama od manjih prema većim količinama ne prati u potpunosti redoslijed dan iskazom količina dobavljene vode u sustav.

Razlozi za prethodno navedeno mogli bi biti slijedeći:

- JIVU-e na prostorima određenih županija isporučuju vodu JIVU-a susjednih županija. Ovo bi se moglo konkretnije dokazati kroz regionalno bilanciranje.

- Potrošnja vode je u svakom slučaju ovisna o hidrometeorološkim prilikama, odnosno ovisnosti upotrebe vode iz javnog sustava ovisno o raspoloživosti vode u prirodi. Temeljem ovog zaključka proizlaze slijedeća pitanja:

  - Da li se voda koristi samo za ljudsku potrošnju ili za druge namjene, kao primjerice navodnjavanje u sušnim razdobljima?

  - Koliko ima privatnih bunara na područjima određenih javnih sustava vodoopskrbe, a da kućanstva koja imaju bunare također imaju priključak na sustav javne vodoopskrbe?

## Količine prodane (fakturirane) vode

Narednom tablicom prikazane su podaci o fakturiranoj ovlaštenoj potrošnji (varijabla za količine A06 Fakturirana ovlaštena potrošnja,) odnosno kako se obično naziva prodana ili fakturirana količina voda za 2013., 2014. i 2015. godinu. Redoslijed podataka je iskazan od većih vrijednosti prema manjim prema količini prodane (fakturirane vode u 2013. godini.

Tablica 3 Količine prodane (fakturirane) vode po županijama za 2013., 2014. i 2015. godinu

| Županije | Prodana (fakturirana) voda [m³/god] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013. | 2014. | 2015. |
| 11_Požeško-slavonska | 2.882.979 | 2.629.426 | 2.750.796 |
| 10_Virovitičko-podravska | 2.784.698 | 2.740.494 | 2.758.703 |
| 07_Bjelovarsko-bilogorska | 2.795.606 | 3.060.952 | 2.948.022 |
| 06_Koprivničko-križevačka | 3.813.154 | 3.753.512 | 3.833.089 |
| 20_Međimurska | 4.506.028 | 4.312.622 | 4.449.342 |
| 02_Krapinsko-zagorska | 4.497.435 | 4.905.082 | 4.677.948 |
| 12_Brodsko-posavska | 5.011.957 | 4.637.634 | 4.801.944 |
| 04_Karlovačka | 6.341.057 | 6.181.079 | 6.112.907 |
| 09_Ličko-senjska | 6.519.918 | 6.313.849 | 6.815.624 |
| 05_Varaždinska | 7.438.378 | 7.179.171 | 7.260.649 |
| 15_Šibensko-kninska | 9.012.520 | 8.388.182 | 9.222.019 |
| 16_Vukovarsko-srijemska | 8.692.886 | 8.851.281 | 9.316.627 |
| 13_Zadarska | 11.823.617 | 12.213.111 | 11.536.709 |
| 19_Dubrovačko-neretvanska | 12.752.801 | 11.472.757 | 12.158.719 |
| 03_Sisačko-moslavačka | 12.881.625 | 12.605.277 | 12.466.305 |
| 01_Zagrebačka | 14.308.435 | 13.908.865 | 12.474.358 |
| 14_Osječko-baranjska | 13.745.839 | 13.473.716 | 12.966.485 |
| 08_Primorsko-goranska | 22.998.427 | 21.823.313 | 24.165.074 |
| 18_Istarska | 23.650.175 | 22.266.097 | 25.212.542 |
| 17_Splitsko-dalmatinska | 33.403.016 | 31.218.782 | 33.140.021 |
| 21_Grad Zagreb | 57.532.383 | 56.293.456 | 56.330.160 |
| UKUPNO: | 267.392.934 | 258.228.658 | 265.398.044 |

Slika 3 Grafikon količina prodane/fakturirane vode po županijama za 2013., 2014. i 2015. godinu

Prethodni grafikon također ne pokazuje specifični trend porasta ili smanjenja ukupnih količina fakturirane/isporučene vode. Za prikazane tri godine, 2015. godina također statistički predstavlja medijan sve tri godine, s time da su u 2013. godini količine veće za 0,75%, a u 2014. manje za 2,70% od medijana (2015. godina).

Slika 4 Grafikon količina prodane (fakturirane) vode po županijama za 2013. godinu, sa vizualnim prikazom udjela količina prodane vode po županijama na ukupnoj razini za RH

Slika 5 Grafikon količina prodane (fakturirane) vode po županijama za 2014. godinu, sa vizualnim prikazom udjela količina prodane vode po županijama na ukupnoj razini za RH

Slika 6 Grafikon količina prodane (fakturirane) vode po županijama za 2015. godinu, sa vizualnim prikazom udjela količina prodane vode po županijama na ukupnoj razini za RH

Narednim grafičkim prikazom iskazane su količine dobavljene i fakturirane vode po vodnim područjima, VGO-a i uslužnim područjima.

Slika 7 Grafikoni količina dobavljenih, proizvedenih i prodanih (fakturiranih) količina vode po VGO-a i vodnim područjima za 2013. godinu

Tablica 4 dobavljenih, proizvedenih i prodanih količina vode po Uslužnim područjima kako ih definira Uredba (NN broj 67/2014) za 2013. godinu

| Uslužno područje | DOBAVLJENA [m³/god] | PROIZVEDENA [m³/god] | PRODANA [m³/god] |
| --- | --- | --- | --- |
| UP 01 | 6.864.393 | 6.864.393 | 4.506.028 |
| UP 02 | 13.017.689 | 13.017.689 | 7.438.378 |
| UP 03 | 9.991.203 | 9.775.332 | 6.608.760 |
| UP 04 | 4.633.299 | 4.582.828 | 2.784.698 |
| UP 05 | 21.897.057 | 20.518.557 | 13.745.839 |
| UP 06 | 17.231.264 | 17.006.587 | 10.443.827 |
| UP 07 | 137.505.321 | 131.553.723 | 65.894.426 |
| UP 08 | 16.555.169 | 16.259.752 | 6.509.458 |
| UP 09 | 20.010.518 | 14.223.267 | 12.881.625 |
| UP 10 | 4.703.578 | 4.703.578 | 2.882.979 |
| UP 11 | 21.465.592 | 21.322.260 | 13.704.843 |
| UP 12 | 31.196.310 | 27.193.129 | 23.650.175 |
| UP 13 | 38.201.489 | 32.162.539 | 21.967.080 |
| UP 14 | 14.173.300 | 9.128.712 | 8.120.827 |
| UP 15 | 35.814.513 | 30.577.821 | 11.085.654 |
| UP 16 | 20.392.103 | 20.392.103 | 8.993.132 |
| UP 17 | 58.720.922 | 58.720.922 | 24.683.765 |
| UP 18 | 18.342.341 | 15.520.966 | 8.738.639 |
| UP 19 | 11.369.651 | 10.718.160 | 5.505.970 |
| UP 20 | 12.123.514 | 11.886.190 | 7.246.831 |
| UKUPNO: | 514.209.226 | 476.128.508 | 267.392.934 |

Slika 8 Grafikoni količina dobavljenih, proizvedenih i prodanih (fakturiranih) količina vode po VGO-a i vodnim područjima za 2014. godinu

Tablica 5 dobavljenih, proizvedenih i prodanih količina vode po Uslužnim područjima kako ih definira Uredba (NN broj 67/2014) za 2014. godinu

| Uslužno područje | DOBAVLJENA [m³/god] | PROIZVEDENA [m³/god] | PRODANA [m³/god] |
| --- | --- | --- | --- |
| UP 01 | 6.342.844 | 6.192.145 | 4.312.622 |
| UP 02 | 12.175.648 | 12.173.648 | 7.179.171 |
| UP 03 | 9.757.889 | 9.563.951 | 6.814.464 |
| UP 04 | 4.359.545 | 4.316.166 | 2.740.494 |
| UP 05 | 21.296.060 | 20.218.645 | 13.473.716 |
| UP 06 | 16.489.872 | 15.886.344 | 10.842.116 |
| UP 07 | 132.185.142 | 126.398.925 | 64.265.287 |
| UP 08 | 15.113.956 | 14.785.869 | 6.344.729 |
| UP 09 | 19.570.211 | 12.908.962 | 12.605.277 |
| UP 10 | 4.882.322 | 4.583.737 | 2.629.426 |
| UP 11 | 22.347.777 | 22.082.275 | 13.488.915 |
| UP 12 | 28.999.816 | 25.286.209 | 22.266.097 |
| UP 13 | 35.717.630 | 29.922.071 | 20.841.733 |
| UP 14 | 13.928.916 | 9.125.906 | 7.740.154 |
| UP 15 | 37.905.329 | 32.860.418 | 11.604.736 |
| UP 16 | 20.269.662 | 20.269.662 | 8.370.423 |
| UP 17 | 56.203.144 | 56.203.144 | 22.955.633 |
| UP 18 | 17.760.745 | 15.135.916 | 8.280.908 |
| UP 19 | 10.092.843 | 9.318.828 | 4.719.895 |
| UP 20 | 11.259.308 | 11.259.308 | 6.752.862 |
| UKUPNO: | 496.658.658 | 458.492.129 | 258.228.658 |

Slika 9 Grafikoni količina dobavljenih, proizvedenih i prodanih (fakturiranih) količina vode po VGO-a i vodnim područjima za 2015. godinu

Tablica 6 dobavljenih, proizvedenih i prodanih količina vode po Uslužnim područjima kako ih definira Uredba (NN broj 67/2014) za 2015. godinu

| Uslužno područje | DOBAVLJENA [m³/god] | PROIZVEDENA [m³/god] | PRODANA [m³/god] |
| --- | --- | --- | --- |
| UP 01 | 6.670.028 | 6.670.028 | 4.449.342 |
| UP 02 | 11.309.818 | 11.309.818 | 7.260.649 |
| UP 03 | 9.734.957 | 9.533.969 | 6.781.111 |
| UP 04 | 4.384.441 | 4.336.271 | 2.758.703 |
| UP 05 | 21.999.117 | 20.727.455 | 12.966.485 |
| UP 06 | 14.543.260 | 14.346.975 | 8.999.804 |
| UP 07 | 136.107.504 | 130.458.355 | 64.482.662 |
| UP 08 | 15.565.695 | 15.169.093 | 6.283.267 |
| UP 09 | 19.775.092 | 14.338.922 | 12.466.305 |
| UP 10 | 4.657.115 | 4.657.115 | 2.750.796 |
| UP 11 | 22.846.657 | 22.010.377 | 14.118.571 |
| UP 12 | 31.856.391 | 27.492.520 | 25.212.542 |
| UP 13 | 36.601.044 | 30.602.018 | 23.103.919 |
| UP 14 | 14.308.029 | 9.591.958 | 8.270.247 |
| UP 15 | 37.281.184 | 34.132.091 | 10.972.881 |
| UP 16 | 21.559.923 | 21.559.918 | 9.202.395 |
| UP 17 | 50.491.392 | 50.491.392 | 23.953.439 |
| UP 18 | 20.707.582 | 18.139.361 | 9.206.206 |
| UP 19 | 10.449.562 | 9.596.734 | 4.937.677 |
| UP 20 | 11.334.878 | 11.317.703 | 7.221.042 |
| UKUPNO: | 502.183.668 | 466.482.073 | 265.398.044 |

Slika 10 Grafikon količina dobavljenih, proizvedenih i prodanih količina vode po vodnim područjima i ukupno za RH za 2013., 2014. i 2015. godinu

Slika 11 Količine proizvedene vode u RH, po VGO za 2013., 2014. i 2015. godinu

Pad proizvedenih količina u 2014. godini?

Koji su čimbenici koji mogu utjecati na ovakvu pojavu:

- Utjecaj korištenje voda za ostale potrebe izuzev za ljudsku potrošnju?

- Utjecaj klime, godišnja količina oborina koja je bila povećana tijekom 2014. godine?

- Gospodarski utjecaji, poput primjerice utjecaja turističke sezone  na ukupnu potrošnju?

Slika 12 Količine proizvedene vode u RH, po vodnim područjima za 2013., 2014. i 2015. godinu

Utjecaj klime, godišnja količina oborina? U 2014. godini u Hrvatskoj, oborine bilo više od prosjeka na svim analiziranim postajama. U kategoriji kišno nalazi se dio južnog Jadrana dok je vrlo kišno bilo u istočnoj Hrvatskoj, širem području Knina te na dijelu sjevernog i južnog Jadrana. Preostali dio Hrvatske svrstan je u dominantnu kategoriju ekstremno kišno.

Prosječne godišnje količine oborina, u postocima višegodišnjeg prosjeka za razdoblje 1961. – 1990. godina za Hrvatsku

## Analiza JIVU-A po količinama Dobavljene vode u sustav i podjela u klastere

Kako bi se analitika podataka koji sadrže tehničke, organizacijske, financijske i okolišne varijable mogla u konačnici povezati, nužno je prvenstveno sagledati tehničke parametre, budući da su podaci vezani za količine fakturiranih voda zapravo osnova za izračun prihoda JIVU-a.

Analiza se temelji na interpretaciji podataka sistematiziranih u klastere (skupine koje je moguće uspoređivati). Kako bi se mogla provesti takva sistematizacija potrebno je razmotriti značajke varijabli:

- A03	Dobavljena voda u sustav [m³/god] – osnovna varijabla / unos

- A04	Ukupno prodana voda u druge VS [m³/god] – osnovna varijabla / unos

- A06	Količina proizvedene vode [m³/god] – osnovna varijabla / unos

- A08	Fakturirana ovlaštena mjerena potrošnja [m³/god] – osnovna varijabla / unos

- A09	Fakturirana ovlaštena nemjerena potrošnja [m³/god] – osnovna varijabla / unos

- A10	Fakturirana ovlaštena potrošnja [m³/god] – izvedena varijabla / računski dobivena

- A11	Nefakturirana mjerena potrošnja [m³/god] – osnovna varijabla / unos

- A12	Nefakturirana nemjerena potrošnja [m³/god] – osnovna varijabla / unos

- A13	Nefakturirana ovlaštena potrošnja [m³/god] – izvedena varijabla / računski dobivena

- A14	Ovlaštena potrošnja [m³/god] – izvedena varijabla / računski dobivena

- A15	Gubici vode [m³/god] – izvedena varijabla / računski dobivena

- A16	Neovlaštena potrošnja [m³/god] – osnovna varijabla / unos

- A17	Gubici uslijed netočnosti vodomjera [m³/god] – osnovna varijabla / unos

- A18	Prividni gubici [m³/god] – izvedena varijabla / računski dobivena

- A19	Stvarni gubici [m³/god] – izvedena varijabla / računski dobivena

Od 15 prethodno navedenih varijabli čak 6 predstavljaju izvedenu varijablu (računski dobivena temeljem osnovnih varijabli). Predstavljaju većinom zbroj prethodnih varijabli ili, na primjeru Gubitaka vode, razliku između Dobavljene vode i Ovlaštene potrošnje. Aplikacija SIGMA 3 izrađena je tako da su najvećim dijelom navedene varijable osnovne, odnosno da ih je potrebno unijeti u sustav, dok se ostale izračunavaju.

Ovakav tip redundancije nije potreban, i ostavlja mogućnost greške prilikom unosa podataka što bi trebalo promijeniti u budućim implementacijama ove mrežne aplikacije.

Podjela odnosno sistematizacija JIVU-a u klastere uzima u obzir činjenicu da se kroz promatranje Dobavljene vode u sustav uzimaju u obzir sve količine voda (proizvedene, prodane i kupljene), da je riječ o varijabli koju su dostavili svi JIVU-e te da je na taj način moguće obraditi i regionalne JIVU-e koji u nekim slučajevima samo proizvode vodu i prodaju je, dobavljaju u sustav drugim lokalnim JIVU-e.

Zakonom o vodama (NN 153/09, 63/11, 30/11, 53/13, 14/14) definirano je:

- Djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje koju obavljaju javni isporučitelji vodne usluge.

- Definiran je pravni/osnivački i vlasnički status Javnih isporučitelja vodnih usluga.

- Definirano je područje obavljanja djelatnosti:

  - Osnovna jedinica za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe je vodoopskrbno područje, a za obavljanje djelatnosti javne odvodnje je aglomeracija.

  - Uslužno područje obuhvaća jedno ili više vodoopskrbnih područja i jednu ili više aglomeracija.

Uslužna područja se uspostavljaju radi osiguranja:

- tehničkog i tehnološkog jedinstva građevina javne vodoopskrbe od izvorišta do krajnjega korisnika,

- tehničkog i tehnološkog jedinstva građevina javne odvodnje od mjesta ispuštanja do prirodnoga prijamnika,

- isporuke vode namijenjene ljudskoj potrošnji od najmanje 2 milijuna prostornih metara godišnje,

- većeg stupnja učinkovitosti, ekonomičnosti poslovanja i socijalne prihvatljivosti cijena vodnih usluga.

Iznimno, uslužno područje se može uspostaviti i ako nije ispunjena pretpostavka iz gore navedene točke 3., gdje su zemljopisne značajke područja takve da nije moguće ostvariti tehničko-tehnološko povezivanje građevina javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje.

Vlada Republike Hrvatske je Uredbom o uslužnim područjima (NN 67/14) uspostavila uslužna područja i odredila granice područja.

Slika 13 Karta Uslužnih područja

Količina od 2 milijuna prostornih metara godišnje zakonom je definirana kao preporuka temeljem prethodnih studijskih analiza kojima je utvrđeno da je navedena količina minimalno potrebna za poslovno održiv rad JIVU.

Odabrana je podjela na 6 klastera, tako da je moguće sagledati razlike manjih JIVU-e, te proanalizirati zakonom preporučenih količina sa stvarnim stanjem u vodno-komunalnom sektoru, a koje direktno utječu na učinkovitost poslovanja. Podjela je izvršena po slijedećim kriterijima:

Slika 14 Klaster podjela JIVU-e po nazivima i graničnim vrijednostima količina dobavljene vode

JAKO MALI do 500.000 [m³/god]

MALI od 500.000 do 1.000.000 [m³/god]

SREDNJI od 1.000.000 do 2.000.000 [m³/god]

SREDNJE VELIKI od 2.000.000 do 5.000.000 [m³/god]

VELIKI od 5.000.000 do 10.000.000 [m³/god]

JAKO VELIKI više od 10.000.000 [m³/god]

Tablica 7 Ukupan broj JIVU-e po klasterima, sa prikazom postotnog udjela u ukupnom broju JIVU-e

| 1_JAKO MALI | 2_MALI | 3_SREDNJI | 4_SREDNJE VELIKI | 5_VELIKI | 6_JAKO VELIKI | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 20 | 23 | 26 | 12 | 10 | 138 |
| 34% | 14% | 17% | 19% | 9% | 7% | 100% |

Primjećuje se značajan broj JIVU-e manjih od 2 mil [m³/god], a specifično značajno velik (njih 90), i u postotku najveći broj JAKO MALIH JIVU-e, sa količinama Dobavljene vode u sustave na razini RH manjim od 500.000 [m³/god].

Slika 15 Broj JIVU-e po klasterima po vodnim područjima

Slika 16 Broj JIVU-e po klasterima po VGO

Slika 17 Broj JIVU-e po klasterima po županijama

## Gubici

### IWA metodologiji bilanciranja potrošnje i gubitaka vode

Izračun pokazatelja prema IWA metodologiji podrazumijeva bilanciranje potrošnje i gubitaka vode.

Pošto je cilj svakog uspješnog poslovanja smanjenje količina vode koje ne donose prihod, koristi se bilanca vode prema IWA metodologiji koja analitički razmatra različite komponente potrošnje vode i pomaže u razumijevanju i smanjenju količina vode koje ne donose prihode.

Tablica 8 Opće bilance vode prema IWA metodologiji

Bilanca vode prema IWA metodologiji omogućava izračun svih komponenti nefakturirane vode uz standardizaciju pojedinih varijabli. Utvrđivanje bilance je kontinuirana obveza JIVU-e, a uključuje i stalna praćenja, promjene i prilagođavanja sustava mjerenja, obračuna i naplate vode.

Tijekom 2015 i 2016 godine održan je niz radionica na kojima su djelatnici JIVU-a upoznati sa prednostima korištenja IWA metodologije u planiranju i analizi poslovanja. Informiranje se nastavlja kako bi edukacijom bila obuhvaćena većina djelatnika JIVU-a koji, u svom svakodnevnom radu, na bilo koji način sudjeluju u prikupljanju, pripremi, distribuciji i interpretaciji podataka.

Preliminarna provjera kvalitete podataka ukazala je na određene "pogrešno" razumijevanje pojedinih varijabli te su u određenoj mjeri uniformirani podaci, kako bi pokazatelji uopće bili usporedivi, primjerice:

- Količine fakturirane ovlaštene nemjerene potrošnje su, od strane JIVU-e, prikazivani u nelogičnim veličinama, a podaci o količinama vode u određenim godinama nedostaju. U takvim slučajevima, a kako je riječ o nemjerenim količinama, nedostajući podaci su popunjeni količinom od 2% količine Dobavljene vode u sustav.

- Nefakturirana mjerena potrošnja, jednako tako ima nelogičnosti i ne kontinuirane podatke (za jednu godinu ima podataka, dok za drugu nema). Kako se radi o količinama vode koje bi trebale biti dobivene stvarnim mjerenjima na sustavu (mjerena potrošnja), ova varijabla nije mijenjana/korigirana uz pretpostavku da su JIVU-e upisali stvarne podatke.

- Procjena Neovlaštene potrošnje i Gubitaka uslijed netočnosti vodomjera, jednako kao i prethodne varijable nisu na odgovarajući način povezani s realnim podacima. Kako je riječ o nemjerenim količinama, pretpostavljena je količina od 1% od količine Dobavljene vode u sustav za Neovlaštenu potrošnju i 1% od Fakturirane ovlaštene potrošnje za Gubitke uslijed netočnosti vodomjera.

Prethodno pretpostavljene veličine (postotci) u skladu su sa IWA metodologijom, a temeljem preporučenih vrijednosti.

Tablica 9 Tablica sa primjerom preporučenih postotnih vrijednosti za izračun gubitaka prema IWA metodologiji

Osnovne komponente bilance vode prema IWA metodologiji su:

- Ukupno dobavljena voda u sustav

- Ovlaštena potrošnja

- Gubici vode:

  - Stvarni gubici - voda koja je fizički izgubljena iz vodovodnog sistema (cjevovodi, rezervoari i kućni priključci)

  - Prividni gubici - voda koja je izgubljena zbog neovlaštene potrošnje (ilegalni priključci i krađa vode), zbog netočnosti mjerenja uređaja ili vodomjera i grešaka u obračunu

POSTOJEĆI GODIŠNJI STVARNI GUBICI VODE - (CARL) Curent Annual Real Losses

- m³/km cjevovoda/dan – primjenjuje se kada je broj priključaka veći od 20/km cjevovoda

- litara/priključni vod/dan - primjenjuje se kada je broj priključaka manji od 20/km cjevovoda

NEIZBJEŽNI GODIŠNJI STVARNI GUBICI (UARL) Unavoidable Annual Real Losses

UARL = (18 x Lm + 0,8 x Nc+25 x Lp) xP	/ Nc ili Lm (lit/priključak/dan)

- Lm – dužina cjevovoda (km)

- Nc – broj priključaka

- Lp – dužina priključne cijevi do vodomjera

- P - prosječni tlak u sustavu

NEIZBJEŽNI GUBICI VODE - BABE (Bursts and Background Estimates) koncept

Slika 18 Prikaz vrsti neizbježnih gubitaka vode

INFRASTRUKTURNI INDIKATOR CURENJA - ILI

- ILI indikator predstavlja odnos između CARL (postojeća godišnja količina stvarnih gubitaka) i UARL (neizbježni godišnji gubici u sistemu)

- ILI = CARL / UARL

- ILI pokazuje koliko su puta godišnji stvarni gubici veći od  neizbježnih godišnjih gubitaka vode

UPOREDBA ILI INDIKATORA

Kako ILI daje veći uvid u performanse u odnosu količine stvarnih gubitaka prikazanih u litara/priključku/dan?

| Kategorija sustava | CARL Postojeći godišnji stvarni gubici | Gustoća priključaka | Prosječna dužina priključka | Prosječan tlak u sustavu | UARL Neizbježni godišnji stvarni gubici | ILI - Infrastrukturni index gubitaka ILI=CARL/UARL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m³/priklj./dan] | [po/km/cijev] | [m/priklj.] | [kPa] | [m³/priklj./dan] |  |
| A | 120 | 40 | 15 | 65 | 98 | 1,2 |
| B | 120 | 100 | 0 | 30 | 29 | 4,1 |

IWA metodologija klasifikacije prema ILI

Tablica 10 Tablica kategorizacije sustava prema IWA metodologiji

| Iznos ILI pokazatelja | Kategorija sustava | Mjere aktivnosti u sustavu |
| --- | --- | --- |
| < 2 | A | Daljnje poboljšanja sustava moglo bi biti neekonomično, osim ako nisu napravljene posebne i vrlo detaljne analize |
| 2 - 4 | B | Potencijal za poboljšanje sustava postoji. Potrebno je bolje upravljanje i nadzor |
| 4 - 8 | C | Upravljanje sustavom je slabo. Zabilježena su slaba curenja, unaprijeđene bi bilo poželjno |
| > 8 | D | Jako loše upravljanje sustavom. Potrebna hitna analiza i poboljšanje upravljanja sustava |

Kroz poznavanje točnih količina dijelova bilance vode moguće je i pravilno planiranje mjera i aktivnosti na njihovom smanjivanju.

Iako nije bilo zamišljeno da se u ovom izvještaju ukratko opisuje sadržaj IWA metodologije, ali očigledno je temeljem velikog broja pogrešno unesenih podataka u mrežnu aplikaciju SIGMA3 da ne postoje osnovna znanja, niti iskustva djelatnika JIVU-e koji su popunjavali bazu podataka vezano na IWA metodologiju.

Očekuje se da će prethodni opis pomoći u razumijevanju daljnjih prezentiranih podataka.

Predlaže se da se temeljem iskustva u analiziranju do sada unesenih podataka, provedu dodatne edukacije tehničkog osoblja JIVU-e ciljano na dijelove u kojima je uočeno najviše pogrešaka prilikom unosa podataka.

### Rezultati analize gubitaka prema IWA metodologiji temeljem korigirane baze podataka SIGMA 3

Gubici vode (razlika između Dobavljene vode u sustav i Ovlaštene potrošnje), grafički su izrađeni zasebno za svaku od analiziranih godina, a sortirani su po količinama Ovlaštene potrošnje, od najvećih prema manjim.

Slika 19 Grafikoni količine Dobavljene vode kroz količine i postotne udjele po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po vodnim područjima za 2013., 2014. i 2015. godinu

Iz prethodno prikazanih grafikona vidljivo je da su gubici vode u VP rijeke Dunav više-manje ravnomjerni, promatrano za sve tri analizirane godine. Sa druge strane u Jadranskom VP uočava se promjena gubitaka i to u vidu smanjenja gubitaka. Jadransko VP je pod značajnim utjecajem turizma, odnosno dolazi do velikog povećanja potrošnje vode u ljetnim mjesecima (turistička sezona). Razlike u potrošnji, koje također utječu i na tlakove u sustavu generiraju promjene u količinama gubitaka. Obzirom na navedeno konzultant je mišljenja da se ne radi o stvarnom smanjenju gubitaka vode, što se kroz daljnju analizu prema IWA metodologiji i vrijednostima dobivenim za infrastrukturni pokazatelj curenja ILI također može zaključiti.

Slika 20 Grafikon količine Dobavljene vode kroz količine voda po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po županijama za 2013. godinu

Slika 21 Grafikon količine Dobavljene vode kroz količine voda po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po županijama za 2014. godinu

Slika 22 Grafikon količine Dobavljene vode kroz količine voda po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po županijama za 2015. godinu

Bitno je samo napomenuti da prikazani grafovi ne predstavljaju stanje vodoopskrbnih sustava, jer se ono iskazuje kroz rezultat analize gubitaka prema IWA metodologiji je indikator hrOp02 - ILI pokazatelj – infrastrukturni indeks curenja.

Analizirani odnos Dobavljena voda u sustav = Ovlaštena potrošnja + Gubici vode, iskazuje količinsko stanje voda te mada je to samo jedan od koraka u bilanciranju prema IWA metodologiji, ovim prikazom količina dobiva se pojednostavljena, ali jasna slika o bilanci voda kroz dvije najvažnije varijable.

Slika 23 Grafikon količine Dobavljene vode kroz količine voda po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po klasterima za 2013. godinu

Slika 24 Grafikon količine Dobavljene vode kroz količine voda po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po klasterima za 2014. godinu

Slika 25 Grafikon količine Dobavljene vode kroz količine voda po varijabli A14 - Ovlaštena potrošnja i varijabli A15 - Gubici vode, po klasterima za 2015. godinu

Tablica 11 Iskaz postotnih udjela Ovlaštene potrošnje i Gubitaka vode u ukupnoj količini Dobavljene vode u sustav za 2013., 2014. i 2015. godinu po klasterima

|  | Ovlaštena potrošnja [%] | Gubici vode [%] |
| --- | --- | --- |
| 2013. godina |  |  |
| 1_JAKO MALI | 65% | 35% |
| 2_MALI | 54% | 46% |
| 3_SREDNJI | 56% | 44% |
| 4_SREDNJE VELIKI | 58% | 42% |
| 5_VELIKI | 63% | 37% |
| 2014. godina |  |  |
| 1_JAKO MALI | 65% | 35% |
| 2_MALI | 54% | 46% |
| 3_SREDNJI | 58% | 42% |
| 4_SREDNJE VELIKI | 59% | 41% |
| 5_VELIKI | 63% | 37% |
| 2015. godina |  |  |
| 1_JAKO MALI | 62% | 38% |
| 2_MALI | 55% | 45% |
| 3_SREDNJI | 57% | 43% |
| 4_SREDNJE VELIKI | 59% | 41% |
| 5_VELIKI | 62% | 38% |

Iz prikazanih grafova i tablica iščitava se slijedeće:

- klasteri SREDNJI i VELIKI jedini pokazuju unutar tri godine 2013., 2014. i 2015.blagi trend smanjenja gubitaka

- klaster JAKO MALIH JIVU-e kroz sve tri godine ima najmanji udio Gubitaka vode i to 35% u 2013. i 2014. i 38% u 2015. godini.

- sveukupno gledano, Gubici vode su na razini RH vrlo veliki, naročito zato jer najveće gubitke generiraju JIVU-e koji dobavljaju najveće količine vode u sustav

Slika 26 Grafikoni sa prikazom broja i postotnog udjela JIVU-e prema kategorizaciji sustava sistematiziranih po klasterima

Stanje vodoopskrbnih sustava na razini Republike Hrvatske, na prvi pogled ukazuje na relativno dobrog upravljanje, s obzirom na to da je 44% tvrtki svrstano u kategoriju A, odnosno 25% tvrtki u kategoriju B. Međutim, ukoliko se uzmu o obzir rezultati analiza ilustrirani u prethodnim grafovima uočava se problem nepovoljne veličine ILI indikatora za veće i velike JIVU-e. Analizom je utvrđeno da baš najveći JIVU-e imaju najnepovoljnije ILI indikatore odnosno razvrstane su u lošije kategorije.

Ovakvim rezultatima, nameće se zaključak je da iza navedenog stoji starost sustava, obzirom da je razvoj vodoopskrbnih sustava u RH forsiran i potican prvenstveno u urbanim i većim područjima širenjem postojeće stare mreže, dok su u manjim JIVU-e vodoopskrbni sustavi novijeg datuma.

Sveukupno promatrano, može se zaključiti da prema ILI koeficijentu, odnosno karakterizaciji sustava bolje sustavima upravljaju manje tvrtke nego veće.

Vidljivo je da u većini sustava nije uspostavljen sistematičan pristup upravljanja gubicima te da su razine gubitaka tijekom analiziranih godina otprilike isti odnosno uz trend minimalnog smanjenja.

Kako bi se dobila najbolja slika, odnosno kako bi se najbolje razumjeli rezultati ove analize i stanje JIVU-u, promatrano kroz klasterizaciju i rezultate dobivene indikatorom hrOp02 - ILI pokazatelj – infrastrukturni indeks curenja, koji je na razini JIVU-e iskazan kategorijom sustava izrađene su matrice za sve tri analizirane godine.

Matricom je iskazan broj JIVU-e po klasterima i kategorizaciji sustava, u oba smjera. Također su za obje grupe podataka iskazane količine Dobavljene vode, Ovlaštene potrošnje i Gubitaka vode, sa iskazanim postotnim udjelima u odnosu na kumulativ prikazane grupe. Ovakvim prikazom dobiva se stvaran uvid u broj JIVU-e sa definiranom kategorijom sustava, a da se istovremeno prikazuju količine glavnih varijabli korištenih pri izračunu prema IWA metodologiji. Ovakav prikaz daje pojednostavljenu sliku ulaznih varijabli i konačnih pokazatelja, sa konačnom raspodjelom prema prethodno definiranom sustavu klastera.

Tablica 12 Matrica za 2013. godinu po klasterima i kategorizaciji sustava, s iskazom pripadnih količina Dobavljene vode, Ovlaštene potrošnje i Gubitaka vode

Tablica 13 Matrica za 2014. godinu po klasterima i kategorizaciji sustava, s iskazom pripadnih količina Dobavljene vode, Ovlaštene potrošnje i Gubitaka vode

Tablica 14 Matrica za 2015. godinu po klasterima i kategorizaciji sustava, s iskazom pripadnih količina Dobavljene vode, Ovlaštene potrošnje i Gubitaka vode

Tablica 15 Broj JIVU-e prema IWA kategorizaciji sustava po vodnim područjima

| Vodna područja | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VP rijeke Dunav | 36 | 24 | 10 | 8 |
| Jadransko VP | 25 | 11 | 13 | 11 |
| Ukupno: | 61 | 35 | 23 | 19 |

Iz prethodne tablice je vidljivo da u Jadranskom vodnom području ima više JIVU-e sa lošijom kategorijom sustava.

Tablica 16 Broj JIVU-e prema IWA kategorizaciji sustava po VGO

| VGO (vodnogospodarski odjeli) | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VGO za Muru i gornju Dravu | 3 | 3 | 0 | 0 |
| VGO za Dunav i donju Dravu | 9 | 3 | 2 | 1 |
| VGO za gornju Savu | 8 | 6 | 1 | 2 |
| VGO za srednju i donju Savu | 16 | 12 | 7 | 5 |
| VGO za slivove sjevernog Jadrana | 10 | 7 | 6 | 1 |
| VGO za slivove južnog Jadrana | 15 | 4 | 7 | 10 |
| Ukupno: | 61 | 35 | 23 | 19 |

Na području VGO za slivove južnog Jadrana uočava se najviše JIVU-e sa lošijom kategorijom sustava.

Obzirom na pokazatelje i iskustva naprednijih članica Europske unije pokazatelji bi trebali davati rezultate u kojima su veći JIVU-e u boljim kategorijama, obzirom na optimalizaciju troškova. Očito u vodno – komunalnom sektoru u Republici Hrvatskoj to nije tako te se nameće mogući zaključak da iza navedenog stoji starost sustava, obzirom da je razvoj vodoopskrbnih sustava u RH forsiran i potican prvenstveno u urbanim i većim područjima širenjem postojeće stare mreže, dok su u manjim JIVU-e vodoopskrbni sustavi novijeg datuma.

Tablica 17 Broj JIVU-e prema kategorizaciji sustava po Uslužnim područjima

| Uslužno područje | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UP 01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UP 02 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UP 03 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| UP 04 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| UP 05 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| UP 06 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| UP 07 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| UP 08 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| UP 09 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| UP 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UP 11 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| UP 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UP 13 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| UP 14 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| UP 15 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| UP 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UP 17 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| UP 18 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| UP 19 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| UP 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno: | 61 | 35 | 23 | 19 |

Tablica 18 Broj JIVU-e prema kategorizaciji sustava po Županijama

| Županija | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01_Zagrebačka | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 02_Krapinsko-zagorska | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 03_Sisačko-moslavačka | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 04_Karlovačka | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 05_Varaždinska | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 06_Koprivničko-križevačka | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 07_Bjelovarsko-bilogorska | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 08_Primorsko-goranska | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 09_Ličko-senjska | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 10_Virovitičko-podravska | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 11_Požeško-slavonska | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12_Brodsko-posavska | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13_Zadarska | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 14_Osječko-baranjska | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 15_Šibensko-kninska | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16_Vukovarsko-srijemska | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 17_Splitsko-dalmatinska | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 18_Istarska | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19_Dubrovačko-neretvanska | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 20_Međimurska | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21_Grad Zagreb | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno: | 61 | 35 | 23 | 19 |

Bilanca vode prema IWA metodologiji u konačnici se iskazuje sa količinama:

- PRIHODOVANE VODE – količine fakturirane ovlaštene potrošnje

- NEPRIHODOVANE VODE – količine stvarnih i prividnih gubitaka uključivo nefakturirana ovlaštena potrošnja

Slika 27 Sveukupne količine Prihodovane i Neprihodovane vode u RH za 2013., 2014. i 2015. godinu

Količine Neprihodovane vode na razini RH za period 2013. – 2014. iznose u prosjeku prilično visokih 48%.

Tablica 19 Količine Prihodovane i Neprihodovane vode po klasterima za 2013., 2014. i 2015. godinu

|  | Prihodovana voda [m³/god] | Neprihodovana voda [m³/god] | Prihodovana voda [%] | Neprihodovana voda [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013. godina |  |  |  |  |
| 1_JAKO MALI | 5.878.721 | 3.523.753 | 2% | 1% |
| 2_MALI | 7.853.983 | 7.477.432 | 3% | 3% |
| 3_SREDNJI | 17.386.323 | 15.368.919 | 6% | 6% |
| 4_SREDNJE VELIKI | 40.368.183 | 32.812.226 | 15% | 13% |
| 5_VELIKI | 51.029.870 | 33.054.571 | 19% | 13% |
| 6_JAKO VELIKI | 145.095.722 | 154.359.523 | 54% | 63% |
| UKUPNO: | 267.612.801 | 246.596.425 | 100% | 100% |
| 2014. godina |  |  |  |  |
| 1_JAKO MALI | 5.390.570 | 3.253.526 | 2% | 1% |
| 2_MALI | 7.350.576 | 7.600.377 | 3% | 3% |
| 3_SREDNJI | 16.962.720 | 13.421.439 | 7% | 6% |
| 4_SREDNJE VELIKI | 39.252.701 | 30.155.079 | 15% | 13% |
| 5_VELIKI | 50.356.381 | 32.258.890 | 19% | 14% |
| 6_JAKO VELIKI | 139.104.211 | 151.552.189 | 54% | 64% |
| UKUPNO: | 258.417.159 | 238.241.499 | 100% | 100% |
| 2015. godina |  |  |  |  |
| 1_JAKO MALI | 5.781.202 | 4.068.976 | 2% | 2% |
| 2_MALI | 7.470.214 | 7.416.466 | 3% | 3% |
| 3_SREDNJI | 16.861.282 | 14.417.520 | 6% | 6% |
| 4_SREDNJE VELIKI | 40.701.430 | 31.447.236 | 15% | 13% |
| 5_VELIKI | 50.219.015 | 34.378.462 | 19% | 15% |
| 6_JAKO VELIKI | 144.461.477 | 144.960.388 | 54% | 61% |
| UKUPNO: | 265.494.621 | 236.689.048 | 100% | 100% |

Slika 28 Količine Prihodovane i Neprihodovane vode po klasterima i kategorijama sustava prema IWA metodologiji za 2013., 2014. i 2015. godinu

Na temelju ukupno obrađenih količina Prihodovane i Neprihodovana vode JIVU-e sumirano po klasterima i kategorizaciji javnih vodoopskrbnih sustava može se zaključiti slijedeće:

Ovakvim jedinstvenim prikazom količina vode po klasterima i kategorijama sustava vidljivo je slijedeće:

- Po kategorijama sustava vidi se kako veća kvaliteta novije izgrađenih sustava rezultira znatno manjim količinama Neprihodovane vode

- Po klasterima JIVU-e vidljivo je u odnosu na kategorije u kojim granicama se kreću klasteri vezano na kategorije sustava

Za analizirani period od 2013. do 2015. godine klaster 6_JAKO VELIKI generira najveće količine Neprihodovane vode i to:

- u postotku ukupne količine Dobavljene vode u sustav u okviru klastera generira u prosjeku visokih 51%

- u ukupnoj količini Neprihodovane vode na razini RH generira vrlo visokih 62%

- sveukupno promatrano predmetni klaster je najveći generator količina Neprihodovane vode na razini RH

### Ostali pokazatelji i varijable

SPECIFIČNA POTROŠNJA

Specifična potrošnja u Benchmarking sustav mrežne aplikacije SIGMA3 ima slijedeće specifičnosti:

- Kontekstualna informacija/varijabla hrCI124 Dobavljena voda prema broju stanovnika definirana je prema aplikaciji SIGMA3 kao ([Dobavljena količina vode]/broj stanovnika/promatrani period); odnosno formulom ([A03]-[A05]-[A07])/[F01]/365x1000). Ovako definirana varijabla u sebi sadrži prihodovanu vodu i neprihodovanu vodu. Ovako definirana varijabla ima svoju funkciju vezano na pokazatelj stanja vodoopskrbnog sustava, ali definitivno ne prikazuje specifičnu potrošnju u smislu stvarne potrošnje ljudi priključenih na javni vodoopskrbni sustav, odnosno ljudskih potreba.

- Benchmarking sustav nema raspodijeljenu varijablu Fakturirane ovlaštene potrošnje na kućanstva i privredne subjekte.

Konzultant je u namjeri da prikaže specifičnu potrošnju u svojoj osnovnoj definiciji, korigirao proračun na način da je koristio količine varijable A08 - Fakturirana ovlaštena potrošnja, umjesto varijable A03 – Dobavljena voda u sustav.

Obzirom da su u varijabli A08 - Fakturirana ovlaštena potrošnja sadržane količine vode za kućanstva i gospodarske subjekte, nužno je napomenuti da tako iskazana specifična potrošnja (l/st/dan) sadrži određenu razinu pogreške. Pogreška je to veća što na određenom javnom vodoopskrbnom sustavu ima više količina vode isporučenih privrednim subjektima. U javnim vodoopskrbnim sustavima koji su pod značajnim utjecajem turizma, greška se očitava i kroz isporuku kućanstvima obzirom na turiste u privatnim apartmanima.

Tablica 20 Specifična potrošnja (l/st/dan) – osrednjena za sve tri analizirane godine, prikazana po Uslužnim područjima, Županijama, VGO i Vodnim područjima

Prethodno navedena problematika jasno se očituje u prethodnoj tablici. Specifična potrošnja u slivovima Jadranskih VGO-a specifična potrošnja je očekivano veća i prosječno iznosi 250 (l/st/dan) i rezultat je dodatne potrošnje generirane turistima u kućanstvima i privrednim objektima. VGO za gornju Savu ima osrednjenu specifičnu potrošnju od 157 (l/st/dan) što je očiti utjecaj Grada Zagreba sa svim svojim privrednim djelatnostima, a u zadnje vrijeme i porastom turizma.

VGO-i koji obuhvaćaju slivove rijeke Mure, Drave srednje i donje Save također daju realne specifične potrošnje u prosjeku cca. 124 (l/st/dan).

ISPITIVANJA KAKVOĆE VODE NAMJENJENE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

U bazi aplikacije SIGMA3 podaci i informacije o ispitivanjima kvalitete vode za piće nisu u dovoljnoj mjeri kompletirani, te nije bilo moguće analizirati podatke po godinama. Obzirom da se ova Analiza izradila u svrhu izrade Godišnjeg izvještaja o stanju poslovanja JIVU po financijsko ekonomskim pokazateljima i varijablama, iskazane su sumarne vrijednosti za sve tri godine (2013., 2014. i 2015.). U svakom slučaju, može se u dobiti uvid u stanje vezano na ispitivanja kvalitete vode za piće, usporedbom ukopnog broja ispitivanja sa brojem sukladnih ispitivanja.

Tablica 21 Iskaz interno provedenih ispitivanja ukupno za sve tri godine (2013., 2014. i 2015.)

|  | D51i | D53i | D54i | D55i | D56i | D62i | D63i | D64i | D65i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj interno izvršenih ispitivanja kvalitete vode | Broj provedenih organoleptičkih ispitivanja | Broj provedenih mikrobioloških ispitivanja | Broj provedenih fizikalno-kemijskih ispitivanja | Broj provedenih ispitivanja na radioaktivnost | Broj sukladnih organoleptičkih ispitivanja | Broj sukladnih mikrobioloških ispitivanja | Broj sukladnih fizikalno-kemijskih ispitivanja | Broj sukladnih ispitivanja na radioaktivnost |
|  | [Broj] | [Broj] | [Broj] | [Broj] | [Broj] | [Broj] | [Broj] | [Broj] | [Broj] |
| UP 01 | 12.337 | 2.661 | 4.482 | 8.232 | 0 | 2.661 | 4.456 | 8.232 | 0 |
| UP 02 | 19.217 | 6.404 | 6.409 | 6.404 | 0 | 6.400 | 6.320 | 6.370 | 0 |
| UP 03 | 4.237 | 1.622 | 1.848 | 1.825 | 10 | 1.624 | 1.846 | 1.839 | 20 |
| UP 04 | 589 | 622 | 622 | 670 | 0 | 622 | 613 | 666 | 0 |
| UP 05 | 25.106 | 18.426 | 12.826 | 18.233 | 0 | 17.410 | 12.702 | 17.395 | 0 |
| UP 06 | 20.694 | 4.682 | 848 | 15.140 | 6 | 4.682 | 841 | 15.140 | 6 |
| UP 07 | 377.171 | 25.212 | 78.616 | 276.045 | 7 | 24.817 | 78.549 | 275.931 | 7 |
| UP 08 | 28.782 | 10.768 | 5.293 | 19.237 | 0 | 10.758 | 5.283 | 10.758 | 12 |
| UP 09 | 96.974 | 30.697 | 9.294 | 56.757 | 36 | 33.409 | 9.378 | 55.308 | 0 |
| UP 10 | 10.860 | 3.191 | 3.191 | 4.478 | 0 | 3.139 | 3.153 | 4.476 | 0 |
| UP 11 | 31.667 | 13.101 | 7.601 | 16.167 | 0 | 12.168 | 7.165 | 14.988 | 0 |
| UP 12 | 54.980 | 16.989 | 18.723 | 19.268 | 0 | 16.981 | 18.631 | 19.221 | 0 |
| UP 13 | 34.542 | 45.559 | 87.009 | 216.795 | 4 | 35.062 | 69.212 | 167.219 | 4 |
| UP 14 | 12.966 | 4.693 | 4.113 | 3.326 | 3 | 4.671 | 3.900 | 3.289 | 4 |
| UP 15 | 31.398 | 10.465 | 10.468 | 10.465 | 0 | 10.442 | 10.181 | 9.957 | 0 |
| UP 16 | 75.535 | 12.788 | 21.276 | 40.304 | 0 | 12.788 | 21.267 | 40.163 | 0 |
| UP 17 | 20.969 | 12.219 | 55.396 | 86.910 | 0 | 10.995 | 55.196 | 63.656 | 0 |
| UP 18 | 4.899 | 2.929 | 0 | 2.929 | 0 | 2.286 | 0 | 2.286 | 0 |
| UP 19 | 8.033 | 2.464 | 156 | 5.901 | 0 | 2.437 | 156 | 5.844 | 0 |
| UP 20 | 2.765 | 2.298 | 2.048 | 2.298 | 14 | 1.759 | 1.701 | 2.189 | 0 |
| UKUPNO za Uslužna područja: | 873.721 | 227.790 | 330.219 | 811.384 | 80 | 215.111 | 310.550 | 724.927 | 53 |
| VGO za Muru i gornju Dravu | 35.273 | 10.703 | 12.529 | 16.274 | 0 | 10.699 | 12.414 | 16.240 | 0 |
| VGO za Dunav i donju Dravu | 32.205 | 20.276 | 16.200 | 21.184 | 0 | 19.260 | 16.067 | 20.342 | 0 |
| VGO za gornju Savu | 397.865 | 29.894 | 79.464 | 291.185 | 13 | 29.499 | 79.390 | 291.071 | 13 |
| VGO za srednju i donju Savu | 162.291 | 56.513 | 22.837 | 94.545 | 46 | 58.232 | 22.435 | 83.450 | 32 |
| VGO za slivove sjevernog Jadrana | 102.074 | 67.241 | 109.638 | 239.182 | 7 | 56.714 | 91.545 | 189.529 | 7 |
| VGO za slivove južnog Jadrana | 144.013 | 43.163 | 89.551 | 149.014 | 14 | 40.707 | 88.699 | 124.295 | 1 |
| UKUPNO za VGO: | 873.721 | 227.790 | 330.219 | 811.384 | 80 | 215.111 | 310.550 | 724.927 | 53 |
| VP rijeke Dunav | 627.634 | 117.386 | 131.030 | 423.188 | 59 | 117.690 | 130.306 | 411.103 | 45 |
| Jadransko VP | 246.087 | 110.404 | 199.189 | 388.196 | 21 | 97.421 | 180.244 | 313.824 | 8 |
| UKUPNO za Vodna područja: | 873.721 | 227.790 | 330.219 | 811.384 | 80 | 215.111 | 310.550 | 724.927 | 53 |
| 01_Zagrebačka | 19.121 | 6.796 | 3.274 | 11.753 | 7 | 6.401 | 3.251 | 11.687 | 7 |
| 02_Krapinsko-zagorska | 8.519 | 1.638 | 603 | 6.254 | 6 | 1.638 | 597 | 6.254 | 6 |
| 03_Sisačko-moslavačka | 96.974 | 30.697 | 9.294 | 56.757 | 36 | 33.409 | 9.378 | 55.308 | 0 |
| 04_Karlovačka | 28.782 | 10.768 | 5.293 | 19.237 | 0 | 10.758 | 5.283 | 10.758 | 12 |
| 05_Varaždinska | 19.217 | 6.404 | 6.409 | 6.404 | 0 | 6.400 | 6.320 | 6.370 | 0 |
| 06_Koprivničko-križevačka | 3.716 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 0 | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 0 |
| 07_Bjelovarsko-bilogorska | 521 | 68 | 294 | 271 | 10 | 70 | 292 | 285 | 20 |
| 08_Primorsko-goranska | 39.949 | 47.517 | 89.787 | 218.753 | 4 | 37.020 | 71.965 | 169.165 | 4 |
| 09_Ličko-senjska | 7.145 | 2.735 | 1.128 | 1.161 | 3 | 2.713 | 949 | 1.143 | 3 |
| 10_Virovitičko-podravska | 589 | 622 | 622 | 670 | 0 | 622 | 613 | 666 | 0 |
| 11_Požeško-slavonska | 10.860 | 3.191 | 3.191 | 4.478 | 0 | 3.139 | 3.153 | 4.476 | 0 |
| 12_Brodsko-posavska | 17.695 | 8.225 | 2.495 | 10.250 | 0 | 7.297 | 2.495 | 9.367 | 0 |
| 13_Zadarska | 31.812 | 10.465 | 10.675 | 10.672 | 0 | 10.442 | 10.379 | 10.157 | 1 |
| 14_Osječko-baranjska | 25.106 | 18.426 | 12.826 | 18.233 | 0 | 17.410 | 12.702 | 17.395 | 0 |
| 15_Šibensko-kninska | 75.535 | 12.788 | 21.276 | 40.304 | 0 | 12.788 | 21.267 | 40.163 | 0 |
| 16_Vukovarsko-srijemska | 13.972 | 4.876 | 5.106 | 5.917 | 0 | 4.871 | 4.670 | 5.621 | 0 |
| 17_Splitsko-dalmatinska | 25.868 | 15.148 | 55.396 | 89.839 | 0 | 13.281 | 55.196 | 65.942 | 0 |
| 18_Istarska | 54.980 | 16.989 | 18.723 | 19.268 | 0 | 16.981 | 18.631 | 19.221 | 0 |
| 19_Dubrovačko-neretvanska | 10.798 | 4.762 | 2.204 | 8.199 | 14 | 4.196 | 1.857 | 8.033 | 0 |
| 20_Međimurska | 12.337 | 2.661 | 4.482 | 8.232 | 0 | 2.661 | 4.456 | 8.232 | 0 |
| 21_Grad Zagreb | 370.225 | 21.460 | 75.587 | 273.178 | 0 | 21.460 | 75.542 | 273.130 | 0 |
| UKUPNO za Županije: | 873.721 | 227.790 | 330.219 | 811.384 | 80 | 215.111 | 310.550 | 724.927 | 53 |

Tablica 22 Iskaz izvršenih ispitivanja u ovlaštenom laboratoriju ukupno za sve tri godine (2013., 2014. i 2015.)

|  | D51e | D53e | D54e | D55e | D56e | D62e | D63e | D64e | D65e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj ispitivanja kvalitete vode izvršenih u ovlaštenom laboratoriju | Broj provedenih organoleptičkih ispitivanja | Broj provedenih mikrobioloških ispitivanja | Broj provedenih fizikalno-kemijskih ispitivanja | Broj provedenih ispitivanja na radioaktivnost | Broj sukladnih organoleptičkih ispitivanja | Broj sukladnih mikrobioloških ispitivanja | Broj sukladnih fizikalno-kemijskih ispitivanja | Broj sukladnih ispitivanja na radioaktivnost |
|  | [Broj] | [Broj] | [Broj] | [Broj] | [Broj] | [Broj] | [Broj] | [Broj] | [Broj] |
| UP 01 | 684 | 564 | 924 | 2.540 | 4 | 564 | 922 | 2.539 | 4 |
| UP 02 | 2.054 | 386 | 386 | 1.274 | 13 | 386 | 385 | 1.214 | 13 |
| UP 03 | 3.999 | 1.040 | 1.748 | 1.749 | 57 | 1.001 | 1.733 | 1.744 | 61 |
| UP 04 | 1.474 | 878 | 878 | 890 | 0 | 878 | 876 | 887 | 0 |
| UP 05 | 7.795 | 4.421 | 4.870 | 4.781 | 7 | 4.384 | 4.770 | 4.702 | 7 |
| UP 06 | 18.565 | 7.039 | 10.561 | 25.313 | 33 | 7.373 | 10.493 | 25.436 | 33 |
| UP 07 | 91.009 | 11.407 | 24.553 | 56.251 | 29 | 11.261 | 24.312 | 56.114 | 29 |
| UP 08 | 3.877 | 1.603 | 2.035 | 2.035 | 8 | 1.595 | 1.946 | 2.006 | 9 |
| UP 09 | 5.808 | 1.644 | 1.886 | 3.526 | 1 | 1.643 | 1.887 | 3.480 | 1 |
| UP 10 | 1.973 | 241 | 1.013 | 1.037 | 17 | 241 | 1.013 | 1.026 | 17 |
| UP 11 | 19.223 | 4.014 | 5.954 | 10.414 | 8 | 3.254 | 4.604 | 7.575 | 10 |
| UP 12 | 2.950 | 816 | 817 | 1.317 | 0 | 816 | 817 | 1.317 | 0 |
| UP 13 | 18.099 | 6.366 | 14.985 | 21.739 | 6 | 6.162 | 14.899 | 21.686 | 6 |
| UP 14 | 3.643 | 1.331 | 1.669 | 1.500 | 5 | 1.316 | 1.550 | 1.477 | 4 |
| UP 15 | 3.086 | 1.048 | 1.054 | 1.054 | 9 | 1.047 | 1.015 | 1.051 | 9 |
| UP 16 | 4.029 | 1.161 | 2.325 | 4.619 | 1 | 1.147 | 2.305 | 4.605 | 1 |
| UP 17 | 2.833 | 2.160 | 9.314 | 10.531 | 0 | 2.125 | 9.307 | 10.519 | 0 |
| UP 18 | 5.949 | 2.164 | 3.120 | 2.725 | 1 | 1.623 | 2.367 | 2.198 | 0 |
| UP 19 | 4.649 | 1.361 | 2.019 | 2.988 | 5 | 1.311 | 1.818 | 2.934 | 5 |
| UP 20 | 2.609 | 2.492 | 2.492 | 2.492 | 39 | 1.679 | 1.361 | 1.361 | 39 |
| UKUPNO za Uslužna područja: | 204.308 | 52.136 | 92.603 | 158.775 | 243 | 49.806 | 88.380 | 153.871 | 248 |
| VGO za Muru i gornju Dravu | 4.301 | 1.541 | 1.902 | 4.407 | 18 | 1.538 | 1.897 | 4.346 | 18 |
| VGO za Dunav i donju Dravu | 9.686 | 5.540 | 5.690 | 5.912 | 0 | 5.503 | 5.573 | 5.830 | 0 |
| VGO za gornju Savu | 109.574 | 18.446 | 35.114 | 81.564 | 62 | 18.634 | 34.805 | 81.550 | 62 |
| VGO za srednju i donju Savu | 32.900 | 7.710 | 12.102 | 17.927 | 97 | 6.904 | 10.665 | 14.996 | 103 |
| VGO za slivove sjevernog Jadrana | 24.585 | 8.494 | 17.415 | 24.505 | 10 | 8.288 | 17.216 | 24.434 | 11 |
| VGO za slivove južnog Jadrana | 23.262 | 10.405 | 20.380 | 24.460 | 56 | 8.939 | 18.224 | 22.715 | 54 |
| UKUPNO za VGO: | 204.308 | 52.136 | 92.603 | 158.775 | 243 | 49.806 | 88.380 | 153.871 | 248 |
| VP rijeke Dunav | 156.461 | 33.237 | 54.808 | 109.810 | 177 | 32.579 | 52.940 | 106.722 | 183 |
| Jadransko VP | 47.847 | 18.899 | 37.795 | 48.965 | 66 | 17.227 | 35.440 | 47.149 | 65 |
| UKUPNO za Vodna područja: | 204.308 | 52.136 | 92.603 | 158.775 | 243 | 49.806 | 88.380 | 153.871 | 248 |
| 01_Zagrebačka | 26.085 | 6.674 | 9.500 | 11.546 | 9 | 6.863 | 9.268 | 11.414 | 9 |
| 02_Krapinsko-zagorska | 12.236 | 6.319 | 8.402 | 21.450 | 33 | 6.318 | 8.334 | 21.573 | 33 |
| 03_Sisačko-moslavačka | 5.808 | 1.644 | 1.886 | 3.526 | 1 | 1.643 | 1.887 | 3.480 | 1 |
| 04_Karlovačka | 3.877 | 1.603 | 2.035 | 2.035 | 8 | 1.594 | 1.945 | 2.005 | 8 |
| 05_Varaždinska | 2.054 | 386 | 386 | 1.274 | 13 | 386 | 385 | 1.214 | 13 |
| 06_Koprivničko-križevačka | 2.478 | 896 | 897 | 898 | 1 | 893 | 895 | 898 | 1 |
| 07_Bjelovarsko-bilogorska | 1.521 | 144 | 851 | 851 | 56 | 108 | 838 | 846 | 60 |
| 08_Primorsko-goranska | 18.460 | 6.496 | 15.183 | 21.872 | 6 | 6.292 | 15.093 | 21.819 | 6 |
| 09_Ličko-senjska | 3.175 | 1.182 | 1.415 | 1.316 | 4 | 1.180 | 1.306 | 1.298 | 5 |
| 10_Virovitičko-podravska | 1.474 | 878 | 878 | 890 | 0 | 878 | 876 | 887 | 0 |
| 11_Požeško-slavonska | 1.973 | 241 | 1.013 | 1.037 | 17 | 241 | 1.013 | 1.026 | 17 |
| 12_Brodsko-posavska | 14.759 | 2.371 | 4.239 | 8.781 | 8 | 1.617 | 3.059 | 6.193 | 10 |
| 13_Zadarska | 3.193 | 1.067 | 1.110 | 1.105 | 10 | 1.054 | 1.066 | 1.098 | 9 |
| 14_Osječko-baranjska | 7.795 | 4.421 | 4.870 | 4.781 | 7 | 4.384 | 4.770 | 4.702 | 7 |
| 15_Šibensko-kninska | 4.189 | 1.213 | 2.377 | 4.675 | 1 | 1.196 | 2.351 | 4.643 | 1 |
| 16_Vukovarsko-srijemska | 4.464 | 1.643 | 1.715 | 1.633 | 0 | 1.637 | 1.545 | 1.382 | 0 |
| 17_Splitsko-dalmatinska | 8.622 | 4.272 | 12.382 | 13.200 | 1 | 3.699 | 11.628 | 12.679 | 0 |
| 18_Istarska | 2.950 | 816 | 817 | 1.317 | 0 | 816 | 817 | 1.317 | 0 |
| 19_Dubrovačko-neretvanska | 7.258 | 3.853 | 4.511 | 5.480 | 44 | 2.990 | 3.179 | 4.295 | 44 |
| 20_Međimurska | 684 | 564 | 924 | 2.540 | 4 | 564 | 922 | 2.539 | 4 |
| 21_Grad Zagreb | 71.253 | 5.453 | 17.212 | 48.568 | 20 | 5.453 | 17.203 | 48.563 | 20 |
| UKUPNO za Županije: | 204.308 | 52.136 | 92.603 | 158.775 | 243 | 49.806 | 88.380 | 153.871 | 248 |

Ukupan broj zasebnih ispitivanja u ovlaštenom laboratoriju za sve tri godine iznosi 303.757 ispitivanja, a sukladan broj ispitivanja iznosi 292.305 ispitivanja, što čini 96% sukladnih ispitivanja u promatrane tri godine. Ovakav rezultat je vrlo zadovoljavajući i može se utvrditi da stanovništvo RH pije vodu kakvoće koja je sukladna propisanim vrijednostima.

U budućim analizama potrebno je izvršiti analizu ispitivanja u ovlaštenom laboratoriju po klasterima kako bi provjerili da li broj uzoraka odgovara zahtjevima DWD Annex II part B table 1, za što je potrebno uvesti dodatne varijable.

BROJ INDIVIDUALNIH PRIKLJUČAKA

Tablica 23 Iskaz broja priključaka i broja ugovora za 2013., 2014. i 2015. godinu

|  | 2013.g. |  | 2014.g. |  | 2015.g. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C24 - Broj priključaka | E12 - Broj ugovora | C24 - Broj priključaka | E12 - Broj ugovora | C24 - Broj priključaka | E12 - Broj ugovora |
| UP 01 | 36.740 | 35.390 | 37.091 | 35.608 | 37.504 | 36.032 |
| UP 02 | 48.332 | 55.221 | 48.491 | 55.341 | 49.409 | 56.181 |
| UP 03 | 44.836 | 52.307 | 46.742 | 53.373 | 47.746 | 55.526 |
| UP 04 | 24.923 | 25.047 | 25.410 | 25.528 | 25.769 | 24.410 |
| UP 05 | 81.639 | 715.666 | 94.627 | 727.809 | 83.418 | 722.179 |
| UP 06 | 53.988 | 60.230 | 54.729 | 60.822 | 56.685 | 62.779 |
| UP 07 | 138.372 | 420.518 | 139.622 | 424.053 | 141.496 | 428.554 |
| UP 08 | 41.913 | 55.216 | 42.024 | 55.275 | 42.417 | 55.298 |
| UP 09 | 42.628 | 55.309 | 43.326 | 55.815 | 43.731 | 54.090 |
| UP 10 | 19.420 | 21.023 | 19.430 | 21.236 | 20.477 | 22.288 |
| UP 11 | 93.885 | 90.085 | 97.548 | 97.559 | 98.757 | 91.608 |
| UP 12 | 117.337 | 122.717 | 119.550 | 125.716 | 121.494 | 128.588 |
| UP 13 | 114.995 | 158.992 | 118.828 | 161.487 | 120.600 | 162.485 |
| UP 14 | 34.058 | 36.662 | 38.829 | 40.352 | 40.458 | 41.981 |
| UP 15 | 49.482 | 66.937 | 50.918 | 68.937 | 52.053 | 71.602 |
| UP 16 | 54.765 | 60.869 | 55.697 | 61.877 | 56.317 | 62.841 |
| UP 17 | 86.092 | 113.606 | 87.753 | 120.592 | 89.956 | 126.393 |
| UP 18 | 53.156 | 43.129 | 54.181 | 44.288 | 54.883 | 45.269 |
| UP 19 | 23.191 | 20.762 | 23.202 | 20.782 | 23.375 | 20.890 |
| UP 20 | 22.313 | 23.074 | 22.817 | 24.385 | 22.456 | 25.757 |
| UKUPNO za Uslužna područja: | 1.182.065 | 2.232.760 | 1.220.815 | 2.280.835 | 1.229.001 | 2.294.752 |
| VGO za Muru i gornju Dravu | 103.909 | 111.997 | 106.050 | 113.106 | 106.862 | 114.782 |
| VGO za Dunav i donju Dravu | 114.838 | 749.336 | 128.069 | 761.717 | 117.312 | 755.058 |
| VGO za gornju Savu | 192.360 | 480.748 | 194.351 | 484.875 | 198.181 | 491.333 |
| VGO za srednju i donju Savu | 213.978 | 242.340 | 218.979 | 251.129 | 223.463 | 246.182 |
| VGO za slivove sjevernog Jadrana | 261.888 | 312.738 | 272.647 | 322.995 | 277.939 | 328.441 |
| VGO za slivove južnog Jadrana | 295.092 | 335.601 | 300.719 | 347.012 | 305.244 | 358.956 |
| UKUPNO za VGO: | 1.182.065 | 2.232.760 | 1.220.815 | 2.280.835 | 1.229.001 | 2.294.752 |
| VP rijeke Dunav | 625.085 | 1.584.421 | 647.449 | 1.610.828 | 645.818 | 1.607.355 |
| Jadransko VP | 556.980 | 648.339 | 573.366 | 670.007 | 583.183 | 687.397 |
| UKUPNO za Vodna područja: | 1.182.065 | 2.232.760 | 1.220.815 | 2.280.835 | 1.229.001 | 2.294.752 |
| 01_Zagrebačka | 58.162 | 76.866 | 58.812 | 78.044 | 59.771 | 78.838 |
| 02_Krapinsko-zagorska | 39.480 | 39.791 | 40.203 | 40.365 | 42.092 | 42.254 |
| 03_Sisačko-moslavačka | 42.628 | 55.309 | 43.326 | 55.815 | 43.731 | 54.090 |
| 04_Karlovačka | 40.322 | 53.625 | 40.433 | 53.684 | 40.826 | 53.707 |
| 05_Varaždinska | 48.332 | 55.221 | 48.491 | 55.341 | 49.409 | 56.181 |
| 06_Koprivničko-križevačka | 23.116 | 26.136 | 24.751 | 26.929 | 24.212 | 27.480 |
| 07_Bjelovarsko-bilogorska | 21.720 | 26.171 | 21.991 | 26.444 | 23.534 | 28.046 |
| 08_Primorsko-goranska | 117.481 | 161.478 | 124.168 | 166.827 | 127.275 | 169.160 |
| 09_Ličko-senjska | 27.070 | 28.543 | 28.929 | 30.452 | 29.170 | 30.693 |
| 10_Virovitičko-podravska | 24.923 | 25.047 | 25.410 | 25.528 | 25.769 | 24.410 |
| 11_Požeško-slavonska | 19.420 | 21.023 | 19.430 | 21.236 | 20.477 | 22.288 |
| 12_Brodsko-posavska | 32.484 | 33.012 | 32.574 | 33.112 | 35.709 | 33.392 |
| 13_Zadarska | 55.575 | 74.161 | 57.069 | 75.088 | 58.257 | 77.806 |
| 14_Osječko-baranjska | 81.639 | 715.666 | 94.627 | 727.809 | 83.418 | 722.179 |
| 15_Šibensko-kninska | 55.193 | 61.297 | 56.117 | 62.297 | 56.736 | 63.260 |
| 16_Vukovarsko-srijemska | 61.401 | 57.073 | 64.974 | 64.447 | 63.048 | 58.216 |
| 17_Splitsko-dalmatinska | 138.820 | 156.307 | 141.514 | 164.460 | 144.420 | 171.243 |
| 18_Istarska | 117.337 | 122.717 | 119.550 | 125.716 | 121.494 | 128.588 |
| 19_Dubrovačko-neretvanska | 45.504 | 43.836 | 46.019 | 45.167 | 45.831 | 46.647 |
| 20_Međimurska | 36.740 | 35.390 | 37.091 | 35.608 | 37.504 | 36.032 |
| 21_Grad Zagreb | 94.718 | 364.091 | 95.336 | 366.466 | 96.318 | 370.241 |
| UKUPNO za Županije: | 1.182.065 | 2.232.760 | 1.220.815 | 2.280.835 | 1.229.001 | 2.294.752 |

U Benchmarking bazu, aplikacije SIGMA3, unose se dvije nezavisne varijable koje daju informaciju o stanju priključenosti:

- C24 - Broj priključaka i

- E12 - Broj ugovora

Prema aplikacijskom rješenju, varijabla C24 – Broj priključaka morala bi iskazivati broj individualnih priključaka, dok varijabla E12 - Broj ugovora, bi morala iskazivati broj izdanih računa (ugovorni odnos krajnjeg korisnika / potrošača s JIVU-e). Provedenom analizom utvrđeno je da u određenom broju slučajeva podaci nisu konzistentni (odnosno u idealnom slučaju Broj priključaka i Broj ugovora može biti jednak, a realno se može očekivati da Broj priključaka bude manji od Broja ugovora).

Zaključak koje je trebao proizaći iz analize, odnosno da se provjeri i iskaže broj individualnih priključaka, nije moguće utvrditi, bez točnog podatka JIVU-e.

Analizom je utvrđeno, da veliki broj vezanih varijabli (npr. broj stambenih jedinica, broj stanovnika priključenih na sustav vodoopskrbe i dr.) nisu relevantne i nije ih moguće koristiti pri provjeri i ispravcima unesenih podataka. Konkretno se u tehničkom smislu radi o pokrivenosti i priključenosti javnom vodoopskrbom na određenom području, koje vrlo često ne obuhvaća naselja u potpunosti i korištenjem primjerice podataka iz Državnog zavoda za statistiku (što se i konkretno čini), iste nije moguće točno raspodijeliti obzirom na stvarnu pokrivenosti i priključenosti na određenom području.

Pošto je riječ o bitnom elementu / tehničkom pokazatelju sustava, nužno je osigurati da JIVU-e navedu pravilno interpretirane tražene podatke. Ovaj podatak bi JIVU-e morali imati, obzirom da imaju podatke o broju priključaka i podatke o broju računa koje izdaju. U svakom slučaju ovo je jedan od značajnih podataka i JIVU-e su obavezani provoditi Mjeru iz Plana upravljanja vodnim područjima „Implementacija programa uvođenja individualnih vodomjera“.

Obzirom da nije moguće točno definirati, po prethodnom tablicom iskazanim podacima, ipak se može, na razini Republike Hrvatske, zaključiti da udio individualnih priključaka u ukupnom broju ugovora iznosi nešto više od 50%. U odnosu na 2013. godinu broj registriranih individualnih priključaka bilježi porast od oko 3%, dok broj ugovora raste za oko 2%. Porast broja priključaka u razdoblju 2014 - 2015 godini pada i iznosi svega 0,67%, a broj novo registriranih ugovora prati nizak stupanj priključenja i iznosi oko 0,61%. Na osnovi navedenog može se zaključiti da se, generalno gledajući, omjer individualnih priključaka i broja ugovora ne mijenja, odnosno da u promatranom razdoblju nije u punom intenzitetu provođena preporuka uvođenja vodomjera za svakog korisnika (kućanstvo).

Tablica 24 Broj individualnih priključaka i udio broja individualnih priključaka u ukupnom broju ugovora na razini RH za 2013., 2014. i 2015. godinu

|  | 2013.g. |  | 2014.g. |  | 2015.g. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C24 - Broj priključaka | E12 - Broj ugovora | C24 - Broj priključaka | C24 - Broj priključaka | E12 - Broj ugovora | C24 - Broj priključaka |
| UKUPNO za RH: | 1.182.065 | 2.232.760 | 1.220.815 | 2.280.835 | 1.229.001 | 2.294.752 |
| Udio broja individualnih priključaka u ukupnom broju ugovora: | 53% |  | 54% |  | 54% |  |

Kao što je prethodno navedeno Benchmarking sustavom je utvrđen broj individualnih priključaka, a to se može zaključiti iz iskazanih udjela, ali jednako tako je utvrđeno da podaci nisu u potpunosti relevantni, te da je u fazi prikupljanja podataka u narednom periodu obavezno obratiti pozornost na navedene podatke.

Vidi se da je broj individualnih priključaka u svim sustavima vodoopskrbe praktično isti tijekom analizirane tri godine. Očito se više – manje svi JIVU-e moraju ozbiljno posvetiti aktivnostima vezanim za provođenja Mjere „Implementacije programa uvođenja individualnih vodomjera“.

# Analiza financijsko-ekonomskih podataka sektora vodoopskrbe i odvodnje u RH

Detaljna analiza podataka o financijsko – ekonomskim varijablama i pokazateljima izvještava o stanju poslovanja JIVU-e na razini Republike Hrvatske.

Analiza je izvršena temeljem 43 varijable i 15 pokazatelja, u interpretativnoj kombinaciji s varijablama koje se odnose na tehničke, organizacijske, operativne, kvalitativne i okolišne aspekte poslovanja JIVU-e.

Analize, komentari i zaključci godišnjeg izvještaja obuhvaćaju (i preklapaju) financijske i tehničke pokazatelje te uočavaju trendove u kvaliteti poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga na nekoliko razina uzimajući u obzir grupiranje (clustering) JIVU-e po slijedećim kriterijima: po uslužnom području, po veličini, prema djelatnostima koje JIVU-e obavljaju, prema količini dobavljene i isporučene vode, po kriteriju JIVU-e koji imaju uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i regionalno u smislu turističkih područja.

Značaj izrade detaljnih izvještaja posebice se očituje kroz strukturirane povratne informacije JIVU-e o prikupljenim podacima, korištenje usporednih rezultata za olakšanje „učenja“ između komunalnih poduzeća i potporu u donošenju odluka vezanih za politiku i ulaganja, kriterije i prioritete ulaganja, statističke analize, analiza pouzdanosti i točnosti podataka, kvantitativno prikazivanje trendova u sektoru i usporedba učinka sektora sa sličnim komunalnim poduzećima u okruženju i u svijetu.

## Financijsko-ekonomski normativi poslovanja JIVU

Prilikom utvrđivanja sigurnosti i uspješnosti poslovanja JIVU važnu ulogu ima kvalitetna podatkovna i informacijska podloga koja osigurava informacije o imovini, obvezama, kapitalu, prihodima, rashodima, promjenama vlasničkog kapitala te o novčanim priljevima i odljevima. Iskazani financijski parametri u financijskim izvješćima mogu znatno odstupati od realnog stanja što je uvjetovano načinima obračuna pojedinih obračunskih kategorija. Što je financijski rezultat realnije utvrđen, bit će bolje i kvalitetnije interpretacije koje se na temelju istog izrađuju.

Financijski izvještaji uvedeni i analizirani kroz „Benchmarking“ sustav praćenja i izvještavanja o tehničkim i financijskim pokazateljima poslovanja JIVU, pružaju korisnicima podatke i informacije o poslovanju poduzeća te je njihova analiza jedan od važnijih alata kojima različite interesne skupine mogu doći do onih informacija koje su im potrebne za donošenje odluka. Benchmarking sustav praćenja i izvještavanja o tehničkim i financijskim pokazateljima poslovanja isporučitelja vodnih usluga radi mjerenja učinkovitost njihovog poslovanja spada u mjere nastavka reforme vodnokomunalnog sektora propisane Planom upravljanja vodnim područjima 2016 - 2021. Nastavak aktivnosti na uvođenju obveze izvještavanja o tehničkim i financijskim pokazateljima poslovanja JIVU i ex-post mjerenja učinkovitost njihovog poslovanja podrazumijeva postupanje i usklađenost s osnovnim mjerama iz Plana.

Ova analiza podloga za uspostavljanje sustava racionalnog upravljanja poslovanjem i razvojem društva u širem smislu i predstavlja uvođenje mehanizama unapređenja poslovanja s ciljem postizanja najmanje prosječnih vrijednosti iz prethodnog usporednog razdoblja (Benchmarking).

U sklopu analize Benchmarking sustava provedene su analize kojima se u konačnici daje osvrt na program mjera definiranih Planom upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. te je izrađena procjena stanja provedbe mjera. Svrha izrađene analize i ciljevi definirani su prvenstveno programom mjera definiranih Planom upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.

U sklopu analize Benchmarking sustava provedene su analize kojima se koje omogućavaju usklađenje poslovanja s Mjerom uvođenja načela povrata troškova vodnih usluga i unapređenja poslovanja iz Plana, s obzirom da su od strane isporučitelja vodnih usluga iskazane varijable prihoda i rashoda prema vrstama usluga i korisnicima.

Tako su definirani pojedini financijski podaci koji se odnose isključivo na djelatnost vodoopskrbe ili odvodnje (i pročišćavanja) dok neke nema smisla promatrati odvojeno pa se promatraju na nivou cijelog JIVU. Navedeni financijski podaci određeni su kroz financijske varijable, a koje su usklađene su sa terminima korištenim za godišnji financijski izvještaj (GFI POD), račun dobiti i gubitka, bilancu, u jednom dijelu NT_I izvještajem o novčanom tijeku - indirektna metoda, te definicijama iz kontnih planova koji se primjenjuju u RH, npr. RIF, RRIF, TEB i ostali. Financijske varijable podijeljene su na način prikazan u Prilogu 1 i sukladno tome su obrađene ovom analizom kroz vremensko razdoblje od 2013. do 2105. godine.

### Ukupni troškovi vodoopskrbe i odvodnje

Ukupni troškovi za djelatnost vodoopskrbe (skraćena šifra prema IWA klasifikaciji: G04) iskazani su u računu dobiti i gubitka kao poslovni rashodi umanjeni za razliku financijskih prihoda i rashoda. Vrijednost varijable odgovara zbroju varijabli tekućih i kapitalnih troškova.

Ukupni troškovi za djelatnost odvodnje (skraćena šifra prema IWA klasifikaciji: WG05)  iskazani su u računu dobiti i gubitka kao poslovni rashodi umanjeni za razliku financijskih prihoda i rashoda. Vrijednost varijable odgovara zbroju varijabli tekućih i kapitalnih troškova. Troškovi odvodnje uključuju i trošak pročišćavanja otpadnih voda (ako JIVU ima UPOV).

U Republici Hrvatskoj se godišnje bilježi gotovo 800 milijuna Kn ukupnih troškova u djelatnosti vodoopskrbe i preko 200 milijuna Kn u djelatnosti odvodnje. Od toga, samo na Grad Zagreb otpada preko 50% navedenih troškova, dok se preostali troškovi raspodjeljuju u ostalim županijama.

Tablica 25 Grafikon sa prikazom ukupnih troškova vodoopskrbe i odvodnje u RH po županijama

*U analizu su uključeni samo JIVU koji su dostavili podatke

Ukupni troškovi JIVU-e za djelatnost vodoopskrbe po m³ ovlaštene potrošnje vode (jedinični troškovi vodoopskrbe) analizirani su na osnovi dostavljenih podataka JIVU-e za razdoblje 2013.-2015. godine prema veličini poduzeća i vrsti djelatnosti koju poduzeće obavlja.

Jedinični troškovi vodoopkrbe pokazuju trend opadanja što je JIVU-e veći (klasteriranje prema veličini poduzeća u smislu količina dobavljene vode u m³/godišnje).

Prosječni ukupni trošak poslovanja u djelatnosti vodoopskrbe za vrlo mala poduzeća se kreće od oko 15,7 HRK/m³ pa preko 9,5 HRK/m³ za srednja i 7 HRK/m³ za najveća poduzeća kroz sve tri godine, što vidljivo ukazuje da se uspješnost poslovanja poduzeća povećava s njegovom veličinom u smislu smanjenja ukupnih troškova djelatnosti.

Slika 29 Grafikon ukupnih troškova vodoopskrbe po m³ ovlaštene potrošnje prema klasterima

Ukupni troškovi JIVU za djelatnost odvodnje po m³ pročišćene otpadne vode (jedinični troškovi odvodnje) analizirani su na osnovi dostavljenih podataka JIVU za razdoblje 2013.-2015. godine prema veličini poduzeća i vrsti djelatnosti koju poduzeće obavlja.

Jedinični troškovi odvodnje pokazuju trend opadanja s povećanjem poduzeća kontinuirano kroz sve tri godine. Navedeni troškovi se kreću od 16 HRK/m³ za mala poduzeća sve do 2,72 HRK/m³ za najveća poduzeća.

Tablica 26 Ukupni troškovi za djelatnost odvodnje u HRK/m³ tretirane ispuštene količine

| Ukupni troškovi za djelatnost odvodnje u HRK/m³ tretirane ispuštene količine | 2015 | 2014 | 2013 | Vagani prosjek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1_JAKO MALI | 9,07 | 3,90 | 5,44 | 5,66 |
| 2_MALI | 7,00 | 4,43 | 6,02 | 5,82 |
| 3_SREDNJI | 9,87 | 6,40 | 8,80 | 8,37 |
| 4_SREDNJE VELIKI | 8,62 | 8,33 | 7,17 | 8,08 |
| 5_VELIKI | 4,07 | 4,25 | 4,65 | 4,31 |
| 6_JAKO VELIKI | 2,72 | 2,19 | 2,47 | 2,49 |
| UKUPNO: | 7,24 | 5,37 | 6,30 | 6,28 |

U segmentu jako velikih poduzeća nalazi se Grad Zagreb gdje trošak pročišćavanja nije uključen u financijske izvještaje JIVU (Vodovod i odvodnja d.o.o. Zagreb) već on predstavlja trošak privatnog koncesionara te nije vidljiv u dostavljenim podacima za benchmarking sustav. Za navedene troškove se očekuju da će tek nastupiti u narednim godinama.

Slika 30 Grafikon ukupnih troškova odvodnje po m³ tretirane otpadne vode prema klasterima

Prikazani grafikon rezultat je podatak prikupljenih Benchmarking sustavom, rezultate je potrebno iščitati s oprezom iz razloga što grafikon pokazuje određene anomalije:

- Grafikon za 2013. i 2014. godinu prikazuje podjednaku raspodjelu po klasterima, s time da su vrijednosti troškova odvodnje i pročišćavanja u 2014. nešto niži, dok grafikon za 2015. godinu po svim iznosima ima veće vrijednosti sa značajnim skokom unutar klastera Jako malih JIVU-e. Razlog za ovo može biti greška u podacima, ali jednako tako može biti ispravan pokazatelj ukoliko su JIVU-e unutar klastera Jako malih JIVU-e, na temelju potpora kroz razvojne projekte za manje tvrtke i ruralne sredine proveli određene investicijske mjere u javnim sustavima odvodnje i pročišćavanja. S obzirom na raspoložive podatke, nije moguće izvesti konkretan zaključak. Međutim, bolji uvid se može dobiti ukoliko se dodatno analiziraju ulaganja Hrvatskih voda koje, samostalno ili u okviru osiguranih razvojnih kreditnih linija ulaže u razvoj vodno-komunalne infrastrukture.

- Druga anomalija, je neočekivano niska cijena troškova unutar klastera Jako veliki JIVU-e. Ovdje je također moguće da je došlo do greške u podacima, ali jednako tako se nameće mogući problem kroz najvećeg JIVU-e, koji na području Grada Zagreba upravlja samo sustavom javne odvodnje, dok uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Zagreb upravlja koncesionar. Na osnovi dobivenih podataka prikupljenih Benchmarking sustavom nije moguće izvesti zaključak da li su troškovi pročišćavanja otpadnih voda sustava javne odvodnje Grada Zagreb, uključeni u troškove JIVU-e. U svakom slučaju, vrijednosti odvodnje i pročišćavanja u sve tri prikazane godine (2013., 2014. i 2015.) treba uzeti sa rezervom za klaster Jako veliki JIVU-e, jer bi se, po ekspertnoj procjeni, ti troškovi minimalno morali kretati u rasponu troškova koji su iskazani za klaster Veliki JIVU-e.

Iako trend kroz godine jasno prikazuje povećanje uspješnosti poslovanja poduzeća s povećanjem njihove veličine, niski jedinični troškovi odvodnje za velika poduzeća (u kojima su uključeni i troškovi pročišćavanja) mogu ukazivati da su veliki UPOV tek izgrađeni (ili je njihova gradnja u tijeku) zbog čega u podacima do 2015. još nisu obuhvaćeni „stvarni“ troškovi odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

U kategoriju Jako mali JIVU-i se više investiralo, naročito u segmentu pročišćavanja otpadnih voda, stoga su navedeni troškovi već prisutni i uključeni u podacima za razdoblje 2013. - 2015., za razliku od velikih poduzeća gdje investicije u UPOV odnosno s time povezani troškovi tek predstoje.

### Tekući troškovi vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja

Tekući troškovi tijekom promatranog perioda analize za djelatnost vodoopskrbe ili odvodnje iskazani su u računu dobiti i gubitka kao razlika referentnog poslovnog troška i troška amortizacije. U tekuće troškove vodoopskrbe odnosno odvodnje (skraćena šifra prema IWA klasifikaciji za vodoopskrbu G05, a za odvodnju WG06) uključeni su njezini materijalni troškovi, troškovi osoblja, vrijednosno usklađivanje kratkotrajne i dugotrajne imovine, rezervacije i ostali troškovi. Troškovi odvodnje uključuju i trošak pročišćavanja otpadnih voda (ako JIVU ima UPOV).

Slika 31 Jedinični tekući troškovi vodoopskrbe i odvodnje prema klasterima za 2015. godinu (samo za JIVU-e koji imaju UPOV)

Jednako kao pri tumačenju prethodnog grafikona i ovom treba pristupiti s oprezom iz razloga što podaci iskazani sa jedinične troškove za djelatnost odvodnje i pročišćavanja ne prikazuju iskustveno očekivane pokazatelje. Iz navedenog razloga pokazatelj za jedinične troškove odvodnje i pročišćavanja iskazan je na grafikonu transparentno.

Jedinični tekući troškovi za djelatnost vodoopskrbe u 2015. godini iskazani kroz liniju trenda prikazuju smanjenje jediničnih tekućih troškova s povećanjem poduzeća. Ono što grafikon također prikazuje, je da su JIVU-e unutar klastera Srednje veliki (2 do 5 mil. m³/god dobavljene vode u sustav) očito najefikasnija grupa JIVU-e. Ovaj podatak je značajan iz aspekta, što potvrđuje preporuku danu Zakonom o vodama, kojom se kao minimalna optimalna količina godišnje dobavljene vode vezano za JIVU-e navodi količina od 2 mil. m³/god. Jednako tako bitno je uočiti kako daljnjim porastom JIVU-e, troškovi u odnosu na klaster Srednje veliki JIVU-e relativno rastu.

Jedinični tekući troškovi za djelatnost odvodnje i pročišćavanja, obzirom na neujednačenost podataka u smislu izgrađenosti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda unutar svih subjekata u klasteru nije jednaka, jednako tako u sklopu onih JIVU-e koji imaju izgrađene uređaje za pročišćavanje, nemaju svi istu razinu pročišćavanja, ne u vidu dozvoljenih parametara za ispuštanje efluenta, već u vidu trenutačne faze izgrađenosti, s obzirom na to da su određeni uređaji izgrađeni samo u vidu predtretmana i za potpuno usklađivanje s važećim propisima potrebna je dogradnja razine pročišćavanja otpadnih voda.

Kako bi se dobio precizniji uvid u tekuće troškove JIVU-a, postojeći Benchmarking sustav prikupljanje i obrade podataka je potrebno unaprijediti kroz:

- odvojeno prikupljanje troškova sustava javne odvodnje i sustava javnog pročišćavanja

- prikupljanje podataka u skladu sa Višegodišnjim programom gradnje vodnih građevina vezano na planiran broj uređaja po JIVU-e, izgrađenom broju uređaja i razini pročišćavanja (da li je konačna ili je objekt izgrađen fazno i nužna je dogradnja)

Analizom podataka za razdoblje od tri godine analizirana je i procijenjena stvarna ovisnost efikasnosti upravljanja troškovima u zahtjevnijim prostorno-geografskih uvjetima u usporedbi s manje zahtjevnim često nizinskim područjima, odnosno da li je moguće da JIVU-e ostvare solidnu financijsku efikasnost unatoč geografskim preprekama.

Iz analize proizlazi da srednje velika i velika poduzeća upravljaju područjima u zahtjevnijim prostorno-geografskih uvjetima, kao posljedica toga, takvi sustavi su tehnički složeniji na način da:

- sustavi javne odvodnje imaju veći broj crpnih stanica i pripadnih tlačnih cjevovoda, što generira veće pogonske troškove (električna energija) i veće troškove održavanja

- sustavi javne vodoopskrbe također imaju veći broj crpnih stanica, što također generira povećanje pogonskih troškova i troškova održavanja, ali jednako tako takvim sustavima se teže upravlja u smislu osiguravanja optimalnih tlakova

Jedinični tekući troškovi JIVU-e za djelatnost vodoopskrbe u pravilu prate razinu visinske razlike terena na kojem obavljaju djelatnost zbog vezanog opterećenja na potrošnju električne energije, troškove održavanja i kompleksnost sustava.

Jedinični tekući troškovi JIVU-e za djelatnost odvodnje u slučaju srednjih i velikih poduzeća koja imaju UPOV nisu u najvećoj mjeri ovisni o visinskoj razlici terena, unatoč zahtjevnijem održavanju i povećanoj kompleksnosti sustava.

Slika 32 Ovisnost jediničnih troškova o terenskoj konfiguraciji uslužnog područja

Slika 33 Grafikon jediničnih tekućih troškova u ovisnosti o starosti sustava

Iz prethodnog grafikona bi se moglo zaključiti da pravilnim upravljanjem ukupnim troškovima odnosno ostvarenjem ekonomije razmjera zbog povećanja veličine poduzeća i integracije djelatnosti u segmentu odvodnje, teoretski je moguće nadvladati tehničko-financijske izazove prostorno-geografskih barijera i starosti sustava uslužnih područja. Međutim, ovdje treba uzeti u obzir generalnu razliku između sustava javne odvodnje i sustava javne vodoopskrbe:

- Sustav javne vodoopskrbe:

  - Funkcionira u cijelosti pod utjecajem tlaka i značajno ovisi o onome tko njime upravlja. Dok sa druge strane sustav javne odvodnje gdje god je moguće funkcionira na način da je projektirano gravitacijsko tečenje.

  - Održavanje sustava pod tlakom iziskuje veći angažman u svakom smislu i ljudi i financijskih sredstava

  - Starost sustava značajno utječe na troškove pogona i održavanja, na način da je gubitke vode potrebno nadoknaditi, a svako pucanje cjevovoda zahtijeva trenutni angažman ljudi koji rade u odjelima održavanja

- Sustav javne odvodnje:

  - Zahtijeva manji angažman i ljudi i financijskih sredstava

  - Starost sustava znatno manje utječe na troškove pogona i održavanja. Problemi na sustavu, ukoliko se ne realiziraju sa površinskim ispuštanjima, većinom se ne saniraju, barem ne trenutačno.

  - Ovakvi problemi se prvenstveno očituju kroz sferu zaštite okoliša.

U konačnici zapravo proizlazi zaključak, da što je veći JIVU-e, odnosno sukladno tome i veći sustav javne odvodnje, manji su jedinični troškovi održavanja. Odnosno u pogledu odvodnje starost sustava nema toliki utjecaj koliko je značajnije razumjeti da je riječ o sveukupno manjem angažmanu ljudi i financijskih sredstava. Načelno, za manje sustave odvodnje, je potrebno imati podjednak broj ljudi u održavanju kao i za veće sustave.

Dvojbeno je međutim da veći, stariji i kompleksniji sustavi u Republici Hrvatskoj, bez obzira što njima upravlja veći JIVU-e, pokazuju nižu razinu troškova. Ukoliko preklopimo zaključke iz tehničkog dijela analize gubitaka prema ILI koeficijentu, moglo bi se pretpostaviti da prema karakterizaciji složenosti sustavima efikasnije upravljaju manje tvrtke nego veće zbog mlađe infrastrukture, obzirom da su u manjim JIVU-e vodoopskrbni i kanalizacijski sustavi pretežito novijeg datuma. Ono što je vjerojatnije da pokazuje i dokazuje ovakva okolnost jest nesustavno upravljanje gubicima kod srednjih i velikih vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava s posljedično niskim jediničnim tekućim troškovima (poduzeća u ograničenoj mjeri provode aktivnosti za dostizanje standarda).

Što se tiče troškova pročišćavanja, analizom podataka nije moguće jednoznačno izdvojiti troškove pročišćavanja iz ukupnih troškova odvodnje i utvrditi njihovu zavisnost, no moguće je posredno analizirati ponašanje troškova s povećanjem veličine poduzeća uslijed povećanja priključenosti na UPOV.

Slika 34 Grafikon odnosa jediničnih troškova odvodnje i pročišćavanja sa pokrivenošću UPOV-ima

Bez obzira što priključenost na UPOV raste, što je sustav složeniji i veći, jedinični troškovi odvodnje padaju. Takav zaključak ukazuje da se u segmentu djelatnosti pročišćavanja ne indiciraju tehničko-upravljačke neefikasnosti i nesustavno održavanje kao što je to slučaj u segmentu odvodnje odnosno vodoopskrbe. Dodatno navedeno može ukazivati da iako većina JIVU imaju UPOV kao objekt, njihov konačni stupanj pročišćavanja nije usklađen s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (Direktiva 91/271/EEZ).

### Struktura troškova JIVU-e

Analizom postotnog udjela troškova radne snage, vanjskih usluga („outsourcing“) i električne energije u tekućim troškovima JIVU prema veličini JIVU i prema godinama poslovanja utvrđeno je njihovo pravilno kretanje i kontinuirana podjednaka međuovisnost.

Slika 35 Grafikon udjela pojedinih vrsta troškova u tekućim troškovima JIVU-e koji imaju integrirane djelatnosti

Slika 36 Grafikon udjela pojedinih vrsta troškova u tekućim troškovima JIVU-e prema veličini poduzeća kroz godine

Trendovi kretanja pojedine vrste troška ukazuju da veličina poduzeća nema značajan utjecaj na strukturu tekućih troškova kroz posljednje tri godine odnosno da integracija djelatnosti nije donijela veće promjene u udjelima troškova radne snage, vanjskih usluga ili električne energije, osim u slučaju jako velikog poduzeća gdje visoki trošak vanjskih usluga može ukazivati da je u njega uključen i trošak koncesije na pročišćavanje otpadnih voda. Takvo objašnjenje svodi ovaj trošak na razinu ostalih poduzeća čime on više značajno ne odstupa od prosjeka.

Kada se promatra međuovisnost ILI pokazatelja i troškova električne energije vodoopskrbe prema veličinama JIVU, vidljivo je slijedeće:

- Razina prosječnog troška u HRK/m³ generalno opada do točke optimuma na razini srednje velikih JIVU nakon čega je ponovo u blagom porastu.

- Usporedbom ILI pokazatelja i iznosa troškova električne u vodoopskrbi zamjećuje se utjecaj tehničkog rješenja sustava vodoopskrbe na troškove električne energije. Kompleksniji sustavi javne vodoopskrbe imaju unutar svojih sustava veći broj vodosprema većeg kapaciteta. Vrlo često ukoliko je to moguće takvi sustavi pune vodospreme u vrijeme manje potrošnje kada je jeftinija cijena električne energije. Upravo iz navedenog razloga troškovi električne energije ne prate porast ILI pokazatelja u grupacijama klastera VELIKI i JAKO VELIKI, odnosno grafikon realno prikazuje da iako nema velikog porasta troškova električne energije ILI pokazatelj raste. Obzirom na veličinu navedenih sustava, ovakvi sustavi također generiraju značajne gubitke u vremenu manjih potrošnji (noć).

- Povećanjem veličine JIVU ukazuje se potreba za značajnim poboljšanjima i unaprjeđenjem kompleksnih sustava kojima se upravlja, sa naglaskom da energetika nije kritičan element optimalizacije i poboljšanja sustava. Iz navedenog prvenstveno se može zaključiti da su kritični elementi sustava, tlak u sustavu i starost sustava.

Iako parcijalni pogled na kretanje troškova električne energije odaje dojam njihovog smanjenja s veličinom poduzeća, potrebno je sagledati i ostale troškove te njihove udjele u tekućim troškovima (poput zaposlenih, održavanja, materijalnih troškova, itd.) kako bi se donosili daljnji zaključci o povoljnosti okrupnjavanja JIVU.

Slika 37 Grafikon ovisnosti ILI pokazatelja i iznosa troškova električne energije vodoopskrbe; podjela prema klasterima za 2013.-2015.g.

*Iznos ILI pokazatelja:

< 2 A Daljnje poboljšanja sustava moglo bi biti neekonomično, osim ako nisu napravljene posebne i vrlo detaljne analize

2 - 4 B Potencijal za poboljšanje sustava postoji. Potrebno je bolje upravljanje i nadzor

4 - 8 C Upravljanje sustavom je slabo. Zabilježena su slaba curenja, unaprijeđene bi bilo poželjno

> 8 D Jako loše upravljanje sustavom. Potrebna hitna analiza i poboljšanje upravljanja sustava

Slika 38 Grafikon ovisnosti ILI pokazatelja i udjela troškova električne energije u tekućim troškovima poslovanja; podjela prema klasterima za 2013.-2015.g.

*Iznos ILI pokazatelja:

< 2 A Daljnje poboljšanja sustava moglo bi biti neekonomično, osim ako nisu napravljene posebne i vrlo detaljne analize

2 - 4 B Potencijal za poboljšanje sustava postoji. Potrebno je bolje upravljanje i nadzor

4 - 8 C Upravljanje sustavom je slabo. Zabilježena su slaba curenja, unaprijeđene bi bilo poželjno

> 8 D Jako loše upravljanje sustavom. Potrebna hitna analiza i poboljšanje upravljanja sustava

Slika 39 Grafikon potrošnje električne energije u vodoopskrbi i odvodnji s pročišćavanjem za razdoblje 2013.-2015.g.

Kada se analizira ILI pokazatelj i ukupno postojeće potencijalno opterećenje (ES) prema veličinama JIVU može se nedvojbeno pratiti gotovo linearna zavisnost varijabli.

Utjecaj slabijeg održavanja mreže je proporcionalan s ukupnim postojećim opterećenjem u ES odnosno s veličinom poduzeća (i/ili aglomeracija); odnosno ILI koeficijent je veći u opterećenijim sustavima. Točka optimuma se ponovo manifestira kod srednje velikih društava gdje su troškovi električne energije najniži uz relativno niži ILI koeficijent u odnosu na prosjek svih društava.

Slika 40 Grafikon usporedbe ILI pokazatelja i ES prema klasterima

*Iznos ILI pokazatelja:

< 2 A Daljnje poboljšanja sustava moglo bi biti neekonomično, osim ako nisu napravljene posebne i vrlo detaljne analize

2 - 4 B Potencijal za poboljšanje sustava postoji. Potrebno je bolje upravljanje i nadzor

4 - 8 C Upravljanje sustavom je slabo. Zabilježena su slaba curenja, unaprijeđene bi bilo poželjno

> 8 D Jako loše upravljanje sustavom. Potrebna hitna analiza i poboljšanje upravljanja sustava

Što je JIVU prema dobavljenoj vodi veći, on pokriva i veće aglomeracije odnosno veći broj aglomeracija. Aglomeracijama preko 50.000 ES u prosjeku upravljaju velika i jako velika poduzeća što potvrđuje da upravljanje kompleksnim sustavima prate visoki troškovi energije.

### Analiza prihoda

Ukupni prihodi za djelatnost vodoopskrbe iskazani su u računu dobiti i gubitka pod AOP oznakom 111 i sastoje se od zbroja poslovnih prihoda, financijskih prihoda i izvanrednih ostalih prihoda.

U Republici Hrvatskoj se godišnje ostvaruje gotovo 800 milijuna Kn ukupnih prihoda u djelatnosti vodoopskrbe i oko 200 milijuna Kn u djelatnosti odvodnje. Od toga, samo na Grad Zagreb otpada preko 50% navedenih prihoda, dok se preostali troškovi raspodjeljuju u ostalim županijama.

Slika 41 Grafikon ukupnih prihoda iz djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje ostvareni u RH u 2015. godini

Operativni prihodi, tijekom promatranog perioda analize, za djelatnost vodoopskrbe iskazani su u računu dobiti i gubitka i definiraju se kao razlika ukupnih prihoda i financijskih te izvanrednih prihoda. U ovu varijablu ulazi i odgođeni prihod za pokrivanje troškova amortizacije, a vodi se pod ostalim poslovnim prihodom.

Slika 42 Grafikon ukupnih prihoda u vodoopskrbi i odvodnji za JIVU-e u RH po klasterima

Raspodjela ukupnih prihoda JIVU za djelatnost vodoopskrbe i odvodnje ukazuje da se ostvareni prihodi povećavaju s veličinom poduzeća, međutim da je najveću financijska efikasnost postižu srednje velika poduzeća, odnosno JIVU koja dobavljaju između 2 i 5 milijuna m³ vode.

Slika 43 Grafikon usporedbe prihoda od vodoopskrbe i odvodnje po djelatnostima

Veći omjer prihoda nad rashodima pokazuju poduzeća koja posluju s integriranom djelatnošću nego ona usitnjenija, unatoč činjenici da gotovo istovjetni apsolutni dio prihoda u vodoopskrbi ostvaruju i neobjedinjena, čisto vodoopskrbna poduzeća (radi se o regionalnim vodovodima) i ona integrirana.

Slika 44 Usporedba jediničnog prihoda prema veličini i djelatnosti JIVU-e

Operativni prihod po m³ ovlaštene potrošnje vode odnosno postizanje njegovog graničnog maksimuma različito zavisi o veličini poduzeća (klasterirano prema količini fakturirane vode primjenom istih razreda), ovisno o tome da li poduzeće ima integrirane djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje ili nema.

Ukoliko poduzeće posluje s u cijelosti objedinjenim djelatnostima, maksimiziranje operativnog prihoda ostvaruje se u intervalu srednje velikih poduzeća (od 2-5 milijuna m3 fakturirane vode). S druge strane, ako poduzeće posluje samo u djelatnosti vodoopskrbe, maksimiziranje krivulje jediničnog operativnog prihoda odvija se u razredu ili malih ili jako velikih poduzeća.

Kod poduzeća koja nemaju integrirane djelatnosti, nije moguće jednoznačno odrediti točku optimuma budući da visok omjer pokrivenosti troškova prihodima imaju mala poduzeća koja se bave isključivo vodoopskrbom. Razlozi tomu mogu biti u činjenici da brojna mala poduzeća dobavljaju vodu iz drugih uslužnih područja ili isporučuju vodu drugima te na taj način povećavaju prihode disproporcionalno potrošnji na vlastitom uslužnom području.

S druge strane, visok prihod s prihvatljivim omjerom pokrivanja troškova prihodima je vidljiv i u jako velikim poduzećima, gdje se pojava može tumačiti značajno većom gustoćom priključaka na jedinici površine uslužnog područja, a time i većom financijskom efikasnošću poslovanja.

## Analiza financijske stabilnosti JIVU

### Imovina i vlasnički kapital JIVU

Imovina JIVU prema vrsti djelatnosti i veličini u RH je raspodijeljena pretežito na vrlo velika, velika i srednje velika poduzeća koja zajedno posjeduju preko 80% imovine u vodno-komunalnoj infrastrukturi Republike Hrvatske čija sadašnja vrijednost doseže gotovo 20 milijardi HRK, od 25 milijardi Kn ukupne vrijednosti imovine JIVU na području Republike Hrvatske. U jednakoj je proporciji kreću se i udjeli u vlasničkom (dioničkom) kapitalu.

Slika 45 Grafikon s prikazom strukture imovine prema veličini JIVU-e u RH

Slika 46 Grafikon s prikazom strukture vlasničkog kapitala prema veličini JIVU-e u RH

Slika 47 Struktura vlasničkog kapitala prema vrsti djelatnosti JIVU-e u RH

Preko 84% vlasničkog kapitala JIVU odnosno oko 6,9 milijardi HRK uloženo je u poduzeća koja su integrirana odnosno koja već imaju objedinjene djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje.

### Financijski pokazatelji

Pokazatelji poslovanja su mjera učinkovitosti i djelotvornosti pružanja usluga od strane isporučitelja vodnih usluga. Sastoje se od vrijednosti (koja je rezultat računskih operacija na nekoliko varijabli) i ocjene kvalitete, koja izražava kvalitetu podataka predstavljenim pokazateljem (indikatorom).

Pokazatelji poslovanja izraženi su u relativnim (%) ili u apsolutnim jedinicama npr. HRK, m3.

Svrha pokazatelja uspješnosti poslovanja je usporedba vrijednosti s prethodnim vrijednostima istog pokazatelja ili usporedba sa drugim isporučiteljima vodnih usluga.

Iz tog razloga potrebno je dati pregled svih pokazatelja poslovanja prema prethodno definiranim klasterima, veličini JIVU odnosno vrsti djelatnosti, navodeći algebarsku jednadžbu po kojoj se izračunavaju. Slijedi prikaz svih pokazatelja poslovanja.

Koeficijent pokrića otplate duga

Navedeni koeficijent predstavlja omjer novčanog toka (IWA varijabla G45; na nivou cijelog isporučitelja vodnih usluga iskazana je u bilanci pod AOP oznakom 058 kao „Novac u banci i blagajni“) i financijskog duga za vodoopskrbu i odvodnju (IWA varijabla G46; predstavlja otplatu financijskog duga na nivou cijelog isporučitelja vodnih usluga, a iskazana je u izvještaju o novčanom tijeku pod AOP oznakom 031 kao „Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica“).

Koeficijent pokrića otplate duga izražava se u postocima(%) i predstavlja sposobnost JIVU da iz tekućeg prihoda otplaćuje godišnji anuitet zajma. Što je koeficijent veći, pokrivenost duga je veća.

Slika 48 Grafikon sa prikazom koeficijenta pokrića otplate duga u 2015. godini prema veličini JIVU

U analizi JIVU prema veličini evidentno je kako u prosjeku sva poduzeća bez obzira na njihovu veličinu nisu u mogućnosti u cijelosti otplatiti svoja godišnja zaduženja iz vlastitih prihoda (cijene vodnih usluga) nego im je potrebna subvencija u većoj ili manjoj mjeri.

Vezani zaključak koji se nameće jest da prihod od cijene vodnih usluga nerijetko pokriva otplatu duga kojim se otplaćuju ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu.

Ostatak duga otplaćuje se subvencijama koji dolaze iz jedinica lokalne samouprave, Hrvatskih voda ili drugih javnih izvora u svrhu uspješne provedbe programa mjera u javnom interesu Republike Hrvatske (Nitratna direktiva/poljoprivreda, IED direktiva i ostale EU direktive).

Koeficijent obrtaja imovine

Omjer prihoda od prodaje i ukupne imovine za vodoopskrbu i odvodnju u pravilu ne ovisi o veličini poduzeća, međutim uočava se neznatni trend smanjenog obrtaja imovine u većim i često „birokratiziranijim“ poduzećima. Najveća učinkovitost ponovo se očituje u srednje velikim poduzećima.

- prema veličini JIVU

Slika 49 Grafikon sa prikazom obrtaja imovine JIVU-e po klasterima

Postotak naplate JIVU-e

- Prema veličini JIVU

Slika 50 Grafikon sa prikazom postotka naplate JIVU-e u 2015. godini po klasterima

- Vrsti djelatnosti

Slika 51 Grafikon sa prikazom postotka naplate JIVU-e u 2015. godini po djelatnostima

Veći postotak naplate prisutniji je u većim poduzećima te onima koja imaju objedinjene djelatnosti budući da imaju efikasnije upravljanje kupcima i naplatom potraživanja. Srednje velika poduzeća pokazuju smanjenje postotka naplate zbog drugačijeg statusa urbanizacije i postepenog uvođenja individualnih vodomjera.

Stupanj zaduženosti JIVU

- Prema veličini

Slika 52 Grafikon sa prikazom stupnja zaduženosti JIVU-e za period 2013. – 2015. po klasterima

- Vrsti djelatnosti

Slika 53 Grafikon sa prikazom stupnja zaduženosti JIVU-e za period 2013. – 2015. po djelatnostima

Iz podataka o stupnju zaduženosti može se zaključiti da su veća poduzeća u prosjeku nešto manje zadužena od manjih poduzeća te da integracija djelatnosti uprosječuje neefikasnosti zaduživanja pojedinačnih djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje.

Poduzeća koja se bave samo vodoopskrbom imaju nešto nižu stopu zaduženosti od ostalih.

## Analiza pokrivenosti troškova JIVU

Analiza financijske stabilnosti i pokrivanje troškova JIVU u potpunosti je usklađena s programom mjera iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016 - 2021 koji doprinosi postupnom postizanju minimalno dobrog stanja voda (određeno Uredbom o standardu kakvoće voda), a što je jedan od osnovnih ciljeva upravljanja stanjem voda prema Zakonu o vodama.

Od poduzeća se sukladno Planu očekuje što učinkovitiji povrat troškova vodnih usluga i što veća financijska stabilnost budući da se na taj način promiču načela učinkovitog i ekonomičnog poslovanja.

Koncept stope povrata troškova vrlo je važan u kontekstu politike upravljanja vodnim resursima u zemljama Europske unije. Voda predstavlja javno dobro za koje je potrebno, s jedne strane omogućiti nesmetan pristup korisnicima, osigurati da taj resurs bude dostupan i u budućnosti, te upravljati resursom na način koji će biti ne samo ekonomičan, već i društveno opravdan u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju. Stoga se promiče vođenje politike cijena vode uz: (i) načelo povrata troškova od vodnih usluga, odnosno financijskih troškova, te ekoloških troškova i troškova resursa, (ii) na način koji pruža poticaj za učinkovitije korištenje voda, primjenjujući pri tome i načelo korisnik/onečišćivač plaća.

Također, nužno je osigurati odgovarajući doprinos raznih korisnika (podijeljenih najmanje na industriju, kućanstva i poljoprivredu) povratu troškova od vodnih usluga, uzimajući u obzir načelo onečišćivač plaća. Pritom se mora voditi računa o društvenim, ekološkim i ekonomskim učincima povrata troškova. Procjena stope povrata troškova od vodnih usluga prvi je korak u procjeni održivosti vodnih usluga, te podloga za provedbu načela „onečišćivač plaća“. Dodatno, pregledom stanja poticajnog utvrđivanja cijena (eng. incentive pricing) u sadašnjem režimu cijena te prijedlogom za unaprjeđenje, osigurava se potpuna provedba članka 9. Okvirne direktive o vodama.

Zakon o vodama, vodne usluge definira kao usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Usuglašenim djelovanjem između Republike Hrvatske i Europske komisije o Planu upravljanja vodnim područjima, što je bila tema bilateralnog sastanka održanog 3. srpnja 2014. godine u Bruxellesu, dogovoreno je da će Hrvatska u 2. Plan upravljanja vodnim područjima uključiti izračunavanje povrata troškova (financijski i ekonomski, uključujući eksterne troškove okoliša i troškove resursa) za sve priznate vodne usluge, te procijeniti doprinos troškova okoliša i resursa za druge značajne upotrebe.

Eksterni troškovi okoliša i resursa se određuju metodom koja je temeljena na procjeni troškova (eng. cost-based approach), a podrazumijeva određivanje troškova mjera potrebnih za zaštitu (ili prevenciju štete) okoliša odnosno povrat njihovih troškova. Procijenjeni eksterni troškovi često se koriste i kao veličina štete na okolišu stoga je jedan od načina procjene i analiza internih financijskih troškova provedbe mjera kontrole, npr. troškova pročišćavanja i dr.

Koliko uspješno poduzeća provode zadane programe mjera do postizanja dobrog stanja voda (idealno, u skladu s načelom onečišćivač plaća) procjenjuje se praćenjem njihovih internaliziranih troškova kao korisnika usluga (koji su ujedno i onečišćivači) te koristi kroz postojeće i planirane tarife i/ili financijske instrumente u sklopu predmetnog Izvještaja.

### Financijska uspješnost JIVU

Postojeće velike razlike u uspješnosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga posljedica su usitnjenosti i nepotpune usklađenosti djelatnosti isporučitelja vodnih usluga sa Zakonom o vodama.

Strateški je cilj vodnoga gospodarstva sukladno Planu upravljanja vodnim područjima 2016 - 2021. tehničko i organizacijsko okrupnjavanje i specijalizacija vodno-komunalnih poduzeća, radi unaprjeđenja njihove ekonomske i okolišne učinkovitosti i održivosti.

Planiranom reorganizacijom JIVU namjera je uspostaviti i pratiti poslovanje takvog javnog isporučitelja vodnih usluga koji je sposoban za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Zakona o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji te poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga.

U tom smislu izvršena je obrada podataka i izrada analitičkog izvještaja vezanog za stanje poslovanja isporučitelja vodnih usluga u Republici Hrvatskoj u razdoblju između 2013. i 2015. godine, gdje je razvidno da jedinični tekući troškovi vodoopskrbe i odvodnje pokazuju trend opadanja ne samo s povećanjem poduzeća, već i s pojavom integracije (objedinjavanja) djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje. Ovaj rezultat potvrđuje ispravnost osnovnog strateškog polazišta Plana upravljanja vodnim područjima.

Slika 54 Grafikon ukupnih jediničnih troškova vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja prema djelatnosti (samo JIVU-e koji imaju uređaje za pročišćavanje)

Prosječni tekući troškovi JIVU koje obavlja pojedinačne djelatnosti vodoopskrbe odnosno odvodnje s pročišćavanjem su općenito viši od troškova onih JIVU koji imaju integrirane vodoopskrbne djelatnosti s djelatnostima odvodnje i pročišćavanja.

U tom smislu vidljiv je direktan pozitivan učinak na uštede u troškovima zbog spajanja djelatnosti JIVU sukladno osnovnoj mjeri Plana upravljanja vodnim područjima u kontekstu Mjera povrata troškova vodnih usluga i poticanje učinkovitog korištenja voda.

U promatranom razdoblju od 2013 do 2015. godine, samostalno izdvojena djelatnost vodoopskrbe u prosjeku zadržava sličnu razinu jediničnih troškova vodoopskrbe prilikom integracije s odvodnjom i pročišćavanjem.

Prosječne godišnje uštede u tekućim troškovima odvodnje i pročišćavanja u integriranim sustavima JIVU iznose oko 2,5 HRK/m3 pročišćene vode, u usporedbi s JIVU koja samostalno obavljaju izdvojenu djelatnost odvodnje i pročišćavanja. Navedeno naznačava snažnu osjetljivost troškova koji se odnose na odvodnju i pročišćavanje na uspješnost poslovanja JIVU koji imaju UPOV.

Visoka osjetljivost i značaj sustava odvodnje i pročišćavanja na poslovanje postoji zbog visoke složenosti sustava onih JIVU koji imaju UPOV za razliku od onih koji ga nemaju, a zatim se te razlike povećavaju ovisno o tehnologiji i sofisticiranosti upravljanja uređajem te stupanju pročišćavanja.

Iz podataka proizlazi da JIVU koji upravljaju složenijim infrastrukturnim sustavima, odnosno poduzeća koja imaju veću pokrivenost uslužnog područja mrežom vodoopskrbe, odvodnje i priključenost na UPOV, u pravilu zapošljavaju visoko kvalificirano osoblje čime ostvaruju višu stopu osposobljenosti poduzeća za navedene djelatnosti. Viša stopa osposobljenosti znači i uspješnije financijsko poslovanje što se ogleda u boljoj pokrivenosti rashoda prihodima (većem omjeru prihoda i rashoda u svim vodno-komunalnim djelatnostima).

Slika 55 Grafikon povezanosti uspješnosti pokrivanja troškova prihodom s izgrađenošću vodne infrastrukture

Prema podacima za razdoblje između 2013. i 2015. godine, veći JIVU (posebice u segmentu odvodnje i pročišćavanja) imaju i veću infrastrukturnu pokrivenost, ali i složenost sustava te ostvaruju u prosjeku veći omjer prihoda nad rashodima u usporedbi s manjim poduzećima koji u pravilu upravljaju aglomeracijama manjima od 15.000 ES,  s naglaskom na optimalnost srednje velikih poduzeća.

Mjere povrata troškova vodnih usluga i poticanje učinkovitog korištenja voda iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016 - 2021. upućuju da se „nova uslužna područja uspostave na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda namijenjena za ljudsku potrošnju od najmanje 2 milijuna kubičnih metara godišnje“. Navedeno usmjerava poduzeća prema okrupnjavanju u veće sustave u odnosu na njihovu dosadašnju usitnjenost. Iz tog se razloga posebice srednje velika poduzeća danas nalaze na organizacijskoj i vremenskoj razdjelnici, budući da su relativno naglo počeli upravljati mnogo složenijim sustavima uz manjkav financijski, organizacijski i administrativni kapacitet za provođenje mjera i standarda propisanima Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva i pridruženim podzakonskim aktima.

Ekonomičnost poslovanja u smislu pokrivanja troškova JIVU potiče se i uređuje brojnim podzakonskim aktima:

- Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10) uređuje pitanje neujednačenosti kriterija u formiranju cijena i propisuje da najniža osnovna cijena vodnih usluga treba osigurati puni povrat troškova poslovanja isporučitelja vodnih usluga (troškovi zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina i isporuke vodnih usluga), osim troškova gradnje komunalnih vodnih građevina. Povrat razvojnih troškova (građenje komunalnih vodnih građevina) i administrativnih troškova (upravljanje vodnim sustavom) ostvaruje se djelomično, putem obveznih (državnih) i dobrovoljnih (lokalnih, regionalnih) vodnih naknada.

- Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10) određuje mjerila ekonomičnosti poslovanja i propisuje obvezu izvješćivanja i analize pokazatelja učinkovitosti i ekonomičnosti isporučitelja usluga

- Uredba o uslužnim područjima (NN 67/14) uspostavlja uslužna područja i određuje njihove granice

### Pokrivenost troškova

Pokrivenost ukupnih, kapitalnih i operativnih troškova (%) nije u direktnoj međuovisnosti o veličini poduzeća, iako se bilježi neznatno povećana efikasnost pokrivanja svih struktura troškova kod najvećih poduzeća koja ujedno dostižu i maksimalni omjer prihoda i rashoda. Podjednaka pokrivenost kapitalnih troškova kod svih poduzeća bez obzira na veličinu ukazuje na činjenicu da su se javna ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu provodi ravnomjerno na svim uslužnim područjima.

Slika 56 Grafikon sa prikazom odnosa operativnog prihoda i pokrivenosti troškova (prema klasterima* po veličini JIVU u 2015.g.)

*Iz analize su isključeni JIVU koji pripadaju klasterskom razredu „vrlo mali“ i „vrlo veliki“ zbog nereprezentativnosti i nedostatnosti ulaznih podataka u analiziranom segmentu pokrivenosti troškova

Slika 57 Grafikon odnosa prosječnog ukupnog troška i njegovog pokrivanja cijenom vodnih usluga

– podjela po klasterima prema veličini JIVU za razdoblje od 2013.-2015.

Slika 58 Grafikon odnosa prosječnog ukupnog troška i njegovog pokrivanja cijenom vodnih usluga – vremenski prikaz kroz tri godine (2013.-2015.)

Slika 59 Grafikon odnosa prosječnog troška amortizacije u vodoopskrbi i odvodnji (s pročišćavanjem) i njegovog pokrivanja fiksnim udjelom cijene vodnih usluga –tri godine (2013.-2015.)

Iz prikazanih grafikona direktno proizlaze slijedeći zaključci:

- Cijena vodnih usluga ni u svom fiksnom niti varijabilnom dijelu (bez vodnih naknada) ne pokriva operativne troškove vodno - komunalnog poslovanja JIVU-e u analizirane tri godine (2013.-2015.). Štoviše, trend porasta troškova iznad cijene vodnih usluga je sve snažniji iz godine u godinu.

- Fiksni dio cijene koji bi u načelu trebao pokrivati fiksne troškove niti u jednom klasteru JIVU ne pokriva niti polovicu troška amortizacije, koji se klasificira kao fiksni trošak. Naime prema definiciji fiksnih troškova, to su oni troškovi koji su neizbježni i stalni u vođenju poslovanja odnosno postoje bez obzira da li proizvodnja ili aktivnosti na izgrađenoj vodno-komunalnoj infrastrukturi u upotrebi postoje ili ne.

- Vodno – komunalni sektor JIVU bi se u tržišnom smislu mogao smatrati povlaštenim gospodarskim sektorom jer JIVU primaju dotacije i subvencije javnih usluga od strane Republike Hrvatske i njezinih institucija dok su istovremeno registrirani kao društva s ograničenom odgovornošću koji bi trebali poslovati po principima potpunog pokrivanja troškova (a što im i nalažu brojni zakonski i drugi sektorski propisi). Navedeno se očituje u vrlo visokoj pokrivenosti kapitalnih izdataka, a kojima nerijetko JIVU pokrivaju negativni jaz između prihoda iz, u nekim slučajevima, prenisko određene cijene vodnih usluga i operativnih troškova koje JIVU mora podmiriti (uključujući amortizaciju).

- Razvidno je da cijena vodnih usluga u svom fiksnom dijelu u pravilu ne pokriva troškove amortizacije dugotrajne imovine JIVU budući da se za tu imovinu zbog zastarjelih predratnih praksi podrazumijeva da se ona financirala javnim dotacijama (gdje se smatralo da cijena javne vodoopskrbe ne treba osigurati povrat troškova amortizacije dugotrajne imovine financirane državnim potporama jer su u navedenom iznosu iskazani prihodi, te su društva pri izračunu najniže osnovne cijene trebala uključiti samo troškove amortizacije dugotrajne imovine financirane iz vlastitih sredstava, op.a.) što je praksa koja se više ne preporuča i ne potiče direktivama EU. Štoviše, nova načela upravljanja imovinom JIVU nalažu da poduzeće treba iz cijene vodnih usluga u amortizacijskom periodu prikupiti samostalno dovoljno sredstava kako bi moglo na kraju životnog vijeka određene imovine istu samostalno zamijeniti, bez novih državnih donacija i opterećenja proračuna..

Slika 60 Grafikon s prikazom pokrivenosti ukupnih troškova JIVU-e kroz podjelu na JIVU-e sa udjelom turizma većim od 30% ukupnog opterećenja i ostale po klasterima

*Iz analize su isključeni JIVU koji pripadaju klasterskom razredu „vrlo mali“ i „vrlo veliki“ zbog nereprezentativnosti i nedostatnosti ulaznih podataka u analiziranom segmentu pokrivenosti troškova

Slika 61 Grafikon s prikazom pokrivenosti operativnih i ukupnih troškova za JIVU-e s udjelom turizma većim od 30% ukupnog opterećenja*

*DA – udjel turizma veći od 30% ukupnog opterećenja; NE – udjel turizma manji od 30% ukupnog opterećenja

Pokrivenost troškova za JIVU koja se nalaze u turističkim područjima je značajno povoljnija od poduzeća koja ne bilježe sezonalnost u korištenju vodnih usluga, što znači da poduzeća u priobalju koja su turistički razvijena posluju u prosjeku uspješnije od onih kontinentalnih, bez obzira što veličinom ne pripadaju većim integriranim sustavima. Takvi rezultati se mogu objašnjavati stabilnijom i efikasnijom naplatom usluga u vrijeme turističke sezone i većim obrtajem korisnika.

U analizi uspješnosti poslovanja JIVU gledano prema vrsti djelatnosti, vidljiv je trend veće pokrivenosti i operativnih i ukupnih troškova kod poduzeća koji imaju objedinjene djelatnosti za razliku od onih koji samostalno obavljaju pojedine djelatnosti.

Slika 62 Grafikon sa prikazom pokrivenosti operativnih i ukupnih troškova u % po vrsti djelatnosti

Slika 63 Grafikon sa prikazom pokrivenosti operativnih i ukupnih troškova u % po VGO

Najveću pokrivenost ukupnih troškova imaju poduzeća u slivu južnog Jadrana (od najmanje (1) do najveće vrijednosti (6) što se nameće kao logična posljedica prethodnih zaključaka i spona između uspješnijih poduzeća u turistički razvijenijim područjima.

## Dostupnost vodnih usluga prosječnom domaćinstvu

Internalizacija eksternih troškova koje je potrebno procijeniti za sve JIVU sukladno Planu upravljanja vodnim područjima 2016-2021, ostvaruje se kroz propise kojima se uvode standardi/granice za opterećenja, te putem financijskih plaćanja, a sagledana je kroz: (i) cijenu/troškove vodnih usluga koju plaćaju korisnici vodnih usluga, (ii) troškove samo-usluga koje plaćaju korisnici samo-usluga, te (iii) vodne naknade koju plaćaju korisnici vodnih usluga i drugi korisnici voda. Vodne naknade su javna davanja, čija su obveza plaćanja, obveznici, osnovica, namjena korištenja, te način obračuna i određivanje visine, definirani Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva.

Dio sredstava koje prikupljaju Hrvatske vode (naknada za korištenje i naknada za zaštitu voda) prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva mogu se koristiti i sukladno tome koriste se za (su)financiranje izgradnje komunalnih vodnih građevina (vodno-komunalne infrastrukture) za pružanje vodnih usluga. Ulaganja se provode sukladno godišnjim prihodima od vodnih naknada te sukladno potrebama koje su utvrđene u planskim i programskim dokumentima upravljanja vodama Hrvatskih voda. Naknade za korištenje i zaštitu voda naplaćuju se korisnicima putem izdavanja računa za vodne usluge. Uspostavljeni sustav vodnih naknada osigurava/omogućava:

- provedbu načela onečišćivač/korisnik plaća,

- provedbu načela povrata troškova od vodnih usluga u dijelu eksternih troškova na razini države,

- sudjelovanje svih korisnika voda u podnošenju eksternih troškova te time i adekvatnom povratu troškova od vodnih usluga, te

- smanjivanje ukupnih eksternih troškova, čak i u slučajevima kada se ne nalazi direktna veza određene aktivnosti i nezadovoljavajućeg stanja vodnog okoliša.

Dostupnost usluge za korisnika je funkcija (i) opsega korištenih usluga (ii) cijena usluga, i (iii) raspoloživog prihoda, odnosno predstavlja sposobnost kućanstva da plati ovu uslugu, a koja u sebi sadrži i sve elemente za provedbu načela onečišćivač plaća (cijene vodnih usluga i sve vodne naknade).

### Cijene vodnih usluga

Osnovne mjere kontrole i smanjenja onečišćenja voda iz točkastih izvora onečišćenja propisane su Zakonom o vodama, između ostalih i prema načelima onečišćivač plaća. Propisana je naknada za zaštitu voda, koja se plaća ovisno o količini i karakteristikama ispuštenih otpadnih voda, sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva. Način obračuna i naplate naknada određen je Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 83/10 i 160/13) te Uredbom o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12 i 151/13).

Sredstva od naknade za zaštitu voda prihod su Hrvatskih voda i koriste se namjenski, za povrat investicijskih i administrativnih troškova za zaštitu voda od onečišćenja.

Za ispunjavanje uvjeta za ispuštanje komunalnih otpadnih voda odgovoran je isporučitelj usluge javne odvodnje, koji mora zadovoljavati Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (Narodne novine, br. 28/11 i 16/14) i imati odobrenje za obavljanje javne odvodnje (članak 203. Zakona o vodama). Usklađivanje s propisanim standardima o prikupljanju i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda za aglomeracije veće od 2.000 ES treba ostvariti do kraja 2023. godine. Riječ je o obvezi preuzetoj u okviru pristupnih pregovora Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji i unesenoj u Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Dodatak V. (prijelazne mjere)).

U tom smislu korisnici su dužni plaćati sve navedene naknade u sklopu cjelovitog računa za vodne usluge, koji se dodatno sastoji i od cijena vodnih usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja.

Slika 64 Grafikon sa prikazom ukupnog fiksnog i varijabilnog dijela cijene vodne usluge po županijama

Na osnovi analize podataka može se zaključiti kako formirani dio fiksne cijene vodne usluge nema nikakve konkretne pokazatelje za usporedbu, odnosno očito je da nema jedinstvenog kriterija po kojem svi JIVU-e formiraju fiksni dio cijene vodne usluge. Logično bi bilo primjerice da Županije koje su pod utjecaje sezonskih varijacija zbog turizma imaju veće troškove održavanja u zimskom periodu, pa da temeljem toga imaju veći fiksni dio cijene vodne usluge.

Varijabilni dio cijene vodne usluge ima logičnije pokazatelje, ali uzimajući u obzir da ovisi o fiksnom dijelu, također ga se ne može sa sigurnošću tumačiti u okviru sumarno iskazanih podataka po županijama.

Slika 65 Grafikon sa prikazom ukupnog fiksnog i varijabilnog dijela cijene vodne usluge po klasterima

Navedeno ukazuje da su troškovi ulaganja i rada infrastrukture za provedbu programa mjera iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. u visokom postotku internalizirani kroz sustav JIVU; odnosno da se ekonomsko korištenje voda kao javnog dobra Republike Hrvatske može naplatiti korisnicima kroz cijenu vodnih usluga posredstvom JIVU (u smislu naplate pitke vode, sakupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, ali i posredno naknada za zaštitu i korištenje voda i sl). Pri tome se naglašava da visoki stupanj naplate troškova korištenja voda od strane korisnika (onečišćivača) predstavlja i visoki stupanj poštivanja načela onečišćivač/korisnik plaća. Odnosno, riječ je o visokom stupnju direktnog sudjelovanja izvora opterećenja u podnošenju troškova provedbe Programa mjera (Nitratna direktiva/poljoprivreda, IED direktiva/industrija). Urbani razvoj (stanovništvo) se u određenoj mjeri subvencionira zbog nepriuštivosti buduće cijene vode za stanovništvo nakon razdoblja intenzivnog investiranja i provedbe vodno-komunalnih direktiva.

### Dostupnost vodnih usluga

Analiza dostupnosti (razine priuštivosti) za kućanstva s prosječnim prihodom temelji se na sljedećim pretpostavkama:

- Neto raspoloživi dohodak kućanstva po općinama/gradovima za 2015. godinu izračunat je iz podataka o isplati plaća, mirovina i ostalih isplata

- Cijeni vodnih usluga utvrđenoj za 2015. godinu

Grafički prikaz u nastavku opisuje razinu dostupnosti vodnih usluga prema udjelu prosječnog mjesečnog računa u prosječnom mjesečnom prihodu kućanstva u 2015. godini prema:

- županijama

Slika 66 Razina dostupnosti vodnih usluga prema udjelu prosječnog mjesečnog računa u prosječnom mjesečnom prihodu kućanstva po županijama za 2015. godinu

- VGO

Slika 67 Razina dostupnosti vodnih usluga prema udjelu prosječnog mjesečnog računa u prosječnom mjesečnom prihodu kućanstva po VGO za 2015. godinu

Prema analizama, prosječna uključenost mjesečnog računa za sve vodne usluge s naknadama i PDV-om iznosi 2,53% na razini svih JIVU, dok se ovaj postotak u zemljama Europske Unije se kreće između 3 i 4%.

Nužno je napomenuti da ove prosječne cijene vodnih usluga ne uključuju u cijelosti provedene mjere iz Plana upravljanja vodnim područjima Republike Hrvatske već se očekuje njihov porast u narednom srednjoročnom periodu u smislu dostizanja zahtjeva EU direktiva.

Tablica 27 ILI koeficijenti i kategorizacija sustava

| Iznos ILI pokazatelja | Kategorija sustava | Mjere aktivnosti u sustavu |
| --- | --- | --- |
| < 2 | A | Daljnje poboljšanja sustava moglo bi biti neekonomično, osim ako nisu napravljene posebne i vrlo detaljne analize |
| 2 - 4 | B | Potencijal za poboljšanje sustava postoji. Potrebno je bolje upravljanje i nadzor |
| 4 - 8 | C | Upravljanje sustavom je slabo. Zabilježena su slaba curenja, unaprijeđene bi bilo poželjno |
| > 8 | D | Jako loše upravljanje sustavom. Potrebna hitna analiza i poboljšanje upravljanja sustava |

Tablica 28 pokrivenosti operativnih troškova i prosjeka od udjela mjesečnog računa za vodne usluge u mjesečnom prihodu kućanstva po vrsti djelatnosti i kategorizaciji sustava temeljem rezultata ILI koeficijenta

| Kategorija sustava po djelatnosti JIVU-e | Prosjek od Udio mj. računa za vodne usluge u mj. prihodu kućanstva (%) | Prosjek od pokrivenost operativnih troškova (HRK) |
| --- | --- | --- |
| VO (samo vodoopskrba) | 2,28% | 93,10 |
| A | 1,69% | 72,31 |
| B | 2,10% | 103,50 |
| C | 3,87% |  |
| D | 1,93% |  |
| VO + ODiP (vod. i odvodnja i proč.) | 2,77% | 187,43 |
| A | 2,15% | 211,81 |
| B | 2,74% | 211,64 |
| C | 3,15% | 147,49 |
| D | 3,91% | 137,87 |
| Prosjek: | 2,70% | 184,13 |

Pokrivenost operativnih troškova i udio mjesečnog računa za vodne usluge u mjesečnom prihodu kućanstva (%) prema vrsti djelatnosti i definiranim kategorijama sustava prema ILI koeficijentu pokazuje da veća poduzeća imaju slabiju pokrivenost troškova poduzeća (iako sva komunalna poduzeća imaju indeks pokrivenosti veći od 100 što znači da prihodima pokrivaju troškove u cijelosti).

Ako se promatra ILI koeficijent u istom međuodnosu na veličinu poduzeća, vidljivo je da veća poduzeća lošije upravljaju sustavom odnosno da se nalaze u zoni kategorija C ili D. Uz navedeno, istovremeno se događa to da je na područjima većih poduzeća udio mjesečnog računa za vodne usluge postaje sve veći i veći što znači da u područjima kojima upravljaju velika poduzeća korisnici u pravilu više izdvajaju za vodne usluge, dok je tim sustavima istovremeno potrebno poboljšanje, hitna analiza i bolje upravljanje.

U tom smislu je jasno da će biti potrebna reforma i reorganizacija poslovanja kod velikih i jako velikih poduzeća kako bi se ujednačila cijena vodnih usluga i pripadajući troškovi.

Slika 68 Grafikon sa prikazom pokrivenosti operativnih troškova i prosjeka od udjela mjesečnog računa za vodne usluge u mjesečnom prihodu kućanstva po vrsti djelatnosti

Slika 69 Grafikon sa prikazom pokrivenosti operativnih troškova i prosjeka od udjela mjesečnog računa za vodne usluge u mjesečnom prihodu kućanstva po klasterima

Optimum upravljanja doseže se kod srednje velikih poduzeća koja upravljaju uslužnim područjem od 2-5 milijuna m³ budući da je pokrivenost troškova njihovih sustava prihodima najveća uz relativno prihvatljivi prosječni udio mjesečnog računa za vodne usluge u dohotku kućanstava.

# Zaključci o provedenoj analizi

## Benchmarking sustav

### Provedene aktivnosti

Temeljem zaprimljenih podataka dobivenih u obliku .xlsx dokumenata koji je zapravo transfer podataka iz Sigma3 sustava,  izvršen je inicijalni pregled podataka kojim je ustanovljeno postojanje problema sa netočnostima u tehničkim podacima.

Kako se svaki od dokumenata (tri .xlsx dokumenta) sastoji od četiri zasebna lista / grupa (pokazatelji, varijable, kontekstne informacije i ne ocjenjivane kontekstne informacije) zaključeno je da je kao prvi korak potrebno izraditi jedinstvenu bazu podataka na način da će podaci biti objedinjeni u jednom .xlsx dokumentu, u jednom listu, specifično zbog:

- direktnog uvida u podatke svakog zasebnog JIVU-e kroz sve tri prikupljene godine (ili manje ukoliko nije bilo unosa) u svrhu usporedbe godišnjih podataka. Naime, ako je došlo do greške pri unosu određenog podatka, a isti značajno odskače od ostalih godina postoji mogućnost korekcije podatka temeljem logike samog podatka. Sve u svrhu smanjenja potencijalnog problema da se JIVU-e mora kontaktirati kako bi se utvrdio točan podatak,

- direktnog uvida u svaku grupu podataka iz razloga što je inicijalno uočeno da neki od JIVU-e nisu unijeli podatke u određene grupe podataka,

- sagledavanja valjanosti podataka danih u formi nule. Naime, pri unosu podataka vrijednost nule trebala je biti upisana u ćelije koje se odnose na djelatnost koju ima JIVU-e, sa značenjem i svrhom unosa podatka nula. Konkretnije, ukoliko je određeni JIVU-e unio nule u sve ćelije određene grupe podataka, očito je da su ćelije trebale ostati neispunjene, odnosno da takvi podaci nemaju nikakvo značenje,

- provjere ispravnosti unosa podataka vezano za nazive JIVU-e, te djelatnosti kojima se svaki od JIVU-e bavi. Prvenstveno iz razloga što nema podataka o djelatnostima tvrtki za sve JIVU-e.

Formiranje jedinstvene baze podataka, razlozi i zaključci:

- Formirana je jedinstvena baza podataka. Objedinjavanje podataka izrađeno je kroz specifičnu vizualnu formu (razlike u bojama, tekstu, grupiranje podatak) u svrhu lakšeg uočavanja grešaka.

- Uočeno je da baza sadrži velik broj grešaka i manjkavosti u svim grupama podataka.

- Održane su konzultacije sa Voditeljem projektnog tima u svrhu prezentacije uočenih nedostataka nakon formiranja jedinstvene baze, te su usuglašene nastavne aktivnosti i koraci u analizi i korekciji podataka u bazi.

- Prva aktivnost bila je računska provjera podataka varijabli i pokazatelja vezano na količine vode i gubitke prema IWA metodologiji. Grupe podataka vezane za količine vode i gubitke prema IWA metodologiji izdvojene su u zaseban list te je korak po korak vršena računska provjera.

  - Vrste i tipovi grešaka:

    - greške su većinom bile produkt „ljudskog faktora“ tipa: krivi upis, krivo zbrojeno, upisane krive mjerne jedinice,...

    - korisnici nemaju dovoljna znanja vezano za IWA metodologiju, odnosno postoji nerazumijevanje osnovne svrhe podataka, odnosno unesenih varijabli vezano za IWA metodologiju što je davalo neprihvatljive rezultate u analizi (npr. IWA koeficijenti preko 20.000).

    - Druga uočena grupa podataka odnosi se na očito poznavanje IWA metodologije, iz razloga što su pri unosu podaci kroz očito nelogične iznose količina u varijabli Neovlaštene potrošnje, moguće uneseni iz razloga neznanja ili čak prikrivanja stvarnih gubitaka vode

- Provjera i ispravak podataka vezanih za količine voda za sustave javne vodoopskrbe započeta je sa količinama vode, te završena kroz izračun ILI pokazatelja. Kroz navedene korake, za određene podatke bilo je nužno vršiti iterativan postupak kako bi se u konačnici dobili ispravni podaci. Rezultat je ispravljena baza podataka u kojoj se svi ILI koeficijenti nakon ispravka kreću u očekivanim vrijednostima.

- Provjera i ispravak podataka izrađena je za sve varijable vezane za ljudske resurse. Uočene greške su produkt krivog unosa podataka, što se očitovalo u osnovnim varijablama i računskim varijablama, odnosno sumarni brojevi zaposlenika vrlo često nisu odgovarali pojedinačno unesenom broju zaposlenika po specifičnim djelatnostima.

- Provjera i ispravak podataka izrađena je za sve unesene podatke o financijskom poslovanju tvrtki JIVU-e sukladno javno dostupnim podacima i ovlašteno zakupljenim podacima.

Za provjeru ispravnosti podataka korišteni su slijedeći javno dostupni podaci i ovlašteno zakupljeni podaci:

- Podaci o poslovanju tvrtki putem Poslovne Hrvatske, korištenjem zakupljenog paketa „Risk optimizer“.

- Izviješća Državnog ureda za reviziju. Pojedinačna izviješća o obavljenim provjerama izvršenja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomske opravdanosti cijena javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Revizije - 2015. godina; Provjera izvršenja danih preporuka kod trgovačkih društava; Pojedinačna izvješća.

- Podaci o registraciji tvrtki JIVU-e sa portala Sudski registar (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske).

- Dodatni podaci vezano za količine vode dostavljene od strane Hrvatskih voda („Athena“ sustav).

### Zaključno o uspostavljenom Benchmarking sustavu

Benchmarking sustav uspostavljen je kroz mrežnu aplikaciju SIGMA 3. Analizom podataka ustanovljeno je da je mrežnu aplikaciju potrebno unaprijediti i funkcionalno prilagoditi potrebama buduće analize. Uočeni su slijedeći nedostaci koji bi se u narednom periodu trebali korigirati:

- aplikacija bi prilikom unosa podataka trebala prikazivati za prethodne godine unesene podatke, obzirom da nema značajnih razlika u podacima od godine do godine, a takav prikaz bi zasigurno ukazivao korisniku prilikom unosa da li unosi krivi podatak, ako isti značajno odskače od prethodnih podataka,

- aplikacija je strukturirana prvenstveno vezano na usluge javne vodoopskrbe, dok se za dijelove vezane na odvodnju stječe dojam kao da su samo pridodani. Ovo se najbolje očituje u unosu varijabli vezanih na broj djelatnika (ljudski potencijal),

- obavezno je uvesti raspodjelu količina Fakturirane ovlaštene potrošnje na kućanstva i gospodarske subjekte,

- sve varijable koje proizlaze kao izračun osnovnih varijabli (računske varijable) moraju se aplikacijom preprogramirati da računski iskazuju rezultat, a da korisnik aplikacije pri unosu ima mogućnost uvida. Ukoliko korisnik uvidi da takva varijabla daje rezultat za koji smatra da nije ispravan, morat će napraviti korekciju jedne od osnovnih varijabli koju je unio, jer u tom slučaju samo osnovna varijabla može predstavljati grešku,

- za određene varijable potrebno je uvesti granične vrijednosti kako bi se izbjegao pogrešan unos. Ovo je zamijećeno primjerice vezano za unos podataka Duljina mreže [km] i Prosječan tlak [kPa] u sustavu gdje je do grešaka u unosu došlo zbog unosa podataka u krivim mjernim jedinicama. Preprogramiranje treba izvesti na način da pri krivom unosu mjernih jedinica aplikacija „reagira“ primjerice sa crvenom oznakom „GREŠKA“,

- za varijable koje predstavljaju elemente izračuna IWA bilance vode, a ne predstavljaju mjerene količine, potrebno je uvesti automatski izračun temeljen na IWA iskustvenim postotnim iznosima. Postotni iznosi morali bi ovisiti o dobavljenim količinama vode, odnosno formirani u razrede vezano za količine dobavljene vode u sustav. Konzultant predlaže da se vezano za navedeno prilikom preprogramiranja aplikacije izvrše konzultacije sa tvrtkama koje se specifično bave analizom gubitaka vode prema IWA metodologiji, te da iste preporuče postotne iznose za korištenje izračuna u aplikaciji,

- ukoliko indikator ILI pokazatelj curenja, kao konačan rezultat IWA bilance, nakon unosa podataka od strane korisnika također dobije izračunom nemogući rezultat, potrebno je također preprogramiranjem uspostaviti element upozorenja u aplikaciji, kako bi korisnik odmah pri unosu napravio korekcije,

- dodatno provesti edukacije za korisnike mrežne aplikacije, zaposlenike JIVU-e, te u edukacije uključiti osnovne elemente IWA metodologije,

- Benchmarking sustav sadrži kvalitetnu bazu podataka vezano za podatke o ispitivanjima kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Uočen je metodološki nedostatak vezano za ocjenu predmetnog područja analize. Postojeće varijable iskazuju unos broja provedenih ispitivanja i broja sukladnih ispitivanja, ali nedostaje podatak o zakonskom broju ispitivanja koje je obavezno provesti specifično za svaku tvrtku JIVU-e. Tek dodavanjem navedenog podatka moguće je napraviti potpunu ocjenu stanja kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Ova preporuka može se realizirati i putem izvještajnog sustava Hrvatskih voda „EstuarIS“ koji prikuplja podatke za izvještavanje prema europskim vodnim direktivama,

- unaprijediti dijelove aplikacije vezano za podatke o Javnoj odvodnji iz razloga što je nemoguće izvršiti ocjenu iz slijedećih razloga:

  - Obuhvat tvrtki JIVU-e većinom ne obuhvaća samo jednu aglomeraciju.

  - Za potrebe analize, odnosno ocjene stanja neophodni su također podaci o zahtijevanom stupnju pročišćavanja na određenoj aglomeraciji, jer u protivnom kada korisnik unese podatak o postojećem stupnju pročišćavanja nije moguće izvršiti ocjenu usklađenosti.

  - Jednako tako je neophodan podatak o predviđenom obuhvatu konačne aglomeracije, odnosno obuhvatu sustava javne odvodnje, jer također kada korisnik unese ukupnu dužinu mreže javnog sustava odvodnje nije moguće izvršiti ocjenu usklađenosti.

  - Zaključno, obavezno je dograditi / preprogramirati aplikaciju na način da se napraviti sinergija podataka vezanih na Program gradnje komunalnih vodnih građevina po tvrtkama JIVU-e i podataka varijabli koje će korisnik unositi, kako ne bi došlo do grešaka u primjerice ukupnoj dužini mreže sustava javne odvodnje, ako na području tvrtke JIVU-e ta dužina obuhvaća više zasebnih aglomeracija.

- Uočeno je da bi ovakav sustav morao imati najmanje dvije stalno zaposlene osobe tehničke struke u vidu mrežnog administratora i diplomiranog inženjera građevinarstva, a koji bi imali osnovne zadaće:

  - pružanje „on line“ pomoći prilikom unosa podataka i rješavanje funkcionalnih problema aplikacije, priprema i provedba prilagodbi aplikacije, eksporti baza podataka i slično

  - revizija svih unesenih podataka, sa obavezom da ukoliko nakon pregleda podataka uoči greške, u suradnji sa JIVU-om prati unos, ispravlja pogreške i daje upute za izračun pojedinih varijabli, surađuje sa JIVu-ima na edukaciji ovlaštenih osoba i slično.

Napomene:

- Bez obzira na manjkavosti Benchmarking sustav je uspostavljen i funkcionalan.

- Uočene manjkavosti sustava potrebno je promatrati kroz pozitivan aspekt, obzirom da se na ovaj način steklo do sada značajno iskustvo i sa strane Hrvatskih voda koje su sustav uspostavile i korisnika tvrtki JIVU-e koje su sustav koristile za dostavu podataka.

- Rezultat manjkavosti sustava su prijedlozi za unaprjeđenje sustava.

- Specifično uočeni problemi usmjeravaju fokusirano unaprijeđenije sustava, odnosno točno je uočeno u kojim dijelovima je potrebno:

  - unaprijediti mrežnu aplikaciju,

  - pružiti bolju podršku korisnicima tvrtkama JIVU-e,

  - provesti kvalitetniju razinu praćenja i kontrole osiguranja i unosa podataka

## Količine voda, Podjela na klastere i kategorizacija sustava prema IWA metodologiji

Glavni rezultat analize prema IWA metodologiji na razini Republike Hrvatske pokazao je općenito loše stanje gospodarenjem vodnim resursima u Republici Hrvatskoj.

Količine Neprihodovane vode na razini RH za period 2013. – 2014. iznose u prosjeku značajno visokih 48%.

Provedena podjela na klastere po količinama indikatora A03 – Dobavljena voda u sustav.

Slika 70 Klaster podjela JIVU-e po nazivima i graničnim vrijednostima količina dobavljene vode

JAKO MALI do 500.000 [m³/god]

MALI od 500.000 do 1.000.000 [m³/god]

SREDNJI od 1.000.000 do 2.000.000 [m³/god]

SREDNJE VELIKI od 2.000.000 do 5.000.000 [m³/god]

VELIKI od 5.000.000 do 10.000.000 [m³/god]

JAKO VELIKI više od 10.000.000 [m³/god]

Odabir ovakve podjele rezultirao, detaljnim uvidom u predmetni sektor iz kojeg je ustanovljeno slijedeće:

- Izvršena podjela pokazala se kao izvrsno „kalibrirana“ obzirom JIVU-e vezano na broj JIVU-e i količine Dobavljene vode u sustav, odnosno specifično primjerena za analizirani sektor u RH

- Ovakva podjela ukazala je na veliki broj tvrtki JIVU-e sa količinama Dobavljene vode u sustav manje od 2.000.000 [m³/god]. Tu su obuhvaćeni klasteri JAKO MALI, MALI i SREDNJI i čine ukupno čak 65% od ukupnog broja JIVU-e.

- Specifično je ovakva podjela ukazala na veliki broj najmanjih tvrtki JIVU-e sa količinama dobavljene vode manje od 500.000 mil [m³/god] kojih ima čak 34% od ukupnog broja JIVU-e.

- Analiza po klasterima je pokazala pomalo neočekivan rezultat vezano na količine gubitaka i ocjenu stanja javnih vodoopskrbnih sustava. Klasteri JAKO MALI, MALI i SREDNJI imaju najveći broj javnih vodoopskrbnih sustava svrstanih u kategorije A i B. Specifično klaster JAKO MALI ima čak 79% vodoopskrbnih sustava svrstanih u kategoriju A. Ovakav rezultat je protumačen kroz jedino moguće obrazloženje i zaključak, a to je da su to sve nedavno izgrađeni sustavi, odnosno infrastruktura koja je novijeg ili relativno novijeg datuma izgradnje.

- Klasteri VELIKI i JAKO VELIKI imaju najveći broj javnih vodoopskrbnih sustava svrstanih u kategorije C i D. Specifično klaster JAKO VELIKI ima čak 60% vodoopskrbnih sustava svrstanih u kategoriju D, a niti jedan od sustava u klasteru JAKO VELIKI nije svrstan u kategoriju A. Ovakav rezultat protumačen je prvenstveno kroz starost sustava i loše upravljanje gubicima i održavanje infrastrukture, kako se radi o najvećim sustavima javne vodoopskrbe koji su svoj razvoj i izgradnju započeli davno. Takvi sustavi u najstarijim urbanim dijelovima imaju primjerice infrastrukturu od čeličnih cjevovoda iz doba Austro-ugarske. Obzirom da općenito na razini Republike Hrvatske nema problema sa količinama zahvaćenih i proizvedenih voda, nije postojao kritičan faktor koji bi „prisilio“ tvrtke JIVU-e na ozbiljan pristup smanjenju gubitaka, a takav poticaj nije došao niti putem zakonske regulative.

- Rezultat kategorizacije sustava po vodnim područjima pokazao je da na Jadranskom vodnom području ima veći broj loših sustava kategorije C i D.

- Klaster JAKO VELIKI generira najveće količine Neprihodovane vode i to:

  - u postotku ukupne količine Dobavljene vode u sustav u okviru klastera generira u prosjeku visokih 51%

  - u ukupnoj količini Neprihodovane vode na razini RH generira vrlo visokih 62%

  - sveukupno promatrano predmetni klaster je najveći generator količina Neprihodovane vode na razini RH

## Ostali pokazatelji

SPECIFIČNA POTROŠNJA

Specifična potrošnja po vodnim područjima:

- Jadransko VP ima specifičnu potrošnju od 247 [l/st/dan]. Dobiven je realan pokazatelj obzirom na utjecaj turizma

- VP rijeke Dunav ima specifičnu potrošnju od 129 [l/st/dan]. Dobiven je realan pokazatelj, sa napomenom da ovaj pokazatelj ukazuje da je stvarna specifična potrošnja generirana samo stanovništvom (kućanstvima) manja od navedenog i realno se na predmetnom vodnom području kreće u rasponu količina od 80 do 110 [l/st/dan]. Ovo je bitno naglasiti općenito vezano na dimenzioniranja i proračune javnih vodoopskrbnih sustava obzirom da su ne tako davno sustavi bili projektirani na 250 do 300 (l/st/dan).

Svi današnji i budući proračuni i dimenzioniranja sustava javne vodoopskrbe od strane projektanata morali bi biti rađeni specifično o određenom području uzimajući stvarne i realne vrijednosti specifične potrošnje. Drugim riječima, jedinična vodoopskrbna norma treba biti pažljivo i kvalitetno određena ovisno o području analize od strane ovlaštenih građevinskih inženjera. Tvrtke JIVU-e kao naručitelji projektne dokumentacije dužni su projektantima dostaviti podatke o specifičnim potrošnjama za minimalno protekle 3 godine (preporuča se razdoblje od 5 godina). Ovime se postiže optimalizacija javnih vodoopskrbnih sustava vezano za investicijske troškove, a jednako tako i za troškove pogona i održavanja.

UKUPNI GUBICI – specifični gubici

Prosječna vrijednost gubitaka svih sustava po priključku bez regionalnih vodoopskrbnih sustava koji prodaju vodu drugim JIVU-e na razini Republike Hrvatske po godinama iznosi:

Tablica 29 Specifični gubici

| Godina | 2013. | 2014. | 2015. |
| --- | --- | --- | --- |
| [m³/priključku/god] | 193 | 180 | 179 |
| [l/priključku/god] | 529 | 493 | 491 |

Iskazani pokazatelj ukazuje na ozbiljnost problema gubitaka vode u Republici Hrvatskoj jer su specifični gubici po priključku iznimno veliki.

SPECIFIČNA POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Obzirom da u Benchmarking sustavu ne postoji pokazatelj specifične potrošnje električne energije izveden iz stvarnih troškova električne energije JIVU-e pokazatelj je ovom analizom dodatno izračunat.

Potrošnja energije dobivena je iz ukupnih troškova JIVU za električnu energiju u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje, sa prosječnom cijenom kWh od 0,925 HRK/kWh. Potrošnja na razini Republike Hrvatske po godinama iznosi:

Tablica 29 Specifična potrošnja električne energije u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje

| Djelatnost | Godina | 2013. | 2014. | 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Javna vodoopskrba | [kWh/m³ isporučene vode] | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Javna odvodnja | [kWh/m³ otpadne vode] | 0,43 | 0,48 | 0,43 |

KAKVOĆA VODE NAMJENJENE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Benchmarking sustav sadrži kvalitetnu bazu podataka vezano za podatke o ispitivanjima kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju, a kako je prethodno navedeno potrebno ga je unaprijediti podatkom o zakonskom broju ispitivanja koje je obavezno provesti specifično za svaku tvrtku JIVU-e.

U svakom slučaju, dobiven je uvid u stanje vezano na ispitivanja kvalitete vode za piće, usporedbom ukupnog broja ispitivanja sa brojem sukladnih ispitivanja. Kao glavni zaključci analize navedeni su:

- Ukupan broj zasebnih ispitivanja u ovlaštenom laboratoriju za sve tri godine iznosi 303.757 ispitivanja, a sukladan broj ispitivanja iznosi 292.305 ispitivanja, što čini 96% sukladnih ispitivanja u promatrane tri godine. Ovakav rezultat je vrlo zadovoljavajući i može se utvrditi da stanovništvo RH pije vodu kakvoće koja je sukladna propisanim vrijednostima.

- U budućim analizama potrebno je izvršiti analizu ispitivanja u ovlaštenom laboratoriju po klasterima kako bi provjerili da li broj uzoraka odgovara zahtjevima DWD Annex II part B table 1, za što je potrebno uvesti dodatne varijable ili kako je ranije navedeno tu analizu provoditi putem izvještajnog sustava Hrvatskih voda „EstuarIS“.

BROJ INDIVIDUALNIH PRIKLJUČAKA

Analizom Benchmarking sustava uočeno je kao najveći nedostatak definirati stvaran broj individualnih priključaka. Kao glavni zaključci analize navedeni su:

- Obzirom da se radi o bitnom tehničkom pokazatelju sustava, nužno je osigurati da JIVU-e navedu pravilno interpretirane tražene podatke. Ovaj podatak bi JIVU-e morali imati, obzirom da imaju podatke o broju priključaka i podatke o broju računa koje izdaju. U svakom slučaju ovo je jedan od značajnih podataka i JIVU-i su obvezani provoditi Mjeru iz Plana upravljanja vodnim područjima „Implementacija programa uvođenja individualnih vodomjera“.

- Provedenom pojednostavljenom analizom (broj individualnih priključaka i udio broja individualnih priključaka u ukupnom broju ugovora na razini RH za 2013., 2014. i 2015. godinu) uočeno je da je broj individualnih priključaka u svim sustavima vodoopskrbe praktično isti tijekom analizirane tri godine.

Očito se svi JIVU-e moraju ozbiljno posvetiti aktivnostima vezanim za provođenja Mjere „Implementacije programa uvođenja individualnih vodomjera“ i uvođenja evidencije individualnih vodomjera na svom području odgovornosti.

## OPĆA Ocjena stanja sektora javnih usluga vodoopskrbe i odvodnje u REPUBLICI HRVATSKOJ

Ocjena „dijagnoza“ stanja sektora javnih usluga vodoopskrbe i odvodnje u Republici Hrvatskoj iskazana je kroz sažete natuknice u nastavku teksta, proizišle iz provedene analize:

- Uspostavom ovog sustava Hrvatske vode i nadležno ministarstvo za vode (u razdoblju provedbe projekta Ministarstvo poljoprivrede) dobili su važan analitički alat za praćenje i analize javnih isporučitelja vodnih usluga i usporedbu pokazatelja učinkovitosti njihovog poslovanja cjelovito na razini Republike Hrvatske.

- Ove analize stvaraju temelj za definiranje najboljih praksi poslovanja JIVU-e, a namjera korištenja je, sektorski promatrano, provoditi sustavna poboljšanja i unaprjeđenja poslovanja JIVU-e kroz optimizaciju poslovanja, te jednako tako bitno provoditi sustavno praćenje planskih obveza vezanih na vodno-komunalni sektor, proizišlih iz preuzetih obveza Republike Hrvatske ulaskom u članstvo Europske unije.

- Financijska analiza u vodno-komunalnom sektoru za razdoblje između 2013. i 2015. godine nerijetko ukazuje na nedostatan financijski kapacitet JIVU da na optimalan i održivi način upravlja sustavima vodno-komunalne infrastrukture.

- Povećana ulaganja u sustave vodoopskrbe u prošlosti, dovela su do određenog zaostatka u razvijenosti usluga javne odvodnje i pročišćavanja u odnosu na javnu vodoopskrbu. Problem predstavlja i nasljeđe neracionalne i zastarjele koncepcije distribucijskih sustava vodoopskrbe i odvodnje u velikom dijelu hrvatskih JIVU, uz neadekvatan sustav pročišćavanja koji još uvijek u većini slučajeva nije prilagođen zahtjevima EU direktiva. Navedeno pridonosi pojavi značajnih gubitaka vode u sustavima te povećanim troškovima održavanja i rada JIVU općenito na svim razinama poslovanja i geografski heterogene raspodjele. U Republici Hrvatskoj se godišnje bilježi gotovo 800 milijuna Kn ukupnih troškova u djelatnosti vodoopskrbe i preko 200 milijuna Kn u djelatnosti odvodnje..

- Imovina JIVU prema vrsti djelatnosti i veličini u RH je raspodijeljena pretežito na vrlo velika, velika i srednje velika poduzeća najčešće integriranih vodno-komunalnih djelatnosti koja zajedno posjeduju preko 80% imovine u vodno-komunalnoj infrastrukturi Republike Hrvatske čija sadašnja vrijednost doseže gotovo 20 milijardi HRK, od 25 milijardi Kn ukupne vrijednosti imovine JIVU na području Republike Hrvatske. U jednakoj je proporciji kreću se i udjeli u vlasničkom (dioničkom) kapitalu.

- Pojačana potreba za ulaganjima zbog prilagodbi novim vodno-komunalnim ciljevima i europskim praksama, pridonijela je investicijskom zamahu koji je za većinu JIVU, naročito onih manjih, doveo do organizacijskih i upravljačkih ograničenja i prepreka efikasnom poslovanju. Ograničenja se pretežito manifestiraju u neefikasnostima upravljanja tekućim troškovima te vođenju potcijenjene politike cijena vodnih usluga kojom se ne uspijevaju pokriti nastali troškovi i gubici, unatoč tome što se financiranje vodnoga gospodarstva temelji na načelu „korisnik ili onečišćivač plaća“ (Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, NN br. 154/14, čl.3).

- U analizi JIVU prema veličini evidentno je kako sva poduzeća bez obzira na njihovu veličinu u prosjeku nisu u mogućnosti u cijelosti otplatiti niti svoja godišnja zaduženja iz vlastitih prihoda (cijene vodnih usluga) nego im je potrebna subvencija u većoj ili manjoj mjeri. Vezani zaključak koji se nameće jest da prihod od cijene vodnih usluga nerijetko ne pokriva otplatu duga kojim se otplaćuju ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu. Ostatak duga otplaćuje se subvencijama koji dolaze iz jedinica lokalne samouprave, Hrvatskih voda ili drugih javnih izvora u svrhu uspješne provedbe programa mjera u javnom interesu Republike Hrvatske (Nitratna direktiva/poljoprivreda, IED direktiva i ostale EU direktive).

- Sektor javnih usluga vodoopskrbe i odvodnje vezano na tvrtke JIVU-e bi se u tom smislu mogao smatrati povlaštenim gospodarskim sektorom jer JIVU primaju dotacije i subvencije javnih usluga od strane Republike Hrvatske i njezinih institucija dok su istovremeno registrirani kao društva s ograničenom odgovornošću koji bi trebali poslovati po principima potpunog pokrivanja troškova (a što im i nalažu brojni zakonski i drugi sektorski propisi). Navedeno se očituje u vrlo visokoj pokrivenosti kapitalnih izdataka, a kojima nerijetko JIVU pokrivaju negativni jaz između prihoda iz, u nekim slučajevima, prenisko određene cijene vodnih usluga i operativnih troškova koje JIVU mora podmiriti (uključujući amortizaciju). U tom smislu namjera reforme vodnokomunalnog sektora u Republici Hrvatskoj treba uzeti u obzir i ovu činjenicu.

- Generalno je kroz analizu razvidno da vrlo mali i mali JIVU imaju prosječno više jedinične troškove u svim troškovnim kategorijama te veći stupanj zaduženosti, dok im jedinični troškovi opadaju a jedinični prihodi rastu s povećanjem veličine poduzeća, što vidljivo ukazuje da se uspješnost poslovanja poduzeća povećava s njegovom veličinom u smislu smanjenja ukupnih troškova djelatnosti - sve do dosezanja točke optimuma u „srednje velikim“ poduzećima (JIVU između 2 i 5 milijuna m3 prodane vode). Ovaj podatak je značajan budući da potvrđuje preporuku danu Zakonom o vodama, kojom se kao minimalna optimalna količina godišnje dobavljene vode vezano za JIVU-e navodi količina od 2 mil. m³/god. Jednako tako bitno je uočiti kako daljnjim porastom JIVU-e, troškovi u odnosu na klaster „srednje veliki“ JIVU-e relativno rastu.

- Dvojbeno je međutim da veći, stariji i kompleksniji sustavi u Republici Hrvatskoj, bez obzira što njima upravlja veći JIVU-e, pokazuju nižu razinu troškova. Ukoliko preklopimo zaključke iz tehničkog dijela analize gubitaka prema ILI koeficijentu, moglo bi se pretpostaviti da prema karakterizaciji složenosti sustavima efikasnije upravljaju manje tvrtke nego veće zbog mlađe infrastrukture, obzirom da su u manjim JIVU-e vodoopskrbni i kanalizacijski sustavi pretežito novijeg datuma. Ono što je vjerojatnije da pokazuje i dokazuje ovakva okolnost jest nesustavno upravljanje gubicima kod srednjih i velikih vodoopskrbnih i sustava odvodnje komunalnih otpadnih voda s posljedično niskim jediničnim tekućim troškovima (poduzeća u ograničenoj mjeri provode aktivnosti za dostizanje standarda).

- Što se tiče troškova pročišćavanja, analizom podataka nije moguće jednoznačno izdvojiti troškove pročišćavanja iz ukupnih troškova odvodnje i utvrditi njihovu zavisnost, no moguće je posredno analizirati ponašanje troškova s povećanjem veličine poduzeća uslijed povećanja priključenosti na UPOV. Kako priključenost na UPOV raste, a što je sustav složeniji i veći, jedinični troškovi odvodnje padaju. Takav zaključak ukazuje da se u segmentu djelatnosti pročišćavanja ne indiciraju tehničko-upravljačke neefikasnosti i nesustavno održavanje kao što je to slučaj u segmentu odvodnje odnosno vodoopskrbe. Dodatno navedeno može ukazivati da iako većina JIVU imaju UPOV kao objekt, njihov konačni stupanj pročišćavanja nije usklađen s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (Direktiva 91/271/EEZ).

- Jedinični tekući troškovi JIVU-e za djelatnost vodoopskrbe u pravilu prate razinu visinske razlike terena na kojem obavljaju djelatnost zbog vezanog opterećenja na potrošnju električne energije, troškove održavanja i kompleksnost sustava. Trendovi kretanja pojedine vrste troška ukazuju da veličina poduzeća nema značajan utjecaj na strukturu tekućih troškova kroz posljednje tri godine odnosno da integracija djelatnosti nije donijela veće promjene u % udjelima troškova radne snage, outsorcing-a ili električne energije. Međutim, povećanjem veličine JIVU ukazuje se potreba za značajnim poboljšanjima i unaprjeđenjem kompleksnih sustava kojima se upravlja, sa naglaskom da energetika nije kritičan element optimalizacije i poboljšanja sustava. Iz navedenog prvenstveno se može zaključiti da su kritični elementi sustava, tlak u sustavu, upravljanje gubicima u vodoopskrbi i starost sustava.

# Osvrt na program mjera definiranih Planom upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.

## Izvadak iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.

### Program mjera

U razdoblju 2016. - 2021. godina planirano je provesti 269 različitih mjera u cilju postizanja najmanje dobrog stanja voda. Detaljan popis mjera sadržan je u poglavlju C.5. Sažetak programa mjera, a sistematizirane su prema Pravilniku o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine, br. 74/13 i 53/16)24. U nastavku se daje tabelarni pregled broja mjera sistematiziran prema djelatnostima na koje se odnose i prema nositeljima aktivnosti.

Program mjera za razdoblje 2016. - 2021. godina:

- planira provedbu 144 osnovne mjere

- planira provedbu 116 dodatnih mjera vezanih uz zaštitu zaštićenih područja, odnosno područja posebne zaštite voda, od kojih mjere dodatne zaštite područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite čine daleko najznačajniji dio (98) te

- preporučuje provedbu 9 dopunskih mjera na vodnim tijelima za koje je ocijenjeno da ciljevi zaštite voda (najmanje dobro stanje voda) neće biti postignuti nakon provedbe svih osnovnih mjera (u planskom razdoblju 2022. - 2027. godina).

Nadalje, u razdoblju 2016. - 2021. godina nisu planirane mjere i aktivnosti vezane uz:

- osnovne mjere kontrole drugih značajnih utjecaja na stanje voda osobito na hidromorfološko stanje (5.2.8) te

- dodatne mjere zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju ili rezervirane za te namjene u budućnosti (5.3.1.).

Veliki broj mjera koje je potrebno provesti u planskom razdoblju odnosi se na sve korisnike voda odnosno djelatnosti koje utječu na stanje voda. Ipak, najveći broj mjera se odnosi na smanjenje opterećenja na stanje voda stanovništva i smanjenje opterećenja voda koje je posljedica obrane od poplava.

Napominje se da program mjera sadrži i mjere proizašle iz postupka strateške procjene utjecaja Plana na okoliš (u poglavlju Sažetak programa mjera označene oznakom S).

Planirano je da se 153 mjere provode i kroz Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem (označene oznakom MS). To se prije svega odnosi na mjere smanjenja opterećenja onečišćenjem voda i smanjenja hidromorfološkog opterećenja te dodatne mjere zaštite zaštićenih područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite.

Tablica 29 – Tab. B.1 Mjere koje se provede i kroz Program mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem

Za provedbu 48% svih mjera, direktno ili kao koordinator, nadležne su Hrvatske vode, dok je provedba 10% (9%+1%) odgovornost ministarstva nadležnog za vode. Nadležnost nad provedbom preostalih 42% mjera dijele sve ostale institucije odnosno direktno, korisnici voda.

Slika 70 - Sl. B.3 Pregled nadležnosti nad provedbom mjera upravljanja stanjem voda

Tablica 30 - Tab. B.2 Pregled mjera upravljanja stanjem voda predviđenih Programom mjera sistematiziran prema djelatnostima na koje se mjere odnose

Tablica 31 - Tab. B.3 Pregled mjera upravljanja stanjem voda predviđenih Programom mjera sistematiziran prema institucijama nadležnim za njihovu provedbu

Tablica 32 Tablica sa iskazom samo onih mjera koje se odnose na JIVU-e

Prikazani program mjera kao izvadak iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. dan je kao uvod u razumijevanje i razmatranje mjera za koje su JIVU-e definirani kao nadležno tijelo za provedbu.

U nastavku su prikazane za JIVU-e relevantne planom definirane mjere, također kao izvadak iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021, a sve u svrhu konačne Procjene stanja provedbe mjera temeljem provedene analize i rezultata Benchmarking sustava.

### Osnovne mjere

#### „5.2.1. Mjere povrata troškova vodnih usluga i poticanje učinkovitog korištenja voda“

Povrat troškova vodnih usluga uređuje se Zakonom o vodama, Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva i pridruženim podzakonskim aktima na način koji promiče načela učinkovitog i ekonomičnog poslovanja i povrata troškova vodnih usluga:

- Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva uređuje pitanje neujednačenosti kriterija u formiranju cijena i propisuje da najniža osnovna cijena vodnih usluga treba osigurati puni povrat troškova poslovanja isporučitelja vodnih usluga (troškovi zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina i isporuke vodnih usluga), osim troškova gradnje komunalnih vodnih građevina. Povrat razvojnih troškova (građenje komunalnih vodnih građevina) i administrativnih troškova (upravljanje vodnim sustavom) ostvaruje se djelomično, putem obveznih (državnih) i dobrovoljnih (lokalnih, regionalnih) vodnih naknada

- Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (Narodne novine, broj 112/10) određuje mjerila ekonomičnosti poslovanja i propisuje obvezu izvješćivanja i analize pokazatelja učinkovitosti i ekonomičnosti isporučitelja usluga

- Uredba o uslužnim područjima uspostavlja uslužna područja i određuje njihove granice.

Postojeće velike razlike u uspješnosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga posljedica su usitnjenosti i u nekim slučajevima nepotpune usklađenosti djelatnosti isporučitelja vodnih usluga sa Zakonom o vodama.

Strateški cilj vodnoga gospodarstva je tehničko i organizacijsko okrupnjavanje i specijalizacija vodno-komunalnih poduzeća, radi unaprjeđenja njihove ekonomske i okolišne učinkovitosti i održivosti. Planiranom reorganizacijom treba osigurati upravljanje vodno-komunalnim sustavima prema sljedećem:

- Uslužno područje se uspostavlja radi:

  - osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vodnih usluga i naknade za razvoj

  - uspostave javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Zakona o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na način određen ovim Zakonom te

  - poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja vodnih usluga

- Uslužno područje se uspostavlja na postojećim vodoopskrbnim područjima na kojim se isporučuje voda za ljudsku potrošnju od najmanje 3 milijuna kubičnih metara godišnje.

- Uslužno područje mora obuhvatiti sve sustave javne vodoopskrbe, sve sustave javne odvodnje i sve aglomeracije.

- Granica uslužnog područja ne može presijecati granicu aglomeracije, osim kad je aglomeracija presječena državnom granicom, niti granicu vodoopskrbnog područja.

- Granica uslužnog područja ne može presijecati sustav javne vodoopskrbe.

- Granica uslužnog područja ne može presijecati sustav javne odvodnje.

Programom mjera predviđa se usklađivanje sa zahtjevom da cijena vodnih usluga osigura povrat troškova poslovanja isporučitelja vodnih usluga. Također, predviđa se i usklađenje visine vodnih naknada s ciljevima zaštite vodnog okoliša i programom mjera Plana upravljanja vodnim područjima.

#### „5.2.2. Mjere zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju“

Zaštita vode za ljudsku potrošnju temelji se na Zakonu o vodama i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, broj 56/13 i 64/15):

- Zakonom o vodama propisano je identificiranje voda namijenjenih ljudskoj potrošnji (članak 88.) i zaštita tih voda putem zona sanitarne zaštite (članak 90.). Obveza zaštite odnosi se na svako izvorište ili drugo ležište podzemne vode koje se koristi ili je rezervirano za javnu vodoopskrbu kao i svaki zahvat vode za iste potrebe iz rijeka, jezera, akumulacija i sl. (zajednički naziv izvorište), a instrument za provedbu zaštite je Odluka o zaštiti izvorišta (članak 91.). Odlukom se određuje prostorni obuhvat (veličina i granice) zona sanitarne zaštite, sanitarni i drugi uvjeti održavanja, mjere zaštite te način i izvori financiranja tih mjera. Način utvrđivanja zona sanitarne zaštite, obvezne mjere i ograničenja koja se u njima provode, rokovi za donošenje odluka o zaštiti i postupak donošenja tih odluka uređeni su Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine, br. 66/11 i 47/13). Utvrđene zone sanitarne zaštite unose se u prostorno-plansku dokumentaciju (prostorne planove područja na kojem se zone prostiru). U zonama sanitarne zaštite propisuju se mjere pasivne zaštite i mjere aktivne zaštite. Mjere pasivne zaštite uključuju ograničenja i/ili zabrane obavljanja nekih djelatnosti. Mjere aktivne zaštite su monitoring kakvoće voda na priljevnom području izvorišta i poduzimanje aktivnosti za poboljšanje stanja voda, a osobito: gradnja vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, uvođenje čistih proizvodnji, izgradnju spremišnih kapaciteta za stajsko gnojivo, organiziranje ekološke poljoprivredne proizvodnje, ugradnja spremnika opasnih i onečišćujućih tvari s dodatnom višestrukom zaštitom i druge mjere koje poboljšavaju stanje voda. Zone sanitarne zaštite označene su kao zaštićena područja - područja posebne zaštite voda i podaci o njima se vode u Registru zaštićenih područja

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju preuzeo je obveze europske Direktive o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju, a odgovarajućim podzakonskim aktom propisuju se granične vrijednosti pokazatelja zdravstvene ispravnosti i obveza praćenja zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

Za zdravstvenu ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju odgovoran je isporučitelj usluge javne vodoopskrbe, koji mora imati odobrenje za obavljanje javne vodoopskrbe (članak 203. Zakona o vodama) i zadovoljavati uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (Narodne novine, br. 28/11 i 16/14). Usklađivanje s propisanim standardima o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju u sustavima javne vodoopskrbe koji osiguravaju u prosjeku više od 10 m3 na dan ili opskrbljuju više od 50 ljudi treba biti ostvareno do kraja 2018. godine, osim za tri parametra: bromat, olovo i trihalometani, za koje je dopušteno dulje prijelazno razdoblje. Radi se o obvezi preuzetoj u okviru pristupnih pregovora Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji i unijetoj u Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Dodatak V. (prijelazne mjere)).

Okvir za realizaciju preuzetih obveza mjera zaštite voda namijenjenih za ljudsku potrošnju definiran je u Planu provedbe vodno – komunalnih direktiva, a zakonski stupio na snagu donošenjem Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina. Vlada Republike Hrvatske je u listopadu 2015. godine donijela Odluku o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina, koji su sukladno članku 37. stavku 1. Zakona o vodama izradile Hrvatske vode.

Ukupna ulaganja u sustave procijenjena su na 6,37 milijardi kuna i obuhvaćaju ulaganja odabrana na osnovi 2 kriterija:

- Kriterij I, osiguranje/unaprjeđenje kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju u sustavima koji opslužuju više od 50 stanovnika (10 m³ na dan) prema propisanim standardima i rokovima (obveza preuzeta u okviru pristupnih pregovora Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji)

- Kriterij II, razvoj koji osigurava povećanje priključenosti, naročito u naseljima gdje je priključenost ispod 80% te povećanje sigurnosti usluga (Strategija upravljanja vodama)

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina predviđa ulaganja po Kriteriju I do potpunog usklađenja, dok se ulaganja po Kriteriju II prilagođavaju mogućnostima na uslužnom području.

Preduvjet za održivi razvoj i funkcioniranje planiranoga sustava je reorganizacija (okrupnjavanje i specijalizacija) isporučitelja vodno-komunalnih usluga (Mjere povrata troškova vodnih usluga i poticanje učinkovitog korištenja voda).

Programom mjera zaštite vode namijenjene ljudskoj potrošnji predviđa se potpuno usklađenje zdravstvene ispravnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji po mikrobiološkim parametrima na vodoopskrbnim sustavima koji osiguravaju vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji za više od 50 ljudi, odnosno isporučuju više od 10 m³ na dan.

#### „5.2.3. Mjere kontrole zahvaćanja vode“

Kontrola zahvaćanja voda uređena je Zakonom o vodama, koji propisuje da je za svako korištenje voda koje prelazi opseg općeg, odnosno slobodnog korištenja potrebno odobrenje (dopuštenje) koje se izdaje u obliku:

- ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje voda ili

- vodopravne dozvole za korištenje voda.

Koncesija za gospodarsko korištenje voda (Zakon o vodama, članak 163.) potrebna je za:

- korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije.

- korištenje vodne snage za pogon uređaja, osim proizvodnje električne energije.

- zahvaćanje voda radi korištenja za tehnološke i slične potrebe.

- zahvaćanje mineralnih, termalnih i termo mineralnih voda, osim u slučaju iz točke 8.

- zahvaćanje voda za navodnjavanje za različite namjene.

- korištenje voda za splavarenje, uključujući i rafting, vožnju kanuima i drugim sličnim plovilima.

- korištenje voda za postavljanje plutajućih ili plovećih objekata na unutarnjima vodama radi obavljanja ugostiteljske ili druge gospodarske djelatnosti.

- zahvaćanje izvorskih, mineralnih i termo mineralnih voda radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, osim u slučaju iz članka 89. Zakona o vodama i

- korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj.

Vodopravna dozvola za korištenje voda (Zakon o vodama, članak 157.) izdaje se za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, radi pružanja usluge javne vodoopskrbe97 ili radi njezine prodaje na tržištima drugih zemalja sukladno članku 89. Zakona o vodama, kao i za svako drugo korištenje voda koje prelazi opseg opće uporabe vode, osim za korištenja voda za koja je potreban ugovor o koncesiji.

Navedenim aktima određuju se: namjena, mjesto, način, uvjeti i opseg korištenja voda. Akti se izdaju na određeno vrijeme, uz mogućnost izmjene/ograničenja odobrenih uvjeta, ako je to u javnom interesu zbog promjena u vodnom režimu. Odluku o privremenom ograničenju korištenja voda, u slučaju izvanrednih hidroloških prilika, mogu donijeti čelnici jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, odnosno ministar (Zakon o vodama, članak 81.).

Korisnici kojima je odobreno zahvaćanje voda obvezni su o tome voditi očevidnik i redovito izvješćivati Hrvatske vode (Zakon o vodama, članak 80., Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (Narodne novine, broj 81/10)). Također, propisana je koncesijska naknada i naknada za korištenje voda, koja se plaća za zahvaćanje i drugo korištenje voda sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva (članak 22. – 28.). Način obračuna i naplate naknada određen je Uredbom o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (Narodne novine, broj 89/10, 46/12, 51/13 i 120/14) i Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za korištenje voda (Narodne novine, br. 84/10 i 146/12) te Uredbom o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine, br. 82/10, 83/12 i 10/14). Sredstva od naknade za korištenje voda prihod su Hrvatskih voda i koriste se namjenski, za povrat investicijskih i administrativnih troškova za osiguranje dostupnosti vodnih resursa.

Količine zahvaćenih voda za različite namjene gledajući načelno, nisu značajne u odnosu na ukupno raspoloživi resurs, ali se problemi javljaju lokalno tamo gdje ili po količini ili po razdoblju zahvaćanja dodijeljena prava na vodu prelaze lokalno raspoložive kapacitete resursa. Na takvim prostorima je potrebno intenzivirati aktivnosti na registraciji korisnika (osobito malih individualnih zahvaćanja voda), praćenju zahvaćenih količina i provedbi mjera racionalizacije potrošnje voda.

Gubici od 42% u Republici Hrvatskoj procijenjeni su prema uobičajenoj praksi određivanja i evidencije gubitaka u vodoopskrbnim sustavima i predstavljaju prostu razliku između zahvaćene i isporučene količine vode. Međutim ovaj način prikaza gubitaka ne daje pravu sliku gubitaka u jednom vodoopskrbnom sustavu.

Zbog toga je potrebno identificirati i odrediti sve sastavnice gubitka vode:

- stvarni gubici vode koja je fizički izgubljena iz vodovodnog sustava tijekom transporta od vodozahvata do potrošača (gubici na cjevovodima, rezervoarima, kućnim priključcima) i

- prividni gubici vode koja je izgubljena zbog neovlaštene potrošnje (ilegalni priključci i krađa vode na primjer s hidranata), zbog netočnosti mjernih uređaja i/ili vodomjera i grešaka u obračunu.

U određivanju financijske efikasnosti korištenja voda svakako je potrebno odrediti količinu tzv. neprihodovane vode koja se sastoji od:

- prethodno navedenih prividnih i stvarnih gubitaka

- nefakturirane mjerene količine vode koju je potrebno obavezno uvesti u bilancu vode te

- nefakturirane nemjerene količine vode koje u konačnici predstavljaju jedan dio stvarne potrošnje (primjerice voda potrebna za održavanje sustava, javne potrebe, vatrogasne potrebe, uređaj za kondicioniranje, tlačne probe i drugo).

Jasno je da navedeni podatak od 42% zahvaćenih količina ne daje indikaciju stvarnih gubitaka te da se može očekivati da su stvarni gubici znatno manji.

Program mjera kontrole zahvaćanja voda odnosi se, ako drugačije nije naglašeno, na sve vrste zahvaćanja i/ili preusmjeravanja voda bez obzira na namjenu, odnosno vrstu korištenja voda zbog koje se voda zahvaća i/ili preusmjerava.

Programom mjera kontrole zahvaćanja voda potrebno je:

- ostvariti smanjenje utjecaja zahvaćanja voda na razinu umjerenog, odnosno na maksimalno dopušteni index iskorištenja voda ikv ≤ 0,4

- povećati efikasnost korištenja voda

#### 5.2.5. Mjere kontrole točkastih izvora onečišćenja

Osnovne mjere kontrole i smanjenja onečišćenja voda iz točkastih izvora onečišćenja propisane su Zakonom o vodama, prema načelima:

- otklanjanja štete na izvoru nastanka

- kombiniranog pristupa i

- onečišćivač plaća.

Ispuštanje onečišćujućih tvari iz točkastih izvora kontrolira se izdavanjem vodopravnih dozvola ili u okviru okolišnih dozvola, kojima se određuju uvjeti za ispuštanje otpadnih voda (dopuštene količine, granične vrijednosti, obveza monitoringa i dostave podataka i druge obveze i eventualna izuzeća). Obveza pribavljanja vodopravne dozvole, odnosno okolišne dozvole odnosi se na svako ispuštanje komunalnih, tehnoloških, i drugih otpadnih voda za koje su propisane granične vrijednosti emisija. Granične vrijednosti se propisuju za pojedine onečišćujuće tvari ili skupine onečišćujućih tvari, uzimajući u obzir najbolje raspoložive tehnike (u slučaju izdavanja okolišnih dozvola). Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda određeni su uvjeti za ispuštanje komunalnih otpadnih voda iz sustava javne odvodnje i tehnoloških otpadnih voda za postrojenja za koje nije predviđeno ishođenje okolišne dozvole (granične vrijednosti emisija se propisuju i pri izdavanju vodopravnih dozvola i u postupku ishođenja okolišne dozvole), odnosno Pravilnikom je predviđeno dodatno propisivanje uvjeta za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda za niz drugih industrija za koje je to nužno i opravdano.

Korisnici kojima je odobreno ispuštanje otpadnih voda dužni su pratiti količinu i kakvoću ispuštenih otpadnih voda i o tome redovito izvješćivati Hrvatske vode (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda). Također, propisana je naknada za zaštitu voda, koja se plaća ovisno o količini i karakteristikama ispuštenih otpadnih voda, sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva. Način obračuna i naplate naknada određen je Pravilnikom o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (Narodne novine, br. 83/10 i 160/13) te Uredbom o visini naknade za zaštitu voda (Narodne novine, br. 82/10, 83/12 i 151/13). Sredstva od naknade za zaštitu voda prihod su Hrvatskih voda i koriste se namjenski, za povrat investicijskih i administrativnih troškova za zaštitu voda od onečišćenja.

Komunalne otpadne vode - Za ispunjavanje uvjeta za ispuštanje komunalnih otpadnih voda odgovoran je isporučitelj usluge javne odvodnje, koji mora zadovoljavati Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (Narodne novine, br. 28/11 i 16/14) i imati odobrenje za obavljanje javne odvodnje (članak 203. Zakona o vodama). Usklađivanje s propisanim standardima o prikupljanju i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda za aglomeracije veće od 2.000 ES treba ostvariti do kraja 2023. godine. Riječ je o obvezi preuzetoj u okviru pristupnih pregovora Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji i unesenoj u Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Dodatak V. (prijelazne mjere)).

Okvir za realizaciju preuzetih obveza mjera kontrole točkastih izvora onečišćenja komunalnim otpadnim vodama definiran je u Planu provedbe vodno – komunalnih direktiva, a donesen od strane Vlade Republike Hrvatske Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina

Program mjera kontrole točkastih izvora onečišćenja komunalnim otpadnim vodama obuhvaća:

- izgradnju/proširenje sustava za prikupljanje komunalnih otpadnih voda

- izgradnju/dogradnju odgovarajućih uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda za sve aglomeracije veće od 2.000 ES.

Prioritetno treba riješiti prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz aglomeracija većih od 15.000 ES, bez obzira na osjetljivost prijamnika, osim aglomeracija veličine 15.000 – 50.000 ES turističkoga karaktera čije otpadne vode se ispuštaju u more koje nije proglašeno osjetljivim. Preduvjet za održivi razvoj i funkcioniranje planiranoga sustava javne odvodnje je reorganizacija (okrupnjavanje i specijalizacija) isporučitelja vodno-komunalnih usluga.

Vidi Prilog 2 ovog Izvještaja: Popis aglomeracija većih od 2.000 ES prema Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina (2015. godina)

Industrijske – tehnološke otpadne vode - Dinamika usklađivanja s propisanim graničnim vrijednostima emisija za tehnološke otpadne vode za IED postrojenja u nadležnosti je ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Riječ je o obvezi preuzetoj u okviru pristupnih pregovora Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji i unesenoj u Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Dodatak V. (prijelazne mjere)). Usklađivanje postojećih vodopravnih dozvole za ostale objekte i postrojenja u nadležnosti je ministarstva nadležnog za vode i Hrvatskih voda.

Programom mjera kontrole točkastih izvora onečišćenja predviđa se:

Potpuno usklađenje ispuštanja komunalnih otpadnih voda za sve aglomeracije veće od 15.000 ES, odnosno sve aglomeracije veće od 10.000 ES koje ispuštaju otpadne vode u osjetljivom području s propisanim standardima.

Potpuno usklađenje ispuštanja industrijskih – tehnoloških otpadnih voda s propisanim standardima.

#### 5.2.6 Mjere kontrole raspršenih izvora onečišćenja

Djelotvorne mjere za smanjenje onečišćenja voda iz raspršenih izvora uspostavit će se, prvenstveno u sektorima poljoprivrede i gospodarenja otpadom, koji su prepoznati kao najznačajniji generatori raspršenoga onečišćenja voda.

Osnovne mjere kontrole i smanjenja raspršenog onečišćenja iz poljoprivredne proizvodnje usmjerene su na onečišćenje hranjivim tvarima, osobito nitratima:

Članak 50. Zakona o vodama propisuje određivanje ranjivih područja na kojima je potrebno provesti pojačane mjere zaštite voda od onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla i donošenje akcijskog programa (ili više takvih programa) za smanjenje onečišćenja nitratima poljoprivrednog podrijetla na tim područjima. Odlukom o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj određena su ranjiva područja koja obuhvaćaju površinu od 9% teritorija Republike Hrvatske

- Na temelju Odluke, a u skladu sa člankom 5. Nitratne direktive, Ministarstvo nadležno za poljoprivredu je izradilo Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (Narodne novine, broj 7/13, u daljnjem tekstu: I Akcijski program) i I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (Narodne novine, br. 15/13 i 22/15, u daljnjem tekstu: I. Akcijski program). I. Akcijski program primjenjuje se u razdoblju od četiri godine nakon pristupanja Republike Hrvatske u EU. Preuzeta je obveza da prijelazno razdoblje za izgradnju spremišnih kapaciteta za stajsko gnojivo na poljoprivrednim gospodarstvima ne može prijeći razdoblje primjene I. Akcijskog programa. Objavom Pravilnika o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla prestao je važiti Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (Narodne novine, broj 56/08), međutim sve mjere koje su bile njime propisane ugrađene su u I. Akcijski program. Propisane mjere iz Akcijskog programa su obvezne u primjeni na ranjivim područjima, dok se na ostalim područjima smatraju preporukom

- Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupio je na snagu Pravilnik o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (Narodne novine, broj 56/08), koji određuje opća načela dobre poljoprivredne prakse u korištenju gnojiva i poboljšivača tla i uvjete korištenja i postupanja s gnojivima, posebno korištenje gnojiva s dušikom. Primjena pravilnika bit će obvezna na ranjivim područjima, vjerojatno integrirana u Akcijski program mjera, a na ostalim područjima smatra se preporukom.

Zakonom je propisana obveza redovitog izvješćivanja Hrvatskih voda o vrstama i količinama mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja proizvedenih i/ili stavljenih na tržište u Republici Hrvatskoj. Može se očekivati određeni pad potrošnje mineralnih gnojiva i uslijed promjena u politici potpora u poljoprivredi, koje su do 2010. godine bile uvjetovane određenom visinom prinosa.

Zakonom o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine, br. 92/10 i 124/11) uvedena je i odredba o višestrukoj sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, kojom se dobivanje izravnih plaćanja uvjetuje ispunjavanjem propisanih uvjeta dobre poljoprivredne i okolišne prakse kao i uvjeta vezanih uz zaštitu okoliša, zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja. Radi se o svojevrsnoj ekonomskoj mjeri, preuzetoj iz zajedničke poljoprivredne politike Europske unije, sukladno odredbama o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Kontrola i smanjenje raspršenoga onečišćenja iz odlagališta otpada temelji se na propisima iz područja gospodarenja otpadom, osobito na Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 130/05), kojima je određena sanacija postojećih odlagališta otpada i izgradnja regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom s predobradom otpada prije konačnog zbrinjavanja ili odlaganja, kao i uspostava središta za gospodarenje opasnim otpadom s mrežom sabirališta. Ukupna ulaganja u sustav procijenjena su na 24 milijarde kuna, bez troškova održavanja i pogona. Saniraju se i zatvaraju službena i divlja odlagališta i lokacije u okolišu visoko opterećene tehnološkim otpadom, tzv. "crne točke" i intenzivno se priprema gradnja određenoga broja centara za gospodarenje otpadom, no, njihova izgradnja se zasad ne ostvaruje planiranom dinamikom. Prema usuglašenim pregovaračkim stajalištima s Europskom komisijom, sva postojeća odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj moraju ispunjavati zahtjeve Direktive o odlagalištima otpada do 31.12.2018. Kontrola i smanjivanje raspršenog onečišćenja iz odlagališta otpada provodi se sukladno, prethodno navedenim, važećim propisima iz područja gospodarenja otpadom.

Pristup rješavanju problema onečišćenja hranjivim tvarima iz poljoprivredne proizvodnje slijedi europske standarde i može se ocijeniti dostatnim, uz odgovarajući i pravovremeni doprinos poljoprivrednoga sektora. Provođenje mjera u poljoprivredi je u tijeku pa se znatniji rezultati mogu očekivati u sljedećem planskom razdoblju, tim više što se mjere primjenjuju ograničeno na relativno malim površinama koje su proglašene ranjivim područjima.

Također, dostatnim se ocjenjuje i usvojeni pristup rješavanju problema u sustavu gospodarenja otpadom. Činjenica je da se radi o zahtjevnim mjerama s čijom se provedbom kasni pa završetak sanacije postojećih odlagališta otpada, a stoga i veći učinci na smanjenje onečišćenja voda iz tih odlagališta, do sada nisu registrirani. S obzirom na propisani rok usklađenja (2018. godina) određeni pozitivni efekti se mogu očekivati tek krajem planskog razdoblja.

#### 5.2.9 Mjere zabrane direktnog ispuštanja onečišćenja u podzemne vode

Izravna ispuštanja onečišćujućih tvari u podzemne vode nisu dopuštena (Zakon o vodama, članak 64.), osim u iznimnim slučajevima ispuštanja pročišćenih otpadnih voda, predviđenim člankom 9. Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, kada su površinske vode udaljene od mjesta ispusta te bi odvodnja pročišćenih otpadnih voda prouzročila velike materijalne troškove i ako se dokaže da ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemne vode nema negativnog utjecaja na okoliš i podzemne vode, što se utvrđuje:

- u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš prema posebnim propisima o zaštiti okoliša, koji uređuje i mjere zaštite okoliša kao i

- uspostavu odgovarajućeg, najčešće detaljnijeg monitoringa, odnosno

- na temelju analize utjecaja neizravnog ispuštanja pročišćenih otpadnih voda na stanje podzemnih voda koje bi mogle biti pod utjecajem tog ispuštanja i na vodni okoliš.

Iz podataka je vidljivo da se izravno ispuštanje u podzemlje dopušta relativno rijetko. Predviđeno je za sustave javne odvodnje u 8 aglomeracija većih od 2.000 ES i za 105 ispusta tehnoloških otpadnih voda, u pravilu na jadranskom vodnom području, odnosno na području krša, siromašnom površinskim vodama. Tim putem može u podzemne vode dospjeti manje od 1% ukupno ispuštenih onečišćujućih tvari iz točkastih izvora. Udio onečišćujućih tvari koje se točkasto ispuštaju u podzemlje raste nakon izgradnje novih i proširenja postojećih sustava odvodnje otpadnih voda, čime se prikuplja veliki dio raspršenog onečišćenja od stanovništva i nakon pročišćavanja, ispušta kao točkasto onečišćenje. Za svako planirano ispuštanje u podzemlje se, u procjeni utjecaja na okoliš, utvrđuje način ispuštanja i prateće mjere zaštite okoliša kao i uspostava detaljnog monitoringa.

#### 5.2.11 Mjere prevencije akcidentnih onečišćenja

Prevencija i smanjenje utjecaja incidentnog onečišćenja temelji se na odredbama Zakona o vodama i Zakona o zaštiti okoliša te Konvenciji o prekograničnim učincima industrijskih nesreća (Helsinki, 1992), Konvenciji o zaštiti i korištenju prekograničnih voda i međunarodnih jezera (Helsinki 1992), Kodeksu o postupanju pri slučajnom onečišćenju prekograničnih unutrašnjih kopnenih voda (UN 1990). Republika Hrvatska je u mjerama prevencije i smanjenja utjecaja incidentnog onečišćenja uključena u Dunavski sustav žurnog uzbunjivanja (AEWS), odnosno Glavni međunarodni centar za uzbunjivanje (PIAC).

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (Narodne novine, broj 5/11) utvrđuje mjere i postupke koje se poduzimaju u slučajevima izvanrednih i iznenadnih onečišćenja kopnenih voda te definira obveznike provedbe, sadržaj nižih planova mjera i rok za njihovu izradu, subjekte koji sudjeluju u provođenju mjera, mjere i postupke u slučajevima izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, izvore sredstava financiranja i način informiranja javnosti. Obveza primjene mjera odnosi se na:

- pravnu ili fizičku osobu koja ima vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda ili rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša u odnosu na onečišćenje voda koje je poteklo iz prostora na koje se ti upravni akti odnose

- isporučitelja vodnih usluga u odnosu na onečišćenje voda koje je poteklo iz komunalnih vodnih građevina ili je prvotno nastupilo u komunalnim vodnim građevinama

- Hrvatske vode, u svim drugim slučajevima onečišćenja voda, uključivo i mjere koje se poduzimaju u slučaju prekograničnih utjecaja na vodama.

Operativni planovi mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda - obveznici primjene mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja kopnenih voda dužni su donijeti niže, operativne planove mjera koji trebaju sadržavati sljedeće:

Popis prioritetnih opasnih i drugih onečišćujućih tvari, maksimalnu količinu tih tvari koje se koriste u proizvodnom procesu, transportiraju, skladište ili odlažu, opis lokacije i okruženja, popis mogućih izvora opasnosti, procjenu mogućih uzroka i opasnosti od onečišćenja voda. Odnosno, utvrđivanje prirode i količine opasnih tvari prisutnih na lokaciji, kao i mogućih načina na koje slučajno ispuštanje tih tvari iz njihovog uobičajenog spremišta može za posljedicu imati onečišćenje voda

- Procjenu ugroženosti voda od iznenadnog onečišćenja voda

- Preventivne mjere za sprječavanje iznenadnog onečišćenja voda

- Organizaciju postupaka, obim i način provedbe mjera u slučaju iznenadnog onečišćenja voda i način zbrinjavanja opasnih tvari koje su prouzrokovale onečišćenje

- Odgovorne osobe i potrebne stručne djelatnike u provedbi mjera

- Opremu i sredstva za provedbu mjera

- Sudjelovanje drugih fizičkih i pravnih osoba u provedbi potrebnih mjera (intervencija)

- Program osposobljavanja za primjenu nižeg plana mjera

- Program provjere provedbe nižeg plana mjera

Način i sredstva informiranja javnosti o iznenadnom onečišćenju voda.

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine, broj 92/08) utvrđuje mjere za predviđanje, sprječavanje, ograničavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja mora uljem, smjesom ulja, opasnim i štetnim tvarima, kao i na izvanredne prirodne događaje u moru, radi zaštite morskoga okoliša. Provedba Planova intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora je u nadležnosti ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša.

Uspostavljeni sustav mjera prevencije i smanjenja utjecaja incidentnog onečišćenja može se, načelno, ocijeniti dostatnim, uz odgovarajući i pravovremeni doprinos svih obveznika provedbe mjera. U postupku izdavanja/produžavanja dopuštenja za ispuštanje otpadnih voda propisivat će se obveza revizije operativnih planova pri svakoj bitnoj promjeni u tehnologiji ili opsegu proizvodnje, a za obveznike na slivnom području vodnih tijela na kojima je procijenjen visok i umjereni rizik od iznenadnog onečišćenja najmanje svakih 5 godina.

## Procjena stanja provedbe mjera temeljem provedene analize Benchmarking sustava

Prethodno poglavlje Izvadak iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. Izvadak iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021. (u daljnjem tekstu: Plan) izrađeno je kao prijepis sa komentarima dijela Plana u svrhu cjelovitog razumijevanja Programa mjera, izdvajanjem mjera koje se specifično odnose na JIVU-e koji su predmet ovog izvještaja. Oni koji će čitati ovaj izvještaj, a nisu u potpunosti upoznati sa Planom, kroz prethodno navedeno poglavlje moći će razumjeti svrhu i značaj ovog specifičnog poglavlja.

Ovim poglavljem izrađena je procjena stanja provedbe mjera, temeljem provedene analize i rezultata Benchmarking sustava. Uvodnom tablicom iskazane su mjere kojima JIVU-e nisu tijelo nadležno za provedbu, obzirom da se radi o specifičnom poglavlju koje je u regulatornom smislu vezano za JIVU-e (5.2.1. Mjere povrata troškova vodnih usluga – 1. Mjere unaprjeđenja upravljanja – Nastavak reforme vodno-komunalnog sektora). U narednoj tablici obrađene su samo mjere u kojima su JIVU-e definirani kao tijelo nadležno za provedbu.

Obzirom da temeljem zaprimljenih rezultata Benchmarking sustava, nije bilo moguće sagledati niti u cijelosti procijeniti stanje provedbe svih mjera koje se odnose na JIVU-e, konzultanti su se koristili i ostalim relevantnim izvorima informacija, koji su navedeni na početku ovog Izviješća (Izvor informacija).

Tablica 33 Program mjera i procjena stanja provedbe mjera definiranih Planom upravljanja vodnim područjima 2016. – 2021.

| Ključni tip mjere | R.b. | Mjera | Tijelo nadležno za provedbu | Područje na koje se mjera odnosi | Djelatnost na koju se mjera odnosi | PROCJENA STANJA PROVEDBE MJERA TEMELJEM PROVEDENE ANALIZE I REZULTATA BENCHMARKING SUSTAVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. | 1. | Mjere povrata troškova vodnih usluga – Mjere unaprjeđenja upravljanja – Nastavak reforme vodno-komunalnog sektora |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | Donošenje Zakona o vodnim uslugama kojim se uređuju potrebni uvjeti za uspješan nastavak reforme sektora. | MZOIE | RH | stanovništvo |  | Provedba u tijeku |
| 9 | 2 | Nastavak aktivnosti na uvođenju obveze izvještavanja o tehničkim i financijskim pokazateljima poslovanja isporučitelja vodnih usluga (Benchmarking) radi mjerenja učinkovitost njihovog poslovanja. | MZOIE | RH | stanovništvo | Ovaj izvještaj temelji se na analizi prikupljenih tehničkih i financijskih pokazatelja poslovanja JIVU-a. Sustav je kvalitetno postavljen i vođen od strane Hrvatskih voda, koje su provele veći broj edukativnih seminara za zaposlenike JIVU-e, te je uspostavljen centar za pomoć i informiranje kojem je svrha bila da JIVU-e u bilo kojem trenu mogu dobiti pomoć prilikom izvještavanja. Uočeni veliki nedostatak u vidu konačnog rezultata Benchmarking sustava koji je sadržavao podatke za 2013., 2014. i 2015. godinu je prvenstveno odnos JIVU-e prema obvezi izvještavanju u vidu: - nedostavljanja podataka (nisu svi JIVU-e dostavili podatke za sve godine, a neki nisu uopće dostavili podatke) - neodgovarajuća kvaliteta unesenih podataka (veliki broj grešaka, prvenstveno - ljudski faktor) Benchmarking sustav formiran kroz aplikaciju SIGMA3 definitivno je dao izvrstan okvir za daljnji rad, ali ga je potrebno unaprijediti, a ukoliko se pokaže potrebnim izraditi novu aplikaciju koja bi bila u autorskom vlasništvu Hrvatskih voda, čime bi daljnji razvoj bio jednostavniji, obzirom da je navedena aplikacija SIGMA3 zaštićena i ograničena brojem licenci. Upravo kroz iskustvo stečeno korištenjem ovakvog osnovnog sustava, sa svim njegovim dobrim i lošim stranama stečena su nova iskustva, za unaprjeđenje Benchmarking sustava. | Provedba u tijeku |
| 9 | 3 | Razrada kriterija za određivanje najniže osnovne cijene vodnih usluga osigurat će povrat troškova poslovanja isporučitelja. To podrazumijeva uvođenje fiksnog dijela osnovne cijene, koji služi pokriću troškova koji su posljedica priključenja na komunalne vodne građevine i varijabilnoga dijela, koji ovisi o količini isporučene vodne usluge. | Hrvatske vode | RH | stanovništvo | Analizom Benchmarking sustava, analizirane su sve iskazane financijske i tehničke varijable koje utječu na formiranje elemenata cijene vodne usluge. Provedenom analizom Benchmarking sustava može se zaključiti slijedeće: - svi JIVU-e uveli su fiksni i varijabilni dio cijene vodne usluge - nije moguće iščitati jedinstveni obrazac po kojem su JIVU-e formirali fiksni dio cijene vodne usluge, odnosno JIVU-i formiraju fiksni dio cijene vodne usluge po svojim zasebnim kriterijima - amortizacija dugotrajne imovine poduzeća često nije pokrivena fiksnim, ali niti varijabilnim dijelom cijene PREPORUKA: Napraviti analizu korištenih kriterija za utvrđivanje visine fiksnog dijela cijene, te napraviti Vodič / metodologiju / preporuku za njeno određivanje. | Provedba u tijeku |
| 9 | 4 | Usklađenje interpretacije vodnih naknada kao naknada za pokrivanje troškova resursa i troškova vodnog okoliša i uređenje pitanja revizije visine vodnih naknada sa 6-godišnjim planskim ciklusima. | MZOIE | RH | stanovništvo |  | Provedba u tijeku |
| 9 | 5 | Nastavak aktivnosti na uspostavi evidencije - registra ovlaštenih isporučitelja usluge javne vodoopskrbe i usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te uvođenja obveze izvješćivanja o tehničkim i ekonomskim podacima i pokazateljima poslovanja ovlaštenih isporučitelja. | Hrvatske vode | RH | stanovništvo | Benchmarking sustavom uspostavljena je baza registra ovlaštenih isporučitelja usluge javne vodoopskrbe i usluge javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. U okviru izrade Analize, registar je korigiran i noveliran i usklađen sa stanjem Sudskog registra u listopadu 2016. godine. Obveza izvješćivanja o tehničkim i ekonomskim podacima i pokazateljima poslovanja od strane JIVU-e nije uvedena. PREPORUKA: Obveza izvješćivanja o tehničkim i ekonomskim podacima treba formalizirati. Naime, dok ne postoji formalna obveza da JIVU-e izvješćuju neće biti ostvarena očekivana razina obuhvata i kvalitete podataka Benchmarking sustava. Nepouzdanim Benchmarking sustavom produbljuje se problem pravovremenog i vjerodostojnog planiranja, praćenja realizacije planova te izvještavanja na nacionalnoj razini i prema Europskoj uniji . | Provedba u tijeku |
| 9 | 6 | Regulirati/urediti sljedeće uvjete: - Isporučitelji za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (stjecanje i zadržavanje licence) moraju ispunjavati posebne uvjete koji osobito uključuju sposobnost upravljanja gubicima vode u komunalnim vodnim građevinama, sposobnost upravljanja uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i uređajem za kondicioniranje vode u svrhu ljudske potrošnje, sposobnost reakcije u slučajevima nužde (prekida i nestašice vode, onečišćenje vode i drugo), postizanje određenih pokazatelja učinkovitosti poslovanja te imati obvezu trajnog stručnog osposobljavanja zaposlenika, - Mjerila i pokazatelji učinkovitosti poslovanja uredit će se Uredbom na prijedlog Vijeća za vodne usluge, - Praćenje ispunjavanja općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodnih usluga (ministarstvo nadležno za vode u suglasju s Vijećem za vodne usluge), podnošenje izvještaja Vladi Republike Hrvatske, uz objavu na svojim internetskim stranicama. | MZOIE | RH | stanovništvo | Analizom Benchmarking sustava, uključivo iskustveno poznavanje vodno-komunalnog sektora uočeno je: POZITIVNO: - da su JIVU-e sposobni upravljati uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, - da su JIVU-e sposobni upravljati uređajima za kondicioniranje vode namijenjene za ljudsku potrošnju, - da su JIVU-e sposobni reagirati u slučajevima nužde (prekida i nestašice vode, onečišćenje vode i drugo) NEGATIVNO: - da postoje značajni problemi vezani za upravljanje gubicima i to većinom u većim i značajnijim sustavima javne vodoopskrbe, odnosno većim JIVU-e, - da postoje problemi u postizanje određenih pokazatelja učinkovitosti poslovanja Zaključno se može reći da je sveukupna tehnička sposobnost, a naročito vezano na veće JIVU-e na zavidnom nivou, dok se problemi ogledaju prvenstveno kroz financijske pokazatelje. Naime, problemi vezani za upravljanje gubicima ne proizlaze iz tehničke nesposobnosti zaposlenih u JIVU-e, već prvenstveno iz nekvalitetnih planova i programa razvoja JIVU-e, kojima se očito ne daje dovoljan naglasak na upravljanju gubicima. Očito je da u financijskom smislu još danas loši pokazatelji vezano na gubitke nisu indikator za JIVU-e u smislu mijenjanja sustava upravljanja, ali izuzetno je bitno naglasiti da je ovakvo stanje dugoročno neodrživo. Kada se uzmu u obzir svi planirani programi investicijskih mjera, koji će neupitno rezultirati dodatnim povećanjem cijena vodnih usluga, problemi gubitaka vode, na razinama koje danas imaju veći i značajniji JIVU-e iskazati će se kao jedan od najvećih problema u komunalnom sektoru. PREPORUKA: Problemima vezanim za upravljanje gubicima potrebno je pristupiti hitno kroz izradu: - Mjerila i pokazatelji učinkovitosti poslovanja, - Praćenje ispunjavanja općih i posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti vodnih usluga | Provedba u tijeku |

U NASTAVNOJ TABLICI DANE SU SAMO MJERE U KOJIMA SU JIVU-E DEFINIRANI KAO TIJELO NADLEŽNO ZA PROVEDBU:

| Ključni tip mjere | R.b. | Mjera | Tijelo nadležno za provedbu | Područje na koje se mjera odnosi | Djelatnost na koju se mjera odnosi | OCJENA STANJA PROVEDBE MJERA TEMELJEM PROVEDENE ANALIZE I REZULTATA BENCHMARKING SUSTAVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1. | 2. | Mjere povrata troškova vodnih usluga – Mjere uvođenja načela povrata troškova vodnih usluga i unaprjeđenja poslovanja javnih isporučitelja vodnih usluga (JIVU) |  |  |  |  |  |  |
| 8 9 13 MS | 7 | Donošenje općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, naročito način mjerenja isporuke vodnih usluga, način odvodnje otpadnih voda s određene aglomeracije, uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih, uvjete ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje, uvjete ispuštanja otpadnih voda u sabirne jame i male uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnološke a ispuštaju se u sustav javne odvodnje u sabirne jame i male uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, posebne uvjete građenja i održavanja sabirnih jama i malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sukladno tehničkim zahtjevima iz provedbenog propisa Zakona o vodama, uvjete pražnjenja otpadnih voda iz sabirnih jama i malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, plan pražnjenja i nadzora otpadnih voda iz sabirnih jama i malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, plan ugradnje pojedinačnih vodomjera u već izgrađene građevine, uvjete za ograničenje ili obustavu isporuke vodnih usluga, postupanja u slučaju neovlaštenog korištenja vodnih usluga, određivanje isporuke vode putem autocisterni javnom vodoopskrbom. | JIVU | RH | stanovništvo | Predmetnu mjeru nije moguće analizirati kroz Benchmarking sustav, odnosno sustavom je predviđen unos samo dijela navedenih informacija, a i sam unos nije bio kompletan. Na osnovi proširenog izvore informacija, (uključivo do provjere navedenih podataka na službenim internetskim stranicama JIVU-e) može se zaključiti slijedeće: - Većina JIVU-e donijela je opće i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, naročito kada su u pitanju veći JIVU-e. Pri tome treba uzeti u obzir da su neki od JIVU-e formirani kao nove tvrtke ili su proizašli iz podjele bivših komunalnih tvrtki tek prošle 2015. godine. - Ono što je uočeno kao nedostatak je da vrlo mali broj JIVU-e ima i /ili provodi plan ugradnje pojedinačnih vodomjera u već izgrađene građevine. Sukladno navedenom i podaci vezani za pojedinačne vodomjere su nepouzdani. PREPORUKA: U narednom razdoblju dati naglasak na rješavanje cjelokupne problematike pojedinačnih vodomjera, od ugradnje do izvješćivanja. | Provedba u tijeku |
| 9 10 | 8 | Primjena propisanih kriterija za određivanje najniže osnovne cijene vodnih usluga kako bi se osigurao povrat troškova poslovanja isporučitelja te povrat eksternih troškova vodnog okoliša i resursa. | JLS, JIVU | RH | stanovništvo | PREPORUKA: Predlaže se revizija mehanizma određivanja fiksnog dijela cijene vodnih usluga na način da se u nju uključi i amortizacija nove dugotrajne materijalne imovine, koja jest knjigovodstveni element ukupnog fiksnog a ne varijabilnog troška poduzeća stoga je potrebno da on u većoj mjeri bude pokriven prihodom poduzeća, sukladno smjernicama i direktivama EU. (vidjeti mjeru br. 3). Prema članku 6. stavci 2., 3. i 4. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva „Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine, i to troškova: – očitanja vodomjera, – obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga, – umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, – tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, – redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga, – ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće. Prema izričaju predmetne Uredbe isporučitelj vodne usluge je u obvezi da troškove koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine i koji su pojedinačno navedeni u članku 6. stavak 2. obračuna i naplati korisniku vodne usluge putem fiksnog dijela cijene vodne usluge. Hoće li pritom isporučitelj vodne usluge: - izračunati fiksne troškove zasebno za svakog korisnika i potom individualizirati obračun tih troškova putem fiksnog dijela cijene vodne usluge prema konkretnom korisniku ili - izračunati skupno sve fiksne troškove i odrediti da se isti putem fiksnog dijela cijene vodne usluge naplate bilo u jednakom iznosu od svih korisnika, bilo u jednakom iznosu po kategorijama korisnika (poslovni prostori, stambeni prostori i sl.), bilo po priključku (vodomjeru) s podjelom na korisnike u posebnim dijelovima nekretnine nije uređeno predmetnom Uredbom već je prepušteno ocjeni donositelja odluke o cijeni vodnih usluga (isporučitelj vodne usluge) i davatelju suglasnosti na odluku o cijeni vodnih usluga (gradonačelniku/općinskom načelniku). Isporučitelji vodne usluge u Republici Hrvatskoj primjenjuju, u najvećem broju slučajeva, model skupnog izračuna fiksnih troškova te obračuna u jednakom iznosu po kategorijama korisnika. Kako je, u smislu naprijed navedenog, predmetno pitanje - pitanje svrsishodnosti i racionalnosti, a ne pitanje zakonitosti, to odluke o cijeni vodnih usluga koje sadržavaju odredbe o naplati fiksnog dijela cijene vodne usluge od svih korisnika, bilo po priključku (vodomjeru) bilo u jednakom iznosu po kategorijama korisnika (poslovni prostori, stambeni prostori i sl.) – nisu nezakonite, međutim potrebno ih je revidirati i predložiti jedinstveno postupanje koje se temelji na pokrivanju svih troškova poslovanja poduzeća (i amortizacije kao fiksnog a ne varijabilnog dijela troška). | Provedba u tijeku |
| 8 9 10 | 9 | Uvođenje mehanizama unaprjeđenja poslovanja s ciljem postizanja najmanje prosječnih vrijednosti iz prethodnog usporednog razdoblja (Benchmarking). | JIVU | RH | stanovništvo | Za predmetnu mjeru navedeni su po logici stvari JIVU-e kao tijelo nadležno za provedbu, ali isto neće biti moguće provesti ukoliko se ne stvore preduvjeti navedeni mjerama 5.2.1. – 1. Mjere unaprjeđenja upravljanja – Nastavak reforme vodno-komunalnog sektora. PREPORUKA: - Uvođenje obveze JIVU-e vezano za izvješćivanje u Benchmarking sustav. Bitno je razumjeti da je Benchmarking sustav, razvojni sustav, te da se isti mijenja vremenom. Podizanjem razine kvalitete vodno – komunalnog sektora, podižu se i standardi. Bez kvalitetnih informacija od strane JIVU-e („feed back“) nije moguće niti postavljati kvalitetne kriterije unaprjeđenja JIVU-a - Unapređenje postojećeg Benchmarking sustava temeljem pozitivnih i negativnih iskustava u dosadašnjem radu, prvenstveno stavljanjem ovog sustava na viši rang prioriteta od dosadašnjih, kako u vodno-gospodarskom tako i u vodno-komunalnom dijelu sektora voda. Dosadašnje iskustvo ljudi koji su radili na razvoju Benchmarking sustav je i najveća vrijednost sustava. | Provedba u tijeku |
| 8 | 10 | Razrada programa uvođenja individualnih vodomjera. | JIVU | RH | stanovništvo | Tehnička mjera i kako je prethodno navedeno možda i najzapostavljenija mjera unapređenja poslovanja. Mjera se provodi, ali daleko ispod potrebne i očekivane dinamike. PREPORUKA: Identifikacija upravljačkih instrumenata / mehanizama kojom bi se promovirale / poticala mjera razrade programa uvođenja individualnih vodomjera za svaki JIVU. Ova mjera predstavlja Ex-ante uvjet Europske komisije! | Provedba u tijeku |
| 8 | 11 | Implementacija programa uvođenja individualnih vodomjera. | JIVU | RH | stanovništvo | Tehnički i financijski vrlo zahtjevna mjera i kako je prethodno navedeno možda i najzapostavljenija mjera unapređenja poslovanja. Mjera se provodi, ali daleko ispod potrebne i očekivane dinamike. PREPORUKA: Identifikacija upravljačkih instrumenata / mehanizama kojom bi se promovirale / poticala mjera ugradnje individualnih vodomjera. Ova mjera predstavlja Ex-ante uvjet Europske komisije! | Provedba u tijeku |
| 9 10 | 12 | Uspostavljanje sustava za provođenje ekonomske analize u svrhu razvoja vodne politike što zahtjeva od strane isporučitelja vodnih usluga iskazivanje: - troškova/prihoda po kategorijama korisnika (gospodarstvo / stanovnici) - troškova/prihoda po vrstama usluga (vodoopskrba / odvodnja / pročišćavanje) - troškova pročišćavanja voda s razradom troškova prema vrsti onečišćenja koje se uklanja (radi povezivanja s troškovima povezanim s različitim korisnicima voda) - troškova pročišćavanja voda, s razradom troškova prema vrsti onečišćenja koje se uklanja, npr. onečišćenja koje nemaju porijeklo u komunalnim otpadnim vodama, a dospijevaju u sustav direktno ili procjeđivanjem s gradskih površina ili kroz oborinsku kanalizaciju (radi povezivanja s troškovima povezanim s različitim korisnicima voda). | JIVU | RH | stanovništvo |  | Provedba u tijeku |
| 8 13 MS | 13 | Objava općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga na Internet stranicama isporučitelja vodnih usluga te dostupnost javnosti putem tih stranica za cjelokupno vrijeme njihova važenja. | JIVU | RH | stanovništvo | Provedbu mjere nije moguće analizirati na osnovu informacija prikupljenih Benchmarking sustavom, odnosno u sustavu se nalaze samo neke od navedenih informacija (ukoliko su bile unesene). Provjerom značajnijih JIVU-e može se zaključiti da se u većini slučajeva predmetna mjera provodi. | Provedba u tijeku |
| 8 13 MS | 13 | Završetak postupka usklađenja djelatnosti isporučitelja vodnih usluga s odredbama Zakona o vodama. | JIVU | RH | stanovništvo | Mjera je skoro u potpunosti provedena. Tijekom analize i dopune registra tvrtki koje se bave djelatnošću javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje ustanovljeno je da je prema službenom stanju Sudskih registara u listopadu 2016. od ukupno 165 analiziranih tvrtki, njih 154 usklađeno sa predmetnom mjerom. odnosno za 11 tvrtki je utvrđeno da nisu usklađene. Nadalje je utvrđeno da su većina usklađenja provedena 2013. i 2014. godine, odnosno kako slijedi: - 53 tvrtke 2013. godine, - 67 tvrtki 2014. godine i - 11 tvrtki 2015. godine su usklađene sa Zakonom o vodama | Provedba u tijeku |
| 5.2.1. | 3. | Mjere povrata troškova vodnih usluga – Veći doprinos korisnika voda povratu eksternih troškova okoliša i resursa i poticanje učinkovitog korištenja voda |  |  |  |  |  |
| 8 | 17 | Smanjenje gubitaka se planira riješiti kroz, u prethodnoj točki opisane, posebne uvjete za obavljanje vodnih usluga tj. uspostavom mjerila i pokazatelja učinkovitosti. | JIVU | RH | stanovništvo |  | Provedba u tijeku |
| 5.2.2. | 2. | Mjere zaštite vode namijenjene ljudskoj potrošnji – Provedbene mjere zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju |  |  |  |  |  |
| 8 13 | 9 | Dostava podataka i informacija o pokazateljima provedbe i koristima provedbe Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina. | JIVU | RH | stanovništvo | Benchmarking sustav u cjelini ima najveći nedostatak upravo vezano za provedbu mjere obveze pravovremenog i pouzdanog izvješćivanja, te ga je potrebno u tom smislu unaprijediti. To se prije svega odnosi na potrebu da bi JIVU trebao sistematizirati i pratiti podatke za svaku aglomeraciju kojom upravlja zasebno. Na taj način prikupljeni podaci i informacije bi bila dobra podloga za noveliranje planskih i programskih dokumenata kao što je npr. Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina (2015. godina) koji se i dalje zasniva na Planu provedbe vodno – komunalnih direktiva definiranim preliminarnim aglomeracijama. Naime, tijekom implementacije projekata mijenjaju se konačni obuhvat aglomeracija. PREPORUKA: Unaprijediti Benchmarking sustav vezano i prilagoditi ga potrebi detaljnijeg praćenja informacija po aglomeracijama. U smislu definiranja stanja provedbe mjere, a obzirom na provedbu mjera definiranih Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina može se zaključiti, da je Program u smislu podataka i dalje jedina relevantan izvor podataka. | Provedba u tijeku |
| 13 MS | 12 | Usklađivanje sa standardima o ispravnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji - Sustavi javne vodoopskrbe će se postupno dograđivati / unaprjeđivati, sukladno Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina. Planom se do kraja 2021. godine predviđa investirati oko 65% ukupno predviđenih ulaganja od 6,4 milijardi kuna. | JLS, JIVU | vodna tijela voda namijenjenih ljudskoj potrošnji | stanovništvo | Provedbu mjere moguće je pratiti jer su sve potrebne informacije obuhvaćene Benchmarking sustavom sa većim brojem podataka (varijabli). Obzirom da nisu svi JIVU-e dostavili podatke u Benchmarking sustav za sve godine, nije bilo moguće analizirati podatke na razini godina te su podaci analizirani kumulativno za sve tri promatrane godine. Prema raspoloživim podacima o ispravnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji može se zaključiti da je stanje vrlo zadovoljavajuće. | Provedba u tijeku |
| 13 27 MS | S2 | Kroz planove nižeg reda i na razini pojedinog projekta (radovi izgradnje u sklopu sanacijskih mjera, dogradnja / unaprjeđenje sustava vodoopskrbe) poticati ugradnju mjera zaštite prirode već u ranim fazama planiranja zahvata (bioraznolikost, ekološka mreža, zaštita prirode). | JLS, JIVU | vodna tijela voda namijenjenih ljudskoj potrošnji | stanovništvo | Mjera se provodi sukladno navedenom. Ovo je jedna od mjera kojoj u fazama pripreme projekata, stručnjaci iz Jaspers projekta (podrška RH na razini pripreme projekata od strane EU, odnosno EIB) posvećuju značajnu pažnju. Odnosno, svi projekti koji se realiziraju provode ovu mjeru. | Provedba u tijeku |
| 5.2.5. | 2. | Mjere kontrole točkastih izvora onečišćenja - Provedbene mjere kontrole točkastih izvora onečišćenja |  |  |  |  |  |
| 8 21 26 MS | 10 | Dostava podataka i informacija o pokazateljima provedbe i koristima provedbe Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina. | JIVU | RH | stanovništvo | Baza podataka Benchmarking sustava ne raspolaže informacijama na osnovi kojih bi se pratila provedba ove mjere. Praćenje provedbe mjere, planirano je Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je u ovom smislu jedini relevantni izvor podataka. | Provedba u tijeku |
| 1 21 26 MS | 14 | Usklađivanje sa standardima ispuštanja komunalnih otpadnih voda aglomeracija većih od 2.000 ES: Sustavi javne odvodnje aglomeracija većih od 2.000 ES će se graditi, dograđivati/unaprjeđivati i razvijati sukladno dinamici predviđenoj u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina. Planom se do kraja 2021. godine predviđa investirati oko 70% ukupno predviđenih ulaganja u vrijednosti od 15,1 milijardu kuna. | JLS, JIVU | RH | stanovništvo | Baza podataka Benchmarking sustava ne raspolaže informacijama na osnovi kojih bi se pratila provedba ove mjere. Praćenje provedbe mjere, planirano je Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je u ovom smislu jedini relevantni izvor podataka. | Provedba u tijeku |
| 21 24 26 MS | 16 | U slučaju ispuštanja otpadnih voda u iznimno male vodotoke te u vodotoke koje tijekom određenog razdoblja redovito ili povremeno presušuju ili poniru, ispuštanje analizirati kao neizravno ispuštanje u podzemlje te primijeniti kriterije za izradu analize utjecaja provedbe zahvata na stanje voda vezano za iznimna neizravna ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode (metodologija) i kriterije za neizravna ispuštanja u podzemne vode (granične vrijednosti emisija, stupanj pročišćavanja i drugo). | JLS, JIVU, industrija | vodna tijela kopnenih voda | stanovništvo, industrija | Baza podataka Benchmarking sustava ne raspolaže informacijama na osnovi kojih bi se pratila provedba ove mjere. Praćenje provedbe mjere, planirano je Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina koji je u ovom smislu jedini relevantni izvor podataka. | Provedba u tijeku |
| 1 21 26 27 MS | S3 | Planovima nižeg reda i na razini pojedinog projekta izgradnje / nadogradnje sustava javne odvodnje poticati ugradnju mjera zaštite prirode već u ranim fazama planiranja zahvata (bioraznolikost, ekološka mreža, zaštita prirode). | JLS, JIVU | RH | stanovništvo | Mjera se provodi sukladno navedenom. Ovo je jedna od mjera kojoj u fazama pripreme projekata, stručnjaci iz Jaspers projekta (podrška RH na razini pripreme projekata od strane EU, odnosno EIB) posvećuju značajnu pažnju. Odnosno, svi projekti koji se realiziraju provode ovu mjeru. | Provedba u tijeku |
| 1 21 26 27 MS | S6 | Prilikom planiranja i gradnje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda uvažavati sve mjere propisane Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina (2015. godina) i strateške procjene istog dokumenta koji se odnose na zaštitu tla od onečišćenja (tlo i poljoprivreda). | JLS, JIVU | RH | stanovništvo | Mjera provodi se sukladno navedenom. Obveza je izrađivača studijske i projektne dokumentacije je da uvažava mjerom navedene elemente. Vezano na projekte u fazi gradnje projekti prolaze „ex ante“ kontrolu, kojom se uz ostalo utvrđuje da li su u skladu sa predmetnom mjerom. | Provedba u tijeku |
| 1 27 MS | S7 | Prilikom projektiranja i provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda definirati mjere sprječavanja i smanjenja emisija onečišćujućih tvari u zrak, prvenstveno neugodnih mirisa kako bi se postigle vrijednosti u skladu sa zakonski definiranim graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (zrak). | JLS, JIVU | RH | stanovništvo | Mjera provodi se sukladno navedenom. Obveza je izrađivača studijske i projektne dokumentacije je da uvažava mjerom navedene elemente. Vezano na projekte u fazi gradnje projekti prolaze „ex ante“ kontrolu, kojom se uz ostalo utvrđuje da li su u skladu sa predmetnom mjerom. | Provedba u tijeku |
| 1 27 MS | S8 | Prilikom projektiranja i provedbe postupka procjene utjecaja na okoliš za spalionice otpadnog mulja iz uređaja za obadu otpadnih voda definirati mjere sprječavanja i smanjenja emisija onečišćujućih tvari u zrak u skladu sa zakonski definiranim graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (zrak). | JLS, JIVU | RH | stanovništvo | Predmetna mjera provodi se sukladno navedenom. Obveza je izrađivača studijske i projektne dokumentacije je da uvažava mjerom navedene elemente. Vezano na projekte u fazi gradnje projekti prolaze „ex ante“ kontrolu, kojom se uz ostalo utvrđuje da li su u skladu sa predmetnom mjerom. |  |
| 1 27 MS | S9 | Pri planiranju, projektiranju, izgradnji i pogonu uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda provoditi mjere upravljanja emisijama stakleničkih plinova. | JLS, JIVU | RH | stanovništvo | Predmetna mjera provodi se sukladno navedenom. Obveza je izrađivača studijske i projektne dokumentacije je da uvažava mjerom navedene elemente. Vezano na projekte u fazi gradnje projekti prolaze „ex ante“ kontrolu, kojom se uz ostalo utvrđuje da li su u skladu sa predmetnom mjerom. |  |
| 5.2.6. |  | Mjere kontrole raspršenih izvora onečišćenja |  |  |  |  |  |
| 21 24 26 27 | S3 | Izraditi registar septičkih i sabirnih jama te njihovih korisnika - Iznaći model najučinkovitijeg nadzora nad septičkim i sabirnim jamama kako bi se otkrila njihova „propusnost“ bilo mjerama kojima će se obvezati vlasnike/korisnike na pražnjenje jama i zbrinjavanje komunalnih otpadnih voda kod ovlaštenih isporučitelja usluge javne odvodnje (s procjenom vremena potrebnog za punjenje jama i kontrolom njihovog pražnjenja), ili adekvatnim tehničkim metodama utvrđivanja propusnosti septičkih i sabirnih jama. | JIVU | RH | stanovništvo |  |  |
| 1 24 27 | S6 | Pri planiranju, projektiranju, izgradnji i pogonu individualnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda provoditi mjere upravljanja emisijama stakleničkih plinova. | JLS, JIVU | RH | stanovništvo | Mjera se još ne provodi. Ne postoje točni podaci o brojevima septičkih jama. Podaci se svode najčešće na razliku broja kućanstava / stambenih jedinica priključenih na sustav javne odvodnje i onih koji to nisu. Preporuka je da se započne sa uvođenjem sustava evidencije i kontrole individualnih sustav, obzirom da se takvi sustavi svojim tipom i kvalitetom definirani Odlukama o odvodnji i posebnim uvjetima i vodopravnim dozvolama koje individualni objekti moraju ishoditi prilikom gradnje objekata. |  |
| 5.2.9. |  | Mjere zabrane direktnog ispuštanja onečišćenja u podzemne vode |  |  |  |  |  |
| 21 24 26 MS | 4 | S obzirom na načelnu zabranu ispuštanja u podzemne vode, nužno je slučajeve takvog ispuštanja nastojati svesti na najmanju moguću mjeru te u izradi tehničkih rješenja dodatno vrednovati alternativna – varijantna rješenja kojim se ispuštanje u podzemne vode smanjuje na najmanju moguću mjeru. | JLS, JIVU, industrija | vodna tijela podzemnih voda | stanovništvo, industrija | Mjera se provodi sukladno navedenom. Obveza je izrađivača studijske i projektne dokumentacije je da uvažava mjerom navedene elemente. |  |
| 21 24 26 MS | 5 | U slučaju ispuštanja otpadnih voda u iznimno male vodotoke te u vodotoke koje tijekom određenog razdoblja redovito ili povremeno presušuju ili poniru, ispuštanje analizirati kao neizravno ispuštanje u podzemlje te primijeniti kriterije za izradu analize utjecaja provedbe zahvata na stanje voda vezano za iznimna neizravna ispuštanja otpadnih voda u podzemne vode (metodologija) i kriterije za neizravna ispuštanja u podzemne vode (granične vrijednosti emisija, stupanj pročišćavanja i drugo). vidjeti mjeru: 5.2.5.-16 | JLS, JIVU, industrija | vodna tijela podzemnih voda | stanovništvo, industrija | Mjera se provodi sukladno navedenom. Pripreme projekata tijekom 2015. i 2016. godine podigle su razinu kontrole u pripremi projekta u okviru predmetne mjere. Za svaki projekt nužno je izraditi analizu prihvatljivog recipijenta sukladno propisanoj Metodologiji kombiniranog pristupa, koja podrazumijeva izradu Elaborata o utjecaju projekta na stanje vodnih tijela. Obveza je izrađivača studijske i projektne dokumentacije je da uvažava mjerom navedene elemente. Vezano na projekte u fazi gradnje projekti prolaze „ex ante“ kontrolu, kojom se uz ostalo utvrđuje da li su u skladu sa mjerom. |  |
| 5.2.11. |  | Mjere prevencije akcidentnih onečišćenja |  |  |  |  |  |
| 21 26 MS | 5 | Rizik od iznenadnog onečišćenja - Izvršiti procjenu rizika od iznenadnih onečišćenja za sva vodna tijela. Pri procjeni rizika uzeti u obzir potencijalne izvore iznenadnog onečišćenja na slivnom području vodnog tijela, utvrđeno stanje vodnog tijela, osjetljivost voda, pripadnost zaštićenom području i sl. |  |  |  | Mjera se provodi sukladno navedenom. Obveza je izrađivača studijske i projektne dokumentacije je da uvažava mjerom navedene elemente. Svaki projekat mora sadržavati procjenu rizika, kao i predviđene mjere zaštite. Vezano na projekte u fazi gradnje projekti prolaze „ex ante“ kontrolu, kojom se uz ostalo utvrđuje da li su u skladu sa predmetnom mjerom. |  |

# Prilog 1: Varijable i pokazatelji uključeni u financijsko-ekonomsku analizu

Tablica 34 Popis varijabli – SIGMA 3

| VODOOPSKRBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| FINANCIJE |  |  |
|  | IWA kod | NAZIV |
|  | G01 | Ukupni prihodi (HRK) |
|  | G02 | Operativni prihodi (HRK) |
|  | G03 | Prihodi od prodaje (HRK) |
|  | G04 | Ukupni troškovi (HRK) |
|  | G05 | Tekući troškovi (HRK) |
|  | G06 | Kapitalni troškovi (HRK) |
|  | G07 | Operativni troškovi (HRK) |
|  | G08 | Troškovi za zaposlene (HRK |
|  | G09 | Troškovi vanjskih usluga (HRK) |
|  | G11 | Troškovi električne energije (HRK) |
|  | G28 | Amortizacija (HRK) |
|  | G29 | Troškovi kamata (HRK) |
|  | G30 | Prihodi od kamata (HRK) |
|  | G31 | Neto kamate (HRK) |
|  | G35 | Kapitalizirani troškovi samo izgrađene imovine (HRK) |
|  | G36 | Prihod od izravne prodaje vode (HRK) |
|  | G37 | Prihod od prodaje vode koja je izvezena u druge sustave (HRK) |
|  | G43 | Potraživanja od kupaca (HRK) |
|  | G44 | Godišnji fakturirani iznos (HRK) |
| ODVODNJA |  |  |
| FINANCIJSKI PODACI |  |  |
|  | IWA kod | NAZIV |
|  | wG01 | Ukupni prihodi (HRK) |
|  | wG02 | Operativni prihodi (HRK) |
|  | wG03 | Prihodi od prodaje (HRK) |
|  | wG05 | Ukupni troškovi (HRK) |
|  | wG06 | Tekući troškovi (HRK) |
|  | wG07 | Kapitalni troškovi (HRK) |
|  | wG08 | Operativni troškovi (HRK) |
|  | wG09 | Troškovi za zaposlene (HRK) |
|  | wG10 | Troškovi vanjskih usluga (HRK) |
|  | wG11 | Troškovi električne energije (HRK) |
|  | wG26 | Amortizacija (HRK) |
|  | wG27 | Troškovi kamata (HRK) |
|  | wG28 | Prihodi od kamata (HRK) |
|  | wG29 | Neto kamate (HRK) |
|  | wG33 | Kapitalizirani troškovi samo izgrađene imovine (HRK) |
|  | wG39 | Potraživanja od kupaca (HRK) |
|  | wG40 | Godišnji fakturirani iznos (HRK) |
| PODACI NA NIVOU CIJELOG IVU |  |  |
|  | IWA kod | NAZIV |
|  | G45 | Protok Novca |
|  | G46 | Otplata financijskog duga (HRK) |
|  | G47 | Ukupni dug (HRK) |
|  | G48 | Dionički kapital (HRK) |
|  | G49 | Ukupna imovina (HRK) |
|  | G52 | Dugoročne obveze (HRK) |
|  | G53 | Kratkoročne obveze (HRK) |

Tablica 35 Popis indikatora (pokazatelja) – SIGMA 3

| INDIKATORI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATEGORIJA CIJENA I NAKNADA |  |  |  |
| IWA kod | NAZIV |  |
| hrFi01 | Ukupni jedinični troškovi za usluge vodoopskrbe (HRK/m3) |  |
| hrFi02 | Ukupni jedinični troškovi za usluge vodoopskrbe (HRK/m3) |  |
| hrFi03 | Jedinični operativni troškovi za usluge (HRK/m3) |  |
| hrFi04 | Ukupni jedinični troškovi za usluge odvodnje (HRK/m3) |  |
| hrFi05 | Ukupni omjer pokrića troškova (%) |  |
| hrFi06 | Interni troškovi radne snage (%) |  |
| hrFi07 | Eksterni troškovi usluga (outsourcing) (%) |  |
| hrFi08 | Troškovi električne energije (%) |  |
| FINANCIJSKA STABILNOST I POKRIVANJE TROŠKOVA |  |  |  |
| IWA kod | NAZIV |  |
| hrFi09 | Ukupni omjer pokrića troškova (%) |  |
| hrFi10 | Omjer pokrića operativnih troškova (%) |  |
| hrFi11 | Omjer pokrića kapitalnih troškova (%) |  |
| hrFi12 | Stupanj zaduženosti (%) |  |
| hrFi13 | Koeficijent obrtaja imovine (%) |  |
| hrFi14 | Koeficijent pokrića otplate duga (%) |  |
| hrFi15 | Omjer zakašnjelih plaćanja (%) |  |

# Prilog 2: Popis aglomeracija većih od 2.000 es prema višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina

Tablica 36 Popis aglomeracija većih od 2.000 ES

| ID | Aglomeracija | Vrsta prijemnika | Ime prijemnika | Vodno područje | Ukupno postojeće potencijalno opterećenje (ES) 2010. | Ukupno postojeće potencijalno opterećenje 2014. (ES) | UPOV - stupanj pročišćav. | UPOV - postojeći kapacitet [ES] | UPOV - Planirani stupanj pročišćav. | UPOV - Planirani kapacitet | Cijena glavne mreže (procjena 2014.) | Cijena sekundarne mreže (procjena 2014.) | Cijena mreže odvodnje (procjena 2014.) | UPOV - Cijena izgradnje (procjena 2014.) | Ukupna cijena ulaganja (procjena 2014.) | Rok zadovolj. prema PPVKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7014 | Andrijaševci | Vodotok | Bosut | VP rijeke Dunav | 4.429 | 4.315 |  |  | 2 | 5.000 | 18.000.000 | 10.000.000 | 28.000.000 | 8.000.000 | 36.000.000 | 2023. |
| 7016 | Babina Greda | Vodotok | Berava | VP rijeke Dunav | 4.412 | 3.722 |  |  | 2 | 5.000 | 8.800.000 | 7.000.000 | 15.800.000 | 8.000.000 | 23.800.000 | 2023. |
| 1001 | Banjole | More | Zapadna obala Istre | Jadransko VP | 4.187 | 7.436 | P | 7.000 | 2 | 10.000 | 7.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 19.730.000 | 29.730.000 | 2023. |
| 7054 | Bapska | Vodotok | Dunav | VP rijeke Dunav | 2.151 | 1.456 |  |  | 2 | 2.750 |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | Baška | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 10.554 | 13.746 | P | 12.000 | 2 | 19.000 | 16.000.000 | 1.650.000 | 17.650.000 | 29.000.000 | 46.650.000 | 2023. |
| 1004 | Baška Voda | More | Brački kanal | Jadransko VP | 12.545 | 11.589 |  |  | 2 | 20.000 | 1.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 | 30.000.000 | 39.000.000 | 2023. |
| 6002 | Batrina | Vodotok | Adžamovka-Orljava | VP rijeke Dunav | 4.324 | 3.695 |  |  | 2 | 4.500 | 36.500.000 | 4.800.000 | 41.300.000 | 5.000.000 | 46.300.000 | 2023. |
| 4017 | Bedekovčina | Vodotok | Krapina | VP rijeke Dunav | 7.973 | 7.703 |  |  | 2 | 8.000 | 22.050.000 | 9.060.000 | 31.110.000 | 18.000.000 | 49.110.000 | 2023. |
| 7003 | Beli Manastir | Vodotok | Kanal Karašica | VP rijeke Dunav | 17.865 | 13.218 | 2 | 8.000 | 3 | 16.000 | 27.000.000 | 6.000.000 | 33.000.000 | 19.000.000 | 52.000.000 | 2018. |
| 5041 | Belica | Vodotok | Boščak | VP rijeke Dunav | 2.509 | 2.278 |  |  | 2 | 2.700 | 8.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 24.000.000 | 2023. |
| 7004 | Belišće | Vodotok | Drava | VP rijeke Dunav | 34.880 | 42.772 | 2 | 240.000 | 3 | 240.000 | 12.000.000 | 4.000.000 | 16.000.000 | 47.000.000 | 63.000.000 | 2018. |
| 2011 | Benkovac | Vodotok | potok (Benkovac) | Jadransko VP | 4.368 | 2.884 | 2 | 3.500 | 2 | 3.500 | 17.010.000 | 11.834.000 | 28.844.000 | 15.000.000 | 43.844.000 | 2023. |
| 6006 | Beravci | Vodotok | Moravnik | VP rijeke Dunav | 3.084 | 2.577 |  |  | 2 | 3.200 | 12.000.000 | 3.500.000 | 15.500.000 | 4.000.000 | 19.500.000 | 2023. |
| 1005 | Betina-Murter | More | Murtersko more | Jadransko VP | 11.545 | 12.840 |  |  | 2 | 17.300 | 43.000.000 | 19.000.000 | 62.000.000 | 35.000.000 | 97.000.000 | 2023. |
| 101390 | Bibinje-Sukošan | More | Zadarski kanal | Jadransko VP | 15.395 | 13.560 |  |  | 2 | 25.000 | 65.000.000 | 20.000.000 | 85.000.000 | 15.000.000 | 100.000.000 | 2020. |
| 101471 | Bilice | Podzemlje | Podzemlje | Jadransko VP | 2.179 | 2.431 |  |  | 2 | 3.000 | 8.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 | 15.000.000 | 2023. |
| 1006 | Biograd | More | Pašmanski kanal | Jadransko VP | 20.014 | 38.426 | P | 27.325 | 2 | 54.000 | 15.200.000 | 15.000.000 | 30.200.000 | 19.000.000 | 49.200.000 | 2020. |
| 6008 | Bjelovar | Vodotok | Bjelovacka | VP rijeke Dunav | 73.927 | 71.888 | 2 | 50.000 | 3 | 100.000 | 25.417.000 | 5.020.000 | 30.437.000 | 122.500.000 | 152.937.000 | 2018. |
| 1007 | Blato | More | Korčulanski kanal | Jadransko VP | 5.206 | 6.024 |  |  | P | 8.000 | 38.600.000 | 5.000.000 | 43.600.000 | 8.260.000 | 51.860.000 | 2023. |
| 1008 | Bol | More | Hvarski kanal | Jadransko VP | 6.647 | 6.618 |  |  | 1 | 18.100 | 6.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 | 9.000.000 | 19.000.000 | 2023. |
| 7020 | Bošnjaci | Vodotok | Obla | VP rijeke Dunav | 4.803 | 3.981 |  |  | 2 | 5.000 | 14.000.000 | 8.000.000 | 22.000.000 | 8.500.000 | 30.500.000 | 2023. |
| 4018 | Brckovljani | Vodotok | Nova Zelina | VP rijeke Dunav | 4.065 | 4.452 |  |  | 2 | 8.500 | 31.000.000 | 12.100.000 | 43.100.000 | 1.800.000 | 44.900.000 | 2023. |
| 1010 | Brela | More | Brački kanal | Jadransko VP | 9.818 | 7.958 |  |  | 1 | 14.500 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 2023. |
| 6009 | Brodski Stupnik | Vodotok | Pavlovac | VP rijeke Dunav | 3.267 | 2.855 |  |  | 2 | 3.500 | 4.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 3.500.000 | 8.500.000 | 2023. |
| 3024 | Buje | Vodotok | bujični potok - ponor Venella | Jadransko VP | 3.930 | 3.192 | 2 | 4.000 | 2 | 8.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 13.000.000 | 6.300.000 | 19.300.000 | 2023. |
| 3026 | Buzet | Vodotok | Mala Huba | Jadransko VP | 7.536 | 6.436 | 2 | 7.200 | 2 | 7.200 | 81.170.000 | 26.599.000 | 107.769.000 | 7.800.000 | 115.569.000 | 2023. |
| 1015 | Cavtat | More | Jadransko more | Jadransko VP | 5.897 | 8.177 | P | 9.928 | 1 | 15.000 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | 2023. |
| 7021 | Cerna | Vodotok | Bosut | VP rijeke Dunav | 5.440 | 4.695 | 2 | 6.000 | 2 | 6.000 | 7.009.000 | 3.505.000 | 10.514.000 | 0 | 10.514.000 | 2023. |
| 5010 | Cestica | Vodotok | Drenažni kanal | VP rijeke Dunav | 3.900 | 4.111 |  |  | 2 | 4.500 | 26.460.000 | 16.560.000 | 43.020.000 | 17.000.000 | 60.020.000 | 2023. |
| 1017 | Cres | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 7.833 | 8.948 |  |  | 2 | 14.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 26.000.000 | 31.000.000 | 2023. |
| 1018 | Crikvenica | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 10.827 | 25.158 |  |  | 2 | 16.000 | 8.000.000 | 14.000.000 | 22.000.000 | 28.000.000 | 50.000.000 | 2023. |
| 5077 | Čačinci | Vodotok | Krajna | VP rijeke Dunav | 2.364 | 2.110 |  |  | 2 | 3.500 | 4.500.000 | 3.000.000 | 7.500.000 | 6.000.000 | 13.500.000 | 2023. |
| 101339 | Čakovec | Vodotok | Trnava | VP rijeke Dunav | 67.805 | 84.123 | 2 | 91.000 | 3 | 75.000 | 124.800.000 | 62.200.000 | 187.000.000 | 55.400.000 | 242.400.000 | 2018. |
| 6011 | Čazma | Vodotok | Česma | VP rijeke Dunav | 4.529 | 3.754 |  |  | 2 | 5.000 | 5.850.000 | 1.400.000 | 7.250.000 | 12.400.000 | 19.650.000 | 2023. |
| 7006 | Dalj | Vodotok | Dunav | VP rijeke Dunav | 5.653 | 4.742 |  |  | 2 | 6.000 | 13.000.000 | 9.000.000 | 22.000.000 | 14.000.000 | 36.000.000 | 2023. |
| 6012 | Daruvar | Vodotok | Toplica | VP rijeke Dunav | 38.108 | 22.834 | 2 | 23.000 | 3 | 50.000 | 14.200.000 | 2.050.000 | 16.250.000 | 67.500.000 | 83.750.000 | 2018. |
| 6013 | Davor | Vodotok | Sava | VP rijeke Dunav | 2.513 | 2.382 |  |  | 2 | 2.650 | 0 | 500.000 | 500.000 | 3.850.000 | 4.350.000 | 2023. |
| 2163 | Delnice | Vodotok | Delnički potok | VP rijeke Dunav | 5.178 | 5.087 | 1 | 6.660 | 2 | 6.660 | 19.060.000 | 9.500.000 | 28.560.000 | 14.300.000 | 42.860.000 | 2023. |
| 101358 | Dicmo | Podzemlje | podzemlje | Jadransko VP | 2.031 | 2.173 |  |  | 3 | 4.600 | 30.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 | 6.000.000 | 46.000.000 | 2023. |
| 6020 | Djakovo | Vodotok | Ribnjak | VP rijeke Dunav | 33.265 | 30.663 |  |  | 3 | 35.000 | 83.500.000 | 15.200.000 | 98.700.000 | 45.000.000 | 143.700.000 | 2018. |
| 5012 | Djurdjevac | Vodotok | Čivičevec | VP rijeke Dunav | 7.116 | 6.899 | 3 | 9.500 | 3 | 9.500 | 6.000.000 | 4.000.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2023. |
| 5044 | Donja Dubrava | Vodotok | Drava | VP rijeke Dunav | 16.173 | 15.451 |  |  | 3 | 25.000 | 72.000.000 | 143.000.000 | 215.000.000 | 44.000.000 | 259.000.000 | 2018. |
| 4024 | Donja Zdenčina | Vodotok | Brebernica | VP rijeke Dunav | 3.705 | 4.055 |  |  | 2 | 4.000 | 23.500.000 | 4.500.000 | 28.000.000 | 6.500.000 | 34.500.000 | 2023. |
| 6016 | Donji Andrijevci | Vodotok | Biđ | VP rijeke Dunav | 4.015 | 3.387 |  |  | 2 | 4.500 | 11.929.000 | 3.107.000 | 15.036.000 | 5.000.000 | 20.036.000 | 2023. |
| 101045 | Donji Kraj | Vodotok | Sutla | VP rijeke Dunav | 3.282 | 3.246 |  |  | 2 | 4.000 | 14.950.000 | 21.525.000 | 36.475.000 | 7.548.000 | 44.023.000 | 2023. |
| 5045 | Donji Kraljevec | Vodotok | Rakovnica | VP rijeke Dunav | 5.631 | 5.359 | 2 | 4.500 | 2 | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 | 2023. |
| 5001 | Donji Miholjac | Vodotok | Drava | VP rijeke Dunav | 6.890 | 6.450 | 3 | 8.000 | 3 | 8.000 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 2023. |
| 4026 | Draganić | Vodotok | Sabirni kanal | VP rijeke Dunav | 2.950 | 2.741 |  |  | 2 | 3.000 | 8.000.000 | 2.500.000 | 10.500.000 | 6.000.000 | 16.500.000 | 2023. |
| 101032 | Draz | Vodotok | Karašica | VP rijeke Dunav | 2.140 | 1.898 |  |  | 2 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1022 | Drniš | Vodotok | Čikola | Jadransko VP | 3.332 | 3.206 |  |  | 3 | 5.000 | 5.900.000 | 2.100.000 | 8.000.000 | 19.500.000 | 27.500.000 | 2023. |
| 1023 | Drvenik | More | Hvarski kanal | Jadransko VP | 1.500 | 3.170 |  |  | P | 7.500 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 3.500.000 | 5.500.000 | 2023. |
| 5047 | Držimurec | Vodotok | Trnava | VP rijeke Dunav | 4.548 | 4.326 |  |  | 2 | 4.800 | 11.840.000 | 9.620.000 | 21.460.000 | 12.000.000 | 33.460.000 | 2023. |
| 4027 | Dubrava | Vodotok | Ograđenka | VP rijeke Dunav | 2.601 | 2.634 |  |  | 2 | 2.800 | 21.000.000 | 8.000.000 | 29.000.000 | 4.500.000 | 33.500.000 | 2023. |
| 1024 | Dubrovnik | More | Jadransko more | Jadransko VP | 46.298 | 54.786 | P | 50.000 | 2 | 100.000 | 29.980.000 | 37.260.000 | 67.240.000 | 70.000.000 | 137.240.000 | 2018. |
| 101296 | Dugi Rat | More | Brački kanal | Jadransko VP | 5.625 | 3.894 |  |  | 1 | 11.000 | 14.310.000 | 24.000.000 | 38.310.000 | 10.000.000 | 48.310.000 | 2023. |
| 4029 | Dvor | Vodotok | Una | VP rijeke Dunav | 2.094 | 2.251 |  |  | 2 | 3.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 14.500.000 | 6.000.000 | 20.500.000 | 2023. |
| 101031 | Ernestinovo | Vodotok | Vuka | VP rijeke Dunav | 2.225 | 2.189 |  |  | 2 | 2.700 | 6.780.000 | 4.520.000 | 11.300.000 | 6.000.000 | 17.300.000 | 2023. |
| 2178 | Fužine | Podzemlje | podzemlje | Jadransko VP | 5.422 | 4.773 |  |  | 2 | 8.000 | 19.000.000 | 22.000.000 | 41.000.000 | 7.200.000 | 48.200.000 | 2023. |
| 6024 | Garčin | Vodotok | Lateralni kanal Biđ Polja | VP rijeke Dunav | 3.380 | 3.026 |  |  | 2 | 4.000 | 10.000.000 | 2.500.000 | 12.500.000 | 3.000.000 | 15.500.000 | 2023. |
| 6025 | Garešnica | Vodotok | Šovica | VP rijeke Dunav | 6.752 | 6.196 | 2 | 7.000 | 2 | 7.000 | 14.100.000 | 1.200.000 | 15.300.000 | 0 | 15.300.000 | 2023. |
| 7008 | Gat | Vodotok | Drava | VP rijeke Dunav | 4.425 | 4.031 |  |  | 2 | 5.340 | 20.960.000 | 11.540.000 | 32.500.000 | 10.500.000 | 43.000.000 | 2023. |
| 4007 | Glavničica | Vodotok | Kašina | VP rijeke Dunav | 10.349 | 10.876 |  |  | 3 | 12.000 | 39.888.000 | 41.644.000 | 81.532.000 | 25.000.000 | 106.532.000 | 2020. |
| 4031 | Glina | Vodotok | Glina | VP rijeke Dunav | 5.390 | 6.605 |  |  | 2 | 9.000 | 51.000.000 | 500.000 | 51.500.000 | 20.000.000 | 71.500.000 | 2023. |
| 5014 | Gola | Vodotok | Ždalica-Drava | VP rijeke Dunav | 2.042 | 1.848 |  |  | 2 | 2.100 |  |  |  |  |  |  |
| 5049 | Goričan | Vodotok | Jagodnjak | VP rijeke Dunav | 3.148 | 2.823 |  |  | 2 | 3.000 | 5.920.000 | 5.920.000 | 11.840.000 | 12.000.000 | 23.840.000 | 2023. |
| 2186 | Gospić | Vodotok | Novčica | Jadransko VP | 7.664 | 8.121 | 2 | 5.200 | 2 | 8.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 25.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | 2023. |
| 2045 | Gračac | Vodotok | Ričica | Jadransko VP | 2.723 | 3.063 |  |  | 2 | 5.000 | 48.470.000 | 5.920.000 | 54.390.000 | 10.050.000 | 64.440.000 | 2023. |
| 1025 | Gradac | More | Neretvanski kanal | Jadransko VP | 11.143 | 8.188 |  |  | 2 | 15.600 | 18.300.000 | 5.300.000 | 23.600.000 | 30.000.000 | 53.600.000 | 2023. |
| 101430 | Gradec | Vodotok | Glogovnica | VP rijeke Dunav | 2.486 | 2.364 |  |  | 2 | 2.500 | 20.000.000 | 7.000.000 | 27.000.000 | 4.000.000 | 31.000.000 | 2023. |
| 5093 | Gradina | Vodotok | Županijski kanal | VP rijeke Dunav | 2.452 | 2.217 |  |  | 2 | 3.000 | 8.400.000 | 5.600.000 | 14.000.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | 2023. |
| 7026 | Gradište | Vodotok | kanal Bosut-Bistra | VP rijeke Dunav | 3.532 | 2.843 |  |  | 2 | 3.800 | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 6.500.000 | 13.500.000 | 2023. |
| 101062 | Greda | Vodotok | Plitvica | VP rijeke Dunav | 5.457 | 5.162 |  |  | 3 | 5.500 | 29.200.000 | 18.100.000 | 47.300.000 | 20.000.000 | 67.300.000 | 2023. |
| 6029 | Grubišno Polje | Vodotok | Šovarnica | VP rijeke Dunav | 4.282 | 3.674 |  |  | 2 | 5.500 | 7.000.000 | 1.200.000 | 8.200.000 | 13.750.000 | 21.950.000 | 2023. |
| 4005 | Gudci | Vodotok | Pešćenjak | VP rijeke Dunav | 1.786 | 2.002 |  |  | 2 | 1.700 | 5.254.000 | 2.659.000 | 7.913.000 | 4.793.000 | 12.706.000 | 2023. |
| 6030 | Gudovac | Vodotok | Plavnica | VP rijeke Dunav | 2.694 | 2.619 |  |  | 2 | 3.000 | 7.200.000 | 1.800.000 | 9.000.000 | 7.500.000 | 16.500.000 | 2023. |
| 6031 | Gundinci | Vodotok | Berava | VP rijeke Dunav | 2.344 | 2.077 |  |  | 2 | 2.400 | 12.000.000 | 2.000.000 | 14.000.000 | 3.000.000 | 17.000.000 | 2023. |
| 7027 | Gunja | Vodotok | Sava | VP rijeke Dunav | 8.432 | 5.828 |  |  | 2 | 10.000 | 37.000.000 | 17.000.000 | 54.000.000 | 19.500.000 | 73.500.000 | 2023. |
| 6032 | Hercegovac | Vodotok | Tomašica | VP rijeke Dunav | 3.673 | 2.271 |  |  | 2 | 5.000 | 6.300.000 | 750.000 | 7.050.000 | 12.300.000 | 19.350.000 | 2023. |
| 4035 | Hrvatska Kostajnica | Vodotok | Una | VP rijeke Dunav | 1.993 | 2.127 |  |  | 2 | 3.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 2023. |
| 4036 | Hum na Sutli | Vodotok | Sutla | VP rijeke Dunav | 2.414 | 2.125 | 2 | 2.000 | 2 | 3.900 | 10.400.000 | 4.400.000 | 14.800.000 | 5.800.000 | 20.600.000 | 2023. |
| 1027 | Hvar | More | Hvarski kanal | Jadransko VP | 13.672 | 10.250 | P | 25.000 | 2 | 25.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 15.000.000 | 18.000.000 | 2023. |
| 7060 | Ilok | Vodotok | Dunav | VP rijeke Dunav | 5.897 | 8.272 | 2 | 8.000 | 2 | 8.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 2023. |
| 2052 | Imotski | Vodotok | Potok Glavina | Jadransko VP | 23.711 | 23.165 | 2 | 10.000 | 3 | 33.000 | 110.356.000 | 48.242.000 | 158.598.000 | 49.500.000 | 208.098.000 | 2018. |
| 5017 | Ivanec | Vodotok | Bednja | VP rijeke Dunav | 13.347 | 11.806 |  |  | 3 | 16.000 | 67.500.000 | 35.000.000 | 102.500.000 | 35.000.000 | 137.500.000 | 2020. |
| 4037 | Ivanić Grad | Vodotok | Lonja | VP rijeke Dunav | 17.615 | 17.368 | 1 | 20.000 | 3 | 20.000 | 65.000.000 | 21.800.000 | 86.800.000 | 15.000.000 | 101.800.000 | 2018. |
| 7029 | Ivankovo | Vodotok | Rakovac | VP rijeke Dunav | 7.495 | 6.994 | 2 | 8.000 | 2 | 8.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 2023. |
| 1031 | Jadranovo | More | podzemlje | Jadransko VP | 2.008 | 3.538 | 2 | 500 | 1 | 2.500 | 7.060.000 | 0 | 7.060.000 | 4.870.000 | 11.930.000 | 2023. |
| 101060 | Jakovlje | Vodotok | Kupinje | VP rijeke Dunav | 3.952 | 3.930 |  |  | 2 | 5.000 | 7.400.000 | 8.140.000 | 15.540.000 | 10.000.000 | 25.540.000 | 2023. |
| 6036 | Jaksic | Vodotok | Vetovka | VP rijeke Dunav | 2.053 | 1.927 |  |  | 2 | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 5018 | Jalžabet | Vodotok | Kanal "D" | VP rijeke Dunav | 3.166 | 3.138 | 2 | 3.000 | 2 | 6.000 | 12.500.000 | 8.000.000 | 20.500.000 | 8.000.000 | 28.500.000 | 2023. |
| 1032 | Janjina | More | More | Jadransko VP | 2.056 | 2.466 |  |  | 2 | 5.000 | 17.400.000 | 4.000.000 | 21.400.000 | 13.000.000 | 34.400.000 | 2023. |
| 7061 | Jarmina | Vodotok | Vučica - pritoka Vuke | VP rijeke Dunav | 2.627 | 2.458 |  |  | 2 | 3.000 | 5.100.000 | 3.400.000 | 8.500.000 | 6.000.000 | 14.500.000 | 2023. |
| 101387 | Jasenak | Vodotok | Jasenička rijeka | VP rijeke Dunav | 2.301 | 676 |  |  | 2 | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4039 | Jastrebarsko | Vodotok | Sabirni kanal | VP rijeke Dunav | 11.945 | 12.364 |  |  | 3 | 14.000 | 42.500.000 | 14.500.000 | 57.000.000 | 20.000.000 | 77.000.000 | 2020. |
| 101207 | Jelsa-Vrboska | More | Hvarski kanal | Jadransko VP | 24.531 | 18.269 |  |  | 2 | 35.700 | 70.000.000 | 16.000.000 | 86.000.000 | 50.000.000 | 136.000.000 | 2020. |
| 2002 | Josipdol | Vodotok | Munjava | VP rijeke Dunav | 2.598 | 2.560 |  |  | 2 | 2.800 | 10.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | 6.000.000 | 20.000.000 | 2023. |
| 1034 | Kali | More | Zadarski kanal | Jadransko VP | 2.766 | 2.098 |  |  | 1 | 6.100 | 4.000.000 | 5.500.000 | 9.500.000 | 5.000.000 | 14.500.000 | 2023. |
| 3056 | Kanfanar | Podzemlje | podzemlje | Jadransko VP | 1.403 | 4.100 | 3 | 8.000 | 3 | 8.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 |  |
| 6040 | Kaptol | Vodotok | Kaptolka | VP rijeke Dunav | 2.621 | 2.271 | 2 | 1.000 | 2 | 2.700 | 8.000.000 | 7.000.000 | 15.000.000 | 5.500.000 | 20.500.000 | 2023. |
| 1036 | Karlobag | More | Podvelebitski kanal | Jadransko VP | 1.023 | 3.869 |  |  | 1 | 1.600 | 1.270.000 | 700.000 | 1.970.000 | 2.886.000 | 4.856.000 | 2023. |
| 4040 | Karlovac-Duga Resa | Vodotok | Kupa | VP rijeke Dunav | 117.163 | 89.600 | 3 | 98.500 | 3 | 98.500 | 35.000.000 | 90.000.000 | 125.000.000 | 0 | 125.000.000 | 2018. |
| 1037 | Kaštela-Trogir | More | Šoltanski kanal | Jadransko VP | 80.340 | 85.401 | P | 40.000 | 2 | 148.000 | 192.400.000 | 48.000.000 | 240.400.000 | 85.000.000 | 325.400.000 | 2018. |
| 1038 | Klenovica | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 655 | 2.368 |  |  | 1 | 2.000 | 11.290.000 | 9.500.000 | 20.790.000 | 2.850.000 | 23.640.000 | 2023. |
| 1020 | Klimno-Šilo | More | Vinodolski kanal | Jadransko VP | 3.631 | 5.757 |  |  | 1 | 8.600 | 26.600.000 | 9.000.000 | 35.600.000 | 13.500.000 | 49.100.000 | 2023. |
| 7009 | Kneževi Vinogradi | Vodotok | Kanal Kenca | VP rijeke Dunav | 2.780 | 3.216 | 2 | 2.500 | 2 | 2.500 | 6.660.000 | 1.300.000 | 7.960.000 | 0 | 7.960.000 | 2023. |
| 1039 | Knin | Vodotok | Orašnica | Jadransko VP | 12.619 | 12.819 |  |  | 3 | 20.000 | 20.000.000 | 10.000.000 | 30.000.000 | 32.000.000 | 62.000.000 | 2020. |
| 1042 | Komiža | More | otvoreno more | Jadransko VP | 2.723 | 2.737 |  |  | P | 7.900 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 13.500.000 | 2023. |
| 4043 | Konjščina | Vodotok | Krapina | VP rijeke Dunav | 3.357 | 3.237 |  |  | 2 | 4.000 | 15.650.000 | 7.050.000 | 22.700.000 | 8.000.000 | 30.700.000 | 2023. |
| 5021 | Koprivnica | Vodotok | Moždanski jarak | VP rijeke Dunav | 54.776 | 67.704 | 3 | 100.000 | 3 | 100.000 | 196.500.000 | 136.500.000 | 333.000.000 | 0 | 333.000.000 | 2018. |
| 1043 | Korčula | More | Pelješki kanal | Jadransko VP | 6.379 | 8.260 |  |  | 2 | 10.000 | 73.600.000 | 38.500.000 | 112.100.000 | 25.000.000 | 137.100.000 | 2023. |
| 1045 | Kostrena | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 13.576 | 14.633 |  |  | 2 | 41.600 | 105.460.000 | 168.750.000 | 274.210.000 | 42.770.000 | 316.980.000 | 2023. |
| 101050 | Koška | Vodotok | Donja Jasenovica | VP rijeke Dunav | 2.847 | 2.574 |  |  | 2 | 3.500 | 11.180.000 | 7.320.000 | 18.500.000 | 6.000.000 | 24.500.000 | 2023. |
| 5053 | Kotoriba | Vodotok | Senečnjak IV | VP rijeke Dunav | 3.333 | 3.224 |  |  | 2 | 4.000 | 2.960.000 | 2.960.000 | 5.920.000 | 12.000.000 | 17.920.000 | 2023. |
| 1046 | Kraljevica | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 7.871 | 5.732 |  |  | 1 | 14.200 | 87.550.000 | 82.350.000 | 169.900.000 | 24.310.000 | 194.210.000 | 2023. |
| 4044 | Krapina | Vodotok | Krapinica | VP rijeke Dunav | 10.648 | 10.430 |  |  | 3 | 21.200 | 28.000.000 | 10.650.000 | 38.650.000 | 43.000.000 | 81.650.000 | 2020. |
| 4045 | Krapinske Toplice | Vodotok | Kostelina | VP rijeke Dunav | 2.708 | 2.871 | 1 | 3.000 | 2 | 4.000 | 6.700.000 | 3.300.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | 2023. |
| 4046 | Krasic | Vodotok | Kupčina | VP rijeke Dunav | 2.039 | 1.758 | 2 | 4.000 | 2 | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4048 | Križevci | Vodotok | Glogovnica | VP rijeke Dunav | 16.895 | 15.939 | 1 | 20.300 | 3 | 25.000 | 13.990.000 | 5.265.000 | 19.255.000 | 28.000.000 | 47.255.000 | 2018. |
| 101127 | Križ-Novoselec | Vodotok | Česma | VP rijeke Dunav | 4.539 | 4.185 | 2 | 500 | 2 | 5.000 | 29.000.000 | 12.500.000 | 41.500.000 | 8.500.000 | 50.000.000 | 2023. |
| 1047 | Krk | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 10.014 | 19.558 |  |  | 2 | 23.000 | 10.000.000 | 14.000.000 | 24.000.000 | 32.600.000 | 56.600.000 | 2023. |
| 101085 | Kruševo (Novigrad Zadarski) | Podzemlje | podzemlje | Jadransko VP | 2.078 | 1.734 |  |  | 2 | 3.200 |  |  |  |  |  |  |
| 4051 | Kutina | Vodotok | Kutinica | VP rijeke Dunav | 17.977 | 19.569 | 1 | 20000 | 3 | 25.000 | 7.626.000 | 2313000 | 9.939.000 | 28.640.000 | 38.579.000 | 2018. |
| 6045 | Kutjevo | Vodotok | Kutjevačka rijeka | VP rijeke Dunav | 3.981 | 3.573 |  |  | 2 | 4.800 | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 15.900.000 | 22.900.000 | 2023. |
| 3068 | Labin | Vodotok | Krapanj | Jadransko VP | 12.932 | 13.998 | 2 | 7.500 | 3 | 15.000 | 29.210.000 | 31.310.000 | 60.520.000 | 11.000.000 | 71.520.000 | 2020. |
| 101444 | Lanterna | More | Zapadna obala Istre | Jadransko VP | 21.955 | 20.540 |  |  | 3 | 30.000 | 13.973.000 | 0 | 13.973.000 | 62.600.000 | 76.573.000 | 2018. |
| 4053 | Lekenik | Vodotok | Lekenički potok | VP rijeke Dunav | 3.340 | 3.379 |  |  | 2 | 3.500 | 8.000.000 | 6.000.000 | 14.000.000 | 5.000.000 | 19.000.000 | 2023. |
| 5024 | Lepoglava | Vodotok | Bednja | VP rijeke Dunav | 7.334 | 6.894 |  |  | 2 | 8.700 | 24.000.000 | 16.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 | 60.000.000 | 2023. |
| 6047 | Lipik-Pakrac | Vodotok | rukavac Ilidže i dalje u Pakru | VP rijeke Dunav | 15.550 | 11.735 | 1 | 13.500 | 3 | 20.000 | 28.000.000 | 20.000.000 | 48.000.000 | 15.000.000 | 63.000.000 | 2018. |
| 101441 | Lipovec Lonjski | Vodotok | Lonja | VP rijeke Dunav | 2.452 | 2.441 |  |  | 2 | 2.500 | 19.500.000 | 7.800.000 | 27.300.000 | 4.000.000 | 31.300.000 | 2023. |
| 4054 | Lipovljani | Vodotok | Subocka | VP rijeke Dunav | 2.777 | 2.260 |  |  | 2 | 3.500 | 1.500.000 | 800.000 | 2.300.000 | 8.000.000 | 10.300.000 | 2023. |
| 1052 | Lopar | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 7.741 | 11.720 | P | 14.000 | 2 | 14.000 | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 19.040.000 | 23.840.000 | 2023. |
| 5025 | Ludbreg | Vodotok | Bednja | VP rijeke Dunav | 7.653 | 8.260 |  |  | 2 | 18.800 | 22.500.000 | 27.000.000 | 49.500.000 | 20.000.000 | 69.500.000 | 2023. |
| 1056 | Lumbarda | More | More | Jadransko VP | 2.721 | 3.116 |  |  | P | 8.600 | 11.100.000 | 0 | 11.100.000 | 5.000.000 | 16.100.000 | 2023. |
| 6048 | Luzani | Vodotok | Orljava | VP rijeke Dunav | 2.095 | 1.816 |  |  | 2 | 2.200 |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | Makarska | More | Hvarski kanal | Jadransko VP | 30.261 | 29.876 | P | 50.100 | 2 | 40.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 8.000.000 | 30.000.000 | 38.000.000 | 2020. |
| 101114 | Mala Buna | Vodotok | Buna | VP rijeke Dunav | 3.153 | 3.377 |  |  | 2 | 5.300 | 10.304.000 | 4.733.000 | 15.037.000 | 9.609.000 | 24.646.000 | 2023. |
| 1060 | Mali Losinj | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 16.692 | 22.537 |  |  | 2 | 23.000 | 26.800.000 | 7.500.000 | 34.300.000 | 27.100.000 | 61.400.000 | 2020. |
| 101068 | Mali Zdenci - Veliki Zdenci | Vodotok | Šovarnica | VP rijeke Dunav | 3.071 | 1.600 |  |  | 2 | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1061 | Malinska-Njivice | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 22.261 | 25.279 |  |  | 2 | 35.500 | 17.595.000 | 16.600.000 | 34.195.000 | 47.500.000 | 81.695.000 | 2020. |
| 1062 | Malostonski zaljev | More | Mljetski kanal | Jadransko VP | 14.968 | 14.961 | 1 | 30.000 | 2 | 41.000 | 35.778.000 | 3.800.000 | 39.578.000 | 40.000.000 | 79.578.000 | 2023. |
| 101057 | Mandre | More | Maunski kanal | Jadransko VP | 5.276 | 9.118 |  |  | 1 | 11.500 | 13.500.000 | 4.000.000 | 17.500.000 | 2.200.000 | 19.700.000 | 2023. |
| 101125 | Marija Bistrica | Vodotok | Bistrica | VP rijeke Dunav | 4.327 | 3.976 |  |  | 2 | 5.000 | 19.600.000 | 8.650.000 | 28.250.000 | 12.000.000 | 40.250.000 | 2023. |
| 1063 | Marina | Podzemlje | podzemlje | Jadransko VP | 5.086 | 3.532 |  |  | 3 | 11.500 | 41.075.000 | 20.000.000 | 61.075.000 | 15.000.000 | 76.075.000 | 2023. |
| 7011 | Marjancaci | Vodotok | Vučica | VP rijeke Dunav | 2.045 | 1.680 |  |  | 2 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7068 | Markusica | Vodotok | Vuka | VP rijeke Dunav | 2.054 | 1.749 |  |  | 2 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1064 | Martinščica | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 8.215 | 5.558 |  |  | 1 | 10.000 | 11.000.000 | 3.400.000 | 14.400.000 | 9.300.000 | 23.700.000 | 2023. |
| 1066 | Medulin | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 11.851 | 23.755 |  |  | 2 | 21.000 | 44.800.000 | 45.800.000 | 90.600.000 | 35.200.000 | 125.800.000 | 2023. |
| 1067 | Metković | Vodotok | Neretva | Jadransko VP | 13.982 | 15.979 |  |  | 3 | 20.000 | 38.400.000 | 69.700.000 | 108.100.000 | 40.000.000 | 148.100.000 | 2020. |
| 101359 | Mimice | More | Brački kanal | Jadransko VP | 2.940 | 3.064 |  |  | P | 6.000 | 14.700.000 | 5.600.000 | 20.300.000 | 3.000.000 | 23.300.000 | 2023. |
| 4058 | Moščenica | Vodotok | Kupa | VP rijeke Dunav | 2.348 | 2.490 |  |  | 2 | 4.100 | 25.000.000 | 5.000.000 | 30.000.000 | 6.000.000 | 36.000.000 | 2023. |
| 1070 | Moščenička Draga | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 2.024 | 4.140 |  |  | 1 | 4.700 | 5.000.000 | 13.000.000 | 18.000.000 | 8.000.000 | 26.000.000 | 2023. |
| 2078 | Muć | Podzemlje | podzemlje | Jadransko VP | 2.741 | 2.732 |  |  | 3 | 5.400 | 35.000.000 | 5.000.000 | 40.000.000 | 10.000.000 | 50.000.000 | 2023. |
| 5056 | Mursko Središće | Vodotok | Mura | VP rijeke Dunav | 11.391 | 10.630 |  |  | 3 | 19.000 | 78.500.000 | 63.000.000 | 141.500.000 | 44.000.000 | 185.500.000 | 2020. |
| 5004 | Našice | Vodotok | Našička rijeka | VP rijeke Dunav | 17.345 | 16.126 | 3 | 15.000 | 3 | 20.000 | 42.617.000 | 10.263.000 | 52.880.000 | 14.000.000 | 66.880.000 | 2018. |
| 1071 | Necujam | More | More | Jadransko VP | 2.083 | 1.803 |  |  | P | 3.300 |  |  |  |  |  |  |
| 1072 | Nerezine | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 1.638 | 5.393 |  |  | 1 | 3.900 | 4.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 7.200.000 | 17.200.000 | 2023. |
| 7031 | Nijemci | Vodotok | Bosut | VP rijeke Dunav | 2.543 | 2.103 |  |  | 2 | 3.000 | 17.000.000 | 5.700.000 | 22.700.000 | 5.600.000 | 28.300.000 | 2023. |
| 1073 | Nin | More | Virsko more | Jadransko VP | 16.857 | 30.979 |  |  | 2 | 67.000 | 71.850.000 | 30.000.000 | 101.850.000 | 38.320.000 | 140.170.000 | 2020. |
| 6051 | Nova Gradiška | Vodotok | Šumetlica | VP rijeke Dunav | 23.913 | 22.393 |  |  | 3 | 30.000 | 39.500.000 | 18.500.000 | 58.000.000 | 45.000.000 | 103.000.000 | 2018. |
| 1074 | Novalja | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 11.872 | 23.071 | 1 | 14.500 | 2 | 19.500 | 28.000.000 | 19.000.000 | 47.000.000 | 18.900.000 | 65.900.000 | 2023. |
| 6054 | Novi Grad | Vodotok | Sava | VP rijeke Dunav | 2.120 | 1.978 |  |  | 2 | 2.120 |  |  |  |  |  |  |
| 7032 | Novi Jankovci | Vodotok | Vidor | VP rijeke Dunav | 6.347 | 5.257 |  |  | 2 | 7.000 | 37.000.000 | 14.000.000 | 51.000.000 | 13.000.000 | 64.000.000 | 2023. |
| 5029 | Novi Marof | Vodotok | Bednja | VP rijeke Dunav | 7.810 | 7.464 |  |  | 3 | 12.000 | 61.000.000 | 38.000.000 | 99.000.000 | 25.000.000 | 124.000.000 | 2023. |
| 1075 | Novi Vinodolski | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 10.780 | 11.596 |  |  | 2 | 20.000 | 15.000.000 | 14.000.000 | 29.000.000 | 27.300.000 | 56.300.000 | 2023. |
| 1076 | Novigrad Istarski | More | Zapadna obala istre | Jadransko VP | 13.185 | 17.369 | 1 | 33.000 | 3 | 33.000 | 19.000.000 | 24.400.000 | 43.400.000 | 45.000.000 | 88.400.000 | 2020. |
| 5030 | Novigrad Podravski | Vodotok | Kemarnica | VP rijeke Dunav | 2.455 | 2.164 |  |  | 2 | 2.900 | 8.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 22.000.000 | 2023. |
| 5057 | Novo Selo na Dravi | Vodotok | Odvod. kanal HE, Drava | VP rijeke Dunav | 5.657 | 5.169 |  |  | 2 | 5.000 | 17.020.000 | 14.800.000 | 31.820.000 | 14.000.000 | 45.820.000 | 2023. |
| 4060 | Novska | Vodotok | Novska | VP rijeke Dunav | 10.861 | 11.331 |  |  | 3 | 13.000 | 10.200.000 | 1.755.000 | 11.955.000 | 26.640.000 | 38.595.000 | 2020. |
| 7071 | Nuštar | Vodotok | Vuka | VP rijeke Dunav | 5.862 | 5.823 | 1 | 5.000 | 2 | 6.000 | 9.180.000 | 6.120.000 | 15.300.000 | 7.000.000 | 22.300.000 | 2023. |
| 2003 | Ogulin | Podzemlje | podzemlje | VP rijeke Dunav | 9.345 | 9.217 | 3 | 7.500 | 3 | 12.000 | 15.000.000 | 6.700.000 | 21.700.000 | 10.000.000 | 31.700.000 | 2023. |
| 6055 | Okučani | Vodotok | Sloboština | VP rijeke Dunav | 5.497 | 4.602 |  |  | 2 | 6.600 | 15.000.000 | 8.000.000 | 23.000.000 | 8.500.000 | 31.500.000 | 2023. |
| 1079 | Omiš | More | Brački kanal | Jadransko VP | 9.658 | 14.975 | P | 32.210 | 2 | 22.000 | 54.770.000 | 0 | 54.770.000 | 30.000.000 | 84.770.000 | 2023. |
| 1080 | Omišalj | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 2.490 | 4.505 |  |  | 2 | 13.300 | 12.000.000 | 6.000.000 | 18.000.000 | 24.100.000 | 42.100.000 | 2023. |
| 1081 | Opatija-Lovran | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 29.183 | 33.342 | 1 | 58.100 | 2 | 58.300 | 52.381.000 | 38.300.000 | 90.681.000 | 25.000.000 | 115.681.000 | 2018. |
| 1082 | Opuzen | Vodotok | Neretva | Jadransko VP | 4.858 | 4.254 | P | 9.000 | 2 | 9.500 | 22.000.000 | 9.000.000 | 31.000.000 | 7.000.000 | 38.000.000 | 2023. |
| 5113 | Orahovica | Vodotok | Vučica | VP rijeke Dunav | 5.390 | 5.811 |  |  | 2 | 8.500 | 11.600.000 | 4.400.000 | 16.000.000 | 15.000.000 | 31.000.000 | 2023. |
| 1084 | Orebić | More | Pelješki kanal | Jadransko VP | 8.209 | 8.850 | P | 10.000 | 2 | 17.000 | 32.650.000 | 45.000.000 | 77.650.000 | 5.000.000 | 82.650.000 | 2023. |
| 6057 | Oriovac | Vodotok | Oriovac | VP rijeke Dunav | 2.721 | 2.439 |  |  | 2 | 3.000 | 10.000.000 | 2.000.000 | 12.000.000 | 3.300.000 | 15.300.000 | 2023. |
| 7012 | Osijek | Vodotok | Drava | VP rijeke Dunav | 285.622 | 185.708 |  |  | 3 | 170.000 | 150.000.000 | 50.000.000 | 200.000.000 | 189.000.000 | 389.000.000 | 2018. |
| 2245 | Otočac | Vodotok | sjeverni krak Gacke | Jadransko VP | 6.270 | 5.818 | 2 | 5.000 | 2 | 8.000 | 46.224.000 | 13.107.000 | 59.331.000 | 4.800.000 | 64.131.000 | 2023. |
| 101321 | Otok | Vodotok | Cetina-vodotok | Jadransko VP | 4.154 | 3.986 |  |  | 2 | 7.000 | 19.000.000 | 7.000.000 | 26.000.000 | 10.000.000 | 36.000.000 | 2023. |
| 7034 | Otok (Vinkovci) | Vodotok | Skorotinci | VP rijeke Dunav | 7.875 | 6.463 | 2 | 8.500 | 2 | 8.500 | 13.000.000 | 11.000.000 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 2023. |
| 1086 | Pag | More | Paški kanal | Jadransko VP | 3.548 | 9.875 | P | 10.000 | 1 | 7.600 | 12.000.000 | 18.200.000 | 30.200.000 | 2.500.000 | 32.700.000 | 2023. |
| 1087 | Pašman | More | Srednji kanal | Jadransko VP | 3.565 | 3.498 |  |  | 1 | 11.500 | 11.000.000 | 16.000.000 | 27.000.000 | 15.000.000 | 42.000.000 | 2023. |
| 101437 | Paukovec | Vodotok | Zelina | VP rijeke Dunav | 2.974 | 2.799 |  |  | 2 | 3.000 | 26.500.000 | 6.500.000 | 33.000.000 | 5.500.000 | 38.500.000 | 2023. |
| 3099 | Pazin | Vodotok | Šaltarija - pritoka Pazinčice | Jadransko VP | 7.036 | 6.581 | 2 | 8.000 | 2 | 8.000 | 14.500.000 | 10.000.000 | 24.500.000 | 0 | 24.500.000 | 2023. |
| 101035 | Petlovac | Vodotok | Barbara kanal | VP rijeke Dunav | 2.048 | 1.941 |  |  | 2 | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 101091 | Petrčane | More | Zadarski kanal | Jadransko VP | 6.594 | 6.147 |  |  | P | 8.500 | 18.500.000 | 6.000.000 | 24.500.000 | 6.500.000 | 31.000.000 | 2023. |
| 7013 | Petrijevci | Vodotok | Vučica | VP rijeke Dunav | 7.670 | 7.422 |  |  | 2 | 9.900 | 17.400.000 | 11.600.000 | 29.000.000 | 20.000.000 | 49.000.000 | 2023. |
| 4063 | Petrinja | Vodotok | Kupa | VP rijeke Dunav | 14.459 | 16.885 |  |  | 3 | 30.250 | 72.000.000 | 13.000.000 | 85.000.000 | 33.000.000 | 118.000.000 | 2020. |
| 1088 | Pirovac-Tisno-Jezera | More | Murtersko more | Jadransko VP | 15.159 | 12.753 |  |  | 2 | 27.000 | 46.850.000 | 30.000.000 | 76.850.000 | 40.000.000 | 116.850.000 | 2020. |
| 5118 | Pitomača | Vodotok | Kanal Šušulić | VP rijeke Dunav | 8.707 | 8.779 | 1 | 7.500 | 2 | 15.000 | 13.640.000 | 8.760.000 | 22.400.000 | 22.000.000 | 44.400.000 | 2023. |
| 6061 | Pleternica | Vodotok | Orljava | VP rijeke Dunav | 13.121 | 11.765 |  |  | 3 | 15.000 | 32.000.000 | 26.500.000 | 58.500.000 | 25.000.000 | 83.500.000 | 2020. |
| 2005 | Plitvička jezera | Vodotok | Korana | VP rijeke Dunav | 3.421 | 4.901 |  |  | 3 | 15.000 | 137.000.000 | 55.000.000 | 192.000.000 | 40.000.000 | 232.000.000 | 2023. |
| 1089 | Ploče | More | Neretvanski kanal | Jadransko VP | 8.390 | 7.854 |  |  | 1 | 13.000 | 47.100.000 | 12.200.000 | 59.300.000 | 16.400.000 | 75.700.000 | 2023. |
| 5059 | Podbrest | Vodotok | Odvod. kanal HE, Drava | VP rijeke Dunav | 3.144 | 3.095 |  |  | 2 | 3.600 | 10.360.000 | 10.360.000 | 20.720.000 | 12.000.000 | 32.720.000 | 2023. |
| 1092 | Podgora | More | Hvarski kanal | Jadransko VP | 5.934 | 6.486 |  |  | P | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 3.700.000 | 3.700.000 | 2023. |
| 5031 | Podravske Sesvete | Vodotok | Čivičevac | VP rijeke Dunav | 8.220 | 7.304 |  |  | 2 | 9.000 | 43.000.000 | 31.000.000 | 74.000.000 | 20.000.000 | 94.000.000 | 2023. |
| 101496 | Podstrana | More | Brački kanal | Jadransko VP | 12.899 | 14.876 |  |  | 2 | 21500 | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 45.000.000 | 2023. |
| 5060 | Podturen | Vodotok | Mura | VP rijeke Dunav | 4.392 | 3.873 | 3 | 5.900 | 3 | 5.900 | 32.500.000 | 18.500.000 | 51.000.000 | 0 | 51.000.000 | 2023. |
| 101436 | Polonje | Vodotok | Lonja | VP rijeke Dunav | 3.280 | 3.082 |  |  | 2 | 3.400 | 30.500.000 | 9.500.000 | 40.000.000 | 7.000.000 | 47.000.000 | 2023. |
| 4066 | Popovača | Vodotok | Vlahinička | VP rijeke Dunav | 6.792 | 7.217 |  |  | 2 | 7.000 | 6.195.000 | 1.976.000 | 8.171.000 | 13.000.000 | 21.171.000 | 2023. |
| 1094 | Poreč-Jug | More | Zapadna obala istre | Jadransko VP | 45.280 | 35.843 | P | 26.000 | 3 | 48.000 | 21.328.000 | 5.927.000 | 27.255.000 | 88.400.000 | 115.655.000 | 2018. |
| 1095 | Poreč-Sjever | More | Zapadna obala istre | Jadransko VP | 18.306 | 27.685 |  |  | 3 | 37.000 | 23.867.000 | 70.686.000 | 94.553.000 | 73.300.000 | 167.853.000 | 2018. |
| 1096 | Posedarje | Vodotok | Vodotok Baštica | Jadransko VP | 2.736 | 4.403 |  |  | 2 | 6.000 | 11.150.000 | 5.800.000 | 16.950.000 | 9.000.000 | 25.950.000 | 2023. |
| 1097 | Postira | More | Brački kanal | Jadransko VP | 3.155 | 3.143 |  |  | P | 5.500 | 4.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 | 4.000.000 | 12.000.000 | 2023. |
| 1099 | Povljana | More | Kanal Povljana | Jadransko VP | 1.613 | 2.891 |  |  | 1 | 9.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 1.000.000 | 9.000.000 | 2023. |
| 6064 | Požega | Vodotok | Orljava | VP rijeke Dunav | 37.611 | 30.904 | 1 | 33.500 | 3 | 67.000 | 45.000.000 | 28.000.000 | 73.000.000 | 60.000.000 | 133.000.000 | 2018. |
| 4068 | Pregrada | Vodotok | Kostelina | VP rijeke Dunav | 2.100 | 2.257 |  |  | 2 | 2.200 | 4.500.000 | 2.000.000 | 6.500.000 | 6.400.000 | 12.900.000 | 2023. |
| 1100 | Preko | More | Zadarski kanal | Jadransko VP | 7.967 | 3.458 |  |  | 2 | 14.500 | 10.000.000 | 17.000.000 | 27.000.000 | 15.000.000 | 42.000.000 | 2023. |
| 1101 | Premantura | More | Zapadna obala istre | Jadransko VP | 2.445 | 6.593 |  |  | 2 | 7.500 | 10.200.000 | 10.000.000 | 20.200.000 | 18.500.000 | 38.700.000 | 2023. |
| 101180 | Pridraga | Podzemlje | podzemlje | Jadransko VP | 2.471 | 1.470 |  |  | 2 | 4.660 |  |  |  |  |  |  |
| 101294 | Primošten | More | Jadransko more | Jadransko VP | 9.261 | 8.986 | P | 1.000 | 1 | 15.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 2023. |
| 7037 | Privlaka | Vodotok | Bosut | VP rijeke Dunav | 3.926 | 3.004 |  |  | 2 | 4.000 | 18.000.000 | 10.000.000 | 28.000.000 | 7.000.000 | 35.000.000 | 2023. |
| 101495 | Promajna-Krvavica | More | Hvarski kanal | Jadransko VP | 4.143 | 2.317 |  |  | P | 7000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 4.000.000 | 14.000.000 | 2023. |
| 1106 | Pucisca | More | Brački kanal | Jadransko VP | 2.027 | 1.820 |  |  | P | 5.300 |  |  |  |  |  |  |
| 1107 | Pula-Centar | More | Zapadna obala istre | Jadransko VP | 82.041 | 86.371 | P | 35.000 | 2 | 98.000 | 105.616.000 | 15.000.000 | 120.616.000 | 173.400.000 | 294.016.000 | 2018. |
| 1108 | Pula-Sjever | More | Zapadna obala istre | Jadransko VP | 17.234 | 49.746 | P | 14.000 | 2 | 29.300 | 26.978.000 | 13.000.000 | 39.978.000 | 46.800.000 | 86.778.000 | 2020. |
| 1109 | Punat | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 7.359 | 12.558 | P | 19.240 | 2 | 15.000 | 14.500.000 | 12.000.000 | 26.500.000 | 22.000.000 | 48.500.000 | 2023. |
| 101039 | Punitovci | Vodotok | Vuka | VP rijeke Dunav | 2.454 | 2.352 |  |  | 2 | 2.600 | 7.500.000 | 4.300.000 | 11.800.000 | 5.200.000 | 17.000.000 | 2023. |
| 1111 | Rab | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 13.873 | 18.349 |  |  | 2 | 22.000 | 0 | 41.000.000 | 41.000.000 | 20.000.000 | 61.000.000 | 2023. |
| 1112 | Rabac | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 6.722 | 12.026 |  |  | 2 | 18.000 | 8.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000 | 29.000.000 | 39.000.000 | 2023. |
| 7040 | Rajevo Selo | Vodotok | Sava | VP rijeke Dunav | 2.975 | 2.242 |  |  | 2 | 3.000 | 17.000.000 | 7.000.000 | 24.000.000 | 5.500.000 | 29.500.000 | 2023. |
| 1113 | Raša | Vodotok | Krapanj | Jadransko VP | 2.006 | 3.342 |  |  | 2 | 2.400 | 13.000.000 | 13.000.000 | 26.000.000 | 5.500.000 | 31.500.000 | 2023. |
| 1115 | Ražanac | More | Velebitski kanal | Jadransko VP | 4.430 | 4.172 |  |  | P | 7.500 | 15.850.000 | 8.800.000 | 24.650.000 | 6.000.000 | 30.650.000 | 2023. |
| 1116 | Rijeka | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 274.673 | 182.926 | P | 540.000 | 2 | 350.000 | 233.032.000 | 66.600.000 | 299.632.000 | 359.800.000 | 659.432.000 | 2018. |
| 1117 | Rogoznica | More | More | Jadransko VP | 6.331 | 7.570 | P | 9.000 | 2 | 20.000 | 30.941.000 | 15.000.000 | 45.941.000 | 12.000.000 | 57.941.000 | 2023. |
| 101105 | Rovinj | More | Zapadna obala istre | Jadransko VP | 38.673 | 57.946 | P | 64.900 | 3 | 64.900 | 30.800.000 | 22.500.000 | 53.300.000 | 87.000.000 | 140.300.000 | 2018. |
| 6069 | Rovišće | Vodotok | Rijeka | VP rijeke Dunav | 3.441 | 3.187 |  |  | 2 | 3.600 | 8.100.000 | 1.396.000 | 9.496.000 | 9.000.000 | 18.496.000 | 2023. |
| 4002 | Rugvica | Vodotok | Sava | VP rijeke Dunav | 21.915 | 25.199 | 2 | 25.000 | 3 | 50.000 | 110.892.000 | 21.013.000 | 131.905.000 | 65.000.000 | 196.905.000 | 2018. |
| 4011 | Samobor | Vodotok | Rakovica | VP rijeke Dunav | 30.227 | 31.894 |  |  | 3 | 40.000 | 123.880.000 | 131.105.000 | 254.985.000 | 47.000.000 | 301.985.000 | 2018. |
| 1121 | Savudrija | More | Zapadna obala istre | Jadransko VP | 17.283 | 18.987 | P | 15.000 | 3 | 32.400 | 3.819.000 | 9.000.000 | 12.819.000 | 61.256.000 | 74.075.000 | 2018. |
| 1122 | Selce | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 3.223 | 9.804 |  |  | 1 | 5.000 | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | 5.180.000 | 9.880.000 | 2023. |
| 101043 | Semeljci | Vodotok | Brana | VP rijeke Dunav | 3.442 | 3.049 |  |  | 2 | 4.000 | 11.700.000 | 4.650.000 | 16.350.000 | 6.000.000 | 22.350.000 | 2023. |
| 1123 | Senj | More | Podvelebitski kanal | Jadransko VP | 6.791 | 8.585 | 2 | 9.900 | 2 | 9.900 | 20.000.000 | 7.000.000 | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 | 2023. |
| 1126 | Sinj | Vodotok | Cetina | Jadransko VP | 36.570 | 20.667 | P | 15.000 | 3 | 30.000 | 40.000.000 | 105.000.000 | 145.000.000 | 20.000.000 | 165.000.000 | 2018. |
| 4071 | Sisak | Vodotok | Sava | VP rijeke Dunav | 51.563 | 52.083 |  |  | 3 | 60.000 | 80.000.000 | 20.000.000 | 100.000.000 | 108.900.000 | 208.900.000 | 2018. |
| 1128 | Skradin | Vodotok | Krka | Jadransko VP | 2.022 | 1.045 | 2 | 1.700 | 3 | 3.400 |  |  |  |  |  |  |
| 1129 | Slano | More | Koločepski kanal | Jadransko VP | 2.129 | 2.831 |  |  | P | 5.000 | 6.850.000 | 4.000.000 | 10.850.000 | 0 | 10.850.000 | 2023. |
| 5123 | Slatina | Vodotok | Kurjakuša | VP rijeke Dunav | 14.234 | 13.756 |  |  | 3 | 34.500 | 20.420.000 | 10.280.000 | 30.700.000 | 35.000.000 | 65.700.000 | 2020. |
| 6077 | Slavonski Brod | Vodotok | Sava | VP rijeke Dunav | 92.518 | 74.583 |  |  | 3 | 80.000 | 0 | 30.300.000 | 30.300.000 | 81.300.000 | 111.600.000 | 2018. |
| 6079 | Slavonski Šamac | Vodotok | Sava | VP rijeke Dunav | 5.150 | 4.482 |  |  | 2 | 5.000 | 33.000.000 | 14.000.000 | 47.000.000 | 7.500.000 | 54.500.000 | 2023. |
| 2007 | Slunj | Vodotok | Korana | VP rijeke Dunav | 2.043 | 2.024 |  |  | 2 | 6.000 | 12.000.000 | 1.500.000 | 13.500.000 | 8.000.000 | 21.500.000 | 2023. |
| 1130 | Smokvica-Brna | More | Lastovski kanal | Jadransko VP | 2.578 | 2.348 |  |  | P | 3.000 | 14.800.000 | 0 | 14.800.000 | 3.700.000 | 18.500.000 | 2023. |
| 1131 | Split-Solin | More | Brački kanal | Jadransko VP | 250.671 | 221.246 | P | 150.000 | 2 | 305.000 | 262.330.000 | 9.176.000 | 271.506.000 | 100.000.000 | 371.506.000 | 2018. |
| 1134 | Starigrad Zadarski | More | Velebitski kanal | Jadransko VP | 2.989 | 7.108 |  |  | 2 | 11.000 | 15.000.000 | 9.700.000 | 24.700.000 | 13.000.000 | 37.700.000 | 2023. |
| 6081 | Staro Petrovo Selo | Vodotok | Pokotina | VP rijeke Dunav | 3.381 | 2.761 |  |  | 2 | 4.000 | 11.500.000 | 4.500.000 | 16.000.000 | 6.000.000 | 22.000.000 | 2023. |
| 5128 | Suhopolje | Vodotok | Kanal Dabrovica | VP rijeke Dunav | 3.675 | 3.808 |  |  | 2 | 9.900 | 13.000.000 | 3.000.000 | 16.000.000 | 11.300.000 | 27.300.000 | 2023. |
| 4074 | Sunja | Vodotok | Sunja | VP rijeke Dunav | 3.248 | 2.843 |  |  | 2 | 3.400 | 14.000.000 | 7.000.000 | 21.000.000 | 6.000.000 | 27.000.000 | 2023. |
| 1141 | Supetar | More | Brački kanal | Jadransko VP | 8.322 | 8.539 |  |  | 1 | 20.000 | 8.579.000 | 11.300.000 | 19.879.000 | 13.000.000 | 32.879.000 | 2023. |
| 1142 | Supetarska Draga | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 5.766 | 8.346 |  |  | 1 | 9.900 | 43.000.000 | 18.000.000 | 61.000.000 | 4.000.000 | 65.000.000 | 2023. |
| 5006 | Sušine-Đurđenovac | Vodotok | Bukvik | VP rijeke Dunav | 5.016 | 4.230 |  |  | 2 | 8.000 | 22.200.000 | 4.800.000 | 27.000.000 | 16.000.000 | 43.000.000 | 2023. |
| 1144 | Sutivan | More | Brački kanal | Jadransko VP | 2.259 | 2.164 | P | 2.000 | P | 5.200 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | 2023. |
| 4075 | Sveti Ivan Zelina | Vodotok | Lonja | VP rijeke Dunav | 7.980 | 8.125 | 2 | 2.000 | 2 | 9.000 | 65.000.000 | 15.300.000 | 80.300.000 | 15.000.000 | 95.300.000 | 2023. |
| 101064 | Sveti Martin na Muri | Vodotok | Mura | VP rijeke Dunav | 3.384 | 3.334 |  |  | 2 | 3.500 | 12.360.000 | 11.120.000 | 23.480.000 | 10.000.000 | 33.480.000 | 2023. |
| 101059 | Šemovec | Vodotok | Drava | VP rijeke Dunav | 2.285 | 2.254 |  |  | 2 | 2.500 | 24.000.000 | 15.000.000 | 39.000.000 | 14.000.000 | 53.000.000 | 2023. |
| 1124 | Šibenik | More | Zlarinski kanal | Jadransko VP | 79.606 | 86.482 | 1 | 50.000 | 2 | 100.000 | 45.350.000 | 60.550.000 | 105.900.000 | 40.000.000 | 145.900.000 | 2018. |
| 2126 | Škabrnja | Podzemlje | podzemlje | Jadransko VP | 2.962 | 3.010 |  |  | 2 | 4.000 | 27.310.000 | 7.292.000 | 34.602.000 | 4.000.000 | 38.602.000 | 2023. |
| 5129 | Špišić Bukovica | Vodotok | Lendava | VP rijeke Dunav | 3.791 | 4.332 |  |  | 2 | 4.500 | 9.700.000 | 5.940.000 | 15.640.000 | 8.000.000 | 23.640.000 | 2023. |
| 1148 | Tkon | More | Pašmanski kanal | Jadransko VP | 2.707 | 1.863 |  |  | 1 | 8.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7049 | Tovarnik | Vodotok | Pritoka kanala Boris | VP rijeke Dunav | 2.396 | 1.986 |  |  | 2 | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 1150 | Trilj | Vodotok | Cetina | Jadransko VP | 5.253 | 5.029 | 2 | 3.500 | 2 | 9.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | 20.000.000 | 3.500.000 | 23.500.000 | 2023. |
| 1151 | Trpanj | More | Neretvanski kanal | Jadransko VP | 2.213 | 3.969 |  |  | P | 5.400 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.950.000 | 4.950.000 | 2023. |
| 1153 | Tučepi | More | Hvarski kanal | Jadransko VP | 8.700 | 8.618 |  |  | 1 | 15.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 2023. |
| 5065 | Turčišće | Vodotok | Trnava | VP rijeke Dunav | 4.291 | 3.923 |  |  | 2 | 4.200 | 18.700.000 | 11.500.000 | 30.200.000 | 12.000.000 | 42.200.000 | 2023. |
| 1155 | Ugljan | More | Zadarski kanal | Jadransko VP | 3.316 | 3.587 |  |  | P | 6.370 | 7.500.000 | 13.000.000 | 20.500.000 | 3.300.000 | 23.800.000 | 2023. |
| 1156 | Umag | More | Zapadna obala istre | Jadransko VP | 19.482 | 31.713 | P | 20.000 | 3 | 35.000 | 22.341.000 | 8.000.000 | 30.341.000 | 63.185.000 | 93.526.000 | 2018. |
| 5035 | Varaždin | Vodotok | Drava | VP rijeke Dunav | 143.310 | 129.933 | 2 | 140.000 | 3 | 210.000 | 424.000.000 | 304.000.000 | 728.000.000 | 150.000.000 | 878.000.000 | 2018. |
| 5036 | Varaždinske Toplice | Vodotok | Bednja | VP rijeke Dunav | 6.327 | 5.423 |  |  | 2 | 7.000 | 16.000.000 | 12.000.000 | 28.000.000 | 20.000.000 | 48.000.000 | 2023. |
| 101058 | Vela Luka | More | Korčulanski kanal | Jadransko VP | 19.311 | 5.586 |  |  | 2 | 27.000 | 18.000.000 | 6.600.000 | 24.600.000 | 40.000.000 | 64.600.000 | 2020. |
| 4014 | Veleševec | Vodotok | Sava | VP rijeke Dunav | 14.199 | 14.910 |  |  | 3 | 22.700 | 106.067.000 | 37.275.000 | 143.342.000 | 35.000.000 | 178.342.000 | 2020. |
| 1161 | Veli Lošinj | More | Kvarnerski zaljev | Jadransko VP | 5.997 | 3.532 |  |  | 1 | 9.900 | 6.531.000 | 4.000.000 | 10.531.000 | 9.210.000 | 19.741.000 | 2023. |
| 6089 | Velika | Vodotok | Veličanka | VP rijeke Dunav | 3.995 | 3.826 |  |  | 2 | 4.200 | 14.000.000 | 10.000.000 | 24.000.000 | 9.000.000 | 33.000.000 | 2023. |
| 4010 | Velika Gorica | Vodotok | Sava | VP rijeke Dunav | 54.725 | 53.885 | 2 | 35.000 | 3 | 90.000 | 97.753.000 | 59.847.000 | 157.600.000 | 82.000.000 | 239.600.000 | 2018. |
| 101061 | Veliki Bukovec | Vodotok | Bednja | VP rijeke Dunav | 2.881 | 2.588 |  |  | 2 | 3.000 | 24.500.000 | 17.000.000 | 41.500.000 | 15.000.000 | 56.500.000 | 2023. |
| 5007 | Viljevo | Vodotok | Drava | VP rijeke Dunav | 2.262 | 1.976 |  |  | 2 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 101396 | Vinišće | More | Drvenički kanal | Jadransko VP | 2.847 | 2.376 |  |  | P | 4.600 | 13.000.000 | 5.000.000 | 18.000.000 | 5.000.000 | 23.000.000 | 2023. |
| 7050 | Vinkovci | Vodotok | Bosut | VP rijeke Dunav | 47.912 | 45.112 | 2 | 43.000 | 3 | 63.000 | 24.000.000 | 11.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 | 65.000.000 | 2018. |
| 1163 | Vir | More | Virsko more | Jadransko VP | 31.608 | 55.000 |  |  | 2 | 62.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 150.000.000 | 50.000.000 | 200.000.000 | 2020. |
| 5038 | Virje | Vodotok | Zdelja | VP rijeke Dunav | 3.684 | 3.302 | 2 | 5.000 | 2 | 5.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 2023. |
| 5132 | Virovitica | Vodotok | Manteč | VP rijeke Dunav | 23.853 | 25.737 |  |  | 3 | 25.000 | 28.520.000 | 12.840.000 | 41.360.000 | 35.000.000 | 76.360.000 | 2018. |
| 1164 | Vis | More | Viški kanal | Jadransko VP | 4.273 | 3.507 | P | 1.800 | 1 | 11.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 6.500.000 | 3.000.000 | 9.500.000 | 2023. |
| 101037 | Vladislavci | Vodotok | Vuka | VP rijeke Dunav | 2.179 | 1.978 |  |  | 2 | 2.400 |  |  |  |  |  |  |
| 1165 | Vodice | More | Kaprijski kanal | Jadransko VP | 12.792 | 28.682 |  |  | 2 | 44.000 | 180.488.000 | 15.586.000 | 196.074.000 | 38.620.000 | 234.694.000 | 2023. |
| 7051 | Vođinci | Vodotok | Vođinački rit | VP rijeke Dunav | 5.700 | 5.012 |  |  | 2 | 6.000 | 24.500.000 | 12.500.000 | 37.000.000 | 10.000.000 | 47.000.000 | 2023. |
| 4088 | Voloder | Vodotok | Gračenica | VP rijeke Dunav | 3.732 | 3.715 |  |  | 2 | 4.000 | 3.554.000 | 1.777.000 | 5.331.000 | 12.500.000 | 17.831.000 | 2023. |
| 7052 | Vrbanja | Vodotok | Jopež | VP rijeke Dunav | 3.082 | 2.333 |  |  | 2 | 3.200 | 14.000.000 | 8.000.000 | 22.000.000 | 7.000.000 | 29.000.000 | 2023. |
| 4089 | Vrbovec | Vodotok | Luka-Lonja | VP rijeke Dunav | 20.655 | 17.357 |  |  | 3 | 30.000 | 76.000.000 | 21.400.000 | 97.400.000 | 45.000.000 | 142.400.000 | 2018. |
| 2283 | Vrbovsko | Vodotok | Dobra | VP rijeke Dunav | 2.044 | 1.819 |  |  | 2 | 2.500 |  |  |  |  |  |  |
| 2137 | Vrgorac | Podzemlje | podzemlje | Jadransko VP | 5.412 | 2.854 | 2 | 5.000 | 3 | 6.000 | 18.000.000 | 6.000.000 | 24.000.000 | 5.000.000 | 29.000.000 | 2023. |
| 6099 | Vrpolje | Vodotok | Srednje | VP rijeke Dunav | 6.781 | 6.046 |  |  | 2 | 7.500 | 40.000.000 | 7.200.000 | 47.200.000 | 10.000.000 | 57.200.000 | 2023. |
| 1169 | Vrsar | More | Zapadna obala istre | Jadransko VP | 13.122 | 21.512 | 1 | 22.000 | 3 | 22.500 | 4.304.000 | 0 | 4.304.000 | 51.500.000 | 55.804.000 | 2020. |
| 7081 | Vukovar | Vodotok | Dunav | VP rijeke Dunav | 40.234 | 35.577 |  |  | 3 | 41.200 | 135.000.000 | 35.000.000 | 170.000.000 | 107.000.000 | 277.000.000 | 2018. |
| 4090 | Zabok | Vodotok | Krapina | VP rijeke Dunav | 27.423 | 25.972 |  |  | 3 | 35.000 | 110.200.000 | 48.100.000 | 158.300.000 | 90.000.000 | 248.300.000 | 2018. |
| 1171 | Zadar | More | Zadarski kanal | Jadransko VP | 81.972 | 81.981 | 2 | 100.000 | 2 | 200.000 | 6.018.000 | 20.000.000 | 26.018.000 | 83.000.000 | 109.018.000 | 2018. |
| 4008 | Zagreb | Vodotok | Sava | VP rijeke Dunav | 1.177.361 | 957.301 | 2 | 1.200.000 | 3 | 1.500.000 | 725.648.000 | 1.332.538.000 | 2.058.186.000 | 348.000.000 | 2.406.186.000 | 2018. |
| 4009 | Zaprešić | Vodotok | Sava | VP rijeke Dunav | 118.885 | 90.664 | 1 | 61.000 | 3 | 115.000 | 141.649.000 | 182.658.000 | 324.307.000 | 113.000.000 | 437.307.000 | 2018. |
| 1173 | Zaton | More | Koločepski kanal | Jadransko VP | 2.904 | 4.002 |  |  | 1 | 8.300 | 6.850.000 | 4.000.000 | 10.850.000 | 2.000.000 | 12.850.000 | 2023. |
| 4091 | Zlatar | Vodotok | Krapina | VP rijeke Dunav | 9.073 | 8.205 |  |  | 2 | 12.400 | 35.000.000 | 13.500.000 | 48.500.000 | 25.000.000 | 73.500.000 | 2023. |
| 1177 | Zubovići -Kustići | More | Paški zaljev | Jadransko VP | 2.375 | 2.517 |  |  | 1 | 4.500 | 9.500.000 | 16.000.000 | 25.500.000 | 6.880.000 | 32.380.000 | 2023. |
| 1175 | Živogošće | More | More | Jadransko VP | 1.538 | 5.277 |  |  | P | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2023. |
| 1178 | Župa Dubrovačka | More | Jadransko more | Jadransko VP | 14.486 | 14.632 |  |  | 2 | 33.300 | 53.358.000 | 32.350.000 | 85.708.000 | 45.000.000 | 130.708.000 | 2023. |
| 7053 | Županja | Vodotok | Sava | VP rijeke Dunav | 18.739 | 17.639 |  |  | 3 | 17.000 | 23.000.000 | 10.500.000 | 33.500.000 | 38.000.000 | 71.500.000 | 2018. |

Tablica 37 Prijedlog realizacije ulaganja u javnu odvodnju po Uslužnim područjima

| Uslužno područje | Isporučitelj vodne usluge | Aglomeracija | Početak gradnje mreže | Završetak gradnje mreže | Početak gradnje UPOV | Završetak gradnje UPOV | Dostizanje sukladnosti UPOV-a | Maksimalno postojeće opterećenje | Ulaganja u UPOV | Ulaganja u mrežu | Ukupno procijenjena ulaganja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Međimurske vode d.o.o. | Belica | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.278 | 12.000.000 | 12.000.000 | 24.000.000 |
|  |  | Čakovec | pro.14 | svi.16 | stu.14 | lis.15 | lis.16 | 84.123 | 55.400.000 | 187.000.000 | 242.400.000 |
|  |  | Donja Dubrava | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 15.451 | 44.000.000 | 215.000.000 | 259.000.000 |
|  |  | Donji Kraljevec |  |  | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.359 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
|  |  | Držimurec | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.326 | 12.000.000 | 21.460.000 | 33.460.000 |
|  |  | Goričan | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.823 | 12.000.000 | 11.840.000 | 23.840.000 |
|  |  | Kotoriba | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.224 | 12.000.000 | 5.920.000 | 17.920.000 |
|  |  | Mursko Središće | ožu.17 | pro.20 | ožu.17 | pro.20 | pro.21 | 10.630 | 44.000.000 | 141.500.000 | 185.500.000 |
|  |  | Novo Selo na Dravi | ožu.15 | pro.16 | pro.15 | pro.16 | pro.17 | 5.169 | 14.000.000 | 31.820.000 | 45.820.000 |
|  |  | Podbrest | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.095 | 12.000.000 | 20.720.000 | 32.720.000 |
|  |  | Podturen | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 3.873 | 0 | 51.000.000 | 51.000.000 |
|  |  | Sveti Martin na Muri | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.334 | 10.000.000 | 23.480.000 | 33.480.000 |
|  |  | Turčišće | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.923 | 12.000.000 | 30.200.000 | 42.200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 147.608 | 246.400.000 | 751.940.000 | 998.340.000 |
| 2 | IVKOM-VODE d.o.o. | Ivanec | ožu.17 | pro.20 | ožu.17 | pro.20 | pro.21 | 11.806 | 35.000.000 | 102.500.000 | 137.500.000 |
|  | LUKOM - d.o.o. | Ludbreg | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.260 | 20.000.000 | 49.500.000 | 69.500.000 |
|  | Novokom d.o.o. | Novi Marof | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 7.464 | 25.000.000 | 99.000.000 | 124.000.000 |
|  | Općina Mali Bukovec | Veliki Bukovec | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.588 | 15.000.000 | 41.500.000 | 56.500.000 |
|  | VARKOM d.d. | Cestica | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.111 | 17.000.000 | 43.020.000 | 60.020.000 |
|  |  | Greda | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.162 | 20.000.000 | 60.000.000 | 80.000.000 |
|  |  | Jalžabet | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.138 | 8.000.000 | 20.500.000 | 28.500.000 |
|  |  | Lepoglava | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 6.894 | 20.000.000 | 40.000.000 | 60.000.000 |
|  |  | šemovec | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.254 | 14.000.000 | 39.000.000 | 53.000.000 |
|  |  | Varaždin | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 129.933 | 150.000.000 | 728.000.000 | 878.000.000 |
|  |  | Varaždinske Toplice | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.423 | 20.000.000 | 28.000.000 | 48.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 187.033 | 344.000.000 | 1.251.020.000 | 1.595.020.000 |
| 3 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | Daruvar | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 22.834 | 67.500.000 | 16.250.000 | 83.750.000 |
|  | KOMUNALAC d.o.o. | Garešnica | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 6.196 | 0 | 15.300.000 | 15.300.000 |
|  |  | Hercegovac | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.271 | 12.300.000 | 7.050.000 | 19.350.000 |
|  | KOMUNALAC d.o.o. | Grubišno Polje | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.674 | 13.750.000 | 8.200.000 | 21.950.000 |
|  | KOMUNALAC ROVIŠĆE d.o.o. | Rovišće | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.187 | 9.000.000 | 9.496.000 | 18.496.000 |
|  | KOMUNALIJE d.o.o. | Čazma | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.754 | 12.400.000 | 7.250.000 | 19.650.000 |
|  | KOMUNALIJE d.o.o. | Djurdjevac | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 6.899 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  |  | Novigrad Podravski | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.164 | 10.000.000 | 12.000.000 | 22.000.000 |
|  |  | Podravske Sesvete | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 7.304 | 20.000.000 | 74.000.000 | 94.000.000 |
|  |  | Virje | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 3.302 | 0 | 7.000.000 | 7.000.000 |
|  | KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. | Križevci | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 15.939 | 28.000.000 | 19.254.730 | 47.254.730 |
|  | KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. | Koprivnica | ožu.15 | pro.18 |  |  |  | 67.704 | 0 | 333.000.000 | 333.000.000 |
|  | VODNE USLUGE d.o.o. | Bjelovar | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 71.888 | 122.500.000 | 30.437.000 | 152.937.000 |
|  |  | Gudovac | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.619 | 7.500.000 | 9.000.000 | 16.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 219.735 | 302.950.000 | 558.237.730 | 861.187.730 |
| 4 | KOMRAD d.o.o. | Slatina | ožu.17 | pro.20 | ožu.17 | pro.20 | pro.21 | 13.756 | 35.000.000 | 30.700.000 | 65.700.000 |
|  | PAPUK d.o.o. | Čačinci | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.110 | 6.000.000 | 7.500.000 | 13.500.000 |
|  |  | Orahovica | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.811 | 15.000.000 | 16.000.000 | 31.000.000 |
|  | VIRKOM d.o.o. | Gradina | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.217 | 6.000.000 | 14.000.000 | 20.000.000 |
|  |  | Špišić Bukovica | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 4.332 | 8.000.000 | 15.640.000 | 23.640.000 |
|  |  | Suhopolje | ožu.21 | pro.23 | stu.11 | pro.14 | pro.15 | 3.808 | 11.300.000 | 16.000.000 | 27.300.000 |
|  |  | Virovitica | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 25.737 | 35.000.000 | 41.360.000 | 76.360.000 |
|  | VODAKOM d.o.o. | Pitomača | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.779 | 22.000.000 | 22.400.000 | 44.400.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 66.550 | 138.300.000 | 163.600.000 | 301.900.000 |
| 5 | BARANJSKI VODOVOd d.o.o. Beli Manastir | Beli Manastir | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 13.218 | 19.000.000 | 33.000.000 | 52.000.000 |
|  |  | Kneževi Vinogradi | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 3.216 | 0 | 7.960.000 | 7.960.000 |
|  | ČVORKOVAC-VODNE USLUGE d.o.o. | Dalj | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.742 | 14.000.000 | 22.000.000 | 36.000.000 |
|  | DVORAC d.o.o. | Koška | ožu.15 | pro.18 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.574 | 6.000.000 | 18.500.000 | 24.500.000 |
|  |  | Petrijevci | ožu.15 | pro.18 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 7.422 | 20.000.000 | 29.000.000 | 49.000.000 |
|  | ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. | Djakovo | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 30.663 | 45.000.000 | 98.700.000 | 143.700.000 |
|  |  | Punitovci | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.352 | 5.200.000 | 11.800.000 | 17.000.000 |
|  |  | Semeljci | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.049 | 6.000.000 | 16.350.000 | 22.350.000 |
|  | HIDROBEL d.o.o. | Belišće | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 42.772 | 47.000.000 | 16.000.000 | 63.000.000 |
|  |  | Gat | ožu.15 | pro.18 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.031 | 10.500.000 | 32.500.000 | 43.000.000 |
|  | KG PARK d.o.o. Donji Miholjac | Donji Miholjac | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 6.450 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. | Našice | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 16.126 | 14.000.000 | 52.879.856 | 66.879.856 |
|  | VODORAD d.o.o. | Sušine-Đurđenovac | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.230 | 16.000.000 | 27.000.000 | 43.000.000 |
|  | VODOVOD-OSIJEK d.o.o. | Ernestinovo | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.189 | 6.000.000 | 11.300.000 | 17.300.000 |
|  |  | Osijek | srp.14 | pro.18 | lis.14 | stu.15 | stu.16 | 185.708 | 189.000.000 | 200.000.000 | 389.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 328.742 | 397.700.000 | 586.989.856 | 984.689.856 |
| 6 | HUMVIO d.o.o. | Hum na Sutli | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.125 | 5.800.000 | 14.800.000 | 20.600.000 |
|  | KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. | Konjščina | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.237 | 8.000.000 | 22.700.000 | 30.700.000 |
|  | KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | Krapina | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 10.430 | 43.000.000 | 38.650.000 | 81.650.000 |
|  | VIOP d.o.o. | Pregrada | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.257 | 6.400.000 | 6.500.000 | 12.900.000 |
|  | VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. | Donji Kraj | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.246 | 7.548.000 | 36.474.738 | 44.022.738 |
|  |  | Jakovlje | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.930 | 10.000.000 | 15.539.954 | 25.539.954 |
|  |  | Zaprešić | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 90.664 | 113.000.000 | 324.306.848 | 437.306.848 |
|  | ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. | Bedekovčina | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 7.703 | 18.000.000 | 31.110.000 | 49.110.000 |
|  |  | Krapinske Toplice | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.871 | 4.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 |
|  |  | Marija Bistrica | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.976 | 12.000.000 | 28.250.000 | 40.250.000 |
|  |  | Zabok | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 25.972 | 90.000.000 | 158.300.000 | 248.300.000 |
|  |  | Zlatar | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.205 | 25.000.000 | 48.500.000 | 73.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 164.616 | 342.748.000 | 735.131.540 | 1.077.879.540 |
| 7 | DUKOM d.o.o. | Rugvica | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 25.199 | 65.000.000 | 131.904.717 | 196.904.717 |
|  | IVAKOP d.o.o. | Križ-Novoselec | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.185 | 8.500.000 | 41.500.000 | 50.000.000 |
|  |  | Lipovec Lonjski | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.441 | 4.000.000 | 27.300.000 | 31.300.000 |
|  | Komgrad Gradec d.o.o. | Gradec | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.364 | 4.000.000 | 27.000.000 | 31.000.000 |
|  | Komunalac Brckovljani d.o.o. | Brckovljani | ožu.21 | pro.23 | srp.11 | lis.14 | lis.15 | 4.452 | 1.800.000 | 43.100.000 | 44.900.000 |
|  | ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. | Ivanić Grad | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 17.368 | 15.000.000 | 86.800.000 | 101.800.000 |
|  | ODVODNJA SAMOBOR d.o.o. | Samobor | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 31.894 | 47.000.000 | 254.984.596 | 301.984.596 |
|  | VG VODOOPSKRBA d.o.o. | Mala Buna | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.377 | 9.608.900 | 15.037.458 | 24.646.358 |
|  |  | Veleševec | ožu.17 | pro.20 | ožu.17 | pro.20 | pro.21 | 14.910 | 35.000.000 | 143.342.375 | 178.342.375 |
|  |  | Velika Gorica | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 53.885 | 82.000.000 | 157.600.000 | 239.600.000 |
|  | VODE JASTREBARSKO d.o.o. | Jastrebarsko | ožu.16 | pro.19 | ožu.16 | pro.19 | pro.20 | 12.364 | 20.000.000 | 57.000.000 | 77.000.000 |
|  | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. | Glavničica | ožu.17 | pro.20 | ožu.17 | pro.20 | pro.21 | 10.876 | 25.000.000 | 81.531.619 | 106.531.619 |
|  |  | Gudci | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.002 | 4.793.200 | 7.912.984 | 12.706.184 |
|  |  | Zagreb | ožu.16 | pro.18 | ožu.16 | pro.18 | pro.19 | 957.301 | 348.000.000 | 2.058.186.000 | 2.406.186.000 |
|  | VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o. | Dubrava | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.634 | 4.500.000 | 29.000.000 | 33.500.000 |
|  |  | Vrbovec | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 17.357 | 45.000.000 | 97.400.000 | 142.400.000 |
|  | Vodovod Klinča Sela d.o.o. | Donja Zdenčina | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.055 | 6.500.000 | 28.000.000 | 34.500.000 |
|  | Zelinske komunalije d.o.o. | Paukovec | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.799 | 5.500.000 | 33.000.000 | 38.500.000 |
|  |  | Polonje | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.082 | 7.000.000 | 40.000.000 | 47.000.000 |
|  |  | Sveti Ivan Zelina | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.125 | 15.000.000 | 80.300.000 | 95.300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.180.670 | 753.202.100 | 3.440.899.749 | 4.194.101.849 |
| 8 | KOMUNALAC d.o.o. | Slunj | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.024 | 8.000.000 | 13.500.000 | 21.500.000 |
|  | Spelekom d.o.o. | Plitvička jezera | ožu.17 | pro.19 | ožu.17 | pro.19 | pro.20 | 4.901 | 40.000.000 | 192.000.000 | 232.000.000 |
|  | VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. | Josipdol | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.560 | 6.000.000 | 14.000.000 | 20.000.000 |
|  |  | Ogulin | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 9.217 | 10.000.000 | 21.700.000 | 31.700.000 |
|  | VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac | Draganić | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.741 | 6.000.000 | 10.500.000 | 16.500.000 |
|  |  | Karlovac-Duga Resa | ožu.16 | pro.18 |  |  |  | 89.600 | 0 | 125.000.000 | 125.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 111.043 | 70.000.000 | 376.700.000 | 446.700.000 |
| 9 | JP KOMUNALAC d.o.o. | Hrvatska Kostajnica | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.127 | 6.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 |
|  | KOMUNALAC - DVOR d.o.o. | Dvor | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.251 | 6.000.000 | 14.500.000 | 20.500.000 |
|  | KOMUNALAC GLINA d.o.o. | Glina | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 6.605 | 20.000.000 | 51.500.000 | 71.500.000 |
|  | LIP-KOM d.o.o. | Lipovljani | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.260 | 8.000.000 | 2.300.000 | 10.300.000 |
|  | MOSLAVINA d.o.o. | Kutina | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 19.569 | 28.640.000 | 9.939.000 | 38.579.000 |
|  |  | Popovača | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 7.217 | 13.000.000 | 8.170.500 | 21.170.500 |
|  |  | Voloder | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.715 | 12.500.000 | 5.331.000 | 17.831.000 |
|  | OPĆINA SUNJA | Sunja | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.843 | 6.000.000 | 21.000.000 | 27.000.000 |
|  | PRIVREDA d.o.o. | Moščenica | kol.15 | pro.17 | ožu.16 | tra.18 | tra.19 | 2.490 | 6.000.000 | 30.000.000 | 36.000.000 |
|  |  | Petrinja | kol.15 | pro.17 | ožu.16 | tra.18 | tra.19 | 16.885 | 33.000.000 | 85.000.000 | 118.000.000 |
|  | SISAČKI VODOVOD d.o.o. | Lekenik | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.379 | 5.000.000 | 14.000.000 | 19.000.000 |
|  |  | Sisak | lis.13 | lis.16 | lip.13 | lis.16 | lis.17 | 52.083 | 108.900.000 | 100.000.000 | 208.900.000 |
|  | VODOVOD NOVSKA d.o.o. | Novska | ožu.16 | pro.19 | ožu.16 | pro.19 | pro.20 | 11.331 | 26.640.000 | 11.955.200 | 38.595.200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 132.755 | 279.680.000 | 356.695.700 | 636.375.700 |
| 10 | KOMUNALAC d.o.o. | Lipik-Pakrac | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 11.735 | 15.000.000 | 48.000.000 | 63.000.000 |
|  | PLETERNIČKI KOMUNALAC d.o.o. | Pleternica | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 11.765 | 25.000.000 | 58.500.000 | 83.500.000 |
|  | TEKIJA d.o.o. | Kaptol | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.271 | 5.500.000 | 15.000.000 | 20.500.000 |
|  |  | Kutjevo | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.573 | 15.900.000 | 7.000.000 | 22.900.000 |
|  |  | Požega | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 30.904 | 60.000.000 | 73.000.000 | 133.000.000 |
|  |  | Velika | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.826 | 9.000.000 | 24.000.000 | 33.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64.074 | 130.400.000 | 225.500.000 | 355.900.000 |
| 11 | DRENOVCI d.o.o. | Rajevo Selo | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.242 | 5.500.000 | 24.000.000 | 29.500.000 |
|  | KOMUNALAC d.o.o. | Bošnjaci | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.981 | 8.500.000 | 22.000.000 | 30.500.000 |
|  |  | Gradište | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.843 | 6.500.000 | 7.000.000 | 13.500.000 |
|  |  | Županja | stu.14 | pro.16 | pro.14 | pro.16 | pro.17 | 17.639 | 38.000.000 | 33.500.000 | 71.500.000 |
|  | KOMUNALIJE d.o.o. | Ilok | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 8.272 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | KTD Gunja d.o.o. | Gunja | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.828 | 19.500.000 | 54.000.000 | 73.500.000 |
|  | OPĆINA BABINA GREDA | Babina Greda | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.722 | 8.000.000 | 15.800.000 | 23.800.000 |
|  | REGIONALNI VODOVOD DAVOR - NOVA GRADIŠKA d.o.o. | Batrina | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.695 | 5.000.000 | 41.300.000 | 46.300.000 |
|  |  | Davor | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.382 | 3.850.000 | 500.000 | 4.350.000 |
|  |  | Staro Petrovo Selo | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.761 | 6.000.000 | 16.000.000 | 22.000.000 |
|  | SLAVČA d.o.o. | Nova Gradiška | srp.15 | lip.17 | srp.15 | pro.17 | pro.18 | 22.393 | 45.000.000 | 58.000.000 | 103.000.000 |
|  |  | Okučani | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.602 | 8.500.000 | 23.000.000 | 31.500.000 |
|  | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. | Andrijaševci | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.315 | 8.000.000 | 28.000.000 | 36.000.000 |
|  |  | Cerna | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 4.695 | 0 | 10.513.800 | 10.513.800 |
|  |  | Ivankovo | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 6.994 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
|  |  | Jarmina | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.458 | 6.000.000 | 8.500.000 | 14.500.000 |
|  |  | Nijemci | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.103 | 5.600.000 | 22.700.000 | 28.300.000 |
|  |  | Novi Jankovci | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.257 | 13.000.000 | 51.000.000 | 64.000.000 |
|  |  | Nuštar | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.823 | 7.000.000 | 15.300.000 | 22.300.000 |
|  |  | Otok (Vinkovci) | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 6.463 | 0 | 24.000.000 | 24.000.000 |
|  |  | Privlaka | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.004 | 7.000.000 | 28.000.000 | 35.000.000 |
|  |  | Vinkovci | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 45.112 | 30.000.000 | 35.000.000 | 65.000.000 |
|  |  | Vođinci | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.012 | 10.000.000 | 37.000.000 | 47.000.000 |
|  |  | Vrbanja | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.333 | 7.000.000 | 22.000.000 | 29.000.000 |
|  | VODOVOD d.o.o. | Beravci | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.577 | 4.000.000 | 15.500.000 | 19.500.000 |
|  |  | Brodski Stupnik | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.855 | 3.500.000 | 5.000.000 | 8.500.000 |
|  |  | Donji Andrijevci | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.387 | 5.000.000 | 15.036.400 | 20.036.400 |
|  |  | Garčin | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.026 | 3.000.000 | 12.500.000 | 15.500.000 |
|  |  | Gundinci | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.077 | 3.000.000 | 14.000.000 | 17.000.000 |
|  |  | Oriovac | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.439 | 3.300.000 | 12.000.000 | 15.300.000 |
|  |  | Slavonski Brod | lis.10 | pro.18 | stu.11 | ruj.14 | ruj.15 | 74.583 | 81.300.000 | 30.300.000 | 111.600.000 |
|  |  | Slavonski Šamac | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.482 | 7.500.000 | 47.000.000 | 54.500.000 |
|  |  | Vrpolje | ožu.21 | pro.23 | lis.14 | pro.15 | pro.16 | 6.046 | 10.000.000 | 47.200.000 | 57.200.000 |
|  | Vodovod grada Vukovara d.o.o. | Vukovar | stu.14 | pro.18 | stu.14 | lip.16 | lip.17 | 35.577 | 107.000.000 | 170.000.000 | 277.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 310.978 | 475.550.000 | 970.650.200 | 1.446.200.200 |
| 12 | 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. | Buje | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.192 | 6.300.000 | 13.000.000 | 19.300.000 |
|  |  | Novigrad Istarski | ožu.16 | pro.19 | ožu.16 | pro.19 | pro.20 | 17.369 | 45.000.000 | 43.400.000 | 88.400.000 |
|  |  | Savudrija | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 18.987 | 61.256.000 | 12.819.288 | 74.075.288 |
|  |  | Umag | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 31.713 | 63.185.000 | 30.340.508 | 93.525.508 |
|  | ALBANEŽ d.o.o. | Banjole | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 7.436 | 19.730.000 | 10.000.000 | 29.730.000 |
|  |  | Medulin | ožu.17 | pro.20 | ožu.17 | pro.20 | pro.21 | 23.755 | 35.200.000 | 90.600.000 | 125.800.000 |
|  |  | Premantura | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 6.593 | 18.500.000 | 20.200.000 | 38.700.000 |
|  | ODVODNJA POREČ d.o.o. | Lanterna | ruj.14 | sij.16 | ruj.14 | sij.16 | sij.17 | 20.540 | 62.600.000 | 13.973.000 | 76.573.000 |
|  |  | Poreč-Jug | ruj.14 | sij.16 | ruj.14 | sij.16 | sij.17 | 35.843 | 88.400.000 | 27.255.420 | 115.655.420 |
|  |  | Poreč-Sjever | ruj.14 | sij.16 | ruj.14 | sij.16 | sij.17 | 27.685 | 73.300.000 | 94.553.154 | 167.853.154 |
|  |  | Vrsar | ruj.14 | sij.16 | ruj.14 | sij.16 | sij.17 | 21.512 | 51.500.000 | 4.304.000 | 55.804.000 |
|  | ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. | Kanfanar | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 4.100 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
|  |  | Rovinj | ožu.15 | lis.18 | stu.15 | lis.17 | lis.18 | 57.946 | 87.000.000 | 53.300.000 | 140.300.000 |
|  | PARK ODVODNJA d.o.o | Buzet | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 6.436 | 7.800.000 | 107.768.640 | 115.568.640 |
|  | PRAGRANDE d.o.o. | Pula-Centar | ožu.16 | pro.18 | ožu.16 | pro.18 | pro.19 | 86.371 | 173.400.000 | 120.616.000 | 294.016.000 |
|  |  | Pula-Sjever | ožu.16 | pro.19 | ožu.16 | pro.19 | pro.20 | 49.746 | 46.800.000 | 39.978.000 | 86.778.000 |
|  | USLUGA ODVODNJA d.o.o. | Pazin | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 6.581 | 0 | 24.500.000 | 24.500.000 |
|  | VODOVOD LABIN d.o.o. | Labin | ožu.17 | pro.20 | ožu.17 | pro.20 | pro.21 | 13.998 | 11.000.000 | 60.520.000 | 71.520.000 |
|  |  | Rabac | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 12.026 | 29.000.000 | 10.000.000 | 39.000.000 |
|  |  | Raša | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.342 | 5.500.000 | 26.000.000 | 31.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 455.171 | 885.471.000 | 812.128.010 | 1.697.599.010 |
| 13 | GKTD MURVICA d.o.o. Crikvenica | Crikvenica | ožu.18 | pro.21 | ožu.18 | pro.21 | pro.22 | 25.158 | 28.000.000 | 22.000.000 | 50.000.000 |
|  |  | Jadranovo | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.538 | 4.870.000 | 7.060.000 | 11.930.000 |
|  |  | Selce | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 9.804 | 5.180.000 | 4.700.000 | 9.880.000 |
|  | KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. | Kostrena | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 14.633 | 42.770.000 | 274.210.000 | 316.980.000 |
|  |  | Kraljevica | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.732 | 24.310.000 | 169.900.000 | 194.210.000 |
|  |  | Rijeka | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 182.926 | 359.800.000 | 299.631.640 | 659.431.640 |
|  | KOMUNALAC d.o.o. | Delnice | ožu.21 | pro.23 | lip.14 | pro.15 | pro.16 | 5.087 | 14.300.000 | 28.560.000 | 42.860.000 |
|  |  | Fužine | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.773 | 7.200.000 | 41.000.000 | 48.200.000 |
|  | KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. | Klenovica | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.368 | 2.850.000 | 20.790.000 | 23.640.000 |
|  |  | Novi Vinodolski | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 11.596 | 27.300.000 | 29.000.000 | 56.300.000 |
|  | LIBURNIJSKE VODE d.o.o. | Moščenička Draga | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.140 | 8.000.000 | 18.000.000 | 26.000.000 |
|  |  | Opatija-Lovran | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 33.342 | 25.000.000 | 90.680.824 | 115.680.824 |
|  | PONIKVE VODA d.o.o. | Baška | lis.15 | lis.18 | lis.15 | lis.18 | lis.19 | 13.746 | 29.000.000 | 17.650.000 | 46.650.000 |
|  |  | Klimno-Šilo | lis.15 | lis.18 | lis.15 | lis.18 | lis.19 | 5.757 | 13.500.000 | 35.600.000 | 49.100.000 |
|  |  | Krk | lis.15 | lis.18 | lis.15 | lis.18 | lis.19 | 19.558 | 32.600.000 | 24.000.000 | 56.600.000 |
|  |  | Malinska-Njivice | lis.15 | lis.18 | lis.15 | lis.18 | lis.19 | 25.279 | 47.500.000 | 34.195.360 | 81.695.360 |
|  |  | Omišalj | lis.15 | lis.18 | lis.15 | lis.18 | lis.19 | 4.505 | 24.100.000 | 18.000.000 | 42.100.000 |
|  |  | Punat | lis.15 | lis.18 | lis.15 | lis.18 | lis.19 | 12.558 | 22.000.000 | 26.500.000 | 48.500.000 |
|  | VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d. o. o. | Cres | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.948 | 26.000.000 | 5.000.000 | 31.000.000 |
|  |  | Mali Losinj | ožu.17 | pro.20 | ožu.17 | pro.20 | pro.21 | 22.537 | 27.100.000 | 34.300.000 | 61.400.000 |
|  |  | Martinščica | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.558 | 9.300.000 | 14.400.000 | 23.700.000 |
|  |  | Nerezine | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.393 | 7.200.000 | 10.000.000 | 17.200.000 |
|  |  | Veli Lošinj | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.532 | 9.210.000 | 10.530.688 | 19.740.688 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 430.468 | 797.090.000 | 1.235.708.512 | 2.032.798.512 |
| 14 | CRNO VRILO d. o. o. | Karlobag | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.869 | 2.886.000 | 1.970.000 | 4.856.000 |
|  | KOMUNALAC d.o.o. | Otočac | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.818 | 4.800.000 | 59.330.880 | 64.130.880 |
|  | KOMUNALIJE d.o.o. | Novalja | ožu.17 | pro.20 | ožu.17 | pro.20 | pro.21 | 23.071 | 18.900.000 | 47.000.000 | 65.900.000 |
|  |  | Zubovići -Kustići | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.517 | 6.880.000 | 25.500.000 | 32.380.000 |
|  | KOMUNALNO DRUŠTVO KOLAN d.o.o. | Mandre | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 9.118 | 2.200.000 | 17.500.000 | 19.700.000 |
|  | KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. | Pag | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 9.875 | 2.500.000 | 30.200.000 | 32.700.000 |
|  | LOPAR VRUTAK d.o.o. | Lopar | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 11.720 | 19.040.000 | 4.800.000 | 23.840.000 |
|  | USLUGA d.o.o. | Gospić | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.121 | 5.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
|  | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. za j. vodoopskrbu i javnu odvodnju | Senj | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 8.585 | 0 | 27.000.000 | 27.000.000 |
|  | VODOVOD POVLJANA d.o.o. | Povljana | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.891 | 1.000.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
|  | VRELO d.o.o. | Rab | ožu.17 | pro.20 | ožu.17 | pro.20 | pro.21 | 18.349 | 20.000.000 | 41.000.000 | 61.000.000 |
|  |  | Supetarska Draga | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.346 | 4.000.000 | 61.000.000 | 65.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 112.280 | 87.206.000 | 348.300.880 | 435.506.880 |
| 15 | KOMUNALAC d.o.o. | Biograd | ožu.17 | pro.20 | ožu.17 | pro.20 | pro.21 | 38.426 | 19.000.000 | 30.200.000 | 49.200.000 |
|  | KOMUNALIJE I ODVODNJA d.o.o. | Nin | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 30.979 | 38.320.000 | 101.850.000 | 140.170.000 |
|  | KOMUNALNA USTANOVA OTOK PAŠMAN | Pašman | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.498 | 15.000.000 | 27.000.000 | 42.000.000 |
|  | ODVODNJA BIBINJE-SUKOŠAN d.o.o. | Bibinje-Sukošan | ožu.16 | pro.19 | ožu.16 | pro.19 | pro.20 | 13.560 | 15.000.000 | 85.000.000 | 100.000.000 |
|  | ODVODNJA d.o.o. | Petrčane | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 6.147 | 6.500.000 | 24.500.000 | 31.000.000 |
|  |  | Zadar | ožu.16 | pro.18 | ožu.16 | pro.18 | pro.19 | 81.981 | 83.000.000 | 26.017.500 | 109.017.500 |
|  | OPĆINA GRAČAC | Gračac | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.063 | 10.050.000 | 54.390.000 | 64.440.000 |
|  | OPĆINA KALI | Kali | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.098 | 5.000.000 | 9.500.000 | 14.500.000 |
|  | OPĆINA POSEDARJE | Posedarje | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.403 | 9.000.000 | 16.950.000 | 25.950.000 |
|  | OPĆINA RAŽANAC | Ražanac | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.172 | 6.000.000 | 24.650.000 | 30.650.000 |
|  | OPĆINA STARIGRAD | Starigrad Zadarski | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 7.108 | 13.000.000 | 24.700.000 | 37.700.000 |
|  | OPĆINA ŠKABRNJA | Škabrnja | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.010 | 4.000.000 | 34.602.000 | 38.602.000 |
|  | OTOK UGLJAN d.o.o. | Preko | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.458 | 15.000.000 | 27.000.000 | 42.000.000 |
|  |  | Ugljan | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.587 | 3.300.000 | 20.500.000 | 23.800.000 |
|  | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. | Benkovac | ožu.21 | pro.23 | sij.12 | pro.15 | pro.16 | 2.884 | 15.000.000 | 28.844.000 | 43.844.000 |
|  | VODOVOD-VIR d.o.o | Vir | ožu.16 | pro.19 | ožu.16 | pro.19 | pro.20 | 55.000 | 50.000.000 | 150.000.000 | 200.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 263.374 | 307.170.000 | 685.703.500 | 992.873.500 |
| 16 | KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. | Knin | ožu.11 | sij.17 | tra.11 | sij.17 | sij.18 | 12.819 | 32.000.000 | 30.000.000 | 62.000.000 |
|  | ODVODNJA VODICE d.o.o. | Vodice | ožu.15 | lis.16 | ožu.15 | lis.17 | lis.18 | 28.682 | 38.620.000 | 196.074.000 | 234.694.000 |
|  | PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o. | Primošten | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.986 | 20.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 |
|  | RAD d.o.o. | Drniš | lis.10 | lip.16 | lip.11 | lip.16 | lip.17 | 3.206 | 19.500.000 | 8.000.000 | 27.500.000 |
|  | VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. | Marina | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.532 | 15.000.000 | 61.075.000 | 76.075.000 |
|  |  | Vinišće | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.376 | 5.000.000 | 18.000.000 | 23.000.000 |
|  | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. | Bilice | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.431 | 3.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
|  |  | Pirovac-Tisno-Jezera | ožu.16 | pro.19 | ožu.16 | pro.19 | pro.20 | 12.753 | 40.000.000 | 76.850.000 | 116.850.000 |
|  |  | Rogoznica | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 7.570 | 12.000.000 | 45.941.000 | 57.941.000 |
|  |  | Šibenik | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 86.482 | 40.000.000 | 105.900.000 | 145.900.000 |
|  | ZELENI OTOK d.o.o. | Betina-Murter | ožu.15 | pro.17 | ožu.15 | pro.17 | pro.18 | 12.840 | 35.000.000 | 62.000.000 | 97.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 181.677 | 260.120.000 | 645.840.000 | 905.960.000 |
| 17 | KOMUNALNO d.o.o. | Vrgorac | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.854 | 5.000.000 | 24.000.000 | 29.000.000 |
|  | VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. | Kaštela-Trogir | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 85.401 | 85.000.000 | 240.400.000 | 325.400.000 |
|  |  | Muć | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.732 | 10.000.000 | 40.000.000 | 50.000.000 |
|  |  | Podstrana | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 14.876 | 25.000.000 | 20.000.000 | 45.000.000 |
|  |  | Split-Solin | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 221.246 | 100.000.000 | 271.506.000 | 371.506.000 |
|  | VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. | Dicmo | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.173 | 6.000.000 | 40.000.000 | 46.000.000 |
|  |  | Otok | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.986 | 10.000.000 | 26.000.000 | 36.000.000 |
|  |  | Sinj | ožu.15 | pro.18 | ožu.15 | pro.18 | pro.19 | 20.667 | 20.000.000 | 145.000.000 | 165.000.000 |
|  |  | Trilj | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.029 | 3.500.000 | 20.000.000 | 23.500.000 |
|  | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. | Imotski | ožu.16 | pro.18 | ožu.16 | pro.18 | pro.19 | 23.165 | 49.500.000 | 158.598.000 | 208.098.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 382.129 | 314.000.000 | 985.504.000 | 1.299.504.000 |
| 18 | HVARSKI VODOVOD d.o.o. | Jelsa-Vrboska | ožu.16 | pro.19 | ožu.16 | pro.19 | pro.20 | 18.269 | 50.000.000 | 86.000.000 | 136.000.000 |
|  | KOMUNALNO HVAR d.o.o. | Hvar | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 10.250 | 15.000.000 | 3.000.000 | 18.000.000 |
|  | VODOVOD BRAČ d.o.o. | Bol | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 6.618 | 9.000.000 | 10.000.000 | 19.000.000 |
|  |  | Postira | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.143 | 4.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
|  |  | Supetar | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.539 | 13.000.000 | 19.879.197 | 32.879.197 |
|  |  | Sutivan | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.164 | 1.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
|  | VODOVOD d.o.o. Makarska | Baška Voda | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 11.589 | 30.000.000 | 9.000.000 | 39.000.000 |
|  |  | Brela | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 7.958 | 4.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 |
|  |  | Drvenik | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.170 | 3.500.000 | 2.000.000 | 5.500.000 |
|  |  | Makarska | ožu.16 | pro.19 | ožu.16 | pro.19 | pro.20 | 29.876 | 30.000.000 | 8.000.000 | 38.000.000 |
|  |  | Podgora |  |  | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 6.486 | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 |
|  |  | Promajna-Krvavica | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.317 | 4.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 |
|  |  | Tučepi | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.618 | 4.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 |
|  |  | Živogošće |  |  | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 5.277 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
|  | VODOVOD d.o.o. Omiš | Dugi Rat | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.894 | 10.000.000 | 38.310.000 | 48.310.000 |
|  |  | Mimice | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.064 | 3.000.000 | 20.300.000 | 23.300.000 |
|  |  | Omiš | ožu.19 | pro.21 | ožu.19 | pro.21 | pro.22 | 14.975 | 30.000.000 | 54.770.000 | 84.770.000 |
|  | VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. | Komiža | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.737 | 7.000.000 | 6.500.000 | 13.500.000 |
|  |  | Vis | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.507 | 3.000.000 | 6.500.000 | 9.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 152.451 | 227.200.000 | 292.259.197 | 519.459.197 |
| 19 | IZVOR PLOČE, javna ustanova | Gradac | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.188 | 30.000.000 | 23.600.000 | 53.600.000 |
|  |  | Ploče | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 7.854 | 16.400.000 | 59.300.000 | 75.700.000 |
|  | JANJINA d.o.o. | Janjina | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.466 | 13.000.000 | 21.400.000 | 34.400.000 |
|  | K.T.D. BILAN d.o.o. | Orebić | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.850 | 5.000.000 | 77.650.000 | 82.650.000 |
|  | KOMUNALAC d.o.o. | Vela Luka | ožu.17 | pro.20 | ožu.17 | pro.20 | pro.21 | 5.586 | 40.000.000 | 24.600.000 | 64.600.000 |
|  | KOMUNALAC SLIVNO d.o.o. | Malostonski zaljev (sjeverni dio)54 | ožu.16 | pro.19 | ožu.16 | pro.19 | pro.20 | 7.481 | 20.000.000 | 19.788.991 | 39.788.991 |
|  | KOMUNALNO TRPANJ d.o.o. | Trpanj | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.969 | 2.950.000 | 2.000.000 | 4.950.000 |
|  | KRUBLIĆ d.o.o. | Smokvica-Brna | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 2.348 | 3.700.000 | 14.800.000 | 18.500.000 |
|  | KTD HOBER d.o.o. | Korčula | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.260 | 25.000.000 | 112.100.000 | 137.100.000 |
|  | KTD MINDEL d.o.o. | Lumbarda | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 3.116 | 5.000.000 | 11.100.000 | 16.100.000 |
|  | METKOVIĆ d.o.o. | Metković | ožu.16 | pro.19 | ožu.16 | pro.19 | pro.20 | 15.979 | 40.000.000 | 108.100.000 | 148.100.000 |
|  | VODOVOD d.o.o. | Blato | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 6.024 | 8.260.000 | 43.600.000 | 51.860.000 |
|  | VODOVOD OPUZEN d.o.o. | Opuzen | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.254 | 7.000.000 | 31.000.000 | 38.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 84.375 | 216.310.000 | 549.038.991 | 765.348.991 |
| 20 | DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. | Slano | ožu.21 | pro.23 |  |  |  | 2.831 | 0 | 10.850.000 | 10.850.000 |
|  | KOMUNALAC SLIVNO d.o.o. | Malostonski zaljev (južni dio) 55 | ožu.16 | pro.19 | ožu.16 | pro.19 | pro.20 | 7.481 | 20.000.000 | 19.788.991 | 39.788.991 |
|  | KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. | Cavtat | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 8.177 | 4.000.000 | 10.000.000 | 14.000.000 |
|  | VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. | Dubrovnik | ožu.16 | pro.18 | ožu.16 | pro.18 | pro.19 | 54.786 | 70.000.000 | 67.240.000 | 137.240.000 |
|  |  | Zaton | ožu.21 | pro.23 | ožu.21 | pro.23 | pro.24 | 4.002 | 2.000.000 | 10.850.000 | 12.850.000 |
|  | ŽUPA DUBROVAČKA d.o.o. | Župa Dubrovačka | ožu.17 | pro.20 | ožu.17 | pro.20 | pro.21 | 14.632 | 45.000.000 | 85.708.285 | 130.708.285 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 91.909 | 141.000.000 | 204.437.276 | 345.437.276 |

# Prilog 3: Tablični iskaz JIVU-e sa najbitnijim podacima – korigirana baza podataka – 2013. – 2015.

Tablica 38 Tablični iskaz JIVU-e sa najbitnijim podacima – korigirana baza podataka – 2013. – 2015.

| R.B. | JAVNI ISPORUČITELJ VODNE USLUGE | Županija | Vodna područja | VGO (vodnogospodarski odjeli) | Uslužno područje | A03 - Dobavljena voda u sustav |  |  | A08 - Fakturirana ovlaštena mjerena potrošnja |  |  | A15 - Gubici vode |  |  | ILI pokazatelj – infrastrukturni indeks curenja |  |  | KLASTERI PO DOBAVLJENOJ VODI | KATEGORIJA SUSTAVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ - ] | [Naziv] | [Naziv] | [Naziv] | [Naziv] | [Kratica] | [m³/god] | [m³/god] | [m³/god] | [m³/god] | [m³/god] | [m³/god] | [m³/god] | [m³/god] | [m³/god] | [ - ] | [ - ] | [ - ] | [Kratica] | [Kratica] |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013-2015 |  |
| 1 | BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir | 14_Osječko-baranjska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 05 | 1.090.311 | 1.331.977 | 1.597.709 | 766.695 | 779.445 | 820.202 | 301.810 | 525.892 | 745.553 | 1,16 | 1,97 | 2,74 | 3_SREDNJI | A |
| 2 | CRNO VRILO d.o.o. Karlobag | 09_Ličko-senjska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 14 | 208.822 | 167.244 | 200.265 | 105.601 | 89.108 | 98.080 | 99.045 | 74.791 | 98.180 | 3,93 | 2,94 | 3,86 | 1_JAKO MALI | B |
| 3 | ČVORKOVAC-VODNE USLUGE d.o.o. Dalj | 14_Osječko-baranjska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 05 | 429.018 | 291.105 | 414.879 | 242.858 | 245.344 | 233.765 | 177.580 | 39.939 | 172.816 | 2,39 | 0,48 | 2,31 | 1_JAKO MALI | B |
| 4 | DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar | 07_Bjelovarsko-bilogorska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 03 | 1.292.770 | 1.292.140 | 1.318.270 | 671.364 | 671.383 | 666.215 | 595.551 | 594.914 | 587.505 | 3,50 | 3,42 | 2,98 | 3_SREDNJI | B |
| 5 | DRENOVCI d.o.o. Drenovci | 16_Vukovarsko-srijemska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 11 | 162.713 | 143.727 | 185.226 | 145.127 | 117.867 | 158.274 | 14.332 | 22.985 | 23.247 | 0,62 | 0,68 | 0,67 | 1_JAKO MALI | A |
| 6 | DUKOM d.o.o. Dugo Selo | 01_Zagrebačka | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 07 | 2.309.855 | 2.240.689 | 2.286.500 | 1.478.884 | 1.399.844 | 1.386.954 | 784.774 | 796.031 | 853.816 | 3,65 | 3,66 | 3,92 | 4_SREDNJE VELIKI | B |
| 7 | DVORAC d.o.o. Valpovo | 14_Osječko-baranjska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 05 | 963.069 | 843.661 | 1.113.268 | 708.933 | 667.050 | 675.597 | 234.875 | 159.738 | 175.910 | 1,41 | 0,93 | 1,04 | 2_MALI | A |
| 8 | ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo | 14_Osječko-baranjska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 05 | 2.093.412 | 2.085.588 | 2.221.952 | 1.570.276 | 1.561.260 | 1.566.747 | 481.268 | 482.616 | 610.766 | 1,68 | 1,67 | 2,14 | 4_SREDNJE VELIKI | A |
| 9 | GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac | 13_Zadarska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 15 | 2.155.152 | 1.016.039 | 1.826.410 | 180.140 | 87.640 | 148.077 | 1.931.909 | 879.235 | 1.620.797 | 50,10 | 22,78 | 39,84 | 3_SREDNJI | D |
| 10 | HIDROBEL d.o.o. Belišće | 14_Osječko-baranjska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 05 | 1.025.398 | 1.109.786 | 1.009.897 | 944.026 | 794.017 | 409.946 | 60.864 | 293.573 | 579.753 | 0,65 | 4,29 | 8,84 | 3_SREDNJI | C |
| 11 | HIDROKOM d.o.o. Udbina | 09_Ličko-senjska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 14 | 56.071 | 53.514 | 59.460 | 52.849 | 51.311 | 50.552 | 2.101 | 1.133 | 7.718 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1_JAKO MALI | A |
| 12 | HUMVIO d.o.o. Hum Na Sutli | 02_Krapinsko-zagorska | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 06 | 250.008 | 245.650 | 228.101 | 164.004 | 152.121 | 150.105 | 81.004 | 88.616 | 73.434 | 0,97 | 1,04 | 0,85 | 1_JAKO MALI | A |
| 13 | HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa | 17_Splitsko-dalmatinska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 18 | 2.086.353 | 2.007.641 | 2.044.950 | 1.231.328 | 1.228.025 | 1.285.368 | 808.298 | 734.963 | 714.183 | 4,19 | 3,73 | 3,46 | 4_SREDNJE VELIKI | B |
| 14 | ISTARSKI VODOVOD d.o.o. - Regionalni, Buzet | 18_Istarska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 12 | 20.227.825 | 18.534.141 | 20.801.076 | 15.494.405 | 14.233.766 | 16.750.604 | 4.310.838 | 3.914.126 | 3.614.684 | 2,78 | 2,36 | 2,10 | 6_JAKO VELIKI | B |
| 15 | IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec | 05_Varaždinska | VP rijeke Dunav | VGO za Muru i gornju Dravu | UP 02 | 1.804.714 | 1.672.459 | 1.693.346 | 959.819 | 943.174 | 946.946 | 808.801 | 695.836 | 712.533 | 2,53 | 2,12 | 2,15 | 3_SREDNJI | B |
| 16 | IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj | 19_Dubrovačko-neretvanska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 19 | 80.502 | 68.356 | 95.648 | 70.568 | 59.893 | 71.704 | 8.324 | 7.096 | 22.031 | 0,43 | 0,37 | 1,29 | 1_JAKO MALI | A |
| 17 | IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti | 19_Dubrovačko-neretvanska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 19 | 2.876.435 | 2.458.106 | 2.316.729 | 812.836 | 756.104 | 786.942 | 2.006.070 | 1.652.840 | 1.483.452 | 20,24 | 16,63 | 14,86 | 4_SREDNJE VELIKI | D |
| 18 | JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac | 03_Sisačko-moslavačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 09 | 107.431 | 107.431 | 83.800 | 64.727 | 64.728 | 34.800 | 40.555 | 36.754 | 47.324 | 1,44 | 1,30 | 1,71 | 1_JAKO MALI | A |
| 19 | JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica | 03_Sisačko-moslavačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 09 | 790.926 | 801.221 | 882.575 | 166.247 | 151.278 | 162.336 | 608.860 | 633.919 | 700.229 | 13,93 | 14,42 | 15,88 | 2_MALI | D |
| 20 | KAPELAKOM d.o.o. Kapela | 07_Bjelovarsko-bilogorska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 03 | 42.397 | 43.438 | 44.478 | 34.470 | 31.955 | 29.499 | 7.079 | 10.614 | 14.089 | 0,17 | 0,26 | 0,35 | 1_JAKO MALI | A |
| 21 | KAPLJA d.o.o. Lovinac | 09_Ličko-senjska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 14 | 15.498 | 34.783 | 46.586 | 14.803 | 25.414 | 29.924 | 385 | 8.673 | 15.730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1_JAKO MALI | A |
| 22 | KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka | 08_Primorsko-goranska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 13 | 23.692.098 | 22.448.995 | 22.474.288 | 13.205.807 | 12.385.413 | 13.646.252 | 5.369.239 | 4.820.819 | 5.225.359 | 6,38 | 5,52 | 5,95 | 6_JAKO VELIKI | C |
| 23 | KG PARK d.o.o. Donji Miholjac | 14_Osječko-baranjska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 05 | 597.172 | 587.708 | 553.081 | 395.086 | 388.506 | 400.418 | 151.303 | 148.968 | 102.265 | 1,60 | 1,57 | 1,04 | 2_MALI | A |
| 24 | KOMRAD d.o.o. Slatina | 10_Virovitičko-podravska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 04 | 1.145.676 | 1.062.383 | 1.154.366 | 690.504 | 731.756 | 716.025 | 424.458 | 302.179 | 407.895 | 1,49 | 1,02 | 1,35 | 3_SREDNJI | A |
| 25 | KOMUNALAC d.o.o. Biograd n/m | 13_Zadarska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 15 | 2.763.320 | 2.714.066 | 2.559.890 | 1.491.617 | 2.423.142 | 1.603.839 | 1.216.437 | 236.643 | 904.853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4_SREDNJE VELIKI | A |
| 26 | KOMUNALAC d.o.o. Delnice | 08_Primorsko-goranska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 13 | 1.515.759 | 1.260.558 | 1.155.162 | 633.313 | 607.741 | 632.951 | 699.552 | 475.880 | 397.562 | 4,56 | 3,23 | 2,59 | 3_SREDNJI | B |
| 27 | KOMUNALAC d.o.o. Grubišno Polje | 07_Bjelovarsko-bilogorska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 03 | 346.402 | 357.780 | 363.248 | 231.090 | 213.772 | 213.336 | 108.384 | 136.852 | 142.647 | 2,21 | 2,80 | 2,91 | 1_JAKO MALI | B |
| 28 | KOMUNALAC d.o.o. Lastovo | 19_Dubrovačko-neretvanska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 19 | 49.533 | 100.219 | 87.189 | 31.697 | 26.745 | 30.628 | 16.845 | 71.470 | 54.817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1_JAKO MALI | A |
| 29 | KOMUNALAC d.o.o. Otočac | 09_Ličko-senjska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 14 | 1.548.465 | 2.201.008 | 2.063.745 | 431.253 | 403.765 | 438.453 | 1.086.243 | 1.753.223 | 1.584.017 | 3,70 | 5,99 | 5,39 | 4_SREDNJE VELIKI | C |
| 30 | KOMUNALAC d.o.o. Slunj | 04_Karlovačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 08 | 1.080.300 | 974.824 | 952.924 | 260.344 | 241.621 | 255.262 | 798.350 | 713.707 | 678.604 | 10,32 | 9,43 | 8,95 | 2_MALI | D |
| 31 | KOMUNALAC d.o.o. Županja | 16_Vukovarsko-srijemska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 11 | 1.191.987 | 1.188.381 | 1.136.470 | 808.167 | 837.737 | 756.089 | 359.980 | 326.876 | 331.652 | 2,83 | 2,51 | 2,54 | 3_SREDNJI | B |
| 32 | KOMUNALAC GLINA d.o.o. Glina | 03_Sisačko-moslavačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 09 | 952.230 | 899.050 | 881.090 | 358.417 | 324.973 | 346.281 | 574.768 | 556.096 | 517.187 | 7,73 | 7,49 | 6,95 | 2_MALI | C |
| 33 | KOMUNALAC ROVIŠĆE d.o.o. Rovišće | 07_Bjelovarsko-bilogorska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 03 | 8.128 | 13.308 | 18.571 | 4.398 | 7.201 | 10.049 | 3.567 | 5.841 | 8.151 | 0,20 | 0,33 | 0,46 | 1_JAKO MALI | A |
| 34 | KOMUNALAC-DVOR d.o.o. Matijevići | 03_Sisačko-moslavačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 09 | 426.803 | 416.883 | 485.867 | 214.000 | 135.000 | 200.477 | 204.267 | 273.545 | 275.673 | 5,80 | 7,86 | 7,88 | 1_JAKO MALI | C |
| 35 | KOMUNALIJE d.o.o. Čazma | 07_Bjelovarsko-bilogorska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 03 | 521.504 | 642.363 | 503.124 | 303.424 | 469.394 | 316.892 | 207.650 | 160.122 | 176.170 | 1,68 | 1,26 | 1,42 | 2_MALI | A |
| 36 | KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac | 06_Koprivničko-križevačka | VP rijeke Dunav | VGO za Muru i gornju Dravu | UP 03 | 751.262 | 713.968 | 747.072 | 585.603 | 618.164 | 606.862 | 147.094 | 78.280 | 121.011 | 0,48 | 0,23 | 0,36 | 2_MALI | A |
| 37 | KOMUNALIJE d.o.o. Ilok | 16_Vukovarsko-srijemska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 11 | 506.620 | 461.861 | 464.792 | 373.639 | 344.741 | 358.360 | 122.849 | 107.883 | 97.136 | 1,01 | 0,88 | 0,76 | 1_JAKO MALI | A |
| 38 | KOMUNALIJE d.o.o. Novalja | 09_Ličko-senjska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 14 | 1.001.864 | 1.126.502 | 1.190.928 | 737.672 | 733.753 | 958.431 | 230.262 | 361.401 | 196.202 | 1,09 | 1,50 | 0,75 | 3_SREDNJI | A |
| 39 | KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac | 17_Splitsko-dalmatinska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 17 | 1.586.347 | 1.569.575 | 1.837.631 | 644.822 | 489.932 | 457.853 | 909.798 | 1.048.252 | 1.343.025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3_SREDNJI | A |
| 40 | KOMUNALNO DRUŠTVO BISKUPIJA d.o.o. Biskupija | 15_Šibensko-kninska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 16 | 80.308 | 71.501 | 78.378 | 38.355 | 38.982 | 41.891 | 40.347 | 31.089 | 34.919 | 1,81 | 1,39 | 1,55 | 1_JAKO MALI | A |
| 41 | KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. Čabar | 08_Primorsko-goranska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 13 | 162.967 | 130.571 | 279.774 | 128.486 | 128.486 | 181.515 | 34.481 | 2.085 | 98.259 | 0,53 | 0,03 | 1,51 | 1_JAKO MALI | A |
| 42 | KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo | 15_Šibensko-kninska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 17 | 41.348 | 24.853 | 25.945 | 19.388 | 17.759 | 19.624 | 21.133 | 6.597 | 5.802 | 1,26 | 0,38 | 0,33 | 1_JAKO MALI | A |
| 43 | KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag | 13_Zadarska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 14 | 1.099.072 | 941.529 | 870.913 | 648.753 | 513.191 | 465.442 | 450.319 | 24.459 | 334.158 | 4,01 | 0,17 | 2,95 | 2_MALI | B |
| 44 | KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa | 04_Karlovačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 08 | 2.005.001 | 1.998.656 | 2.129.899 | 738.574 | 758.471 | 743.610 | 1.226.327 | 1.200.212 | 1.343.691 | 3,88 | 3,77 | 3,86 | 4_SREDNJE VELIKI | B |
| 45 | KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj | 04_Karlovačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 08 | 689.437 | 672.982 | 683.261 | 418.781 | 409.365 | 390.154 | 242.002 | 243.225 | 274.240 | 0,89 | 0,89 | 1,01 | 2_MALI | A |
| 46 | KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin | 15_Šibensko-kninska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 16 | 2.397.682 | 2.861.292 | 2.793.982 | 711.213 | 687.396 | 702.099 | 1.635.618 | 2.113.388 | 2.032.725 | 17,71 | 22,49 | 22,05 | 4_SREDNJE VELIKI | D |
| 47 | KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Križevci | 06_Koprivničko-križevačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 03 | 1.266.826 | 1.287.747 | 1.114.982 | 712.883 | 681.884 | 714.288 | 521.790 | 577.719 | 372.161 | 3,00 | 3,28 | 2,04 | 3_SREDNJI | B |
| 48 | KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o. Topusko | 03_Sisačko-moslavačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 09 | 468.585 | 443.658 | 463.866 | 253.053 | 233.564 | 247.209 | 206.160 | 201.221 | 207.380 | 1,62 | 1,61 | 1,65 | 1_JAKO MALI | A |
| 49 | KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja | 16_Vukovarsko-srijemska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 11 | 241.354 | 101.773 | 217.453 | 155.394 | 68.015 | 131.730 | 81.133 | 31.723 | 81.374 | 2,99 | 1,16 | 3,02 | 1_JAKO MALI | B |
| 50 | KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi | 19_Dubrovačko-neretvanska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 20 | 1.305.449 | 1.075.023 | 1.069.622 | 781.037 | 800.531 | 867.334 | 498.303 | 252.992 | 180.896 | 3,64 | 1,60 | 1,08 | 3_SREDNJI | A |
| 51 | KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica | 06_Koprivničko-križevačka | VP rijeke Dunav | VGO za Muru i gornju Dravu | UP 03 | 2.829.351 | 2.757.750 | 2.867.260 | 2.514.668 | 2.453.464 | 2.511.939 | 245.400 | 232.471 | 288.635 | 0,50 | 0,43 | 0,57 | 4_SREDNJE VELIKI | A |
| 52 | KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina | 02_Krapinsko-zagorska | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 06 | 1.116.900 | 1.479.916 | 1.126.570 | 702.214 | 1.207.583 | 703.986 | 392.348 | 242.735 | 400.053 | 1,31 | 0,75 | 1,33 | 3_SREDNJI | A |
| 53 | KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. Novi Vinodolski | 08_Primorsko-goranska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 13 | 3.950.000 | 3.392.000 | 3.194.000 | 1.927.231 | 1.820.881 | 2.000.869 | 1.943.769 | 1.503.279 | 1.129.251 | 5,23 | 3,84 | 2,82 | 4_SREDNJE VELIKI | B |
| 54 | LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići | 08_Primorsko-goranska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 13 | 2.994.732 | 2.824.639 | 3.056.376 | 2.136.991 | 2.089.935 | 2.287.671 | 796.025 | 676.789 | 706.983 | 2,18 | 1,73 | 1,76 | 4_SREDNJE VELIKI | A |
| 55 | LIP-KOM d.o.o. Lipovljani | 03_Sisačko-moslavačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 09 | 43.982 | 46.882 | 58.600 | 35.526 | 33.730 | 42.636 | 6.752 | 11.397 | 13.952 | 0,23 | 0,40 | 0,48 | 1_JAKO MALI | A |
| 56 | MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec | 20_Međimurska | VP rijeke Dunav | VGO za Muru i gornju Dravu | UP 01 | 6.864.393 | 6.342.844 | 6.670.028 | 4.506.028 | 4.312.622 | 4.449.342 | 2.221.077 | 1.903.365 | 2.087.285 | 2,64 | 2,24 | 2,44 | 5_VELIKI | B |
| 57 | METKOVIĆ d.o.o. Metković | 19_Dubrovačko-neretvanska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 19 | 2.272.000 | 1.935.852 | 1.826.679 | 828.000 | 721.302 | 760.219 | 1.397.560 | 1.160.833 | 1.014.926 | 17,47 | 14,47 | 12,60 | 3_SREDNJI | D |
| 58 | MOSLAVINA d.o.o. Kutina | 03_Sisačko-moslavačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 09 | 1.820.521 | 1.584.344 | 1.664.774 | 1.316.414 | 1.243.357 | 1.328.899 | 467.697 | 309.300 | 302.580 | 2,08 | 1,33 | 1,28 | 3_SREDNJI | A |
| 59 | NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice | 14_Osječko-baranjska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 05 | 1.680.000 | 1.458.980 | 1.525.858 | 894.403 | 810.970 | 841.638 | 657.303 | 618.830 | 653.703 | 2,90 | 2,68 | 2,78 | 3_SREDNJI | B |
| 60 | NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula | 19_Dubrovačko-neretvanska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 19 | 3.916.394 | 3.473.370 | 3.991.900 | 2.672.088 | 2.099.299 | 2.159.161 | 1.165.978 | 1.304.604 | 1.752.901 | 6,23 | 7,09 | 9,52 | 4_SREDNJE VELIKI | C |
| 61 | OTOK UGLJAN d.o.o. Preko | 13_Zadarska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 15 | 246.548 | 217.160 | 281.200 | 180.140 | 144.562 | 192.616 | 60.777 | 67.655 | 82.360 | 0,95 | 1,07 | 1,27 | 1_JAKO MALI | A |
| 62 | PONIKVE VODA d.o.o. Krk | 08_Primorsko-goranska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 13 | 3.209.250 | 2.976.608 | 3.320.944 | 2.364.954 | 2.230.136 | 2.593.880 | 739.044 | 642.411 | 594.546 | 1,91 | 1,59 | 1,39 | 4_SREDNJE VELIKI | A |
| 63 | PRIVREDA d.o.o. Petrinja | 03_Sisačko-moslavačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 09 | 3.089.357 | 3.206.356 | 3.560.820 | 1.143.702 | 1.065.050 | 1.084.764 | 1.883.868 | 2.077.179 | 2.296.230 | 9,68 | 10,34 | 11,37 | 4_SREDNJE VELIKI | D |
| 64 | RAD d.o.o. Drniš | 15_Šibensko-kninska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 16 | 1.364.475 | 1.292.860 | 1.468.782 | 769.504 | 667.524 | 764.382 | 567.682 | 599.479 | 675.024 | 3,11 | 3,30 | 3,71 | 3_SREDNJI | B |
| 65 | REGIONALNI VODOVOD DAVOR - NOVA GRADIŠKA d.o.o. Davor | 12_Brodsko-posavska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 11 | 169.411 | 174.526 | 366.949 | 117.617 | 127.037 | 157.333 | 48.406 | 36.698 | 157.277 | 0,38 | 0,28 | 1,25 | 1_JAKO MALI | A |
| 66 | SABUŠA d.o.o. Kukljica | 13_Zadarska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 15 | 71.672 | 73.778 | 87.553 | 45.043 | 42.648 | 52.206 | 25.196 | 29.654 | 33.596 | 1,12 | 1,29 | 1,45 | 1_JAKO MALI | A |
| 67 | SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak | 03_Sisačko-moslavačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 09 | 5.119.206 | 4.940.863 | 5.064.783 | 2.929.085 | 2.778.695 | 2.662.190 | 2.076.811 | 2.054.114 | 2.287.702 | 6,14 | 6,06 | 6,75 | 5_VELIKI | C |
| 68 | SLAVČA d.o.o. Nova Gradiška | 12_Brodsko-posavska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 11 | 916.749 | 916.240 | 967.791 | 822.438 | 550.921 | 652.975 | 75.976 | 346.994 | 295.460 | 0,51 | 2,89 | 2,05 | 2_MALI | B |
| 69 | SPELKOM d.o.o. Rakovica | 04_Karlovačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 08 | 295.417 | 281.736 | 386.263 | 135.900 | 126.929 | 123.291 | 79.379 | 73.765 | 147.851 | 1,77 | 1,63 | 3,35 | 1_JAKO MALI | A |
| 70 | TEKIJA d.o.o. Požega | 11_Požeško-slavonska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 10 | 3.829.502 | 3.945.098 | 3.757.476 | 2.471.187 | 2.238.632 | 2.319.414 | 1.261.725 | 1.597.564 | 1.341.442 | 2,58 | 3,31 | 2,71 | 4_SREDNJE VELIKI | B |
| 71 | UREDNOST d.o.o. Čepin | 14_Osječko-baranjska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 05 | 485.690 | 487.310 | 544.400 | 425.504 | 390.214 | 370.400 | 50.472 | 87.350 | 163.112 | 0,79 | 0,45 | 2,93 | 1_JAKO MALI | A |
| 72 | USLUGA d.o.o. Gospić | 09_Ličko-senjska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 14 | 2.763.097 | 2.446.348 | 2.683.343 | 859.082 | 823.438 | 836.523 | 1.847.586 | 1.572.983 | 1.791.503 | 8,27 | 7,01 | 8,00 | 4_SREDNJE VELIKI | D |
| 73 | USLUGA d.o.o. Vrlika | 17_Splitsko-dalmatinska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 17 | 560.001 | 350.239 | 446.144 | 119.979 | 109.836 | 186.761 | 428.822 | 233.398 | 250.461 | 7,47 | 4,05 | 4,32 | 1_JAKO MALI | C |
| 74 | VARKOM d.d. Varaždin | 05_Varaždinska | VP rijeke Dunav | VGO za Muru i gornju Dravu | UP 02 | 11.212.975 | 10.503.189 | 9.616.472 | 6.478.559 | 6.235.997 | 6.313.703 | 4.510.157 | 4.057.128 | 3.110.440 | 3,99 | 3,56 | 2,66 | 6_JAKO VELIKI | B |
| 75 | VEKS d.o.o. Plaški | 04_Karlovačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 08 | 556.197 | 405.000 | 500.673 | 69.000 | 65.500 | 67.593 | 472.373 | 329.900 | 421.567 | 14,14 | 9,86 | 12,62 | 2_MALI | D |
| 76 | VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica | 01_Zagrebačka | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 07 | 13.244.132 | 10.942.800 | 10.874.939 | 2.838.779 | 2.647.468 | 2.731.582 | 10.086.748 | 8.045.191 | 7.858.663 | 36,20 | 26,70 | 25,83 | 6_JAKO VELIKI | D |
| 77 | VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci | 16_Vukovarsko-srijemska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 11 | 8.228.878 | 9.074.993 | 9.645.504 | 5.361.042 | 5.814.023 | 6.065.365 | 2.703.258 | 3.079.470 | 3.387.229 | 5,18 | 5,38 | 6,20 | 5_VELIKI | C |
| 78 | VIOP d.o.o. Pregrada | 02_Krapinsko-zagorska | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 06 | 416.542 | 410.995 | 478.839 | 206.650 | 206.116 | 215.883 | 201.561 | 196.659 | 253.379 | 1,21 | 1,15 | 1,48 | 1_JAKO MALI | A |
| 79 | VIRKOM d.o.o. Virovitica | 10_Virovitičko-podravska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 04 | 2.346.807 | 2.150.241 | 2.234.736 | 1.629.104 | 1.576.750 | 1.599.792 | 670.767 | 530.486 | 590.249 | 1,10 | 0,86 | 0,96 | 4_SREDNJE VELIKI | A |
| 80 | VISOČICA d.o.o. Donji Lapac | 09_Ličko-senjska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 14 | 170.376 | 146.501 | 180.584 | 46.074 | 54.793 | 60.017 | 120.894 | 88.778 | 116.956 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1_JAKO MALI | A |
| 81 | VODA d.o.o. Orahovica | 10_Virovitičko-podravska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 04 | 1.062.280 | 1.062.290 | 895.404 | 403.389 | 368.897 | 372.737 | 637.645 | 672.147 | 504.759 | 6,35 | 6,66 | 4,83 | 3_SREDNJI | C |
| 82 | VODA GAREŠNICA d.o.o Garešnica | 07_Bjelovarsko-bilogorska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 03 | 340.245 | 349.214 | 383.150 | 183.155 | 181.350 | 197.595 | 150.285 | 160.470 | 177.892 | 2,59 | 2,77 | 3,07 | 1_JAKO MALI | B |
| 83 | VODA MLJET d.o.o. Babino Polje | 19_Dubrovačko-neretvanska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1_JAKO MALI | A |
| 84 | VODAKOM d.o.o. Pitomača | 10_Virovitičko-podravska | VP rijeke Dunav | VGO za Muru i gornju Dravu | UP 04 | 78.536 | 84.631 | 99.935 | 61.701 | 63.091 | 70.149 | 15.264 | 19.847 | 27.787 | 0,27 | 0,27 | 0,37 | 1_JAKO MALI | A |
| 85 | VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko | 01_Zagrebačka | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 07 | 2.358.830 | 2.557.879 | 2.462.407 | 990.480 | 1.011.097 | 1.102.637 | 1.321.173 | 1.495.624 | 1.310.522 | 4,66 | 5,28 | 4,58 | 4_SREDNJE VELIKI | C |
| 86 | VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić | 01_Zagrebačka | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 07 | 193.005 | 162.558 | 171.917 | 107.268 | 90.899 | 92.051 | 81.077 | 68.008 | 75.628 | 2,27 | 1,90 | 2,13 | 1_JAKO MALI | B |
| 87 | VODE LIPIK d.o.o. Pakrac | 11_Požeško-slavonska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 10 | 874.076 | 937.224 | 899.639 | 411.792 | 390.794 | 431.382 | 433.089 | 523.342 | 443.665 | 2,82 | 3,41 | 2,61 | 2_MALI | B |
| 88 | VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina | 01_Zagrebačka | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 07 | 164.616 | 159.250 | 212.567 | 142.853 | 142.883 | 142.754 | 18.471 | 13.182 | 65.562 | 0,19 | 0,12 | 0,75 | 1_JAKO MALI | A |
| 89 | VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko | 08_Primorsko-goranska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 13 | 493.892 | 506.296 | 523.752 | 186.789 | 189.100 | 174.845 | 296.047 | 305.503 | 336.986 | 3,45 | 3,56 | 3,95 | 2_MALI | B |
| 90 | VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac | 01_Zagrebačka | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 07 | 18.443 | 42.849 | 28.557 | 16.766 | 38.954 | 25.961 | 1.308 | 3.038 | 2.025 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 1_JAKO MALI | A |
| 91 | VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar | 07_Bjelovarsko-bilogorska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 03 | 2.534.241 | 2.265.431 | 2.330.549 | 1.318.773 | 1.454.862 | 1.479.149 | 1.164.783 | 737.801 | 784.075 | 4,19 | 2,61 | 2,75 | 4_SREDNJE VELIKI | B |
| 92 | VODOOPSKRBA d.o.o. Darda | 14_Osječko-baranjska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 05 | 579.387 | 518.463 | 542.452 | 471.466 | 399.399 | 410.833 | 96.213 | 108.603 | 120.755 | 1,03 | 1,19 | 1,33 | 2_MALI | A |
| 93 | VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica | 03_Sisačko-moslavačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 09 | 48.300 | 45.180 | 45.089 | 47.227 | 44.775 | 44.417 | 1.073 | 405 | 672 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 1_JAKO MALI | A |
| 94 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres | 08_Primorsko-goranska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 13 | 2.182.791 | 2.177.963 | 2.596.748 | 1.383.509 | 1.390.041 | 1.585.936 | 749.094 | 738.506 | 957.021 | 3,00 | 2,86 | 3,89 | 4_SREDNJE VELIKI | B |
| 95 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb | 21_Grad Zagreb | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 07 | 115.548.887 | 112.523.704 | 116.667.523 | 57.532.383 | 56.293.456 | 56.330.160 | 54.293.870 | 52.558.563 | 56.681.960 | 20,05 | 19,29 | 20,62 | 6_JAKO VELIKI | D |
| 96 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o. Ivanić-Grad | 01_Zagrebačka | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 07 | 1.232.400 | 1.136.076 | 1.107.885 | 996.885 | 904.146 | 888.879 | 210.867 | 209.208 | 196.848 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 3_SREDNJI | A |
| 97 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA VRBOVEC d.o.o. Vrbovec | 01_Zagrebačka | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 07 | 1.229.400 | 1.298.346 | 1.344.659 | 956.900 | 970.493 | 1.032.566 | 241.912 | 294.886 | 278.200 | 2,71 | 3,09 | 2,73 | 3_SREDNJI | B |
| 98 | VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić | 01_Zagrebačka | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 06 | 8.038.658 | 7.156.817 | 5.668.230 | 5.619.279 | 5.659.750 | 4.033.482 | 2.258.606 | 1.353.931 | 1.521.383 | 5,83 | 3,37 | 3,89 | 5_VELIKI | B |
| 99 | VODOOPSKRBA KUPA d.o.o. - Regionalni, Sisak | 03_Sisačko-moslavačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 09 | 6.597.913 | 6.539.590 | 6.029.596 | 5.952.489 | 6.122.987 | 5.873.099 | 645.424 | 416.603 | 156.497 | 24,99 | 16,13 | 6,06 | 5_VELIKI | D |
| 100 | VODORAD d.o.o. Đurđenovac | 14_Osječko-baranjska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 05 | 264.009 | 239.709 | 228.000 | 222.344 | 201.879 | 192.018 | 41.665 | 37.830 | 35.982 | 0,99 | 0,90 | 0,86 | 1_JAKO MALI | A |
| 101 | VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar | 17_Splitsko-dalmatinska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 18 | 2.821.375 | 2.104.054 | 2.568.221 | 1.906.962 | 1.653.135 | 1.856.372 | 845.103 | 398.097 | 651.124 | 3,09 | 1,37 | 2,28 | 4_SREDNJE VELIKI | B |
| 102 | VODOVOD d.o.o. Blato | 19_Dubrovačko-neretvanska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 19 | 1.278.602 | 989.420 | 1.004.886 | 455.045 | 424.081 | 471.535 | 797.985 | 545.551 | 513.253 | 6,95 | 4,71 | 4,40 | 3_SREDNJI | C |
| 103 | VODOVOD d.o.o. Brinje | 09_Ličko-senjska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 14 | 514.779 | 483.410 | 615.480 | 111.003 | 99.856 | 112.885 | 393.480 | 373.886 | 490.285 | 5,25 | 4,54 | 5,86 | 2_MALI | C |
| 104 | VODOVOD d.o.o. Makarska | 17_Splitsko-dalmatinska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 18 | 6.506.826 | 6.156.381 | 7.941.830 | 3.571.640 | 3.443.101 | 3.824.231 | 2.721.624 | 2.505.873 | 3.868.533 | 6,58 | 5,91 | 9,05 | 5_VELIKI | C |
| 105 | VODOVOD d.o.o. Omiš | 17_Splitsko-dalmatinska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 18 | 6.437.234 | 7.031.781 | 7.693.806 | 1.725.153 | 1.661.922 | 1.909.294 | 4.468.630 | 5.150.892 | 5.617.183 | 12,30 | 14,01 | 15,23 | 5_VELIKI | D |
| 106 | VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod | 12_Brodsko-posavska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 11 | 7.078.143 | 7.520.280 | 7.165.668 | 4.071.902 | 3.959.676 | 3.991.636 | 2.864.678 | 3.410.198 | 3.030.719 | 4,89 | 5,85 | 4,57 | 5_VELIKI | C |
| 107 | VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac | 07_Bjelovarsko-bilogorska | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 03 | 58.077 | 34.750 | 44.253 | 48.932 | 31.035 | 35.287 | 8.995 | 3.715 | 8.966 | 0,28 | 0,11 | 0,28 | 1_JAKO MALI | A |
| 108 | VODOVOD d.o.o. Zadar | 13_Zadarska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 15 | 28.980.512 | 32.257.827 | 30.865.237 | 8.694.734 | 8.448.993 | 8.473.422 | 19.658.462 | 23.120.784 | 21.725.126 | 17,81 | 20,25 | 18,81 | 6_JAKO VELIKI | D |
| 109 | VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik | 19_Dubrovačko-neretvanska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 20 | 10.818.065 | 10.184.285 | 10.265.256 | 6.465.794 | 5.952.331 | 6.353.708 | 4.134.614 | 4.026.972 | 3.704.947 | 9,26 | 9,00 | 8,37 | 6_JAKO VELIKI | D |
| 110 | VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar | 16_Vukovarsko-srijemska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 11 | 2.969.737 | 2.765.996 | 2.696.804 | 1.849.517 | 1.668.898 | 1.846.809 | 884.799 | 791.853 | 592.550 | 2,28 | 2,03 | 1,48 | 4_SREDNJE VELIKI | B |
| 111 | VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK d.o.o. - Regionalni, Senj | 09_Ličko-senjska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 14 | 3.960.957 | 3.706.075 | 3.884.166 | 3.618.071 | 3.501.424 | 3.677.252 | 263.667 | 130.530 | 129.231 | 2,58 | 0,80 | 0,74 | 4_SREDNJE VELIKI | A |
| 112 | VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac | 04_Karlovačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 08 | 7.547.675 | 7.063.032 | 7.598.152 | 3.825.897 | 3.707.237 | 3.685.232 | 3.570.825 | 3.214.534 | 3.760.957 | 7,15 | 6,39 | 7,53 | 5_VELIKI | C |
| 113 | VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin | 04_Karlovačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 08 | 3.011.931 | 2.178.647 | 2.109.855 | 704.001 | 699.681 | 679.129 | 2.247.341 | 1.435.043 | 1.388.529 | 11,64 | 7,33 | 7,09 | 4_SREDNJE VELIKI | C |
| 114 | VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split | 17_Splitsko-dalmatinska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 17 | 46.491.522 | 44.875.677 | 38.390.672 | 19.734.397 | 18.646.563 | 19.083.440 | 25.539.927 | 24.985.698 | 17.950.448 | 19,86 | 19,19 | 13,40 | 6_JAKO VELIKI | D |
| 115 | VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Donja Bistra | 01_Zagrebačka | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 06 | 422.296 | 344.000 | 352.541 | 327.113 | 277.284 | 288.374 | 86.687 | 59.836 | 50.566 | 1,93 | 1,30 | 1,07 | 1_JAKO MALI | A |
| 116 | VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj | 17_Splitsko-dalmatinska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 17 | 6.122.953 | 5.585.770 | 5.701.000 | 3.338.975 | 2.947.633 | 3.283.630 | 2.556.300 | 2.472.421 | 2.279.324 | 5,07 | 4,87 | 4,44 | 5_VELIKI | C |
| 117 | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac | 13_Zadarska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 15 | 1.597.309 | 1.626.459 | 1.660.894 | 493.980 | 457.751 | 502.721 | 1.071.096 | 1.135.891 | 1.123.761 | 7,72 | 8,16 | 8,01 | 3_SREDNJI | D |
| 118 | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić | 19_Dubrovačko-neretvanska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 19 | 579.806 | 645.698 | 752.843 | 434.929 | 446.245 | 482.340 | 133.281 | 186.539 | 255.446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2_MALI | A |
| 119 | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj | 09_Ličko-senjska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 14 | 997.457 | 986.913 | 830.653 | 375.110 | 367.337 | 383.147 | 602.398 | 599.838 | 430.893 | 7,20 | 7,17 | 5,12 | 2_MALI | C |
| 120 | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik | 15_Šibensko-kninska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 16 | 16.549.638 | 16.044.009 | 17.218.781 | 7.474.060 | 6.976.521 | 7.694.023 | 8.742.585 | 8.744.408 | 9.179.882 | 6,32 | 6,24 | 6,46 | 6_JAKO VELIKI | C |
| 121 | VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Vis | 17_Splitsko-dalmatinska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 18 | 490.553 | 460.888 | 458.775 | 303.556 | 294.725 | 330.941 | 177.186 | 156.945 | 118.659 | 1,42 | 1,25 | 0,92 | 1_JAKO MALI | A |
| 122 | VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski | 17_Splitsko-dalmatinska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 17 | 3.918.751 | 3.797.030 | 4.090.000 | 826.204 | 743.910 | 922.131 | 3.014.172 | 2.977.179 | 3.086.069 | 13,72 | 13,09 | 13,32 | 4_SREDNJE VELIKI | D |
| 123 | VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina | 01_Zagrebačka | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 07 | 328.325 | 299.948 | 236.520 | 282.139 | 282.139 | 226.820 | 39.620 | 11.810 | 4.970 | 0,79 | 0,14 | 0,01 | 1_JAKO MALI | A |
| 124 | VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica | 09_Ličko-senjska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 08 | 951.408 | 1.114.607 | 797.828 | 168.401 | 163.650 | 170.360 | 763.979 | 928.665 | 611.511 | 7,84 | 9,54 | 6,27 | 2_MALI | C |
| 125 | VODOVOD LABIN d.o.o. Labin | 18_Istarska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 12 | 2.412.783 | 2.115.249 | 2.325.414 | 1.561.457 | 1.496.358 | 1.629.898 | 796.270 | 569.386 | 641.808 | 2,58 | 1,80 | 2,01 | 4_SREDNJE VELIKI | B |
| 126 | VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja | 04_Karlovačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 08 | 49.785 | 72.000 | 70.000 | 45.554 | 50.506 | 46.140 | 3.235 | 20.054 | 22.460 | 0,06 | 0,52 | 0,58 | 1_JAKO MALI | A |
| 127 | VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska | 03_Sisačko-moslavačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 09 | 545.264 | 538.753 | 554.232 | 400.738 | 407.140 | 439.197 | 127.054 | 115.515 | 103.105 | 1,53 | 1,36 | 1,18 | 2_MALI | A |
| 128 | VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen | 19_Dubrovačko-neretvanska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 19 | 296.946 | 401.722 | 373.688 | 188.727 | 175.626 | 175.148 | 102.280 | 218.062 | 191.066 | 2,77 | 6,04 | 5,28 | 1_JAKO MALI | C |
| 129 | VODOVOD POVLJANA d.o.o. Povljana | 13_Zadarska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 14 | 117.740 | 108.043 | 134.288 | 89.210 | 95.184 | 98.386 | 26.175 | 10.698 | 33.216 | 0,95 | 0,33 | 1,12 | 1_JAKO MALI | A |
| 130 | VODOVOD PULA d.o.o. Pula | 18_Istarska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 12 | 8.555.702 | 8.350.426 | 8.729.901 | 6.594.313 | 6.535.973 | 6.832.040 | 1.768.906 | 1.550.405 | 1.570.058 | 2,20 | 1,87 | 1,86 | 5_VELIKI | A |
| 131 | VODOVOD ZELINA d.o.o. Zelina | 01_Zagrebačka | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 07 | 877.428 | 821.043 | 714.030 | 551.089 | 483.908 | 522.298 | 308.790 | 320.714 | 177.451 | 2,03 | 2,11 | 1,11 | 2_MALI | B |
| 132 | VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek | 14_Osječko-baranjska | VP rijeke Dunav | VGO za Dunav i donju Dravu | UP 05 | 12.689.591 | 12.341.773 | 12.247.621 | 7.104.248 | 7.235.632 | 7.044.921 | 4.229.953 | 4.060.491 | 4.833.564 | 8,91 | 8,38 | 10,03 | 6_JAKO VELIKI | D |
| 133 | VODOVOD-VIR d.o.o. Vir | 13_Zadarska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1_JAKO MALI | A |
| 134 | VOJNIĆ-KRNJAK KOMUNALAC d.o.o. Vojnić | 04_Karlovačka | VP rijeke Dunav | VGO za srednju i donju Savu | UP 08 | 368.018 | 352.472 | 336.840 | 143.006 | 121.769 | 122.496 | 217.652 | 223.654 | 207.607 | 3,03 | 3,13 | 2,86 | 1_JAKO MALI | B |
| 135 | VRELINE d.o.o. Vrhovine | 09_Ličko-senjska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1_JAKO MALI | A |
| 136 | VRELO d.o.o. Rab | 08_Primorsko-goranska | Jadransko VP | VGO za slivove sjevernog Jadrana | UP 14 | 1.719.102 | 1.527.046 | 1.547.618 | 1.031.347 | 981.580 | 1.061.155 | 638.260 | 514.697 | 455.197 | 6,54 | 4,20 | 3,23 | 3_SREDNJI | C |
| 137 | ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok | 02_Krapinsko-zagorska | VP rijeke Dunav | VGO za gornju Savu | UP 06 | 6.986.860 | 6.852.494 | 6.688.979 | 3.424.567 | 3.339.262 | 3.607.974 | 3.422.556 | 3.376.182 | 2.947.225 | 3,40 | 3,31 | 2,78 | 5_VELIKI | B |
| 138 | ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište | 19_Dubrovačko-neretvanska | Jadransko VP | VGO za slivove južnog Jadrana | UP 19 | 19.433 | 20.100 | 0 | 12.080 | 10.600 | 0 | 6.964 | 9.098 | 0 | 0,49 | 0,64 | 0,00 | 1_JAKO MALI | A |

Piramidom su obuhvaćene samo djelatnosti koje se odnose na „vodno – komunalne“ djelatnosti

Referentna godina (2015.) za sortiranje podataka, obzirom da je sortiranje moguće izvesti samo po jednoj tabličnoj koloni.

Izvor DHMZ, Publikacije, Praćenje i ocjena klime za 2013., 2014. i 2015. godinu

SIGMA 3 zapravo ima dvije varijable: A05 - Količina kondicionirane prodane vode u drugi VS i A07 - Količina ne-kondicionirane prodane vode u drugi VS. Konzultant je sumirao navedene varijable i smatra da navedena podjela nema tehničko opravdanje, jer može zbuniti ovlaštene predstavnike JIVU koje unose podatke u sustav SIGMA 3. Čest slučaj je da se kloriranje vode, tumači kao kondicioniranje, što je krivo iako upute za korištenje sustava SIGMA 3 to izričito navode.

Dobavljena voda u sustav [m³/god] – IWA kod: A03; Definicija varijable: Količina vode zahvaćena iz vodozahvata (izvora) i

uvedena u vodovodni sustav (uključuje i ulaz vode iz drugih sustava – kupljena voda) tijekom odabranog razdoblja analize; Komentar: Uključuje vodu iz vodozahvata ali i vodu uvedenu u sustav iz drugih sustava (kondicionirana i nekondicionirana)

Ovlaštena potrošnja [m³/god] – IWA kod: A11; Definicija varijable: Ukupna količina mjerene i / ili nemjerene vode koja je, tijekom odabranog perioda analize, isporučena registriranim korisnicima, komunalnom društvu ili drugim korisnicima koji su za to ovlašteni od strane isporučitelja vodnih usluga, za stambene, komercijalne, industrijske ili javne svrhe uključujući i izvezenu količinu vode u druge sustave; Komentar: Potrebno je imati na umu da ovlaštena potrošnja može uključivati stavke kao što su gašenje požara i vatrogasne vježbe, ispiranje cjevovoda i kanalizacije, čišćenje ulica, zalijevanje vrtova, javne fontane, zaštitu od smrzavanja, vodu za izgradnju itd. ako se ne naplaćuje. Ove stavke se ovisno o lokalnoj praksi naplaćuju ili ne naplaćuju, mjere ili ne mjere.

Gubici vode [m³/god] – IWA kod: A12; Definicija varijable: Razlika između dobavljene vode u sustav i ovlaštene potrošnje; Komentar: Gubici vode ovdje se odnose na cijeli sustav iako se mogu promatrati i za pojedine dijelove sustava, kao što su prijenosna mreža ili distribucijska mreža. Gubici vode sastoje se od stvarnih i prividnih gubitaka.

Stvarni gubici [m³/god] – IWA kod: A16; Definicija varijable: Ukupna izgubljena količina vode tijekom odabranog razdoblja analize uslijed neovlaštene potrošnje i mjernih nepreciznosti vodomjera.

Prividni gubici [m³/god] – IWA kod: A15; Definicija varijable: Ukupna izgubljena količina vode tijekom odabranog razdoblja analize uslijed neovlaštene potrošnje i mjernih nepreciznosti vodomjera.

Duljina mreže [km] – IWA kod: C08; Definicija varijable: Ukupna duljina transportne i distribucijske mreže (duljina kućnih priključaka ne uzima se u obzir) na referentni dan analize; Komentar: Cjevovode koji nisu u funkciji ili su trajno stavljeni izvan funkcije ne trebaju uzimati u obzir.

Broj priključaka [Br.] – IWA kod: C24; Definicija varijable: Ukupan broj priključaka na referentni dan analize; Komentar: Cjevovode koji nisu u funkciji ili su trajno stavljeni izvan funkcije ne trebaju uzimati u obzir.

Prosječna duljina priključka [m] – IWA kod: C25; Definicija varijable: Prosječna duljina (u metrima) od točke priključka do mjernog mjesta na referentni dan analize; Komentar: Nerijetko isporučitelji vodnih usluga nemaju detaljne informacije pa je u tim slučajevima ovaj podatak potrebno procijeniti.

Prosječan tlak u sustavu [kPa] – IWA kod: D34; Definicija varijable: Prosječan tlak na priključcima u sustavu koji je pod tlakom na referentni dan analize; Komentar: Točan podatak o prosječnom tlaku u sustavu zahtijevao bi kontinuirano mjerenje na svakom priključnom mjestu. U praksi, potrebno je pojednostavljenje. U ravničarskim područjima relativno je lako napraviti procjenu. Poželjno je da se ova procjena ipak temelji na ranije provedenim mjerenjima, dobrom poznavanju sustava i slično.

ILI pokazatelj – infrastrukturni indeks curenja [-] – IWA kod: hrOp02; Definicija pokazatelja: omjer stvarnih gubitaka i tehnički neizbježnih gubitaka (kada je sustav pod tlakom)

Mrežna poveznica: http://www.poslovna.hr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

Mrežna poveznica: http://www.revizija.hr/hr/izvjesca/revizije-2015

Mrežna poveznica: https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1

U specifičnoj potrošnji po stanovniku su uključene količine voda manjig gospodarskih  subjekata i isporučenih voda pod utjecajem turizma u kućanstvima sa privatnim apartmanima

Mjere se u ovom izvještaju navode sa brojem poglavlja izvještaja i izvornog broja poglavlja iz Plana upravljanja vodnim područjima radi lakšeg uvida u Plan.

Ova činjenica dokazana je provedenim analizama i prezentiranim zaključcima procjene stanja gubitaka putem IWA metodologije